Literary OS

Phase E 기획안 통합 보고서 v1.0

V745 완료 시점 + 노선 분기 + 사용자 철학 + 상용 도구 비교 + Phase F~H 비전

기준선: V745 main HEAD 8e1e5632 (v13.0.0, 95 Gates, Phase D Exit G95 PASS)

작성: 상위 연산 모드 (Opus) — 개발자 검토용 통합 자료

2026년 5월 30일

목적: 개발자 의견 추가 후 기존 기획안 발전 방향 모색

# §0. 본 보고서의 위치와 사용법

본 보고서는 2026-05-27 본 모드 Phase D 본안 push(`6153b586`) 이후 ~ 2026-05-30 까지의 대화 내용을 8개 카테고리로 분류·정리한 통합 자료다. Phase D 완료(V745, `8e1e5632`) 시점에서 Phase E 진입을 앞두고 발견된 노선 분기·사용자 철학·상용 도구 비교·약점 매핑·Phase F~H 진화 비전을 단일 문서로 정리한다.

개발자(저연산 모드 또는 협업자)는 본 보고서를 base로 검토 후 의견을 추가하면, 상위 연산 모드(Opus)가 기존 기획안을 재평가하여 발전 방향을 도출한다.

8개 정리 카테고리:

| § | 제목 | 핵심 |
| --- | --- | --- |
| §1 | 현황 정리 (V745 완료) | Phase A~D 완료. 본 모드 본안 v1.0 push 결과 |
| §2 | Phase E 노선 분기 (핵심 이슈) | 본 모드 Phase D 본안 vs 자료 A Phase E. 사용자 결정 대기 |
| §3 | 사용자 설계 철학 (4가지 입장) | 공식 보조 / AI 결합 / 자율주행 / 공식=AI 산출물 |
| §4 | 자료 A·B 평가 + 9개 정합 보강 | Phase E 본안 base + P1~P9 보강 |
| §5 | 상용 도구 비교 (Sudowrite·NovelAI·Cursor·Cowork) | 차별화 5 + 약점 5 |
| §6 | 5대 약점 × Phase E~H 해결 매핑 | 약점별 해결 시점 (Phase 보장 X 영역 포함) |
| §7 | Phase F~H 진화 비전 | 3개 출처 통합 + LLM 정책 점진 완화 |
| §8 | 권고 + 결정 대기 항목 | 사용자 결정 사항 + 다음 호출 시 작업 |

# §1. 현황 정리 (V745 완료 시점)

## 1.1 Phase A~D 완료 요약

| Phase | V범위 | 핵심 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | V581~V595.2 | LOSDB + Constitution + CLI 베타 | ✅ v10.0.2 / 51 Gates / 6,182 TC |
| B | V596~V630 | 실 LoRA + RLHF + MultiWork + 영업 | ✅ v11.0.0 / 60 Gates / 7,213 TC |
| C | V631~V680 | Self-Learning + Multi-Agent + Production + Competitive | ✅ v12.0.0 / 80 Gates / 8,845 TC |
| D | V681~V745 | Distributed Runtime + REST API + Plugin + Zero-Trust + FL PoC + DR | ✅ v13.0.0 / 95 Gates / 9,766 TC |

## 1.2 본 모드 Phase D 본안 v1.0 push 결과

2026-05-27 본 모드(Opus) 본안 v1.0을 `docs/sessions/`에 push (`6153b586`). 13건 보강(D-M-01~D-M-13) 중 commit 진행도:

| 분류 | 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 계획 그대로 commit | 7건 | phase_c_exit_gate / benchmark P99 정정 / Zero-Trust / federation / phase_d_exit_gate / deploy/helm / ci_4tier |
| 다른 경로로 commit | 6건 | observability → studio_api/otel / runtime → agents / api → studio_api / plugins → absorption / federated → federation / DR gate → disaster_recovery 모듈 |

저연산 모드의 재구성은 본질을 모두 반영 + 백워드 호환 → 합리적 결정.

## 1.3 V745 자산 (zip 5,284 파일)

| 디렉토리 | 역할 | Phase 기여 |
| --- | --- | --- |
| literary_system/constitution/ | LOSConstitution v1.0 + v2.0 + MetaLearner | A.7 + C.1 |
| literary_system/finetune/ | LoRA 풀스택 | B.1 |
| literary_system/agents/ | 4-Agent Ensemble | C.2 |
| literary_system/ensemble/ | gate8_ensemble + narrative_fitness_arbiter | V389 (legacy, C.2와 통합 권고) |
| literary_system/federation/ | FL PoC 2-테넌트 | D.4 |
| literary_system/chaos/, dr/, disaster_recovery/ | Chaos 5종 + DR Gate | D.3 + D.4 |
| literary_system/security/ | Zero-Trust HMAC | D.3 |
| apps/studio_api/ | FastAPI + OTel + middleware | D.2 (API Gateway 통합) |
| deploy/helm/ | Helm + KEDA + ArgoCD | D-M-12 Phase E manifest |

# §2. Phase E 노선 분기 (핵심 이슈, 사용자 결정 대기)

## 2.1 두 노선 비교

| 축 | 본 모드 Phase D 본안 (V681~V745, push 완료) | 자료 A Phase E 기획안 (V746~V820, 로컬) |
| --- | --- | --- |
| 주제 | 닫힌 모노레포 → 열린 분산 플랫폼 | 기술 인프라 → 작가 접점 + 도메인 깊이 |
| 전환 | Distributed Runtime + REST + Plugin + Zero-Trust + FL | 코퍼스 + AI Critic + 작가 UI + RLAIF |
| 대상 | 외부 시스템 / B2B / 멀티 테넌트 | 작가 / 비개발자 / 한국 드라마 전문가 |
| LLM 정책 | LLM-0 유지 | Critic 레이어 부분 완화 (LLM-1) |
| 검증 | 외부 API 표준 (OAuth/JWT/OpenAPI) | Gold Standard 30편 + 일치율 ≥0.80 |
| 완료 자산 | v13.0.0 + 95 Gates (V745) | 코퍼스 50편 + AI Critic + UI MVP + RLAIF (목표) |

## 2.2 사용자 결정 대기 — 옵션 A/B

| 옵션 | 내용 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 자료 A를 **Phase F**로 재명명. V746~V820 = Phase F (코퍼스+UI+RLAIF). 본 모드 'Phase E manifest 사전 정의(D-M-12)'는 별도 Phase에서 본격 활성 | 본 모드 본안 표기 유지 | Phase 번호 1단 어긋남 |
| B | 자료 A를 **Phase E**로 채택. 본 모드 'Phase E manifest 사전 정의(D-M-12)'를 Phase G로 이연 | 자료 A가 작가 접점 우선 = Phase 순서 정합 | D-M-12는 V740에 commit 완료 (이연이 아닌 재명명) |

권고: 옵션 B 채택. 이유: D-M-12는 manifest 사전 정의 (실 배포 아님). 자료 A의 4-SP가 사용자 철학(공식 보조 + AI 결합)과 정확히 일치.

# §3. 사용자 설계 철학 (2026-05-30 확정)

## 3.1 4가지 핵심 입장

| # | 입장 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| ① | 공식·수학 모델은 LLM 문제의 보조 해법 | LOSConstitution·scene_energy·NKG·PNE = 보조. 전체 본질 아님 |
| ② | AI 학습과 유기적 결합 필요 | 공식 ↔ AI 양자택일 X. 결합 모델 |
| ③ | 자율주행 비유 (시대 흐름) | 룰 기반 → AI 학습으로 수렴. 역행 X |
| ④ | 공식도 AI 산출물 | 공식 자체가 AI가 일정 규칙 위에서 만든 결과. 신성불가침 X |

## 3.2 LLM-0 → LLM-2.5 점진 완화 로드맵

| 단계 | Phase | 위치 | 공식 역할 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM-0 | A~D (V745 완료) | 핵심 판단 = 로컬 알고리즘 | 공식 = 판단 함수 |
| LLM-1 | E SP-E.2 V769 | Critic 레이어만 LLM 허용 + 코퍼스 <50편 시 자동 차단 | 공식 = AI Critic sanity check |
| LLM-1.5 | F | 다언어 + Critic 5축 전부 AI | 공식 = RAG context base |
| LLM-2 | G | 핵심 판단 = AI 학습 모델 / 공식 = 안전장치 | 공식 = 안전장치 |
| LLM-2.5 | H | 자율 작품 세계 생성 | 공식 = 최종 검증 baseline |

## 3.3 자율주행 비유의 정확한 함의

| 자율주행 | Literary OS 매핑 |
| --- | --- |
| 룰 기반 (차선 인식·경로 계획·관성 모델) | LOSConstitution 5축 / scene_energy / curiosity_gradient / DRSE |
| 룰 기반의 한계 (예측 불가 상황) | 장편 서사의 정서·맥락·뉘앙스 |
| AI 학습 수렴 (Tesla FSD·Waymo end-to-end) | 코퍼스 200편 + AI Critic + RLAIF |
| 룰 기반 안전장치 잔존 (sanity check) | LOSConstitution = AI Critic의 baseline sanity check |

# §4. 자료 A·B 평가 + 9개 정합 보강

## 4.1 자료 A (Phase E 기획안 + 제안서)

로컬: C:\literary_claude\claude\개발 문서\20260530\literary_os_phase_e_proposal.docx (27 KB / 198p / 38t)

V746~V820 = 4 SP + Exit. 자료 A 4-SP 구조:

| SP | V범위 | 핵심 | Gate 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.1 | V746~V760 | 코퍼스 (드라마 분석 JSON + 파일럿 20편 + ChromaDB + Gold Standard 30편) | 50편 인덱싱 |
| E.2 | V761~V775 | AI Critic 시스템 (CriticInterface + 구조·인물 Critic + LLM-0 부분 완화) | 일치율 ≥0.80 |
| E.3 | V776~V790 | 작가 워크스페이스 UI (FastAPI+React MVP + Live Artifacts + Skills + Scheduled Tasks) | UI MVP 동작 |
| E.4 | V791~V805 | RLAIF 학습 루프 (DPO + 병렬 Script + best-of-n + AutoPromotionGate) | DPO 1회 통과 + 3배 향상 |
| Exit | V806~V820 | Phase E 완전 종료 — 7축 Exit | Gate 99+ / TC 12,000+ |

자료 A의 3대 전환:

• 전환 1: 코드 규칙 → 코퍼스 귀납 (ChromaDB 200편 패턴 = 평가 기준)

• 전환 2: 자동 파이프라인 → 작가 지휘 시스템 (UI accept/reject + Live Artifacts)

• 전환 3: 수동 LoRA → RLAIF 자동 개선 (AI Critic + DPO)

## 4.2 자료 B (Phase D 이후 기획안 구성)

로컬: C:\literary_claude\claude\개발 문서\20260530\Rhase D 개발 이후 기획안 구성.docx (247 KB / 412p / 9t)

v745 평가 + Cursor·Cowork 비교 + RLHF→RLAIF 전환 근거 + 200편 분석 스키마 + 5-Phase 파이프라인. 자료 A의 **근거 자료**.

## 4.3 9개 정합 보강 (P1~P9)

| # | 문제 | 해결책 |
| --- | --- | --- |
| P1 | Phase E 노선 = 본 모드 Phase D 본안과 다른 노선 | 옵션 A/B 사용자 결정 (§2.2) |
| P2 | 자료 A 'v13.0.0 목표' 버전 충돌 (V745=v13.0.0) | Phase E 최종 v14.0.0으로 정정 |
| P3 | Gate 번호 충돌 (자료 A 'Gate 88→99' = V745 시점 88 가정) | Phase E Gate G96~G110+ |
| P4 | 75 versions (V746~V820) 광범위 | SP-E.5 추가 또는 V820 → V795 단축 |
| P5 | 코퍼스 200편 권리·라이선스 누락 | Phase A V592 CorpusGovernance 활용 의무 |
| P6 | V745 실측: 본 모드 본안 6건 다른 경로로 commit | Phase E 진입 전 실제 경로 매핑 표 갱신 |
| P7 | LLM-0 부분 완화 범위 명확화 부재 | ADR: Critic 레이어 전용, corpus/constitution 유지 |
| P8 | 'Rhase D' 오타 (자료 B 파일명) | 폴더명·파일명 정정 |
| P9 | apps/workspace 위치 | apps/studio_api/ 재사용 권고 |

# §5. 상용 도구 비교 평가

## 5.1 매트릭스 비교 (V745 현재 시점)

| 축 | Literary OS v745 | Sudowrite | NovelAI | Novelcrafter | Final Draft+AI | Claude/GPT 직접 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 작가 UI | ❌ CLI만 | ✅ 강력 웹 | ✅ 강력 웹 | ✅ 강력 웹 | ✅ 산업 표준 | ✅ 채팅 |
| 장편 일관성 | ✅ NKG 최강 | △ Story Bible | △ Memory | △ Codex | ❌ | ❌ |
| 도메인 특화 | ✅ 한국 드라마 | ❌ 범용 | △ 라이트노벨 | ❌ 범용 | △ 시나리오 | ❌ |
| 자가학습 | ✅ LoRA RLHF | ❌ | △ Finetuning | ❌ | ❌ | ❌ |
| 품질 게이트 | ✅ 95 Gate | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 코퍼스 | ❌ 0편 | ✅ 백만권 | ✅ 라이트노벨 | △ Codex | ❌ | ✅ 사전학습 |
| 즉시 사용 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 비용 | 무료(개발 비용 별도) | $19/월 | $15/월 | $14/월 | $250+AI | $20/월 |
| 사용자 수 | 0 | 수만 | 수십만 | 수천 | 수만 | 수억 |

## 5.2 Literary OS 차별화 5가지 vs 약점 5가지

| # | 차별화 (상용 도구에 없음) | 약점 (상용 도구가 갖춤) |
| --- | --- | --- |
| 1 | NKG 영속 인과 추적 | 작가 UI 없음 (결정적 열위) |
| 2 | LoRA 자가학습 루프 | 코퍼스 0편 |
| 3 | LOSConstitution 5축 + AI Critic | 실제 작품 출력 사례 없음 |
| 4 | 95 Gate 자동 품질 검증 | 1인 유지보수 vs Sudowrite 팀 (벤처 펀딩) |
| 5 | LLM-0 → LLM-2.5 점진 전환 (비용·모델 독립) | 한국 도메인 양면성 |

핵심: 차별화 5가지는 객관적으로 명확하나 약점 ① 작가 UI 없음이 결정적이다. UI 없으면 다른 자산이 무의미.

# §6. 5대 약점 × Phase E~H 해결 매핑

| 약점 | Phase E (V746~V820) | Phase F (V821~V900) | Phase G (V901~V980) | Phase H (V981~V1100) | Phase 외 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 작가 UI | ✅ 완전 해결 (SP-E.3 MVP V776~V790) | UI 고도화 | UI 다중 사용자 | — | — |
| ② 코퍼스 | ✅ 50편 (SP-E.1) | ✅ 200편 | 500편+ | 다언어 코퍼스 | KOFICE/KOCCA 협약 |
| ③ 작품 사례 | ⚠️ 첫 사례 가능 | 정식 작품 1~2편 | 히트작 가능 | 자율 작품 | 시장이 결정 |
| ④ 1인 유지보수 | △ RLAIF로 부담 일부 완화 | △ 다언어로 부담 증가 | ⚠️ B2B 매출 시 구조 해결 | ✅ Marketplace 본격 | 별도 자금 작업 |
| ⑤ 다언어 (한국 양면성) | 한국 우위 명문화 | ✅ 완전 해결 | 글로벌 SaaS | 다국 작가 | — |

정리:

• 3개 약점 (UI · 코퍼스 · 다언어) = **Phase E~F 안에서 보장 해결**

• 1개 약점 (작품 사례) = **Phase E 안에서 시작 가능, 히트는 시장 변수**

• 1개 약점 (1인 유지보수) = **Phase G 매출 + 별도 자금 작업 병행 필요**

순수 기술 로드맵으로 해결 안 되는 영역: 작품 히트 (시장 운) + 1인 유지보수 (자금·팀 빌딩)

# §7. Phase F~H 진화 비전 (3개 출처 통합)

## 7.1 비전 출처

| 출처 | 내용 |
| --- | --- |
| V581 v2.0 장기 비전 | Phase F~H V701~V1000: 영어·일본어 / GenerativeWorld 메타-IP / AuthorAI Marketplace |
| 본 모드 Phase D 본안 D-M-12 | Phase E manifest 사전 정의: KEDA / Multi-region / gRPC + Envoy / Multi-language SDK |
| 자료 B (Cursor·Cowork 비교 결론) | 200편 코퍼스 + B2B SDK / 외부 작가 온보딩 / Marketplace 본격 |

## 7.2 통합 Phase F~H 비전 (사용자 철학 반영)

| Phase | V범위 | 핵심 | LLM 정책 | 공식과 AI 결합 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | V746~V820 | 코퍼스 + AI Critic + UI + RLAIF (자료 A) | LLM-1 | Constitution 5축 중 구조·인물 2축 AI 교체 |
| F | V821~V900 | 다언어 (영어·일본어) + 200편 → N편 | LLM-1.5 | 공식 = AI Critic Ensemble의 RAG context base |
| G | V901~V980 | B2B SaaS + Multi-region + Marketplace MVP | LLM-2 | 공식 = 안전장치 |
| H | V981~V1100 | AuthorAI Marketplace + GenerativeWorld | LLM-2.5 | 공식 = 최종 검증 baseline (자율주행 안전장치 잔존) |

## 7.3 Phase별 핵심 자산 (V820·V900·V980·V1100 시점)

| Phase 종료 | 핵심 자산 | 상용 도구 대비 |
| --- | --- | --- |
| V820 (E Exit) | UI MVP + 50편 + AI Critic + RLAIF | Sudowrite와 같은 경기장 진입 |
| V900 (F Exit) | 다언어 + 200편 + Multi-language LoRA | 한국 외 시장 진입 가능 |
| V980 (G Exit) | B2B SaaS + Marketplace MVP + 정식 계약 수 건 | 수익 발생 + 팀 확대 가능 |
| V1100 (H Exit) | Marketplace 본격 + AuthorAI 자율 + GenerativeWorld | 상용 도구와 다른 가치 명제 확립 |

# §8. 권고 + 결정 대기 항목

## 8.1 즉시 결정 사항 (사용자)

| # | 항목 | 옵션 |
| --- | --- | --- |
| D1 | Phase E 노선 (옵션 A/B) | B 권고 (자료 A를 Phase E, 본 모드 D-M-12를 Phase G로 이연) |
| D2 | Phase E 진입 시점 | V745 완료 직후 (즉시) 또는 V680-AUDIT4 등 보강 commit 후 |
| D3 | 코퍼스 권리 확보 트랙 | KOFICE/KOCCA 협약 (운영 트랙 비-CI) / 공공 도메인 / Kaggle 350편 (라이선스 확인) |
| D4 | UI MVP 위치 | apps/workspace 신설 vs apps/studio_api/ 확장 |
| D5 | 1인 유지보수 → 자금 조달 전략 | Phase G 매출 대기 / 벤처 투자 / 오픈소스 기여자 모집 / 정부 R&D 과제 |

## 8.2 단기 작업 (Phase E 본안 작성 시)

사용자 호출 시 진행:

• 본 모드 패턴 적용 (GitNexus 사전 인덱스 + 3인 합의 + 단일 통합 docx + 단일 핸드오프)

• 자료 A base + P1~P9 정합 보강 흡수

• 사용자 철학 (LLM-1 점진 완화 + 공식 sanity check) 반영

• V745 실측 commit 위치 반영 (apps/studio_api/, federation/, disaster_recovery/ 등)

## 8.3 장기 작업 (Phase F~H 본안)

각 Phase 종료 시점에 별도 본안 작성 호출:

• Phase F (V821~V900): 다언어 확장 본안 — V900 종료 시점

• Phase G (V901~V980): B2B SaaS 본안 — Phase F 종료 시점

• Phase H (V981~V1100): Marketplace 본격 본안 — Phase G 종료 시점

각 Phase 본안은 이전 Phase 완료 자산 + 사용자 철학 + 시장 검증 결과 반영하여 재구성.

## 8.4 Phase 외 별도 작업 (자금·팀·시장)

| # | 작업 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| O1 | KOFICE/KOCCA 협약 추진 | Phase E SP-E.1 진입 전 (운영 트랙) |
| O2 | Kaggle 350편 라이선스 확인 | Phase E SP-E.1 진입 전 |
| O3 | 한국 드라마 작가 베타 5명 모집 | Phase E SP-E.3 UI MVP 직후 (V790) |
| O4 | 정부 R&D 과제 신청 (콘텐츠 진흥원·K-콘텐츠) | Phase E SP-E.1 후 즉시 |
| O5 | 벤처 투자 IR 자료 준비 | Phase E 종료 시점 (V820) |
| O6 | 오픈소스 기여자 모집 (한국 NLP 커뮤니티) | Phase F 진입 시점 |
| O7 | 콘텐츠 스튜디오 LOI (Studio Dragon/IHQ/SLL) | Phase F~G 매출 발생 전 |

# §9. 결론 + 다음 호출 시 진행 내용

본 보고서는 2026-05-27 ~ 2026-05-30 대화 내용을 8개 카테고리로 정리한 통합 자료다. 핵심 발견 4가지:

① **Phase E 노선 분기 미해결** — 본 모드 Phase D 본안 vs 자료 A Phase E 중 사용자 결정 필요 (옵션 B 권고)

② **사용자 설계 철학 확정** — 공식 보조 + AI 결합 + LLM-0→LLM-2.5 점진 완화. 자료 A 노선이 철학과 정확히 일치

③ **5대 약점 중 3개는 Phase E~F 내 보장 해결** — UI(E.3) / 코퍼스(E.1+F) / 다언어(F). 1인 유지보수는 Phase G + 별도 자금 작업

④ **상용 도구 대비 객관적 차별화 5가지 명확** — NKG/LoRA/도메인/Gate/LLM 독립성. 다만 UI 없으면 무의미

개발자가 본 보고서를 검토 후 의견을 추가하면, 상위 연산 모드(Opus)가 다음을 수행:

• 옵션 A/B 결정 사항 반영 → Phase E 본안 v1.0 작성 (단일 통합 docx + 단일 핸드오프)

• 자료 A base + P1~P9 정합 보강 흡수 + GitNexus 사전 인덱스 적용

• 사용자 철학 (LLM-1 점진 완화 + 공식 sanity check) 반영

• V745 실측 commit 위치 정확히 반영

Phase E 종료 시점(V820)에 Literary OS는 Sudowrite와 같은 경기장에 올라설 수 있다. 그 시점부터는 **차별화 자산(NKG·LoRA·도메인)이 상용 도구 대비 명확한 가치 명제를 제공한다**. Phase E 완료 = 시장 진입 시점.

— Literary OS Phase E 기획안 통합 보고서 v1.0  |  개발자 검토용  |  2026-05-30 —