Literary OS

V621 ~ V630 통합 본안 합의 제안서 v3.0

SP-B.4 완성 + V620_R 보강 통합 — Phase B 진정한 종료

기준선: v10.25.2 (V620-AUDIT2) · 60 Gates · 6,728+ Tests · G61 6축 PASS

목표: v11.0.0 (V630) · 60 Gates · G61 6+1축 PASS · 7,228+ Tests · Phase B 완전 종료

기반 본안 v2.0: literary_os_v601_v630_phase_b_blueprint_v2.docx (commit f16c5c8)

기반 감사: 2026-05-25_phase_b_audit_report.docx (V620 종료 실측)

이전 시도 V620_R (supersedes): literary_os_v620_r_proposal/blueprint.docx

작성: Chief Architect × Chief Compiler × Chief System Principal Engineer

2026-05-25

기밀 — LOS-V621-V630-PROPOSAL-V3-2026-05-25

# 1. 경영진 요약

본 v3.0 제안서는 본안 v2.0 V621~V630 잔여 SP-B.4 항목(6건 미완료 + 3건 부분 완료)과 V620_R 보강 항목(P-IF/conflict_policy/biweekly/Branch/ATIA/v11.0.0)을 하나의 V버전 시리즈로 통합 재설계한 합의 본안이다.

배경 정정 사실 4건:

- ① V620 종료 시점은 SP-B.4 완료가 아닌 SP-B.4 약 35~40% 진행 상태. V621~V630 본안 항목 다수(biweekly/ServePlane Helm/Grafana/운영문서/ATIA/G61 6+1축/v11.0.0) 미완료

- ② V620_R PATCH 시리즈는 PATCH가 아닌 V버전 본 작업으로 통합되어야 함 — 본안 v2.0 V621~V630에 이미 포함된 항목이 다수

- ③ V630 = Phase B 진정한 종료 = v11.0.0 GitHub Release + G61 6+1축 PASS + Tests 7,000+. 그 후 V631~ Phase C 진입

- ④ SP-B.2/B.3 retrofit (P-IF + conflict_policy + workload_profile + adv_seeds)도 SP-B.4 진행과 동시에 V621/V622에 흡수

3인 만장일치 결정:

| # | 결정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| D1 | V621~V630 10 versions 직렬 + V620_R 폐기 (산출물은 참조 보존) | V버전 통합이 가장 자연스러움. V620_R은 부분 흡수 |
| D2 | V621 = SP-B.2 retrofit (AgentEnvelope + ReaderFeedbackIngest + OpenAPI SemVer) | Phase C 인터페이스 사전 트레이스 — SP-B.2 종료 V606에서 누락된 사항 |
| D3 | V622 = SP-B.3 retrofit (conflict_policy 5종 + workload_profile + adv_seeds 5종) | SharedCharacterDBV2/MultiWorkOrchestratorV2/RewardModel 보강 — V607/V608에서 누락 |
| D4 | V623~V627 = 본안 v2.0 V621~V627 잔여 (Helm 사전 / 24h / biweekly / TrainPlane / ServePlane) | 본안 v2.0 그대로 + V614~V619 산출물 활용 |
| D5 | V628 = Grafana + Prometheus dashboard (Cost SLO + Krippendorff α drift) | 본안 v2.0 V628 그대로 |
| D6 | V629 = Phase B 운영 문서 (Diataxis 4) + ATIA mini-audit + Branch Protection | 본안 v2.0 V629 + V620_R R6 ATIA + R5 Branch Protection 통합 |
| D7 | V630 = G61 6+1축 (C7 verify_interfaces_trace 추가) + v11.0.0 GitHub Release | 본안 v2.0 V630 + V620_R R4 C7 통합. ADR-080 → ADR-097 supersedes |
| D8 | 사전 작업 V621-PRE = AGENTS.md/CLAUDE.md/preflight_step15 자동 학습 강제 | V620_R R0 흡수 — Sonnet 4.6 누락 방지 |
| D9 | ADR-088~097 10건 신설 (각 V버전 1건) + ADR-PC-IF 통합 신설 | 각 V버전 ADR 명시. ADR-080은 ADR-097이 supersedes |
| D10 | Tests +500 (V620 6,728 → V630 7,228+) — 본안 v2.0 +500보다 약간 보수적 | 각 V버전 평균 +50 TC. 실측에서 일부 회귀 +50 별도 |
| D11 | V630 종료 = Phase B 완전 종료 선언 → Phase C 본안 작성 트리거 | Phase C 본안 v3.0 작성 별도 세션 (상위 연산 모드) |
| D12 | Sonnet 4.6 자동 학습용 .md + .docx 양면 push | V620_R 실패 원인(handoff .md.docx 오류) 재발 방지 |

# 2. V620 종료 시점 정확한 상태 (감사 결과 재정리)

| 본안 v2.0 V버전 | 본안 항목 | V614~V620 허브 실측 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| V621 | SystemIntegrationTest E2E + Helm 사전 검증 | V613에 E2E 흡수. Helm 사전 검증 부재 | ▲ 부분 완료 |
| V622 | PerformanceOptimizer + Metrics5Axis 5축 | V614 완료 (p50/p95/p99 확인) | ✅ 완료 |
| V623 | 24h 장기 실행 + biweekly 시뮬레이션 | V617 LongRunMonitor만. 24h 시나리오/biweekly 부재 | ▲ 부분 완료 |
| V624 | 메모리 누수 검증 (tracemalloc) | V616 MemoryLeakDetector 완료 | ✅ 완료 |
| V625 | 자동 복구 + biweekly_train.yml + Lambda 폴백 | biweekly_train.yml 부재 | ❌ 미완료 |
| V626 | TrainPlane Helm 검증 | chart 존재, 검증 워크플로우 부재 | ▲ chart만 |
| V627 | ServePlane Helm 검증 | deploy/helm/serve_plane/ 부재 | ❌ 미완료 |
| V628 | Grafana + Prometheus dashboard | 디렉터리 전무 | ❌ 미완료 |
| V629 | Phase B 운영 문서 + ATIA + Branch Protection | docs/operations/ + ATIA 도구 + Branch Protection 모두 부재 | ❌ 미완료 |
| V630 | G61 6+1축 + v11.0.0 Release | G61 6축만. v10.25.2 (v11.0.0 미달) | ▲ 6축만 |

실측 완료율: ✅ 2건 / ▲ 4건 / ❌ 4건 = 약 35~40% (가중치 적용 시).

# 3. V620_R 6건 → V621~V630 통합 매핑

| V620_R | 보강 항목 | v3.0 V버전 흡수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | AGENTS.md/preflight 자동 학습 강제 | V621-PRE (사전 작업) | Sonnet 4.6 누락 방지 — V버전 진입 전 0.5일 |
| R1 | AgentEnvelope (P-IF-01) | V621 | SP-B.2 retrofit |
| R2 | ReaderFeedbackIngest (P-IF-03) | V621 | SP-B.2 retrofit |
| R3 | OpenAPI SemVer (P-IF-04) | V621 | SP-B.2 retrofit |
| R4 | G61 C7축 verify_interfaces_trace | V630 | 본안 v2.0 V630 G61 6+1축에 흡수 |
| R5a | conflict_policy 5종 | V622 | SP-B.3 retrofit |
| R5b | workload_profile 1/2/3 SLO | V622 | SP-B.3 retrofit |
| R5c | adv_seeds 5종 | V622 | SP-B.2 retrofit (RewardModel) |
| R5d-1 | biweekly_train.yml | V625 | 본안 v2.0 V625 그대로 |
| R5d-2 | Branch Protection | V629 | 본안 v2.0 V629 운영 정책에 흡수 |
| R6-1 | ATIA mini-audit 일괄 | V629 | 본안 v2.0 V629 외부 감사 패키지에 흡수 |
| R6-2 | v11.0.0 + Tests 7,000+ | V630 | 본안 v2.0 V630 그대로 |

결론: V620_R 12건 보강이 V621-PRE + V621 + V622 + V625 + V629 + V630의 6개 V버전에 자연 분산.

# 4. 3인 전문가 메타 리뷰

## 4.1 Chief Architect — 시스템 경계·인터페이스 진화

V620까지 안정 + V621~V630에서 외부 인터페이스(Helm/Dashboard/Branch)와 Phase C/D 인터페이스(P-IF) 동시 완성. SP-B.4가 비-기능적(운영/문서/감사) 요구를 중심으로 명확히 분리됨.

- V621 SP-B.2 retrofit — AgentEnvelope/ReaderFeedbackIngest/OpenAPI SemVer 3건 동시 (P-IF 표면 일괄 완성)

- V622 SP-B.3 retrofit — conflict_policy/workload_profile/adv_seeds 3건 동시 (MultiWork v2.0 보강)

- V623 Helm 사전 검증 (P-Arch-01) — V626/V627 본 검증 이전 lint + dry-run

- V627 ServePlane Helm 신설 + 검증 — TrainPlane과 격리된 prod 서빙 plane 분리 완성

- V630 G61 6+1축 (C7 verify_interfaces_trace) — Phase B → Phase C 진입 게이트 + ADR-080 → ADR-097 supersedes

## 4.2 Chief Compiler — 평가·CI·재현성·테스트

v3.0은 V620_R의 PATCH 방식 대신 V버전 신설 방식이라 회귀 테스트 관리가 단순. 각 V버전마다 단일 PR + 단일 ADR + 평균 +50 TC.

- V621 +60 TC (AgentEnvelope + ReaderFeedbackIngest + OpenAPI SemVer 통합 회귀)

- V622 +60 TC (conflict_policy 5종 + workload_profile + adv_seeds 5종)

- V623~V627 +30~50 TC 평균 (각 V버전 신규 모듈 단위 + 통합)

- V628 +30 TC (dashboard 메트릭 export 검증)

- V629 +60 TC (운영 문서 자동 검증 + ATIA + Branch Protection 회귀)

- V630 +50 TC (G61 6+1축 + v11.0.0 일관성 + 회귀 종합)

- 총 +500 TC (V620 6,728 → V630 7,228+) — 본안 v2.0 +500 동일

## 4.3 Chief System Principal Engineer — 거버넌스·진화·운영

V621~V630에서 Phase B의 운영 + 감사 + 문서 + semver 정상화가 완성됨. V630이 진정한 Phase B 종료점이며, 그 후 Phase C 진입은 자연스러운 전환.

- V621-PRE (사전 작업, R0 흡수) — AGENTS.md 자동 학습 강제. V620_R 실패 원인 재발 방지

- V625 biweekly_train.yml + Lambda H100 폴백 — 매월 1·15일 02:00 KST 자동. 운영 사이클 정착

- V628 Grafana + Prometheus — Cost SLO + Krippendorff α drift dashboard. RLHF 보상 모델 drift 시각화

- V629 ATIA mini-audit (R6 흡수) — 100건 무작위 + sha256 chain + ATIA 메타데이터 일괄 감리. 외부 감사 준비 완료

- V629 Branch Protection (R5d 흡수) — main sign-off ≥1 + status check (60 Gates + openapi_diff)

- V630 v11.0.0 GitHub Release + Phase B 완전 종료 선언 + KoreanDrama-Suite-v1 HF 비공개 등록

진화 방향 추가 제언:

- Phase C 진입 LOI 1건 시도 — V630 종료 후 2개월 이내. Phase C 본안 v3.0 작성 시 P-IF (V621) 활성 전제

- Phase D SDK 공개 준비 — V621 OpenAPI SemVer가 그 기반. Phase D 진입 시 추가 OpenAPI 안정성 검증

- v11.0.0 후속 v11.x patch — Hotfix는 v11.0.x로, 새 기능은 Phase C V631~로 분리

문제점·해결책 종합:

| # | 잔존 문제 / 우려 | 해결책 |
| --- | --- | --- |
| P1 | V620_R 산출물 부분 활용 — 사용자 혼동 가능성 | v3.0에서 V620_R supersedes 명시. 산출물은 참조 보존 (push 안 함) |
| P2 | V621 retrofit이 SP-B.2/B.3 기존 모듈 회귀 유발 가능 | V621 진입 전 V620 전체 회귀 baseline + retrofit 후 동등성 검증 |
| P3 | V627 ServePlane Helm 신설이 V605 ModelServing 라우팅 변경 필요할 수 있음 | V627은 chart만 신설 + ingress 룰만. ModelServing 코드 변경 없음 |
| P4 | V628 Grafana는 외부 의존성 (Grafana 서버) — Dev 환경 부담 | V628은 dashboard JSON만 commit. 운영 환경은 별도 운영자 deploy |
| P5 | V629 ATIA mini-audit 100건이 통과 안 될 가능성 (sha256 mismatch) | V629 진행 전 V592 ProvenanceIndex 점검 + 5만 신 sample run 1회 |
| P6 | V630 v11.0.0 승격 시 외부 사용자 영향 (현재 없을 듯 하나 확인) | CHANGELOG에 semver 변경 사유 명시 + 1.0.0 baseline 보장 |
| P7 | Sonnet 4.6 자동 학습 누락 재발 가능성 (V620_R 사례) | V621-PRE에서 AGENTS.md 강제 + preflight_step15 검증 함수 추가 |
| P8 | Tests 7,228 미달 가능성 | 각 V버전 +50 TC 평균. 부족 시 V630 최종에서 +50 보강 |

# 5. V621~V630 V버전별 합의 결정 + 본안 매핑

| V | 이름 | 기간 | 주요 모듈 | ADR | Tests + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V621-PRE | 자동 학습 강제 (R0) | 0.5일 | AGENTS.md + preflight_step15 | - | +5 |
| V621 | SP-B.2 retrofit (P-IF 3건) | 1주 | AgentEnvelope + ReaderFeedbackIngest + OpenAPI SemVer | ADR-088 | +60 |
| V622 | SP-B.3 retrofit (3건) | 1주 | conflict_policy + workload_profile + adv_seeds | ADR-089 | +60 |
| V623 | SystemIntegrationTest + Helm 사전 검증 | 3일 | test_system_integration 확장 + helm lint | ADR-090 | +30 |
| V624 | 24h 장기 시나리오 + 메모리 회귀 | 3일 | 24h test runner + V616/V617 통합 회귀 | ADR-091 | +30 |
| V625 | biweekly_train + Lambda 폴백 + 자동 복구 | 1주 | biweekly_train.yml + check_runpod + notify_slack + auto_recovery | ADR-092 | +50 |
| V626 | TrainPlane Helm 검증 | 3일 | helm test + dry-run + chart lint workflow | ADR-093 | +30 |
| V627 | ServePlane Helm 신설 + 검증 | 1주 | deploy/helm/serve_plane/ + Ingress + 검증 workflow | ADR-094 | +50 |
| V628 | Grafana + Prometheus dashboard | 3일 | monitoring/grafana/ JSON + prom scrape config | ADR-095 | +30 |
| V629 | 운영 문서 + ATIA + Branch Protection | 1주 | docs/operations/ Diataxis + atia_mini_audit.py + Branch Protection 설정 | ADR-096 | +60 |
| V630 | G61 6+1축 + v11.0.0 Release | 3일 | phase_b_exit_gate.py 갱신 + ADR-097 (supersedes ADR-080) + GitHub Release | ADR-097 | +50 + 회귀 +45 |

총 기간: 약 5주 (R0 사전 + 10 V버전). 본안 v2.0 V621~V630 동일 일정 + V620_R 보강 통합.

총 Tests +500 (V620 6,728 → V630 7,228+).

# 6. 신규 ADR 11건 (ADR-088~097 + ADR-PC-IF)

| ADR | 제목 | V버전 | 주요 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-088 | SP-B.2 retrofit — AgentEnvelope + ReaderFeedbackIngest + OpenAPI SemVer | V621 | P-IF-01/03/04 통합 부착. CanonicalBridgeV2 하위 호환 + FastAPI SemVer |
| ADR-089 | SP-B.3 retrofit — conflict_policy + workload_profile + adv_seeds | V622 | 5종 정책 + 1/2/3 SLO + 5종 적대 시드 통합 |
| ADR-090 | System Integration + Helm 사전 검증 정책 | V623 | Helm lint + dry-run 사전 + V626/V627 본 검증 분리 |
| ADR-091 | 24h 장기 시나리오 + 메모리 회귀 자동화 | V624 | scheduled long-run test + tracemalloc 회귀 |
| ADR-092 | biweekly_train + Lambda H100 폴백 + 자동 복구 | V625 | 매월 1·15일 02:00 KST + RunPod/Lambda 자동 전환 |
| ADR-093 | TrainPlane Helm 검증 정책 | V626 | helm test + GitHub Actions chart lint |
| ADR-094 | ServePlane Helm 신설 + 검증 정책 | V627 | deploy/helm/serve_plane/ 신설 + Ingress + ModelServing 연동 |
| ADR-095 | Grafana + Prometheus dashboard 표준 | V628 | Cost SLO + Krippendorff α drift 시각화 |
| ADR-096 | Phase B 운영 문서 (Diataxis) + ATIA mini-audit + Branch Protection | V629 | Diataxis 4 카테고리 + 100건 무작위 감리 + main sign-off |
| ADR-097 | Phase B Exit Gate G61 6+1축 + v11.0.0 (supersedes ADR-080) | V630 | C7 verify_interfaces_trace + semver major |
| ADR-PC-IF | Phase C/D 인터페이스 트레이스 통합 ADR | V621/V630 | P-IF-01~05 통합 명세 |

# 7. 의존성 그래프

V621-PRE (사전) → V621 → V622 → V623 → V624 → V625 → V626 → V627 → V628 → V629 → V630

병렬 가능: V623~V624 (Helm 사전 vs 24h test) / V625~V628 (biweekly vs Helm vs dashboard)

필수 순차: V621/V622 (retrofit) → V630 (C7은 V621 retrofit 통과 후만 PASS)

# 8. 리스크 레지스터 (v3.0 추가 8건)

| ID | 리스크 | 확률 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-V3-1 | V621 retrofit이 V606 G56/G57 회귀 유발 | 중 | 고 | V621 진입 전 baseline + retrofit 후 동등성 검증 + DeprecationWarning 1 시즌 후 |
| R-V3-2 | V622 conflict_policy=ESCALATE 기본이 기존 코드 호환성 깨뜨림 | 낮음 | 중 | default 유지 — 기존 동작과 동일. 새 정책은 명시 호출만 |
| R-V3-3 | V625 biweekly_train dry_run 5회 연속 실패 | 중 | 중 | dry_run 모드 기본 + 실 학습 비활성화 옵션 + 운영자 수동 트리거 |
| R-V3-4 | V627 ServePlane Helm 신설이 V605 ModelServing 라우팅 충돌 | 낮음 | 고 | V627은 chart + ingress만. ModelServing 코드 무변경 강제 |
| R-V3-5 | V628 Grafana dashboard JSON 파싱 오류 | 낮음 | 낮음 | 샘플 데이터로 import test + JSON schema 검증 |
| R-V3-6 | V629 ATIA mini-audit 100건 sha256 mismatch ≥1건 | 중 | 고 | V629 진입 전 V592 ProvenanceIndex 점검 + 5만 신 sample run |
| R-V3-7 | V629 Branch Protection 설정이 기존 PR 흐름 차단 | 중 | 중 | Branch Protection 적용 전 PR 1건 dry-run + 운영자 합의 |
| R-V3-8 | V630 v11.0.0 승격 시 외부 의존 라이브러리 호환성 깨짐 | 낮음 | 중 | CHANGELOG에 SemVer 변경 사유 명시 + downstream 알림 |

# 9. 결론 및 서명

본 V621~V630 통합 본안 v3.0은 본안 v2.0 V621~V630 잔여(6 미완료 + 3 부분) + V620_R 보강(12건) + V620_R 실패 원인 재발 방지(R0 → V621-PRE)를 하나의 V버전 시리즈로 통합한 합의 본안이다.

v2.0 잔여 + V620_R 통합 핵심 5건:

- [자동 학습] V621-PRE — AGENTS.md/preflight 자동 학습 강제. Sonnet 4.6 누락 방지

- [SP-B.2 retrofit] V621 — AgentEnvelope + ReaderFeedbackIngest + OpenAPI SemVer (Phase C 진입 cliff 해소)

- [SP-B.3 retrofit] V622 — conflict_policy + workload_profile + adv_seeds (MultiWork v2.0 보강)

- [SP-B.4 잔여] V623~V629 — Helm 사전/검증 + biweekly + dashboard + 운영 문서 + ATIA + Branch Protection

- [Phase B 종료] V630 — G61 6+1축 + v11.0.0 GitHub Release + Phase C 진입 선언

V630 종료 시점 Literary OS는 한국 드라마 LoRA v1.0 (8B+3B) + RLHF v1.0 + MultiWork v2.0 + Phase B Exit G61 6+1축 + P-IF-01~05 + conflict_policy 5종 + workload_profile + adv_seeds 5종 + biweekly_train + Branch Protection + TrainPlane/ServePlane Helm + Grafana dashboard + ATIA mini-audit + v11.0.0 / 60 Gates / 7,228+ Tests를 보유한다. Phase C(V631+ 멀티 에이전트 + 실시간 독자 피드백) 진입의 모든 안정 + 인터페이스 + 운영 기반이 완성된다.

문서 ID: LOS-V621-V630-PROPOSAL-V3-2026-05-25

기반 v2.0: literary_os_v601_v630_phase_b_proposal_v2.docx (commit f16c5c8)

V620_R supersedes: literary_os_v620_r_proposal/blueprint.docx (참조 보존, push 안 함)

후속 본안 설계도: literary_os_v621_v630_phase_b_blueprint_v3.docx + .md

후속 handoff: 2026-05-25_v621_v630_phase_b_main_handoff_v3.md (정상 .md 확장자)

Chief Architect       Chief Compiler       Chief System Principal Engineer

___________          ___________          ___________________________

— V621~V630 Proposal v3.0 (Final) | Based on v2.0 commit f16c5c8 + 감사 2026-05-25 | 2026-05-25 —