Literary OS

Phase E 기획안 통합 보고서 v1.1

v1.0 이후 7건 추가 — 코퍼스 실측 / UI/UX 구체화 / Claude Design / LLM-1 전환 10 ADR + CSPE 권고

선행: v1.0 (commit 0679d64f, 2026-05-30 push)

작성: 상위 연산 모드 (Opus) — 개발자 검토용 후속 자료

2026년 5월 30일 (후속)

핵심 추가: LLM-0 → LLM-1 전환 구체화 (10 ADR + 5 Gate + 12 모듈 + 5축 측정)

# §0. 본 보고서의 위치 (v1.0과의 관계)

본 v1.1은 통합 보고서 v1.0(commit `0679d64f`, push 완료) 이후 7건의 추가 대화 내용을 정리한다. v1.0의 8개 § (현황/노선 분기/철학/자료 평가/상용 비교/약점 매핑/Phase F~H 비전/권고)는 그대로 유효하며, 본 v1.1은 그 위에 다음 7개 § 추가:

| § | 제목 | 핵심 |
| --- | --- | --- |
| §1 | V745 코퍼스 실측 | 인프라 8 모듈 vs 실 데이터 0편 (합성 더미 1만 씬만 존재) |
| §2 | UI/UX 3-zone 구체화 | Left 25 / Center 50 / Right 25 + 멀티 프로바이더 best-of-n 3컬럼 |
| §3 | Cowork/Codex 보편 패턴 흡수 | 9건 매핑 |
| §4 | UI/UX 12 보강 항목 | UI-1 ~ UI-12 (3-zone + best-of-n + Live Artifacts + Skills + Scheduled) |
| §5 | Claude Design 외부 도구 | Anthropic Labs 2026-04-17 출시. Phase E SP-E.3 15주 → 3~5주 단축 |
| §6 | CSPE 7개 조언 | 옵션 B 즉시 / SP 순서 재배치 / Phase E 단축 / prototype-driven / 자금 트랙 |
| §7 | LLM-0 → LLM-1 전환 구체화 (핵심) | 10 ADR + 5 Gate + 12 모듈 + 5축 측정 + Phase F 진입 조건 |

핵심 변경: 사용자 지적 ('LLM-0 → LLM-2.5 점진 완화 로드맵을 Phase E에서 더 구체화') 반영하여 §7을 본 v1.1의 가장 중요한 섹션으로 다룬다.

# §1. V745 코퍼스 실측 — 인프라는 있고 실 데이터는 0편

## 1.1 코퍼스 정의 (대화만이 아님)

| 구성 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 원본 스크립트 | 대화 + 지문 + 씬 경계 (원문) |
| 청크 분할 | 씬 단위 300~500 토큰 / 시퀀스 800~1,200 토큰 |
| 인물 대사 묶음 | 인물별 목소리 학습용 별도 청크 |
| 메타데이터 (JSON 스키마) | 작품·구조·인물·서사 장치·평가 점수 (자료 B §5 정의) |
| 벡터 임베딩 | BGE-M3 한국어 임베딩 → ChromaDB 인덱싱 |
| NKG 관계 노드 | 인물 관계·감정 아크 그래프 삽입 |

즉 '드라마 1편 = 스크립트 + 분석 메타 + 임베딩 + 그래프' 4단 자산.

## 1.2 V745 zip 실측 결과

| 분류 | 위치 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 인프라 (코드) — 존재 ✅ | literary_system/corpus/ | 8 모듈: ingestor / validator / pii_filter / bgem3_embedder / cim_bootstrap / dataset_card_generator / provenance_index / __init__ |
| 실 한국 드라마 스크립트 — 0편 ❌ | repo/data/, repo/examples/sample_drama/, repo/literary_system/corpus/ | 드라마 작품 0건 |
| 합성 데이터 생성 코드 — 존재 ⚠️ | corpus_ingestor.py V557 | DRAMA_TITLES 10 + GENRES 7 + CHARACTERS_POOL 10 + SCENE_TEMPLATES 7로 1만 씬 생성 |
| 기타 데이터 | data/losdb/self_learning_gate.jsonl | Phase C SP-C.1 잔존 메트릭. 코퍼스 아님 |

## 1.3 합성 데이터의 한계 + 정당성

| 축 | 평가 |
| --- | --- |
| 패턴 학습 불가 | 7개 템플릿 변형 = 실제 한국 드라마 다양성 미반영 |
| AI Critic 훈련 불가 | '200편 패턴 대비 평가' 핵심인데 패턴 자체 없음 |
| RAG 검색 무의미 | '유사 씬 50개 공통 패턴' 검색 시 가짜 씬만 반환 |
| LoRA 학습 시 노이즈 | fine-tuning 결과가 가짜 문장 스타일 학습 |
| 인프라 PoC 정당성 | V557 시점 validator/embedder/cim_bootstrap 검증용. 목적 달성 |

자료 A·B·통합 보고서 v1.0이 일관되게 '코퍼스 0편'이라 한 이유 = 합성 데이터는 실 작품이 아니므로 코퍼스로 인정 X.

## 1.4 Phase E SP-E.1 (V746~V760)에서 해결

| V | 작업 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| V746~V747 | 드라마 분석 JSON 스키마 설계 | 작품 메타 / 구조 / 인물 / 서사 장치 / Constitution 점수 |
| V748~V752 | 파일럿 20편 JSON 추출 자동화 | 실제 드라마 스크립트 20편 |
| V753~V756 | ChromaDB 통합 + BGE-M3 | corpus/chromadb_adapter.py 신설 |
| V757~V758 | 스키마 semver 시스템 | 마이그레이션 가능 구조 |
| V759~V760 | Gold Standard 30편 | AI Critic 평가 기준선 |

V760 시점 50편 (파일럿 20 + Gold 30) 실 데이터 인덱싱 완료. Phase F에서 200편 확대.

# §2. UI/UX 3-zone 구체화 (Left 25 / Center 50 / Right 25)

## 2.1 정보 흐름 로직

| Zone | 비율 | 역할 | 변화 속도 | Cowork/Codex 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Left (Context) | 25% | 작품 구조 + 인물 + 씬 트리 | 느림 (작품 단위) | Cursor 파일 트리 + Cowork 프로젝트 사이드바 |
| Center (Canvas) | 50% | 씬 편집 + 멀티 프로바이더 결과 비교 | 즉시 (편집) | Cursor 에디터 + Codex inline diff |
| Right (Co-pilot) | 25% | 작가-AI 대화 + Critic + Live Artifacts | 실시간 (스트림) | Cowork 채팅 통로 + Cursor 채팅 패널 |

정보 흐름: Left(컨텍스트) → Center(작업) → Right(평가·대화) 단방향 + Right→Center 피드백 루프.

## 2.2 화면 mockup

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Top Bar (작품명 · 회차 · 작가 · 저장/내보내기) │ ├──────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┤ │ LEFT 25% │ CENTER 50% │ RIGHT 25% │ │ │ │ │ │ ▼ 작품 구조 │ ┌────────────────────────────┐ │ 💬 AI Co-pilot │ │ 메타 / 회차 │ │ 씬 본문 에디터 │ │ 채팅창 │ │ │ │ │ │ │ │ ▼ 회차 5 씬 트리 │ └────────────────────────────┘ │ ✏️ 입력... │ │ • 씬 1 ✅ │ │ │ │ • 씬 2 ✅ │ 🤖 멀티 프로바이더 (best-of-n) │ 📊 Live Artifacts│ │ • 씬 3 ⚡ ← │ ┌──────┬──────┬──────────┐ │ 씬 에너지 │ │ • 씬 4 ⏸ │ │Claude│ GPT │로컬 LoRA │ │ 감정 아크 │ │ │ │ 4.6 │ 5.0 │ v1.2 │ │ Gate 95/95 ✅ │ │ ▼ 인물 (NKG) │ ├──────┼──────┼──────────┤ │ │ │ 안유진●─강민호 │ │ 텍스트│ 텍스트│ 텍스트 │ │ ⏰ Scheduled │ │ (연인→갈등) │ │ R:.82│ R:.79│ R:.85 │ │ 회차 종료 감사 │ │ │ │[수락]│[수락]│[수락] │ │ 주간 아크 검토 │ │ ▼ Skills │ │[병합]│[병합]│ [편집] │ │ │ │ • 멜로 규칙 │ └──────┴──────┴──────────┘ │ │ │ • 작가 X 스타일│ │ │ │ │ 📜 diff (V1 → V2) │ │ │ │ [accept] [reject] [regenerate] │ │ └──────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┘ Bottom Bar (Constitution 5축 · 토큰 사용량 · 비용)

# §3. Cowork/Codex 보편 패턴 흡수 9건

| # | Cowork/Codex 패턴 | Literary OS 적용 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cowork 좌측 사이드바 (프로젝트·파일) | 작품 구조 + 회차 + 씬 트리 | Left Zone |
| 2 | Cowork 중앙 채팅 | 작가 자연어 지시 (대화창) | Right Zone 상단 |
| 3 | Codex/Cursor 중앙 에디터 | 씬 본문 편집 | Center Zone 메인 |
| 4 | Cursor inline diff (accept/reject) | 씬 diff 표시 | Center Zone 하단 |
| 5 | Cursor 우측 채팅 패널 | AI Co-pilot 대화 | Right Zone (Cowork와 통합) |
| 6 | Cowork Artifact 미리보기 | Live Artifacts 4개 패널 | Right Zone 하단 |
| 7 | Cowork Scheduled Tasks | 회차 종료 연속성 감사 / 주간 아크 검토 | Right Zone 하단 |
| 8 | Cursor Rules (MDC) | Skills 마크다운 | Left Zone 하단 |
| 9 | Cowork 사이드패널 토글 | Left/Right 패널 접기 | UI 컨트롤 |

# §4. UI/UX 12 보강 항목 (UI-1 ~ UI-12)

| ID | 항목 | 영향 SP·V |
| --- | --- | --- |
| UI-1 | 3-zone Left/Center/Right 25:50:25 레이아웃 | E.3 V776 |
| UI-2 | Left Zone 5 컴포넌트 (메타·회차·씬·NKG·Skills) | V777 |
| UI-3 | Center Zone 에디터 + diff + best-of-n 3컬럼 | V778~V779 |
| UI-4 | Right Zone Co-pilot 대화 + Live Artifacts + Scheduled | V780~V783 |
| UI-5 | 멀티 프로바이더 best-of-n UI 연동 | V797~V803 → V780 앞당김 |
| UI-6 | CanonicalBridgeV2 + AgentRouter UI 라우팅 | V662 활용 |
| UI-7 | 비용 추적 Bottom Bar | V785 |
| UI-8 | Skills 마크다운 Left Zone 하단 | V784~V787 |
| UI-9 | Scheduled Tasks Right Zone 상단 | V790 |
| UI-10 | 패널 접기/펼치기 토글 | V789 |
| UI-11 | 실시간 스트리밍 (Server-Sent Events) | V779 |
| UI-12 | 작가 메모·방향 지시 → 다음 씬 생성 반영 | V788 |

## 4.1 멀티 프로바이더 백엔드 연결

| 구성 요소 | 백엔드 (V745 시점 존재) | UI 표시 |
| --- | --- | --- |
| 멀티 프로바이더 라우터 | CanonicalBridgeV2 (V610) + AgentRouter (V662) | Center 상단 best-of-n 3컬럼 |
| 동시 생성 | SP-E.4 V797~V800 (자료 A) | 3컬럼 병렬 스트리밍 + spinner |
| AI Critic 점수 | CriticAgent (V648) + ConstitutionEval (V637) | 각 컬럼 하단 R(scene) 점수 |
| 작가 선택 | — (현재 없음) | accept / 병합 / 편집 3 옵션 |
| 비용 추적 | CostLedger (V590) | Bottom Bar 누적 비용 |

# §5. Claude Design 외부 도구 활용

## 5.1 도구 식별 (2026-04-17 출시)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 출시 | 2026-04-17, Anthropic Labs |
| 가용성 | Research preview (Claude Pro / Max / Team / Enterprise 구독자) |
| 백엔드 모델 | Claude Opus 4.7 |
| 본질 | Prompt-to-prototype 디자인 전용 앱. Figma 도전 선언 |

## 5.2 Literary OS 적용 가능 4 기능

| Claude Design 기능 | Literary OS 적용 |
| --- | --- |
| Design System Integration (codebase 자동 읽기) | limsanghyuk/literary-os 레포 연결 → 도메인 자동 인지 |
| 다중 입력 (DOCX/PPTX/XLSX/코드베이스/웹 캡처) | 본 모드 보고서·기획안 docx 직접 업로드 |
| 정제 도구 (inline 코멘트 / 직접 편집 / 조정 노브) | 3-zone 레이아웃 prototype 즉시 수정 |
| Code Handoff (Claude Code 단일 명령 전달) | FastAPI+React 코드 자동 생성 |

## 5.3 Phase E SP-E.3 (V776~V790) 단축 효과

| 기존 계획 (자료 A) | Claude Design 활용 시 |
| --- | --- |
| V776~V790 UI MVP (15주) | 2~4주로 단축 |
| FastAPI + React 수기 작성 | 자동 생성 (codebase 정합) |
| 디자인 시스템 수기 구축 | 자동 추출 (literary-os + 보고서 기반) |
| 작가 베타 5명 수동 피드백 | inline 코멘트 즉시 반영 |
| Skills MDC 별도 작성 | 자동 통합 (codebase 학습) |

SP-E.3 15주 → 3~5주 단축. 단축된 시간을 Phase F 코퍼스 200편 트랙에 투입 가능.

## 5.4 워크플로우

1. Claude Pro/Max 구독 + Claude Design Research Preview 가입 ↓ 2. limsanghyuk/literary-os 레포 연결 → codebase 자동 분석 (95 Gate / 9,766 TC / Phase A~D 학습) ↓ 3. 보고서 5종 docx 업로드: - 2026-05-30_phase_e_planning_report_v1.docx (v1.0) - 2026-05-30_phase_e_planning_report_v1.1.docx (본 문서) - 2026-05-30_phase_e_evaluation_report.docx (워크스페이스) - 자료 A·B (literary_os_phase_e_proposal / Rhase D 이후 기획안) ↓ 4. Prompt: "Literary OS 작가 워크스페이스 UI MVP. 3-zone (Left 25 / Center 50 / Right 25). Cowork·Codex 패턴 흡수. best-of-n 3컬럼. Live Artifacts 4 패널." ↓ 5. prototype 생성 → inline 코멘트로 정제 → 조정 노브 ↓ 6. Claude Code 핸드오프 → apps/workspace/ 또는 apps/studio_api/static/

# §6. CSPE 7개 조언

| # | 조언 | 요지 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 결정을 미루는 비용 > 잘못된 결정의 비용 | Phase D 완료 후 7일+ 보류. 결정 1시간 = 2주 진척 |
| 2 | 옵션 A vs B 노선 결정 = 사실 큰 차이 없음 | 실질 차이 = Phase 번호 표기만. **옵션 B 즉시 채택 (30초)** |
| 3 | 자료 A의 SP 순서 재배치 (UI 먼저) | SP-E.3 UI MVP를 1순위. 코퍼스보다 우선 (검증 강력) |
| 4 | Phase E 범위 V820 → V795~V800 단축 | 75 versions → 50 versions. Claude Design 활용 + Phase F 트랙 투입 |
| 5 | Claude Design 즉시 시도 (prototype-driven decision) | 보고서만 쌓지 말고 실제 prototype 만들기 |
| 6 | 1인 유지보수 + 자금 문제 별도 트랙 즉시 | 정부 R&D + GitHub Sponsors + 콘텐츠 스튜디오 LOI 동시 |
| 7 | 의사결정 프레임워크 (작은·중간·큰 분리) | 작은(노선) 즉시 / 중간(UI) PoC / 큰(자금) 신중 + 병렬 |

**핵심 한 문장**: prototype은 보고서 10개보다 강력한 결정 도구다. Claude Design 1시간으로 만든 첫 화면이 옵션 A/B 같은 모든 추상 결정을 자동으로 해소한다.

# §7. LLM-0 → LLM-1 전환 구체화 (Phase E 본질)

사용자 지적: 'LLM-0 → LLM-2.5 점진 완화 로드맵을 Phase E에서 더 구체화하고자 한다.' → 본 § 가장 중요 섹션.

## 7.1 SP 순서 재정렬

| 우선순위 | CSPE 직전 (UI 우선) | 사용자 의도 반영 (LLM-1 본질 우선) |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | SP-E.3 UI MVP (Claude Design) | SP-E.2 LLM-1 도입 + AI Critic 구체화 (본질) |
| 2순위 | SP-E.1 코퍼스 50편 | SP-E.1 코퍼스 (LLM-1 선행 조건) |
| 3순위 | SP-E.2 AI Critic | SP-E.3 UI MVP (Claude Design, 병렬) |
| 4순위 | SP-E.4 RLAIF | SP-E.4 RLAIF |

최종 순서: SP-E.1 → SP-E.2 (핵심) → SP-E.3·SP-E.4 (병렬)

## 7.2 10개 ADR 분해 (자료 A '한 줄'을 10건으로 확장)

| ADR | 제목 | 핵심 결정 |
| --- | --- | --- |
| ADR-α | LLM-1 정의 + 허용·금지 경계 | 허용: critic/* / 금지: corpus/, constitution/, finetune/ |
| ADR-β | CriticInterface 추상 레이어 | evaluate(scene, context) → CriticResult 표준 |
| ADR-γ | RAG 컨텍스트 의무 규칙 | 모든 LLM-1 호출에 ChromaDB 검색 결과 포함 |
| ADR-δ | AI Critic vs Constitution 일치율 기준 | Gold 30편 일치율 ≥0.80 → 공식 축 교체 |
| ADR-ε | 코퍼스 <50편 시 LLM-1 자동 차단 | 안전장치. 코퍼스 카운트 실시간 체크 |
| ADR-ζ | LLM-1 비용 추적 (CostLedger 확장) | V590 CostLedger에 LLM-1 분류 필드 |
| ADR-η | AI Critic Ensemble 5종 구조 | 구조·인물·대사·감정·장르 Critic 분리 |
| ADR-θ | 공식 sanity check 역할 정의 | LOSConstitution = AI Critic baseline 비교 |
| ADR-ι | 점진 전환 측정 지표 (5축) | 적용률·호출률·일치율·비용·안전성 |
| ADR-κ | Phase F (LLM-1.5) 진입 조건 | Phase E 안정 + 코퍼스 200편 + Critic 5축 전체 AI |

ADR 번호 부여: V745 기준 ADR-097 이후 + Phase D ADR-143~210 정합 후 ADR-211+ 권고.

## 7.3 5개 신설 Gate

| Gate | 검증 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| G_LLM1_BOUNDARY | LLM-1 경계 (허용·금지 모듈) | corpus/constitution/finetune에 외부 LLM 호출 0건 (정적 검사) |
| G_LLM1_RAG | RAG 컨텍스트 의무 | 모든 critic/* LLM 호출에 ChromaDB 결과 포함 (런타임) |
| G_LLM1_SAFETY | 코퍼스 <50편 자동 차단 | 49편 시 LLM-1 호출 PoCRangeExceeded 예외 |
| G_LLM1_ALIGNMENT | AI Critic vs Constitution 일치율 | Gold 30편 일치율 ≥0.80 |
| G_LLM1_COST | LLM-1 비용 SLO | 월 $50 hard / $30 soft (Phase A·B의 LLM 비용과 별도) |

## 7.4 12개 신규 모듈

literary_system/critic/ ├── __init__.py # 5종 Critic re-export + Ensemble ├── base.py # CriticInterface 추상 (ADR-β, V761) ├── structure_critic.py # 구조 Critic (V762) ├── character_critic.py # 인물 Critic (V763) ├── dialogue_critic.py # 대사 Critic (V764) ├── emotion_critic.py # 감정 Critic (V765) ├── genre_critic.py # 장르 Critic (V766) ├── critic_ensemble.py # 5종 통합 (V767, ADR-η) ├── llm1_router.py # LLM-1 호출 vs 공식 (V768, ADR-α/ε) ├── rag_context.py # RAG 의무 (V769, ADR-γ) ├── alignment_monitor.py # Constitution vs Critic 일치율 (V770, ADR-δ) ├── corpus_gate.py # 코퍼스 <50편 차단 (V771, ADR-ε) └── llm1_metrics.py # 5축 측정 (V772, ADR-ι)

## 7.5 5축 측정 지표 (ADR-ι)

| 축 | 측정 | SP-E.2 종료 목표 |
| --- | --- | --- |
| 적용률 | LLM-1 적용 모듈 / 전체 critic 모듈 | ≥0.6 (3/5축) |
| 호출률 | LLM 호출 / 전체 critic 호출 | ≤0.4 (60% 로컬 sanity check) |
| 일치율 | AI Critic vs Constitution 5축 동의율 | ≥0.80 (Gold 30편) |
| 비용 | 월 LLM-1 호출 비용 | ≤$50 hard / ≤$30 soft |
| 안전성 | 코퍼스 <50편 차단 + RAG 의무 위반 | 0건 |

## 7.6 SP-E.2 (V761~V775, 15v) 새 구조

| V | 작업 | ADR | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| V761 | CriticInterface 추상 | ADR-β | — |
| V762~V766 | 5종 Critic (구조/인물/대사/감정/장르) | — | — |
| V767 | critic_ensemble.py | ADR-η | — |
| V768 | llm1_router.py + 안전장치 | ADR-α + ε | G_LLM1_BOUNDARY |
| V769 | rag_context.py + RAG 의무 | ADR-γ | G_LLM1_RAG |
| V770 | alignment_monitor.py | ADR-δ | G_LLM1_ALIGNMENT |
| V771 | corpus_gate.py | ADR-ε | G_LLM1_SAFETY |
| V772 | llm1_metrics.py 5축 측정 | ADR-ι | — |
| V773 | LOSConstitution sanity check 통합 | ADR-θ | — |
| V774 | CostLedger LLM-1 분류 필드 | ADR-ζ | G_LLM1_COST |
| V775 | SP-E.2 통합 + Phase F 진입 조건 | ADR-κ | (G_LLM1 5종 모두 PASS) |

## 7.7 핵심 코드 스켈레톤 (4건)

# literary_system/critic/base.py (V761, ADR-β) from abc import ABC, abstractmethod from dataclasses import dataclass @dataclass class CriticContext: """모든 Critic에 의무 주입되는 RAG 컨텍스트 (ADR-γ).""" similar_scenes: list[dict] # ChromaDB top-k nkg_recall: dict # NKG 인물 상태 constitution_baseline: float # 공식 sanity check class CriticInterface(ABC): @abstractmethod def evaluate(self, scene: Scene, context: CriticContext) -> CriticResult: if not context.similar_scenes: raise RAGContextMissingError(f'{self.__class__.__name__}: RAG 의무 위반')

# literary_system/critic/llm1_router.py (V768, ADR-α/ε) class LLM1Router: CORPUS_MIN_FOR_LLM1 = 50 MONTHLY_COST_HARD = 50.0 def decide(self, task: dict) -> str: if get_corpus_size() < self.CORPUS_MIN_FOR_LLM1: return 'constitution_only' # ADR-ε 안전장치 if cost_ledger.month_total_llm1() >= self.MONTHLY_COST_HARD: return 'constitution_only' # 비용 차단 return 'llm1_call'

# literary_system/critic/alignment_monitor.py (V770, ADR-δ) class AlignmentMonitor: ALIGNMENT_TARGET = 0.80 def measure(self, ai_results, constitution_results) -> float: alignments = [ cosine_similarity(ai.scores, c.scores) for ai, c in zip(ai_results, constitution_results) ] return sum(alignments) / len(alignments) def gate_check(self) -> bool: return self.measure(...) >= self.ALIGNMENT_TARGET

# literary_system/critic/critic_ensemble.py (V767, ADR-η/θ) class CriticEnsemble: SANITY_DIVERGENCE_THRESHOLD = 0.30 def evaluate(self, scene: Scene) -> EnsembleResult: ai_scores = {n: c.evaluate(scene) for n, c in self.critics} constitution_scores = self.constitution.score_scene(scene) divergence = abs(mean(ai_scores) - constitution_scores) if divergence > self.SANITY_DIVERGENCE_THRESHOLD: self._alert_divergence(ai_scores, constitution_scores) return EnsembleResult(ai_scores, constitution_scores, divergence)

## 7.8 Phase F (LLM-1.5) 진입 조건 5건 (ADR-κ)

| 조건 | 측정 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| LLM-1 안정성 | G_LLM1_ALIGNMENT 3개월 연속 PASS | 일치율 ≥0.80 |
| 코퍼스 확대 | 50편 → 200편 | Phase F SP-F.1 |
| 비용 SLO 안정 | LLM-1 월 비용 6개월 평균 | ≤$50 |
| Critic 5종 전체 검증 | 구조·인물·대사·감정·장르 모두 일치율 ≥0.80 | 5축 모두 |
| 작가 베타 피드백 | 5명 이상 사용 + 만족도 | ≥0.7 |

위 5건 모두 만족 시 Phase F 진입 (LLM-1.5: Critic 5축 전체 AI + 생성 단계 부분 완화).

# §8. Phase E 본안 v1.0 작성 시 흡수 우선순위

| 우선 | 항목 | 영향 SP | 분량 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★★★★★ | LLM-0 → LLM-1 전환 10 ADR + 5 Gate + 12 모듈 + 5축 측정 + Phase F 진입 조건 | SP-E.2 | 30% |
| ★★★★ | 코퍼스 50편 + ChromaDB + Provenance | SP-E.1 | 20% |
| ★★★★ | UI 3-zone + Claude Design 활용 | SP-E.3 | 20% |
| ★★★ | DPO RLAIF + best-of-n | SP-E.4 | 20% |
| ★★★ | Exit Gate + ADR-κ Phase F 진입 조건 | SP-E.5 | 10% |

## 8.1 결정 사항 매트릭스 (사용자)

| # | 항목 | CSPE 권고 | 사용자 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Phase E 노선 (옵션 A/B) | **B 즉시** (Phase E = 자료 A) | 미결정 |
| D2 | Phase E 진입 시점 | 즉시 | 미결정 |
| D3 | 코퍼스 권리 트랙 | 병행 (KOFICE + Kaggle + 정부 R&D) | 미결정 |
| D4 | UI MVP 위치 | apps/studio_api/ 확장 | 미결정 |
| D5 | 자금 조달 | 정부 R&D + Phase G 매출 병행 | 미결정 |
| D6 (신규) | SP 순서 | SP-E.1 → SP-E.2 (핵심) → SP-E.3·SP-E.4 병렬 | 미결정 |
| D7 (신규) | Phase E 범위 | V746~V795 (50v 단축) | 미결정 |
| D8 (신규) | Claude Design 사용 | 즉시 가입 + prototype 생성 | 미결정 |

## 8.2 다음 호출 시 상위 모드 작업

개발자 의견·결정 추가 후 호출 시:

• Phase E 본안 v1.0 작성 — 단일 통합 docx + 단일 핸드오프 md

• 본 v1.1 §7 LLM-1 전환 10 ADR을 본안 §1 메인 섹션으로 (분량 30%)

• 자료 A base + P1~P9 정합 보강 + 본 v1.1 12 UI 보강 + Claude Design 워크플로우 흡수

• 사용자 철학 (공식 sanity check + AI 학습 점진 도입) 반영

• V745 실측 commit 위치 정확 반영

• GitNexus 사전 인덱스 적용 + 3인 합의 (CSA·CSC·CSPE)

# §9. 결론

본 v1.1은 v1.0 push 이후 7건 추가 대화를 정리한 후속 자료다. 핵심 추가 5건:

① **V745 코퍼스 실측** — 인프라 8 모듈 vs 실 데이터 0편 + 합성 더미 1만 씬. Phase E SP-E.1에서 해결

② **UI/UX 3-zone 구체화** — Left 25 / Center 50 / Right 25 + Cowork/Codex 9건 흡수 + 12 보강 항목

③ **Claude Design 외부 도구** — 2026-04-17 출시. Phase E SP-E.3 15주 → 3~5주 단축

④ **CSPE 7개 조언** — 옵션 B 즉시 / SP 재정렬 / Phase E 단축 / prototype-driven / 자금 트랙

⑤ **LLM-0 → LLM-1 전환 구체화 (Phase E 본질)** — 10 ADR + 5 Gate + 12 모듈 + 5축 측정 + Phase F 진입 조건

Phase E 본안 v1.0 작성 시 §7 LLM-1 전환을 **메인 섹션 (분량 30%)** 으로 다루고 코퍼스·UI·RLAIF를 각 20%씩 균형 배치하면 사용자 철학(공식 보조 + AI 학습 점진 도입) 완전 반영 가능.

**다음 호출 시점**: 개발자가 본 v1.1 + v1.0을 함께 학습 + 결정 사항 D1~D8 추가 → 상위 모드 호출 → Phase E 본안 v1.0 작성 (15~30분).

— Phase E 기획안 통합 보고서 v1.1  |  v1.0 이후 7건 추가  |  2026-05-30 —