# Phase B 본안 v2.0 핸드오프 — V601~V630 저연산 모드용

작성일: 2026-05-22 작성 모드: 상위 연산 모드 (Opus) 대상: 저연산 개발 모드 기반 본안:

- docs/sessions/literary_os_v596_v630_phase_b_proposal.docx (v1.0 Final, commit cad96ee1)

- docs/sessions/literary_os_v596_v630_phase_b_blueprint.docx (v1.0 Final, commit cad96ee1)

- docs/sessions/2026-05-21_v596_v630_phase_b_handoff.md (v1.0)

본안 v2.0 산출물 (본 세션, 2026-05-22):

- literary_os_v601_v630_phase_b_proposal_v2.docx (3인 합의 본안 v2.0 — SP-B.2/B.3/B.4)

- literary_os_v601_v630_phase_b_blueprint_v2.docx (시스템 설계도 v2.0)

- 2026-05-22_v601_v630_phase_b_main_handoff_v2.md (본 문서)

기준선: v10.5.0 (V600) · 53 Gates · 6,382 Tests · ADR-001060 · CI GREEN 목표 상태: v11.0.0 (V630) · 60 Gates · 7,000+ Tests · ADR-001072 + ADR-PC-IF

## 0. 본 문서의 위치

본 핸드오프는 본안 v1.0이 SP-B.1 (V596V600) 실 구현으로 검증된 시점에서 잔여 SP-B.2/B.3/B.4 (V601V630, 30 versions)를 재정밀화한 본안 v2.0의 저연산 모드용 작업 지시서다.

v1.0 → v2.0 진화 규칙:

- v1.0의 4 SP / V596~V630 / 17 ADR / 9 Gate 골격은 그대로 계승

- V600 실측 사실 9건(F-01~F-09)을 잔여 SP에 반영

- v2.0 신규 보강 12건(B-V2-01B-V2-12)을 V601V630에 분산 부착

- Phase C/D 인터페이스 사전 트레이스 5건(P-IF-01~05) 추가

- SP/ADR/Gate 번호는 v1.0 그대로 유지

## 1. 학습해야 할 핵심 문서 (우선순위)

| 순위 | 문서 | 학습 목적 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | literary_os_v601_v630_phase_b_proposal_v2.docx | 본안 v2.0 합의 결정 16건(D17D32) + 보강 12건(B-V2-0112) + 쟁점 10건(B-D11~20) + G61 6+1축 |
| 2순위 | literary_os_v601_v630_phase_b_blueprint_v2.docx | 26개 신규/확장 모듈 + 12 ADR 부속 + 7 Gate 검증 로직 + 코드 스켈레톤 |
| 참조 v1.0 | literary_os_v596_v630_phase_b_proposal.docx (commit cad96ee1) | v1.0 16개 보강(B-M-01~16) 원본 |
| 참조 v1.0 | literary_os_v596_v630_phase_b_blueprint.docx (commit cad96ee1) | v1.0 39개 모듈 매트릭스 원본 |
| 참조 SP-B.1 완료 | CHANGELOG_V600.md, docs/adr/ADR-060.md | LoRA Pipeline + G54 7CP |
| 필수 | LITERARY_OS_CLAUDE_PREFLIGHT_GUIDE.md | 매 SP 진입 전 15단계 |

## 2. SP-B.1 종료 전제 (V600 기준 확인)

V601 진입 전 다음이 main HEAD에 모두 존재 + PASS:

- v10.5.0 (V600) commit 머지 완료

- 53/53 Gates ALL PASS (G53 + G54 포함)

- 6,382+ Tests PASS

- ADR-001~060 본문 commit

- LoRA Fine-tuning Pipeline 완전 동작 (학습 1회 ~$24)

- LoRAArtifact 3-tag (seed/commit/dataset SHA) 무결성

- ProvenanceLedger sha256 chain 0 mismatch

- Llama-3.1-8B(본 학습) + Llama-3.2-3B-Instruct(lite) 호환성 확보

- pyproject.toml [finetune] optional-deps 정상 동작

## 3. 3 Sub-Phase 직렬 진행 (잔여 30 versions, 8개월)

### SP-B.2 (V601V610, 10 versions, M+0M+3개월) — RLHF 루프 + 헌법 기반 보상

v1.0 골격: RewardModel → RLHFDatasetBuilder → PPOTrainer(G55) → RLHFMonitor → A/B → RLHFGate(G56) + ConstitutionGate(G57).

v2.0 보강 분산 부착:

V601 체크리스트:

- literary_system/rlhf/reward_model.py (Constitution 5축 → 스칼라, 마커 가중치 상한 0.20)

- adv_seeds 인터페이스 사전 정의 (B-V2-03 준비)

- quality_correlation() hook 추가 (D23 보상-품질 상관 검증)

- ADR-061 (LoRA 보상 모델 + 마커 상한 부속 보강)

V602 체크리스트:

- literary_system/rlhf/rlhf_dataset_builder.py ((씬, 보상) 쌍 JSONL)

- 배치 보상 계산 캐싱 + DatasetRegistry SHA 재사용

- 8B/3B 듀얼 데이터셋 sample_rate=1.0/0.3 (B-V2-01 데이터측)

V603 체크리스트:

- literary_system/rlhf/ppo_trainer.py (TRL PPO + Gate G55)

- literary_system/rlhf/constraint_guard.py (KL + 안전성 클램프)

- KLThresholdByCycle (cycle1 ≤0.08 / cycle2 ≤0.06 / cycle3 ≤0.05) — D22

- DualTrackConfig 8B/3B 듀얼 학습 + 시간대 격리 (02:00/04:00 KST) — B-V2-01

- ADR-062 (PPO + KL 단계 + dual_track)

V604 체크리스트:

- literary_system/rlhf/rlhf_monitor.py (보상 추세 + 자동 롤백 + LOSDB 영속화)

- Krippendorff α cycle별 자동 측정 (D30)

- α drift > 0.1 시 자동 알림

V605 체크리스트:

- A/B 테스트 LoRA v1 vs RLHF v1

- literary_system/serving/canary_controller.py (4단계 DRY_RUN→S1_SMOKE→S2→S3→S4)

- auto_decide=True 강제 (B-V2-04, D24) — 5분 dry-run + 60분 smoke + KPI 자동 PASS/FAIL

- literary_system/serving/model_serving_endpoint.py (FastAPI + /model_card + /openapi.yaml)

- detect_breaking_change() hook (B-V2-07, P-IF-04, SemVer 감지)

- .github/workflows/canary_kpi.yml

- ADR-063 (Canary 자동 결정 + SemVer)

V606~V608 체크리스트 (RLHF cycle 1/2/3):

- V606 RLHF cycle 1 + KL ≤0.08 + 적대적 시드 5건 강제 (B-V2-03) + 인간 calibration ≥0.7

- V607 RLHF cycle 2 + KL ≤0.06 + 적대적 시드 5건 + SafetyRegressionV2 4축 자동

- V608 RLHF cycle 3 + KL ≤0.05 + 적대적 시드 5건 + Krippendorff α 1차 측정 + cycle α drift 검증

적대적 시드 5종: 마커 스터핑 / 길이 인플레이션 / 반복 패턴 / 극단 감정 / 장르 이탈

V609 체크리스트:

- 안전성 회귀 스위트 통합 (자해/혐오/PII/저작권 0건)

- PiiFilter v2.0 회귀 검증

V610 체크리스트:

- literary_system/gates/rlhf_gate.py (G56: R(scene)≥0.75 + delta≥0.05 + adv_seed_block ≥5)

- literary_system/gates/constitution_gate.py (G57: 5축 상관 ≥0.80 + 마커 스터핑 5건 차단)

- literary_system/llm_bridge/canonical_bridge_v2.py (외부 + 로컬 동시)

- AgentEnvelope 사전 표면 (P-IF-01, B-V2-05) — Phase C MultiAgent 인터페이스

- RoutingPolicy.agent_routing 차원 (Phase C 활성 hook)

- ADR-064 (RLHF Gate + AgentEnvelope) + ADR-PC-IF (신규 v2.0)

- SP-B.2 mini-audit (D31): 100건 무작위 + ATIA + sha256 chain

SP-B.2 완료 조건: G55 / G56 / G57 PASS + mini-audit PASS + RLHF R(scene)≥0.75 + +300 PASS (V610 6,682+)

### SP-B.3 (V611V620, 10 versions, M+3M+6개월) — MultiWork 협업 프레임워크

V611 체크리스트:

- literary_system/multiwork/shared_character_db.py v2.0 (GraphRealAdapter)

- ConflictPolicy 5종: RENAME/MERGE/FORK/BLOCK/ESCALATE (B-V2-09, D26)

- ConflictPriority 우선순위 3축: 저작권 > 등장 작품 수 > 첫 등장 일자

- resolve() API 구현

- 매 캐릭터 추가/변경 시 ProvenanceLedger sha256 chain 등재 (F-04)

- ADR-065 (SharedCharacterDB v2.0 + conflict_policy)

V612 체크리스트:

- literary_system/multiwork/shared_world_db.py v2.0

- WorldConsistencyGate (세계관 충돌 자동 감지)

- 매 입력 sha256 chain 등재 (F-04)

V613 체크리스트:

- literary_system/multiwork/multi_work_orchestrator_v2.py (PriorityQueue + 캐릭터 일정)

- WorkloadProfile (SINGLE/DUAL/TRIPLE) + SLOByProfile (3s/5s/8s) — B-V2-08, D25

- Gate G58 (2작품 동시 + 충돌 0 + 응답 ≤5초)

- ADR-066

V614 체크리스트:

- literary_system/multiwork/multi_work_cim.py v2.0 (실시간 갱신 + 이벤트 스트림)

- project_isolation v2.0 — 작품 간 220K 컨텍스트 누설 차단 (F-08, P11)

V615 체크리스트:

- literary_system/multiwork/genre_transfer.py (LoRA 어댑터 교환)

- literary_system/serving/lora_stacking_adapter.py (P-IF-02)

- kl_variance_monitor_hook() Phase C 다중 활성 사전 표면

- Phase B는 단일 LoRA, 다중은 NotImplementedError

- literary_system/multiwork/author_license_api.py (저작권 추적)

- ADR-067 (장르 전이 + LoRAStackingAdapter Phase C+ hook)

V616~V619 체크리스트:

- V616 3작품 E2E 테스트 setup

- V617 캐릭터 캐시 최적화 (Redis or LRU)

- V618 세계관 인덱스 최적화 (Trie or FAISS)

- V619 성능 프로파일링 + 5축 측정 (B-V2-10 사전 적용)

V620 체크리스트:

- literary_system/multiwork/reader_feedback_ingest.py (P-IF-03, B-V2-06)

- Phase B는 NotImplementedError, Phase C에서 활성

- literary_system/gates/multiwork_integration_gate.py (G59: 3작품 + 일관성≥0.85 + 저작권 100% + SLO 1/2/3=≤3/5/8초)

- ADR-068 (G59 + ReaderFeedbackIngest)

- SP-B.3 mini-audit (D31): 3작품 통합 100건 + ATIA + sha256

SP-B.3 완료 조건: G58 / G59 PASS + 3작품 동시 + 충돌 0건 + +200 PASS (V620 6,882+)

### SP-B.4 (V621V630, 10 versions, M+6M+8개월) — 통합 최적화 + Phase B Exit

V621 체크리스트:

- tests/integration/test_system_integration.py (LoRA + RLHF + MultiWork E2E)

- 성능 프로파일링 + 병목 식별

- TrainPlane/ServePlane Helm 사전 검증 (P-Arch-01, F-07) — V626/V627 본 검증 전 lint

- ADR-069

V622 체크리스트:

- literary_system/optimization/performance_optimizer.py (INT8 + KV 캐시)

- Metrics5Axis (latency P50/P95/P99 + throughput + GPU util + Mem peak + Cost/scene) — B-V2-10, D27

- RegressionFloor -0.02 (5축 모두) — B-D18

- Gate G60 (P95 ≤1.5초 + GPU SLO + 메모리 안정 + 5축 회귀 floor)

- ADR-070

V623~V628 체크리스트:

- V623 24h 장기 실행 + 매월 1·15일 02:00 KST 시뮬레이션 (D29)

- V624 메모리 누수 검증 (tracemalloc + valgrind)

- V625 자동 복구 + biweekly_train.yml (B-V2-11, D29) + Lambda H100 폴백 + Slack 알림

- V626 TrainPlane Helm chart 본 검증

- V627 ServePlane Helm chart 본 검증

- V628 Grafana + Prometheus dashboard + Krippendorff α drift + Cost SLO 알림

V629 체크리스트:

- Phase B 운영 문서 (Diataxis 4 카테고리)

- API 레퍼런스 + ATIA 메타데이터 외부 감사 패키지 (V610/V620 mini-audit 종합)

- GitHub Branch Protection 설정 (B-V2-12, D32): main sign-off ≥1 + force push 차단 + 60 Gates status check 필수

- release_gate.py 자동 commit status 게시

- ADR-071

V630 체크리스트:

- literary_system/gates/phase_b_exit_gate.py (G61 6+1축)

- C7축: verify_interfaces_trace() — P-IF-01~05 표면 존재 확인 (D28)

- v11.0.0 릴리즈 + GitHub Release

- Phase C 진입 선언 PR 머지

- ADR-072 (G61 6+1축)

SP-B.4 완료 조건: G60 / G61 PASS + 60 Gates + 7,000+ Tests + +150 PASS (V630 7,032+)

## 4. Gate G61 — Phase B Exit 6+1축 (V630, v2.0)

| 축 | 지표 | 임계값 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | LoRA Fine-tuning | Gate G54 PASS | V600 (이미 PASS) |
| C2 | RLHF 품질 + 헌법 일관성 | G56 + G57 PASS | V610 |
| C3 | MultiWork 통합 | G59 PASS | V620 |
| C4 | 성능 최적화 | G60 PASS | V622 (5축 회귀 -0.02 floor) |
| C5 | 60 Gates ALL PASS | release_gate.passed_count ≥ 60 | 누적 |
| C6 | 7,000+ Tests | test_runner.total_pass ≥ 7,000 | 누적 |
| C7 | Phase C/D 인터페이스 트레이스 PASS | P-IF-01~05 5건 모두 표면 존재 | v2.0 신규 (D28) |

6+1축 모두 PASS = Phase C (V631+ 멀티 에이전트 + 실시간 독자 피드백) 진입 가능.

P-IF-01~05 (Phase C/D 인터페이스 사전 트레이스):

- P-IF-01 AgentEnvelope in canonical_bridge_v2.py (V610) — Phase C MultiAgent 인터페이스

- P-IF-02 LoRAStackingAdapter.kl_variance_monitor_hook() (V615) — Phase C Multi-LoRA hook

- P-IF-03 ReaderFeedbackIngest (V620) — Phase C 실시간 독자 피드백 어댑터 (NotImplementedError)

- P-IF-04 model_serving_endpoint.detect_breaking_change() (V605) — Phase D SDK SemVer 감지

- P-IF-05 PhaseBExitGate.verify_interfaces_trace() (V630) — 본 게이트 자체 (C7)

## 5. 신규 ADR (12 부속 보강 + ADR-PC-IF 신규)

| ADR | 제목 | Version | v2.0 부속 추가 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-061 | RLHF 보상 모델 설계 | V601 | + adv_seeds + 상관 (B-V2-03) |
| ADR-062 | PPO 하이퍼파라미터 | V603 | + KL 단계 + dual_track (B-V2-01/02) |
| ADR-063 | A/B 챔피언 + Canary | V605 | + 자동 결정 + SemVer (B-V2-04/07) |
| ADR-064 | RLHF Gate 정책 | V610 | + AgentEnvelope (P-IF-01) |
| ADR-065 | SharedCharacterDB v2.0 | V611 | + conflict_policy 5종 (B-V2-09) |
| ADR-066 | MultiWork 오케스트레이터 | V613 | + workload_profile (B-V2-08) |
| ADR-067 | 장르 전이 + 저작권 | V615 | + LoRAStackingAdapter hook (P-IF-02) |
| ADR-068 | MultiWork Integration Gate | V620 | + ReaderFeedbackIngest (P-IF-03) |
| ADR-069 | 통합 E2E 시나리오 | V621 | + Helm 사전 검증 (P-Arch-01) |
| ADR-070 | 성능 측정 + 회귀 | V622 | + Metrics5Axis + floor (B-V2-10) |
| ADR-071 | 운영 문서 표준 | V629 | + Branch Protection (B-V2-12) |
| ADR-072 | Phase B Exit Gate | V630 | + 6+1축 (D28) |
| ADR-PC-IF | Phase C/D 인터페이스 트레이스 | V610/V615/V620/V630 | 신규 v2.0 (P-IF-01~05 통합) |

## 6. PR 분할 권장 (~60 PR — V버전당 평균 2개)

각 V버전을 평균 2 PR로 분할:

- PR-x.a: 구현 모듈 (예: reward_model.py + 테스트)

- PR-x.b: Gate + ADR + CI

30 versions × 평균 2 PR = ~60 PR. SP 종료 시점 (V610/V620/V630) 통합 PR 1개씩 추가.

Branch Protection (V629부터): PR sign-off ≥1 + 60 Gates status check 필수.

## 7. 의존성 그래프 (v2.0)

SP-B.1 (V596~V600) ✅ 완료 (v10.5.0, 53 Gates)

|

v

SP-B.2 (V601~V610) RLHF 루프

| + Llama-3.2-3B 듀얼 트랙 (B-V2-01)

| + KL 단계화 (B-V2-02)

| + 적대적 시드 5종 (B-V2-03)

| + Canary 자동 결정 (B-V2-04)

| + AgentEnvelope 사전 표면 (P-IF-01)

| + OpenAPI SemVer (P-IF-04)

v

SP-B.3 (V611~V620) MultiWork 협업

| + conflict_policy 5종 (B-V2-09)

| + workload_profile (B-V2-08)

| + LoRAStackingAdapter hook (P-IF-02)

| + ReaderFeedbackIngest (P-IF-03)

v

SP-B.4 (V621~V630) 통합 최적화 + Exit

| + Helm 사전 검증 (P-Arch-01)

| + Metrics5Axis (B-V2-10)

| + biweekly_train.yml (B-V2-11)

| + Branch Protection (B-V2-12)

| + G61 C7축 (P-IF-05)

v

Phase C 진입 (V631+, 멀티 에이전트 + 실시간 독자 피드백)

병렬 운영 트랙 (비-CI):

- 인간 calibration 5명: 매월 1회 100 샘플 (V601~V630)

- ATIA 외부 감사 mini-audit: SP-B.2 V610 + SP-B.3 V620 + V629 종합 (D31)

- 격주 학습 운영 사이클: 매월 1·15일 02:00 KST (D29)

## 8. PREFLIGHT_GUIDE 15단계 (매 SP 진입 전 필수)

- literary_system/ 모듈 수 확인

- ADR-001 SchemaMapper 경계

- Circuit Breaker 4종 (drse/nkg/gate/voice)

- 신규 모듈 7-Layer 귀속

- 파생 효과 (import 영향)

- LLM-0/LLM-1 원칙 (Phase B에서 LLM-1 학습된 내부 모델은 finetune/ + rlhf/ 내부 허용)

- DEV_MODE 안전성 (prod=false)

- 테스트 기준선 (V600 6,382 PASS 후퇴 금지)

- Release Gate 5종 점검

- Pydantic v2 schema 호환성

- 파생 효과 해소 확인

- MANIFEST / CHANGELOG 업데이트

- CI 5잡 통과

- Gate 무회귀

- DEV_MODE patch + logging 정합성

## 9. 위험 신호 — 상위 모드에 보고할 상황

v1.0 12건 그대로 유지 +

- PASS 6,382 → 6,380 미만 후퇴

- RLHF cycle1 KL > 0.08 (2배 임계) → PPO 하이퍼파라미터 재검토 + cycle1 재시도

- 적대적 시드 5건 중 1건 이상 페널티 미적용 → RewardModel 마커 가중치 재조정

- Canary auto_decide 5분 dry-run에서 KPI 미달 → Sentinel 알림 + 자동 롤백

- MultiWork 3작품 동시 시 컨텍스트 누설 1건 발견 → project_isolation v2.0 재설계

- Krippendorff α drift > 0.1 (cycle 간) → 평가 기준 재정의 자동 트리거

- Lambda H100 폴백 3회 연속 → RunPod 계정 검토 + 학습 빈도 임시 월 1회 축소

- P-IF-01~05 중 1건 누락 (V610/V615/V620 시점) → 상위 모드 즉시 호출, V630 G61 C7 위험

- OpenAPI breaking change 감지 hook 실패 → SDK 진입 전 review

## 10. V630 종료 → Phase C 진입 준비

Phase B 종료 후 (G61 6+1축 PASS):

- 메모리 업데이트: project_v630_state.md (이전 project_v600_state.md 갱신) → V630 완료, V631 Phase C 다음 타겟

- KoreanDrama-Suite-v1 (LoRA 8B+3B + RLHF + 5만 신 + 3작품 통합)을 HuggingFace 비공개 등록

- 상위 연산 모드 호출: "Phase C (V631~, 멀티 에이전트 + 실시간 독자 피드백) 본안 설계도 작성 요청"

- 별도 세션에서 docs/sessions/literary_os_v631_phase_c_blueprint_v2.docx 작성

- Phase C 진입 LOI 1건 시도 권고 (Phase B 종료 후 2개월 이내, 본 Phase B 산출물 미포함)

## 11. 26개 신규/확장 파일 + Helm + CI 요약 (잔여 V601~V630)

### SP-B.2 (V601~V610, 10종)

- rlhf/{reward_model, rlhf_dataset_builder, ppo_trainer, constraint_guard, rlhf_monitor}.py

- serving/{canary_controller, model_serving_endpoint}.py

- llm_bridge/canonical_bridge_v2.py

- gates/{rlhf_gate, constitution_gate}.py

- .github/workflows/canary_kpi.yml (V605)

### SP-B.3 (V611~V620, 8종)

- multiwork/{shared_character_db v2, shared_world_db v2, multi_work_orchestrator_v2, multi_work_cim v2, genre_transfer, author_license_api, reader_feedback_ingest}.py

- serving/lora_stacking_adapter.py

- gates/multiwork_integration_gate.py

### SP-B.4 (V621~V630, 8종)

- optimization/performance_optimizer.py

- gates/phase_b_exit_gate.py

- tests/integration/test_system_integration.py

- deploy/helm/{train_plane, serve_plane}/ (V621 사전 검증, V626/V627 본 검증)

- .github/workflows/biweekly_train.yml (V625)

- GitHub Branch Protection 설정 (V629)

### 문서

- docs/adr/061~072.md (12건 부속 보강)

- docs/adr/PC-IF.md (1건 신규 v2.0)

- docs/user/quickstart.md 확장 (RLHF 모드 + MultiWork 모드)

## 12. 첫 명령 시퀀스 (저연산 모드용)

# V600 완료 + Gate G54 PASS + 53/53 + 6,382 PASS 확인 후 진입

cd /path/to/literary-os

git pull origin main

git log --oneline -3   # main HEAD에 V600 commit 존재 확인

# 진입 전 점검:

python tools/check_version_consistency.py     # exit 0 (v10.5.0)

gh release list | head -10                    # V582~V600 5건+ 존재

pytest tests/ -q                              # 6,382+ PASS

# 본안 v2.0 문서 학습

cat docs/sessions/2026-05-22_v601_v630_phase_b_main_handoff_v2.md   # 본 문서

# proposal_v2 / blueprint_v2 docx는 별도 도구로 추출

# SP-B.2 V601 진입

git checkout main && git pull

git checkout -b dev/v601-sp-b2-reward-model

# Preflight 15단계 수행

# reward_model.py 작성 (Blueprint v2 §1.2 스켈레톤 참조)

# + adv_seeds 인터페이스 + quality_correlation() hook (B-V2-03 준비)

pytest tests/ -q                              # 6,382+ PASS 유지

git add -A && git commit -m "V601 SP-B.2: RewardModel v1.0 + adv_seeds interface (ADR-061 v2 보강)"

git push origin dev/v601-sp-b2-reward-model

# PR open, 머지 후 V602 진입

# ... 반복 (총 30 versions)

## 13. 사용자가 GitHub에 push할 파일 (3개)

cd /path/to/literary-os

# 3개 파일을 docs/sessions/로 복사

cp "literary_os_v601_v630_phase_b_proposal_v2.docx" docs/sessions/

cp "literary_os_v601_v630_phase_b_blueprint_v2.docx" docs/sessions/

cp "2026-05-22_v601_v630_phase_b_main_handoff_v2.md" docs/sessions/

git add docs/sessions/literary_os_v601_v630_phase_b_*.docx \

docs/sessions/2026-05-22_v601_v630_phase_b_main_handoff_v2.md

git commit -m "Phase B 본안 v2.0 추가 — SP-B.2/B.3/B.4 진화 본안 (V601~V630, 30 versions)

본안 v2.0 기반: v1.0 (commit cad96ee1) + V600 실측 9건(F-01~F-09) 반영.

3인 전문가(Architect/Compiler/Principal) 재정밀화 + 12개 보강(B-V2-01~12) 부착.

- literary_os_v601_v630_phase_b_proposal_v2.docx: 3 SP + 12 보강 + 10 쟁점 + G61 6+1축

- literary_os_v601_v630_phase_b_blueprint_v2.docx: 26개 신규/확장 모듈 + 12 ADR 부속 + 7 Gate

- 2026-05-22_v601_v630_phase_b_main_handoff_v2.md: 저연산 모드 작업 지시서 V601~V630

v1.0 → v2.0 진화 5건:

- 기준선 v10.0.2 → v10.5.0 (SP-B.1 완료 반영)

- RLHF KL 단계화 (0.08→0.06→0.05) + 적대적 시드 5건 강제

- Canary 자동 결정 + 캘린더 동기 + Branch Protection

- P-IF-01~05 Phase C/D 인터페이스 사전 트레이스

- Performance 5축 측정 + 회귀 -0.02 floor

Phase B Exit Gate G61: v1.0 6축 → v2.0 6+1축 (C7 추가).

목표: v11.0.0 / 60 Gates / 7,000+ tests / Phase C(V631+) 진입 기반"

git push origin main

## 14. 메타데이터

- 문서 ID: LOS-PHASE-B-MAIN-HANDOFF-V2-2026-05-22

- 유효 기간: Phase B 종료(V630)까지. V631 진입 시 별도 핸드오프 발행

- 선행 문서:

  - 2026-05-21_v596_v630_phase_b_handoff.md (v1.0, 전체 SP)

  - CHANGELOG_V600.md (SP-B.1 완료 보고)

- 기반 본안 v1.0: commit cad96ee1 (docs/sessions/literary_os_v596_v630_phase_b_*.docx)

- 후속 문서: 2026-XX-XX_v631_phase_c_handoff_v2.md (Phase B 종료 후 발행)

## 15. v1.0 → v2.0 진화 요약 (1페이지)

| 영역 | v1.0 | v2.0 |
| --- | --- | --- |
| 기준선 | v10.0.2 (V595.2, 51 Gates) | v10.5.0 (V600, 53 Gates) — SP-B.1 완료 반영 |
| 베이스 모델 | Llama-3.1-8B 단일 | 8B 본 학습 + 3.2-3B 저자원 듀얼 |
| RLHF KL | 0.05 고정 | 단계 0.08→0.06→0.05 |
| 보상 해킹 방어 | 마커 상한 + ConstraintGuard | + 적대적 시드 5종/cycle |
| Canary | 4단계 명시 | + auto_decide + dry-run 5분 + 수동 승격 금지 |
| MultiWork SLO | 작품 무관 ≤5초 | 1/2/3작품 ≤3/5/8초 |
| 충돌 정책 | resolve() API만 | + 5종 (rename/merge/fork/block/escalate) + 우선순위 3축 |
| Performance | P95 ≤1.5초 | + 5축 측정 + 회귀 -0.02 floor |
| 운영 사이클 | 격주 학습 명시 | + 매월 1·15일 02:00 KST + Lambda 폴백 알림 |
| Branch 보호 | 명시 안 됨 | sign-off ≥1 + force push 차단 + status check |
| Phase C/D 인터페이스 | LoRAStackingAdapter만 | + P-IF-01~05 (5건 사전 트레이스) |
| G61 축 | 6축 | 6+1축 (C7 = P-IF-01~05 PASS) |
| mini-audit | V629만 | SP-B.2 V610 + SP-B.3 V620 + V629 종합 |
| Krippendorff α | 분기별만 | cycle별 + 분기 종합 이중 |
| ADR | 17건 | + 1건 신규 (ADR-PC-IF) |

— Phase B 본안 v2.0 핸드오프 (Final) | Based on v1.0 commit cad96ee1 | 2026-05-22 —