Literary OS

Phase E ~ G 통합 기획 보고서

v1.0

LLM-0 → LLM-2.5 점진 완화를 축으로 한 3개 Phase 통합 설계

v1.1(허브 push) 흡수 + V745 무결성 선결과제 편입 + F·G 신규 확장

기준선: V745 (v13.0.0, 95 Gates / ADR 14~208 / 384 테스트파일)

허브: github.com/limsanghyuk/literary-os

작성: 기획·설계 모드 (Opus) — 개발자 검토용

2026년 6월 2일

# 목차

# §0. 본 보고서의 위치 · 범위 · 기준선

본 보고서는 허브에 push된 Phase E 통합 보고서 v1.1(commit 2b3c3bc5)을 흡수하고, 그 위에 (1) V745 패키지 무결성 실측 결과를 Phase E 선결과제로 편입하며, (2) 기존 v1.1에서 비전 수준에만 머물던 Phase F·G를 SP·ADR·Gate·로드맵 수준으로 신규 확장한 단일 통합 기획 문서다.

본 문서의 성격: 기획·제안·설계도. 실제 코드 구현은 별도 저연산 개발 모드가 본 문서를 학습한 뒤 수행한다. 따라서 본 문서는 '무엇을·왜·어떤 순서로·어떤 게이트로 검증하며' 만들 것인가를 확정하는 것을 목표로 하고, 구현 디테일은 스켈레톤 수준으로만 제시한다.

## 0.1 선행 자료와의 관계

| 자료 | 위치 | 본 문서에서의 처리 |
| --- | --- | --- |
| Phase E 보고서 v1.0 | docs/sessions (0679d64f) | §3에 흡수 |
| Phase E 보고서 v1.1 | docs/sessions (2b3c3bc5) | §3 전체로 흡수·재정렬 |
| V745 패키지 실측 | 로컬 literary-os-v745.zip | §1 신규 (무결성 검증) |
| Phase F·G 비전 | v1.1 §7.8 / 메모리 | §4·§5 신규 구체화 |

## 0.2 범위 (버전·LLM 단계)

| Phase | 버전 범위 | LLM 단계 | 한 줄 정의 |
| --- | --- | --- | --- |
| E | V746 ~ V795 (50v) | LLM-1 | Critic 보조에 외부 LLM 첫 도입 + 코퍼스 50편 |
| F | V796 ~ V875 (80v) | LLM-1.5 | Critic 5축 전체 AI + 생성 초안 부분 완화 + 코퍼스 200편·다언어 |
| G | V876 ~ V955 (80v) | LLM-2.0→2.5 | 생성 주력 전환 + 자율 평가루프 + B2B SaaS 매출 |

주의: 버전 범위·분량은 권고 기준선이며, 각 Phase Exit 게이트 통과 여부에 따라 단축·연장될 수 있다(자료 A 75v 광범위 지적 반영해 Phase E는 50v로 단축).

# §1. V745 무결성 검증 결과 → Phase E 선결과제 편입

Phase E 진입 직전 기준선인 V745 패키지(literary-os-v745.zip, v13.0.0)에 대해 자체 체크섬 대조·테스트 인벤토리 정합·ADR 연속성을 실측했다. 결론은 '코드·로직 자체는 변조/손상 징후 없음, 그러나 릴리즈 자기검증 메타데이터가 stale한 릴리즈 위생(release hygiene) 결함'이다.

## 1.1 검증 결과 요약

| 검사 항목 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 내부 SHA256SUMS.txt 대조 (971 항목) | 정상 883 / 미패키징 35 / 해시불일치 53 | 결함 |
| 53건 불일치의 정체 | 전부 phase-d-exit 막판 패치셋(release_gate.py·pyproject.toml·test_inventory.json·finetune/*·constitution/*) | 원인 확정 |
| 35건 미패키징 | .github CI·구 CHANGELOG — 패키징 정책상 제외 | 정상 |
| test_inventory.json | test_count 6801, 생성 2026-05-25 < 패키지 V745(05-29) | stale |
| ADR 연속성 | 14~208 중 결번 9개 (37·38은 INDEX 등재인데 파일 누락 = 실누락) | 일부 |
| Gate / release_gate.py | gates/ 58파일, sha256 자기검증 게이트는 존재(4583줄) | 정상 |

## 1.2 근본 원인

막판 phase-d-exit 패치를 적용한 뒤 SHA256SUMS.txt와 test_inventory.json을 재생성하지 않았다. 그 결과 패키지가 자기 자신을 검증할 수 없다. release_gate.py에 sha256 게이트는 존재하나 '릴리즈 직전 매니페스트 재생성 강제' 단계가 누락된 것이 직접 원인. 실제 코드 무결성은 보존되어 있으나, 재현가능성·감사추적 관점에서는 신뢰 불가한 패키지다.

## 1.3 Phase E 선결과제 (SP-E.0 / TD-E0)

위 결함을 Phase E 최우선 선결과제로 편입한다. 코퍼스·LLM-1 작업 이전에 '기준선 무결성'을 회복해야 이후 모든 Gate의 신뢰가 성립한다.

| ID | 과제 | 내용 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-E0-1 | 매니페스트 재생성 강제 | release_gate에 '빌드 마지막 단계에서 SHA256SUMS·test_inventory 재생성 후 자기검증 PASS' 게이트 추가. 미재생성 시 릴리즈 차단 | G_INTEGRITY_MANIFEST |
| TD-E0-2 | test_inventory 자동화 | tools/generate_test_inventory.py를 릴리즈 파이프라인에 hook, source_hash 불일치 시 FAIL |  |
| TD-E0-3 | ADR 결번 정합 | ADR-37·38 파일 복구(INDEX엔 있으나 파일 누락), 83~87·126·127은 '의도적 결번'으로 INDEX에 명시 | G_ADR_CONTINUITY |

권고: SP-E.0은 V746 단일 버전으로 처리(1~2일). 이후 SP-E.1 코퍼스로 진입.

# §2. LLM-0 → LLM-2.5 점진 완화 대전제

사용자 핵심 철학: 공식(formula)은 LLM 문제의 보조 해법이며 폐기 대상이 아니다. AI 학습과 유기적으로 결합하되, 자율주행의 레벨 단계처럼 안전이 검증된 만큼만 점진적으로 통제권을 LLM에 넘긴다. 공식은 각 단계에서 AI Critic의 baseline sanity check 역할로 잔존한다. Phase E~G는 이 점진 완화의 LLM-1 → LLM-1.5 → LLM-2.0/2.5 구간을 다룬다.

## 2.1 5단계 정의

| 단계 | 구간 | 외부 LLM 허용 범위 | 공식의 역할 | 대표 안전장치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM-0 | ~V745(현재) | 없음(0 호출). 공식·그래프·NKG 결정론 | 주 평가·생성 100% | 정적 LLM-0 게이트 |
| LLM-1 | Phase E | critic/* 보조 평가에만 | sanity baseline (일치율≥0.80) | 코퍼스<50 차단·RAG 의무·비용 SLO |
| LLM-1.5 | Phase F | Critic 5축 전체 + 생성 초안 부분 | 가드+baseline 이중 | 초안만 완화·인간/공식 승인 필수 |
| LLM-2.0 | Phase G 전반 | 생성 주력 | 최소 sanity·가드레일 | RLAIF 정착·자율루프 안전게이트 |
| LLM-2.5 | Phase G 후반/H 경계 | 자율 생성-평가 루프 | 윤리·안전 가드레일만 | 휴먼인더루프 옵트·감사로그 |

## 2.2 단계 전이 원칙 (게이트 체인)

- 각 단계 전이는 '직전 단계 핵심 Gate가 정해진 기간 연속 PASS'를 진입 조건으로 한다 (예: LLM-1→1.5는 G_LLM1_ALIGNMENT 3개월 연속 PASS).

- 전이는 비가역이 아니다. 안전성·일치율·비용 SLO 위반 시 직전 단계로 자동 롤백(공식 우위 복귀)할 수 있어야 한다 (degradation path).

- 공식은 어느 단계에서도 제거되지 않는다. LLM-2.5에서도 안전·윤리 가드레일로 잔존.

자율주행 비유: LLM-0=L2(운전자 상시 감독), LLM-1=L3 조건부(특정 도메인=critic 한정), LLM-1.5=L3+, LLM-2.0=L4(영역 내 자율), LLM-2.5=L4+/L5 경계. 각 레벨 상승은 '검증된 안전 마일리지'가 전제.

# §3. Phase E (V746~V795) — LLM-1 도입

Phase E의 본질은 UI나 코퍼스가 아니라 시스템의 평가 축에 외부 LLM을 처음으로, 안전하게, 측정 가능하게 도입하는 것(LLM-0→LLM-1)이다. 사용자 지적('LLM 점진 완화 로드맵을 Phase E에서 더 구체화')을 반영해 SP-E.2를 본 Phase의 핵심(분량 30%)으로 둔다.

## 3.1 SP 분해 및 순서

| SP | 버전 | 주제 | 우선 | 핵심 산출 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.0 | V746 | 무결성 선결과제(TD-E0) | 선결 | SHA256/inventory 재생성 강제 게이트 |
| E.1 | V747~V760 | 코퍼스 50편(파일럿20+Gold30) | ★★★★ | ChromaDB 인덱스·Provenance |
| E.2 | V761~V775 | LLM-1 도입 (핵심) | ★★★★★ | 10 ADR·5 Gate·12 모듈·5축 |
| E.3 | V776~V785 | UI MVP 3-zone (Claude Design) | ★★★★ | 작가 베타 5명 |
| E.4 | V786~V792 | RLAIF / DPO / best-of-n | ★★★ | 선호 학습 파이프라인 |
| E.5 | V793~V795 | Phase E Exit + F 진입조건 | 필수 | Exit Gate·ADR-κ |

순서 원칙: SP-E.0(무결성) → SP-E.1(코퍼스, LLM-1 선행조건) → SP-E.2(LLM-1 핵심) → SP-E.3·E.4(병렬; UI는 Claude Design 자동생성, RLAIF는 운영 트랙) → SP-E.5(Exit).

## 3.2 LLM-1 핵심 ① — 10개 ADR (자료 A '한 줄'의 분해)

자료 A는 LLM-1 도입을 'RAG 컨텍스트 주입 의무 규칙 ADR 등록' 한 줄로만 명시했다. 이를 10개 ADR로 분해한다. 번호는 V745 ADR-208 다음 연속성을 위해 ADR-211~220 권고(ADR-209·210은 Phase D 잔여 예약).

| ADR | 제목 | 핵심 결정 |
| --- | --- | --- |
| ADR-211 | LLM-1 정의·경계 | 허용 critic/* / 금지 corpus·constitution·finetune |
| ADR-212 | CriticInterface 추상 레이어 | evaluate(scene,context)→CriticResult 표준 |
| ADR-213 | RAG 컨텍스트 의무 | 모든 LLM-1 호출에 ChromaDB 검색결과 포함 의무 |
| ADR-214 | Critic↔Constitution 일치율 | Gold 30편 일치율 ≥0.80 → 축 교체 판단 |
| ADR-215 | 코퍼스<50 자동 차단 | 실시간 코퍼스 카운트 안전장치 |
| ADR-216 | LLM-1 비용 추적 | CostLedger에 LLM-1 분류 필드 추가 |
| ADR-217 | AI Critic Ensemble 5종 | 구조·인물·대사·감정·장르 분리 |
| ADR-218 | 공식 sanity check 역할 | LOSConstitution=baseline 비교 기준 |
| ADR-219 | 점진 전환 측정 5축 | 적용률·호출률·일치율·비용·안전성 |
| ADR-220 | Phase F(LLM-1.5) 진입 조건 | 코퍼스200·일치율 3개월·비용 6개월 평균 |

## 3.3 LLM-1 핵심 ② — 5개 신설 Gate

| Gate | 검증 방식 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| G_LLM1_BOUNDARY | 정적 검사 | corpus·constitution·finetune에 외부 LLM 호출 0건 |
| G_LLM1_RAG | 런타임 | 모든 critic/* 호출에 RAG 결과 포함 |
| G_LLM1_SAFETY | 런타임 | 코퍼스 49편 시 PoCRangeExceeded 예외 |
| G_LLM1_ALIGNMENT | 배치 | Gold 30편 일치율 ≥0.80 |
| G_LLM1_COST | 집계 | 월 $50 hard / $30 soft |

## 3.4 LLM-1 핵심 ③ — 12개 신규 모듈 (literary_system/critic/)

| 모듈 | 버전 | ADR |
| --- | --- | --- |
| base.py — CriticInterface | V761 | 212 |
| structure_critic.py / character_critic.py | V762~763 | 217 |
| dialogue_critic.py / emotion_critic.py / genre_critic.py | V764~766 | 217 |
| critic_ensemble.py | V767 | 217 |
| llm1_router.py (호출 vs 공식 결정 + 차단) | V768 | 211·215 |
| rag_context.py (RAG 의무) | V769 | 213 |
| alignment_monitor.py (일치율) | V770 | 214 |
| corpus_gate.py (코퍼스<50 차단) | V771 | 215 |
| llm1_metrics.py (5축) + __init__.py | V772 | 219 |

## 3.5 LLM-1 핵심 ④ — 5축 측정 지표

| 축 | 정의 | SP-E.2 목표 | Phase F 진입 |
| --- | --- | --- | --- |
| 적용률 | LLM-1 적용 critic / 전체 | ≥0.6 (3/5축) | 5/5축 |
| 호출률 | LLM 호출 / 전체 critic 호출 | ≤0.4 | 유연 |
| 일치율 | AI vs Constitution 동의율 | ≥0.80 | 3개월 연속 |
| 비용 | 월 LLM-1 비용 | ≤$50 hard | 6개월 평균 ≤$50 |
| 안전성 | 차단·RAG 위반 건수 | 0 | 0 유지 |

## 3.6 코퍼스·UI·RLAIF 요약 (병렬 트랙)

- SP-E.1 코퍼스: V745 실측상 '인프라 8모듈 존재, 실 데이터 0편, 합성 더미 1만 씬'. V760까지 실 작품 50편(파일럿20+Gold30) 인덱싱. 권리 트랙은 KOFICE·Kaggle·공공도메인·정부 R&D 병행.

- SP-E.3 UI: 3-zone(Left 25 컨텍스트 / Center 50 작업 / Right 25 평가·대화). Claude Design(2026-04-17 출시) 활용 시 15주→3~5주 단축. 작가 베타 5명 피드백이 88 Gate보다 강한 검증.

- SP-E.4 RLAIF: DPO 선호학습 + best-of-n(멀티 프로바이더 Claude/GPT/LoRA 3컬럼). LLM-1 Critic 점수를 보상 신호로 활용하되 공식 sanity로 가드.

## 3.7 Phase E Exit + Phase F 진입 조건 (ADR-220)

| 조건 | 측정 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| LLM-1 안정성 | G_LLM1_ALIGNMENT | 3개월 연속 일치율 ≥0.80 |
| 코퍼스 확대 준비 | SP-F.1 선행 | 50편 인덱스 안정 |
| 비용 SLO | 6개월 평균 | ≤$50 |
| Critic 5종 검증 | 5축 일치율 | 모두 ≥0.80 |
| 작가 베타 | 만족도 | 5명·≥0.7 |

# §4. Phase F (V796~V875) — LLM-1.5 확장

Phase F는 LLM-1에서 검증된 Critic 보조를 (1) Critic 5축 전체 AI로 확장하고, (2) 생성 단계에 '초안 보조' 수준의 부분 완화를 처음 도입하며, (3) 코퍼스를 200편으로 확대하고 다언어로 넓히는 구간이다. 핵심 긴장은 '생성에 LLM을 어디까지 들이느냐'이며, 이를 보수적으로 통제한다.

## 4.1 SP 분해

| SP | 버전 | 주제 | 핵심 산출 |
| --- | --- | --- | --- |
| F.1 | V796~V815 | 코퍼스 200편 확대 | 권리 협약·대량 인덱싱·품질 게이트 |
| F.2 | V816~V835 | Critic 5축 전체 AI (LLM-1.5) | 공식 baseline 이중화·일치율 상시 |
| F.3 | V836~V850 | 생성 단계 부분 완화 (초안 보조) | 초안 생성기·인간/공식 승인 게이트 |
| F.4 | V851~V865 | 다언어 확장 (한→영·일) | 번역·문체 전이·언어별 Critic |
| F.5 | V866~V875 | Phase F Exit + G 진입조건 | Exit Gate·LLM-2.0 사전조건 |

## 4.2 ADR 후보 (ADR-224~233)

| ADR | 제목 |
| --- | --- |
| ADR-224 | LLM-1.5 정의·생성 완화 경계 (초안만, 최종은 승인 필수) |
| ADR-225 | Critic 5축 전체 AI 전환 절차 (축별 단계 승격) |
| ADR-226 | 생성 초안 게이트 (GenDraftGate: 공식+인간 승인 이중) |
| ADR-227 | 코퍼스 200편 권리·출처 원장 확장 |
| ADR-228 | 다언어 Critic·문체 전이 표준 |
| ADR-229 | LLM-1.5 비용 SLO 재설정 (생성 호출 분리 집계) |
| ADR-230 | degradation path: LLM-1.5→1 자동 롤백 규칙 |
| ADR-231 | 생성물 저작권·표절 검사 (verbatim 비율 게이트) |
| ADR-232 | 다언어 일치율 기준 (언어별 Gold set) |
| ADR-233 | Phase G(LLM-2.0) 진입 조건 |

## 4.3 신설 Gate

| Gate | 검증 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| G_LLM15_CRITIC_FULL | 5축 전체 AI 일치율 | 언어별 Gold ≥0.80 |
| G_GEN_DRAFT_BOUNDARY | 생성 완화 경계 | 초안만 LLM / 최종본 승인 0 누락 |
| G_CORPUS_200 | 코퍼스 규모·품질 | 실작품 ≥200편·중복≤기준 |
| G_PLAGIARISM | 표절·verbatim | 생성물 verbatim ≤30% |
| G_MULTILANG | 다언어 품질 | 언어별 BLEU·스타일 기준 |

## 4.4 전략 비교 — 생성 단계 완화 수준 (SP-F.3 핵심 의사결정)

생성에 LLM을 들이는 방식은 Phase F에서 가장 위험한 결정이다. 3개 전략을 비교한다.

| 전략 | 내용 | 장점 | 리스크 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 안 1: 초안만 | LLM은 초안만, 최종은 공식+인간 승인 | 안전·철학 정합·롤백 쉬움 | 속도 이득 제한 | 낮음 |
| 안 2: 섹션 자동 | 특정 씬 유형은 LLM 최종까지 | 속도↑ | 품질 분산·표절 위험 | 중 |
| 안 3: 전면 생성 | LLM이 생성 주력 | 속도 최대 | Phase F엔 시기상조·안전 미검증 | 높음 |

권고: 안 1(초안만). 이유 — Phase F의 목적은 '생성 완화의 안전한 첫발'이지 속도 극대화가 아니다. 안 3은 LLM-2.0(Phase G)의 영역. 안 2는 안전 데이터가 쌓인 Phase F 후반에 제한적 실험으로만. 안 1을 채택하면 ADR-230 롤백 규칙과 정합하며 사용자 철학(공식 보조·점진 완화)에 부합한다.

## 4.5 Phase F Exit + Phase G 진입 조건 (ADR-233)

| 조건 | 기준 |
| --- | --- |
| Critic 5축 전체 AI | G_LLM15_CRITIC_FULL 3개월 연속 PASS |
| 코퍼스 200편 | 품질 게이트 통과 |
| 생성 초안 안전 | 표절·승인 게이트 위반 0건 (6개월) |
| 다언어 최소 2개 | 한+영(또는 일) 품질 기준 충족 |
| 비용·롤백 | SLO 안정·롤백 1회 이상 검증 |

# §5. Phase G (V876~V955) — LLM-2.0~2.5 + 사업화

Phase G는 두 축이 동시에 성숙하는 구간이다. (1) 기술축: 생성 주력 전환(LLM-2.0)과 자율 생성-평가 루프(LLM-2.5 경계), (2) 사업축: B2B SaaS 매출 발생으로 '1인 유지보수 + 자금' 비기술 위험을 해소. 메모리상 가장 큰 비기술 위험이 Phase G 매출까지 ~2년 지속되므로, 사업 트랙은 Phase E부터 병행 착수해야 한다(§5.4).

## 5.1 SP 분해

| SP | 버전 | 주제 | 핵심 산출 |
| --- | --- | --- | --- |
| G.1 | V876~V900 | LLM-2.0 생성 주력 전환 | 생성 메인·공식 가드레일화 |
| G.2 | V901~V920 | 자율 생성-평가 루프 + RLAIF 정착 | 루프 안전 게이트·휴먼인더루프 |
| G.3 | V921~V940 | B2B SaaS (멀티테넌시·billing) | 테넌트 격리·과금·SLA |
| G.4 | V941~V950 | Marketplace + 매출/자금 트랙 | 작품·LoRA 마켓·수익화 |
| G.5 | V951~V955 | Phase G Exit + LLM-2.5 경계 | Exit·H 비전 인계 |

## 5.2 ADR 후보 (ADR-236~248) · 신설 Gate

| ADR / Gate | 제목·기준 |
| --- | --- |
| ADR-236 | LLM-2.0 정의: 생성 주력 + 공식=최소 sanity/가드레일 |
| ADR-237 | 자율 생성-평가 루프 안전 명세 (정지조건·휴먼옵트) |
| ADR-238 | RLAIF 정착: 보상모델·공식 가드 이중 |
| ADR-239~241 | SaaS 테넌트 격리·과금·SLA·데이터 주권 |
| ADR-242 | Marketplace 권리·정산·표절 책임 |
| ADR-243 | LLM-2.5 경계 정의 + H Phase 인계 |
| G_LLM2_GEN_PRIMARY | 생성 주력 품질·안전 기준 |
| G_AUTONOMOUS_LOOP_SAFETY | 자율 루프 정지조건·감사로그 100% |
| G_TENANT_ISOLATION | 테넌트 간 데이터 누출 0건 |
| G_BILLING_INTEGRITY | 과금 정합·원장 일치 |

## 5.3 전략 비교 — 자금·매출 모델 (가장 큰 비기술 위험)

| 전략 | 내용 | 장점 | 리스크 |
| --- | --- | --- | --- |
| 안 1: 정부 R&D 우선 | KOCCA K-콘텐츠 R&D + GitHub Sponsors 병행 | 비희석 자금·지분 보존 | 경쟁·일정 불확실 |
| 안 2: 스튜디오 제휴 | Studio Dragon/SLL 등 LOI·공동개발 | 도메인 데이터·유통 | 종속·요구 변동 |
| 안 3: VC 투자 | 초기 외부 투자 유치 | 대규모 자금 | 지분 희석·1인체제 부담 |

권고: 안 1 + 안 2 병행, 안 3 보류. 이유 — 1인 체제에서 안 3(VC)은 거버넌스·보고 부담이 과대하고 지분 희석이 크다. 안 1(정부 R&D·Sponsors)은 비희석으로 활주로를 벌고, 안 2(스튜디오 제휴)는 Phase E·F 코퍼스 권리 확보와 직결된다. 두 트랙은 코드 작업과 독립이므로 Phase E부터 즉시 착수 가능.

## 5.4 1인 유지보수 위험 완화 (Phase E부터 병행)

| 트랙 | 즉시 | 1개월 내 |
| --- | --- | --- |
| 정부 R&D | KOCCA 과제 검색 | 신청서 초안 |
| 오픈소스 기여자 | README 'Contributors Wanted' | NLP 커뮤니티 공유·1명 합류 |
| 스튜디오 제휴 | 연락처 조사 | LOI 초안·1곳 접촉 |
| GitHub Sponsors | Sponsors 활성화 | README 노출 |

# §6. Phase 간 의존성 · 게이트 체인 · 타임라인

## 6.1 게이트 체인 (전이 조건)

LLM-0 → [SP-E.0 무결성 회복] → LLM-1(Phase E) → [G_LLM1_ALIGNMENT 3개월] → LLM-1.5(Phase F) → [G_LLM15_CRITIC_FULL 3개월 + 생성안전 6개월] → LLM-2.0(Phase G) → [자율루프 안전·SaaS 매출] → LLM-2.5 경계 → Phase H.

## 6.2 개략 타임라인 (1인 + Claude Design 가정)

| Phase | 코드 작업 | 사업 트랙(병행) | 누적 LLM 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| E (V746~795) | ~6~9개월 (UI 단축 반영) | R&D 신청·기여자 모집 | LLM-1 |
| F (V796~875) | ~10~14개월 | 스튜디오 LOI·코퍼스 권리 | LLM-1.5 |
| G (V876~955) | ~12~16개월 | SaaS 매출 발생 | LLM-2.0→2.5 |

주의: 일정은 단일 개발자·Claude Design 자동화 가정의 낙관 추정. 각 Exit Gate가 사실상의 일정 게이트이며, 미달 시 해당 Phase 내 반복.

# §7. 통합 결정 사항 (D1~D15)

v1.1의 D1~D8을 승계하고, F·G·무결성 관련 D9~D15를 신설한다. 개발자 결정 대기(⏳).

| # | 항목 | 권고 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Phase E 노선(옵션 A/B) | B (Phase E=자료 A) | ⏳ |
| D2 | Phase E 진입 시점 | 무결성 회복 직후 즉시 | ⏳ |
| D3 | 코퍼스 권리 트랙 | KOFICE+Kaggle+정부R&D 병행 | ⏳ |
| D4 | UI MVP 위치 | apps/studio_api 확장 | ⏳ |
| D5 | 자금 조달 | 정부R&D+스튜디오 병행 | ⏳ |
| D6 | SP 순서 | E.0→E.1→E.2→E.3·E.4 병렬 | ⏳ |
| D7 | Phase E 범위 | V746~V795 (50v 단축) | ⏳ |
| D8 | Claude Design 사용 | 즉시 가입+prototype | ⏳ |
| D9 | 무결성 선결과제 | SP-E.0으로 최우선 편입 | ⏳ |
| D10 | 생성 완화 수준(F) | 안 1 초안만 | ⏳ |
| D11 | 다언어 우선순위 | 한→영 우선, 일 후속 | ⏳ |
| D12 | 자금·매출 모델(G) | 안 1+2 병행, VC 보류 | ⏳ |
| D13 | 사업 트랙 착수 시점 | Phase E부터 병행 | ⏳ |
| D14 | ADR 번호 정책 | 211부터 연속, 결번 INDEX 명시 | ⏳ |
| D15 | degradation/롤백 | 전 단계 자동 롤백 의무화 | ⏳ |

# §8. 위험 등록부

| 위험 | Phase | 영향 | 완화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기준선 무결성 미회복 상태로 진입 | E | 이후 모든 Gate 신뢰 붕괴 | SP-E.0 선결 의무 |
| AI Critic 일치율 <0.80 | E | LLM-1 도입 보류 | Critic 재설계·축별 승격 |
| 코퍼스 권리 확보 실패 | E·F | 실데이터 부족 | 공공도메인·합성 폴백 |
| LLM 비용 SLO 초과 | E~G | 운영 적자 | 호출률 강제·알람·롤백 |
| 생성 완화 표절·품질 사고 | F | 법적·신뢰 위험 | 초안만+표절 게이트 |
| 자율 루프 폭주 | G | 안전·윤리 | 정지조건·휴먼인더루프 |
| 1인 유지보수 번아웃·자금 | E~G | 프로젝트 중단 | 사업 트랙 Phase E 병행 |
| Claude Design 가입 차단 | E | UI 일정 지연 | 대체 도구(v0/Lovable) 폴백 |

# §9. 자기 점검 — 논리적 약점과 개선

본 기획의 약점을 스스로 점검하고 개선안을 명시한다(사용자 지침 9항).

| 약점 | 개선안 |
| --- | --- |
| F·G 버전 범위·일정은 추정 — 근거 데이터 부족 | 각 Phase Exit Gate를 사실상의 일정 게이트로 삼고, 절대 일정 대신 '조건 충족 시 진입'으로 운용. 본안 작성 시 SP별 재추정. |
| 일치율 0.80 임계값의 정당성 미증명 | SP-E.1에서 Gold 30편 구축 후 baseline 실측으로 임계 재보정(ADR-214 개정 여지 명시). |
| 코퍼스 권리는 본 모드 통제 밖(법무·협약) | D3·D5를 코드와 독립한 사업 트랙으로 분리, Phase E부터 착수해 리드타임 흡수. |
| 생성 완화(F)·자율루프(G)의 안전 검증 방법이 추상적 | ADR-230(롤백)·ADR-237(정지조건)을 본안에서 정량 게이트로 구체화. 휴먼인더루프 기본값 ON. |
| LLM-2.5 경계가 모호 | Phase G 후반의 별도 의사결정으로 미루고, 본 문서는 진입 '경계 정의'까지만(ADR-243). |

개선 반영 최종안: 위 5개 약점 보정을 본안(blueprint) 작성 시 각 SP의 '검증 기준' 항목으로 부착하고, 절대 일정 대신 Gate 기반 진행을 채택한다. 이로써 본 기획은 '낙관 일정'의 위험을 구조적으로 흡수한다.

# §10. 결론 + 다음 호출

본 보고서는 (1) V745 무결성 결함을 실측해 Phase E 최우선 선결과제(SP-E.0)로 편입했고, (2) v1.1의 LLM-1 설계(10 ADR·5 Gate·12 모듈·5축)를 Phase E 핵심으로 흡수했으며, (3) Phase F(LLM-1.5)·G(LLM-2.0~2.5+사업화)를 SP·ADR·Gate·전략비교·타임라인으로 신규 구체화했다. 전체를 관통하는 축은 '공식을 sanity baseline으로 잔존시키며 안전 검증분만큼만 LLM에 통제권을 넘기는' 점진 완화다.

## 다음 호출 시 (저연산 개발 모드 또는 본안 작성)

- 개발자 결정 D1~D15 확정 → 본안(blueprint) 작성: 각 SP를 버전 단위 작업·검증 기준으로 분해.

- SP-E.0(무결성) 즉시 착수 가능 — 결정 대기 없이 release_gate 보강부터.

- 사업 트랙(D5·D12·D13)은 코드와 독립 — Phase E와 동시 착수 권고.

문서 ID: LOS-PHASE-EFG-PLANNING-V1.0-2026-06-02  |  기준선 V745 v13.0.0  |  선행 흡수 v1.1(2b3c3bc5)

허브: github.com/limsanghyuk/literary-os