Literary OS

Phase D 본안 합의 제안서 v1.0

V681~V745 — Distributed Platform · API Ecosystem · Zero-Trust · Federated PoC

기준선: v12.0.2 (V680-AUDIT2, main HEAD 1ce229af) · 80 Gates · 8,845 TC · ADR-001~142

목표 상태: v13.0.0 (V745) · 95 Gates · 11,500+ TC · ADR-001~210

기반 초안: literary_os_phaseD_proposal.docx (2026-05-27, CSA·CSC·CSPE Draft v1.0)

Chief Architect × Chief Compiler × Chief System Principal Engineer

2026년 5월 27일

기밀 — LOS-PHASE-D-PROPOSAL-2026-05-27

# 1. 경영진 요약

본 제안서는 2026-05-27 작성된 Phase D Draft v1.0(`literary_os_phaseD_proposal.docx`/`_blueprint.docx`, 로컬 허브 `C:\literary_claude`)을 base로 3인 전문가가 V680-AUDIT2 main HEAD(`1ce229af`)를 GitNexus 인덱스(571 모듈 / 6,215 심볼 / 9,061 test_fn)로 정밀 검증한 후 13개 보강 사항(D-M-01 ~ D-M-13)을 분산 부착한 본안 합의 결과다.

초안의 4 SP 골격(SP-D.1~D.4)·V681~V745 범위·15 Gate(G81~G95)·68 ADR(143~210)·5 Chaos 시나리오·6 리스크·8 SC는 검증 결과 모두 정당하므로 본안에서 그대로 계승한다. 본안의 기여는 (a) 분산 운영 관측성·시큐리티 보강, (b) 컴파일러 차원 자동화·CI 분리, (c) Phase E 진입 인터페이스 사전 정의, (d) Phase C 누락 정합 정정 4개 축이다.

3인 만장일치 결정 사항 (초안 → 본안 진화):

| # | 결정 | 초안 → 본안 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 4 SP 직렬 V681~V745 (65v) 그대로 | SP-D.1(15v)/D.2(20v)/D.3(15v)/D.4(15v) |
| D2 | Gate G81~G95 (15건) + ADR-143~210 (68건) 골격 유지 | 번호·구성 유지 + 13 보강 부속 |
| D3 | TD-1 P99 정확 정정 (초안 '최솟값 편향' → 'max 편향') | sorted[int(n×0.99)] = max 또는 max-1 → statistics.quantiles 권장 |
| D4 | REST-first / gRPC Phase E 이연 | FastAPI 0.110 + uvicorn 0.29 + Pydantic 2.6 |
| D5 | FL 2-테넌트 PoC 엄격 제한 | FedAvg + 최대 10 라운드 + delta<0.001 수렴 |
| D6 | G81 SP-D.2 진입 선결 조건 | TD-1~3 + Phase C 누락 정합 (D-M-13) |
| D7 | mypy strict 0 error + 커버리지 ≥95% | TypeVar/Protocol/Generic 표준 패턴 (G82) |
| D8 | Observability: OpenTelemetry + Prometheus | W3C Trace Context 강제 (D-M-02) |
| D9 | Plugin Approved Whitelist 정책 | RestrictedPython 옵션 (D-M-03) |
| D10 | Zero-Trust HMAC-SHA256 (RSA Phase E) | 권한 위임 Scope 기반 + nonce 리플레이 방어 |
| D11 | Chaos 5종 (CH-1~CH-5) 그대로 | Disaster Recovery 백업/복원 G91 후보 신설 (D-M-11) |
| D12 | G95 Phase D Exit (G81~G90 종합) | Phase E 인터페이스 사전 정의 (D-M-12) |
| D13 | TC ≥ 11,500 누적 | 9,061 test_fn 기준선(V680) + 분산 호환성 매트릭스 (D-M-10) |
| D14 | 로컬 허브 → GitHub docs/sessions/ 정식 push | 본안 v1.0 push 후 SP-D.1 V681 진입 |

Phase D 종료(V745) 시점 가시화 자산:

| # | 자산 | 측정 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 분산 5-에이전트 런타임 + 메시지 버스 | RTT ≤ 50ms / 1개 종료 시 나머지 정상 |
| A2 | REST API Gateway + OAuth2/JWT | E2E 인증 + 위·변조 방어 + P99 ≤ 200ms |
| A3 | Plugin Registry + Whitelist | 비승인 100% 차단 + 서명 검증 |
| A4 | Zero-Trust Security (HMAC-SHA256) | 테넌트 격리 100% + nonce 리플레이 방어 |
| A5 | Chaos Resilience 5종 | ≥ 4/5 자동 복구 |
| A6 | Federated Learning 2-테넌트 PoC | FedAvg 3라운드 수렴 + 격리 위반 0 |
| A7 | Observability (OTel + Prometheus) | Trace/Metric/Log 3종 + /metrics endpoint |
| A8 | v13.0.0 + 95 Gates + 11,500+ TC | Phase D Exit G95 PASS |

# 2. Phase D 초안 정밀 검증

## 2.1 초안의 강점 (본안 그대로 계승)

| # | 초안 결정 | 검증 결과 |
| --- | --- | --- |
| I1 | 4 SP 직렬 (Pre-flight → Distributed → Plugin/Security → FL PoC) | 의존성 단방향. G81→G84→G87→G90 의존 정당 |
| I2 | TD-1~3 G81 우선 처리 | main HEAD에서 3건 실 코드 위치 확인 — 우선 처리 정당 |
| I3 | mypy strict (G82) + 커버리지 ≥95% | 분산 RPC 직렬화 안전성 보장 정당 |
| I4 | OpenTelemetry + Prometheus (G83) | SDK 1.24 + prometheus-client 0.20 안정 버전 |
| I5 | Distributed Runtime asyncio subprocess + 메시지 버스 | ProcessPoolExecutor + asyncio.Queue 채택 정당 |
| I6 | FastAPI + Pydantic v2 + OAuth2/JWT | python-jose 3.3 + passlib 1.7 표준 조합 정당 |
| I7 | Plugin Registry JSON 파일 기반 (DB 회피) | 경량성·검증 용이성 정당 |
| I8 | Zero-Trust HMAC-SHA256 (RSA Phase E) | 구현 복잡도 < 보안 효과 비율 정당 |
| I9 | Chaos 5종 (SIGKILL/지연/오염/과부하/무한루프) | 분산 환경 핵심 장애 모드 커버 |
| I10 | FL 2-테넌트 FedAvg PoC + 10라운드 제한 | Phase E 본격 구현 사전 검증 적정 |
| I11 | TC 증가 +300/+700/+600/+1,055 | SP별 부담 균형 정당 |
| I12 | gRPC Phase E 이연 + REST-first | protobuf IDL 관리 부담 회피 정당 |
| I13 | SC-1~SC-8 성공 기준 측정 가능 | P99≤200ms / 격리 100% / Chaos ≥4/5 등 정량 |
| I14 | 6 리스크 등급 분류 (HIGH 2/MED 2/LOW 2) | 대응 방안 구체적 |
| I15 | v13.0.0 (G95 통과 시) 단일 릴리즈 | Semver Major bump 정당 |

## 2.2 본안 보강 13건 (D-M-01 ~ D-M-13)

| ID | 초안 한계 | 근거 (전문가) | 본안 보강 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-M-01 | Agent Process Health Probe 미분리 | CSA: Kubernetes liveness/readiness 패턴 부재 | V702 Health Probe 2종 분리 + /health endpoint 강화 |
| D-M-02 | 분산 트레이싱 표준 미명시 | CSA: W3C Trace Context 강제 안하면 OTel 활용도 감소 | V688 OTel SDK에 W3C TraceContext propagator 강제 + 헤더 표준 |
| D-M-03 | Plugin Sandbox 단일 구현 | CSA: RestrictedPython 옵션 미제공 시 보안 약점 | V717 PluginLoader에 RestrictedPython 옵션 추가 |
| D-M-04 | API Gateway Service Mesh 호환성 | CSA: Phase E Envoy 도입 시 헤더 표준화 부재 | V705 Gateway에 X-Request-Id, X-Forwarded-For 등 Envoy 호환 헤더 표준 |
| D-M-05 | Pydantic 모델 수기 작성 부담 | CSC: 26 endpoint × 양방향 스키마 수기 작성 비효율 | V703 datamodel-code-generator로 OpenAPI → Pydantic 자동 |
| D-M-06 | CI 단일 워크플로우 | CSC: unit/integration/perf/chaos 혼재 시 시간 폭증 | V685 .github/workflows/ 4단 분리 (5min/30min/1h/nightly) |
| D-M-07 | 의존성 잠금 도구 미명시 | CSC: pip-tools 한계 (transitive 해상도) | V685 poetry 또는 uv 도입 (의존성 잠금 표준) |
| D-M-08 | 정적 분석 단일 도구 (mypy만) | CSC: bandit(보안) + ruff(lint) + black(format) 부재 | V687 pre-commit hook 4종 통합 (mypy + bandit + ruff + black) |
| D-M-09 | TD-1 P99 분석 부정확 | CSC 정정: 'sorted[int(n×0.99)]'는 최댓값 편향 (최솟값 아님) | V681 본문 정정 + statistics.quantiles(method='exclusive') 권장 |
| D-M-10 | 분산 모드에서 기존 TC 호환성 미검증 | CSPE: 7,213 TC가 단일 프로세스 가정 | V702 호환성 매트릭스 (단일 vs 분산 모드 동일 결과 확인) |
| D-M-11 | Disaster Recovery 백업/복원 부재 | CSPE: 분산 환경 = 데이터 복원 필수 | V738~V740 사이 G91 후보 DR Gate 신설 (백업/복원/RPO≤1h) |
| D-M-12 | Phase E KEDA/GitOps 인터페이스 부재 | CSPE: Phase E 진입 비용 증가 우려 | V740 Helm chart + ArgoCD 호환 manifest 사전 정의 |
| D-M-13 | phase_c_exit_gate.py 파일 누락 (V680 시점) | CSPE: GitNexus 인덱스로 발견. release_gate.py 내부에 G79 흡수된 것으로 추정 | V681-PRE에서 phase_c_exit_gate.py 신설 또는 release_gate 내 G79 위치 명시 |

# 3. 3인 전문가 추가 분석 (메타 리뷰)

## 3.1 최고 수석 아키텍처 (CSA) — 분산 + 에코시스템

Phase D는 Literary OS가 '단일 프로세스 모노레포'에서 '분산 플랫폼 + 외부 생태계'로 전환되는 단계다. CSA가 본안에 강제하는 4개 아키텍처 보강:

| 축 | 요구 | 구현 (V버전) |
| --- | --- | --- |
| Process Health Probe | liveness ≠ readiness 분리 | V702 — /healthz/live + /healthz/ready |
| 분산 Trace 표준 | W3C Trace Context 헤더 propagator | V688 — OTel SDK + traceparent 헤더 강제 |
| Plugin Sandbox | RestrictedPython 옵션 (강제 X, 선택) | V717 — PluginLoader.load(restricted=True) |
| Service Mesh 호환 | X-Request-Id / X-Forwarded-For 표준 | V705 — Phase E Envoy 도입 비용 감소 |

주요 권고:

• 5-에이전트 분산 런타임은 ProcessPoolExecutor + asyncio.Queue 1차 (저비용). 부하 증가 시 ZeroMQ로 마이그레이션 (V699~V701).

• REST API Gateway는 lifespan으로 OTel TracerProvider/MeterProvider 초기화 → 자동 계측.

• Plugin Registry는 JSON 파일 기반(`approved_plugins.json`) 시작. Phase E에서 DB 백엔드 옵션 (PostgreSQL/Redis).

• FL PoC의 FedAvg는 단순 weighted average. Phase E에서 FedProx/FedNova 등 고도화.

## 3.2 최고 수석 컴파일러 (CSC) — 검증·CI·자동화

Phase D의 본질은 '분산 정확성 + 재현성 + 자동화 3축'이다. CSC가 본안에 강제하는 4개 컴파일러 보강:

| 축 | 결정 | 도구 |
| --- | --- | --- |
| 스키마 자동 생성 | OpenAPI 3.1 → Pydantic v2 모델 | datamodel-code-generator 0.25+ |
| CI 4단 분리 | unit(5m)/integration(30m)/perf(1h)/chaos(nightly) | GitHub Actions matrix + reusable workflows |
| 의존성 잠금 | poetry 또는 uv (pip-tools 대체) | poetry 1.8+ 또는 astral-sh/uv 0.1+ |
| pre-commit 4종 | mypy strict + bandit + ruff + black | pre-commit 3.6+ + git hook |

주요 권고:

• TD-1 P99 정정: 'sorted[int(n×0.99)]' 분석 재검토. n=100일 때 index=99=max, n=50일 때 index=49=max. 즉 '최솟값 편향'이 아니라 '최댓값 편향(= 보수적 P99)'. 통계적으로는 P99 < max인 경우 부정확. 본안: `statistics.quantiles(data, n=100, method='exclusive')[98]` 사용 권장.

• mypy strict 적용 시 `from __future__ import annotations` 전면 도입 + `Protocol` 활용. literary_system/core/type_stubs.py에 공통 TypeVar/Generic 정의.

• Pydantic v2의 `model_config = ConfigDict(strict=True)` 강제. RPC 시리얼라이제이션 안전성 확보.

• `unit_ci.yml` ≤5분: pytest unit/. `integration_ci.yml` ≤30분: pytest integration/ + httpx TestClient. `perf_ci.yml` ≤1h: 부하 테스트. `chaos_ci.yml` nightly: Chaos 5종.

## 3.3 최고 시스템 프린시펄 (CSPE) — 거버넌스·진화·문제점·해결책

Phase D는 Literary OS가 외부 시스템(API 클라이언트, Plugin 생태계, 멀티 테넌트)에 노출되는 분기점이다. CSPE는 거버넌스 + 진화 + 호환성 3축을 본안에 강제한다.

진화 방향 추가 제언 (Phase E 진입 대비):

| 축 | Phase D | Phase E 진입 대비 |
| --- | --- | --- |
| 배포 | local + Helm chart | KEDA Event-Driven Autoscaling 인터페이스 (V740 D-M-12) |
| GitOps | 수동 PR | ArgoCD 호환 manifest 사전 정의 (V740) |
| DR | 백업/복원 G91 후보 | Multi-region Phase E (Phase D는 single-region) |
| FL | 2-테넌트 FedAvg PoC | N-테넌트 FedProx/FedNova Phase E |
| Service Mesh | Envoy 호환 헤더 | Envoy 실 도입 Phase E |

문제점 + 해결책 (Phase C 검증 결과):

| # | 문제 | 해결책 |
| --- | --- | --- |
| P1 | phase_c_exit_gate.py 별도 파일 미존재 | D-M-13: V681-PRE에서 신설 또는 release_gate.py G79 위치 명시 |
| P2 | 기존 9,061 test_fn이 분산 모드에서 깨질 위험 | D-M-10: V702 호환성 매트릭스 (단일/분산 동일 결과) |
| P3 | TD-1 초안 분석 'P99 최솟값 편향' 부정확 | D-M-09: 'sorted[int(n×0.99)]'는 최댓값 편향. statistics.quantiles 권장 |
| P4 | Plugin Registry 외부 의존성 폭발 | Approved Whitelist + 화이트리스트 검증 G87 |
| P5 | Federated Learning 범위 초과 위험 | SP-D.4 엄격 2-테넌트 PoC 제한 + 10라운드 상한 |
| P6 | 분산 환경 DR 부재 시 데이터 복원 불가 | D-M-11: V738~V740 G91 후보 DR Gate (RPO≤1h) |
| P7 | Phase E KEDA/GitOps 진입 비용 | D-M-12: V740 사전 manifest 정의 |
| P8 | Chaos 테스트 환경 실서비스 영향 | 샌드박스 격리 + 실 인프라 명확 분리 (초안 R-6) |

# 4. 쟁점별 합의 (10건)

| ID | 쟁점 | 입장 차이 | 합의 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-D01 | Process Health Probe | CSA: liveness+readiness 2종 / CSC: 단일 / CSPE: 2종 | V702 2종 분리 (/healthz/live + /healthz/ready) |
| D-D02 | Plugin Sandbox | CSA: RestrictedPython 옵션 / CSC: 강제 / CSPE: 옵션 | V717 옵션 (load(restricted=True)) |
| D-D03 | CI 분리 단계 수 | CSA: 2단 / CSC: 4단 / CSPE: 4단 | 4단 분리 (unit/integration/perf/chaos) |
| D-D04 | 의존성 도구 | CSA: poetry / CSC: uv / CSPE: 양자 허용 | V685에서 둘 중 1개 선택 후 표준화 |
| D-D05 | TD-1 P99 정정 | CSA: 초안 그대로 / CSC: 정정 / CSPE: 정정 | 최댓값 편향 정정 + statistics.quantiles 도입 |
| D-D06 | DR Gate G91 | CSA: 옵션 / CSC: 옵션 / CSPE: 필수 | V738~V740 사이 G91 후보 Gate 신설 |
| D-D07 | Phase E KEDA 인터페이스 | CSA: 권고 / CSC: 우선순위 낮음 / CSPE: 필수 | V740 manifest 사전 정의 |
| D-D08 | FL 라운드 상한 | CSA: 5 / CSC: 10 / CSPE: 10 | 10 라운드 + delta<0.001 수렴 조건 |
| D-D09 | Phase C Exit Gate 정합 | CSA: 별도 트랙 / CSC: V681-PRE / CSPE: V681-PRE | V681-PRE phase_c_exit_gate.py 신설 또는 명시 |
| D-D10 | 호환성 매트릭스 | CSA: 권고 / CSC: 필수 / CSPE: 필수 | V702에 G84 합격 기준으로 흡수 |

# 5. Phase D 통합 합의 로드맵 (V681~V745, 65v, 4 SP)

초안 4-SP 골격 100% 계승 + 13 보강 분산 부착. v12.0.2 → v13.0.0 (4단 릴리즈: 12.1.0 → 12.2.0 → 12.3.0 → 13.0.0).

## 5.1 SP-D.1 (V681~V695, 15v, G81~G83) — Pre-flight + Type + Observability

| V | 핵심 | 본안 보강 (분산 부착) |
| --- | --- | --- |
| V681-PRE | phase_c_exit_gate.py 신설 (D-M-13) | Phase C Exit 정합 확보 (G79 release_gate 호환) |
| V681 | TD-1 P99 정정 (ADR-143) | '최댓값 편향' 정정 + statistics.quantiles 도입 (D-M-09) |
| V682 | TD-2 TIERED Revenue (ADR-144) | gap 검출 + ValueError |
| V683 | TD-3 is_blocking 활성화 (ADR-145) | _evaluate_alerts 연결 |
| V684 | G81 Pre-flight Fix Gate (ADR-146) | ≥30 TC + Phase C 정합 추가 확인 |
| V685 | mypy strict core (ADR-147) | + poetry/uv 의존성 잠금 (D-M-07) + CI 4단 분리 (D-M-06) |
| V686 | mypy strict enterprise (ADR-148) |  |
| V687 | G82 Static Type Safety (ADR-149) | + pre-commit 4종 (D-M-08: mypy+bandit+ruff+black) |
| V688 | OTel SDK 통합 (ADR-150) | + W3C TraceContext propagator 강제 (D-M-02) |
| V689 | Prometheus /metrics (ADR-151) |  |
| V690 | G83 Observability Foundation (ADR-152) | ≥20 TC |
| V691~V695 | SP-D.1 통합 + 문서 (ADR-153~155) |  |

## 5.2 SP-D.2 (V696~V715, 20v, G84~G86) — Distributed Runtime + API Gateway

| V | 핵심 | 본안 보강 |
| --- | --- | --- |
| V696~V698 | Agent Process Isolation (ADR-156~158) | subprocess + ProcessPoolExecutor |
| V699~V701 | Message Bus (ADR-159~161) | asyncio.Queue 1차 (ZeroMQ 옵션) |
| V702 | G84 Distributed Runtime (ADR-162) | + Health Probe 2종 (D-M-01) + 호환성 매트릭스 (D-M-10) |
| V703~V705 | REST API Gateway (ADR-163~165) | + OpenAPI→Pydantic 자동 (D-M-05) + Envoy 호환 헤더 (D-M-04) |
| V706 | OAuth2 + JWT (ADR-166) |  |
| V707 | G85 API Gateway Auth (ADR-167) | ≥25 TC |
| V708~V710 | 에이전트 API endpoint (ADR-168~170) | Director/Script/Critic/Editor/Coordinator 5종 |
| V711 | G86 API Completeness (ADR-171) | ≥90% 커버리지 + P99≤200ms + ≥50 TC |
| V712~V715 | SP-D.2 통합 + 부하 테스트 (ADR-172~175) |  |

## 5.3 SP-D.3 (V716~V730, 15v, G87~G89) — Plugin Registry + Zero-Trust + Chaos

| V | 핵심 | 본안 보강 |
| --- | --- | --- |
| V716~V718 | Plugin Registry core (ADR-176~178) | JSON 파일 기반 |
| V719 | Approved Whitelist (ADR-179) | approved_plugins.json + HMAC 서명 |
| V720 | G87 Plugin Registry (ADR-180) | + RestrictedPython 옵션 (D-M-03) |
| V721~V723 | Zero-Trust Token (ADR-181~183) | HMAC-SHA256 + tenant_id + timestamp + nonce |
| V724 | 테넌트 격리 강화 (ADR-184) | 메모리 dict → 토큰 서명 기반 |
| V725 | G88 Zero-Trust Security (ADR-185) | 리플레이/위·변조 방어 |
| V726~V728 | Chaos 5종 (ADR-186~188) | CH-1~CH-5 |
| V729 | G89 Chaos Resilience (ADR-189) | ≥4/5 자동 복구 |
| V730 | SP-D.3 통합 (ADR-190) |  |

## 5.4 SP-D.4 (V731~V745, 15v, G90~G95) — Federated Learning PoC + Exit

| V | 핵심 | 본안 보강 |
| --- | --- | --- |
| V731~V733 | Federated MetaLearner (ADR-191~193) | 2-테넌트 격리 + 독립 학습 |
| V734~V736 | FedAvg 집계 (ADR-194~196) | weighted avg + delta<0.001 수렴 + ≤10 라운드 |
| V737 | G90 FL PoC (ADR-197) | E2E 2-테넌트 검증 |
| V738 | 성능 벤치마크 (ADR-198) | P99 + 처리량 측정 |
| V739 | G81~G90 종합 회귀 (ADR-199) | ≥11,500 TC 0 FAIL |
| V740 | Phase E manifest 사전 정의 (ADR-200) | + KEDA/GitOps Helm chart + ArgoCD (D-M-12) |
| V741~V743 | G91 후보 DR Gate (D-M-11) | 백업/복원 RPO≤1h + Disaster Recovery 시나리오 |
| V744 | 문서 + 마이그레이션 가이드 (ADR-201~209) |  |
| V745 | G95 Phase D Exit + v13.0.0 (ADR-210) | SP-D.1~D.4 종합 + Phase E 진입 선언 |

# 6. 리스크 레지스터 (초안 6건 + 본안 추가 6건 = 12건)

| ID | 리스크 | 등급 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-1 | 분산 런타임 테스트 복잡도 급증 | HIGH | 에이전트별 독립 테스트 모듈 + 통합 분리 (초안) |
| R-2 | Plugin Registry 외부 의존성 폭발 | HIGH | Approved Whitelist 정책 + G87 서명 검증 (초안) |
| R-3 | FL PoC 범위 초과 | MED | 2-테넌트 + 10 라운드 엄격 제한 (초안) |
| R-4 | gRPC protobuf IDL 관리 부담 | MED | REST-first + Phase E 이연 (초안) |
| R-5 | OTel 계측 오버헤드 | LOW | G83에서 측정, 10%↑ 시 샘플링 (초안) |
| R-6 | Chaos 테스트 환경 비용 | LOW | 샌드박스 격리 (초안) |
| D-R-07 | TD-1 P99 분석 부정확 | MED | D-M-09: 정정 + statistics.quantiles 도입 |
| D-R-08 | phase_c_exit_gate.py 누락 | MED | D-M-13: V681-PRE 신설 |
| D-R-09 | 9,061 test_fn 분산 모드 회귀 | HIGH | D-M-10: V702 호환성 매트릭스 G84 흡수 |
| D-R-10 | Disaster Recovery 부재 | HIGH | D-M-11: V741~V743 G91 DR Gate 신설 |
| D-R-11 | Phase E KEDA 진입 비용 | MED | D-M-12: V740 manifest 사전 정의 |
| D-R-12 | pre-commit 4종 도입 학습 곡선 | LOW | D-M-08: 1주 적응 기간 + 문서화 |

# 7. 결론 및 서명

본 Phase D 본안 합의 제안서는 2026-05-27 Draft v1.0을 V680-AUDIT2 main HEAD GitNexus 인덱스(571 모듈/6,215 심볼/9,061 test_fn)로 정밀 검증하여 13개 보강 사항(D-M-01~D-M-13)을 부착하고 10개 신규 쟁점(D-D01~D-D10)을 해소한 합의안이다.

초안 → 본안 핵심 진화 (13 보강):

• 아키텍처 보강 (4건): Health Probe 2종 + W3C TraceContext + Plugin Sandbox + Envoy 호환 헤더

• 컴파일러 보강 (4건): OpenAPI→Pydantic 자동 + CI 4단 분리 + poetry/uv 잠금 + pre-commit 4종

• 거버넌스·진화 보강 (5건): TD-1 P99 정정 + 호환성 매트릭스 + DR Gate G91 + Phase E KEDA + Phase C Exit 정합

Phase D 종료(V745) 시점 Literary OS는 분산 런타임 + REST API + Plugin 생태계 + Zero-Trust + FL PoC + Observability + DR의 7대 자산을 보유한다. v13.0.0 단일 릴리즈로 Phase E(SaaS·다언어·KEDA) 진입의 안정 기반이다.

Phase E (V746+) 장기 비전: KEDA Multi-region SaaS + N-테넌트 FL (FedProx/FedNova) + gRPC + Envoy Service Mesh + Multi-language SDK.

| Chief Architect | Chief Compiler | Chief System Principal Engineer |
| --- | --- | --- |
| ________________________ | ________________________ | ________________________ |

— Literary OS Phase D Proposal v1.0 (Final)  |  Based on Draft 2026-05-27 + V680 GitNexus  |  2026-05-27 —