Literary OS

Pre-Phase-E 통합 의제 맵 + 1차 설계 방향

v1.0

Phase E 진입 전 반드시 정리·설계할 6대 의제를 한 문서로 체계화

기준선 V745 · 선행 HEAD dd8bbe9 · 2026년 6월 2일 · 기획·설계 모드(Opus)

# 목차

# §0. 목적

Phase E 진입 전 반드시 정리·설계해야 할 6대 의제를 한 문서로 체계화한다: (1) 상세 검증 설계, (2) 공식↔AI 에이전트 유기적 연결, (3) UI/UX, (4) 사용자·작가 개입 구성, (5) Claude Design 개발, (6) 한국 드라마 검색→분석→DB 코퍼스 파이프라인. 본 문서는 전체 의제 맵 + 각 항목 1차 설계 방향이며, 공백이 큰 항목(코퍼스·검증 업그레이드)을 우선 깊게 다룬다. 각 항목의 독립 상세 블루프린트는 후속.

# §1. 6대 의제 맵 — 상태·의존

| # | 의제 | 상태 | 주 위치 | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 상세 검증 설계 | 🟢 설계됨(과제 업그레이드 필요) | validation_first | → 6,3 |
| 2 | 공식↔AI 에이전트 연결 | 🟢 설계됨 | agentic_consensus | 기반 |
| 3 | UI/UX | 🟡 개념만 | efg report §2~4 | → 4,5 |
| 4 | 사용자·작가 개입 | 🟡 단편적 | 산재 | → 3 |
| 5 | Claude Design 개발 | 🟡 워크플로 개념 | efg report §5 | → 3 |
| 6 | 한국 드라마 코퍼스(검색→분석→DB) | 🔴 핵심 공백 | SP-E.1 한 줄 | 검증·생성 선행 |

핵심 경로: 6(코퍼스)·1(검증 업그레이드)이 선행 블로커. 3·4·5(UI/개입/Design)는 묶어서, 2는 이미 정본. 본 문서는 6·1을 깊게, 3·4·5를 1차 방향으로 다룬다.

# §2. 한국 드라마 코퍼스 파이프라인 (검색→분석→DB) — 최우선 공백

현 상태: 실데이터 0편, 합성 더미 1만 씬. '드라마 1편 = 스크립트 + 분석 메타 + 임베딩 + 그래프'의 4단 자산을 실데이터로 구축하는 파이프라인이 미설계. 3단계로 설계한다.

## 2.1 검색·수집 (권리 안전 최우선)

| 트랙 | 출처 후보 | 권리/주의 |
| --- | --- | --- |
| 공공·오픈데이터 | AI Hub(방송·대화 코퍼스), KOCCA/영진위 공개자료, 공공도메인 대본 | 라이선스 확인·재배포 조건 |
| 출판 대본집 | 시판 시나리오집·공모 수상작 공개본 | 인용 비율·저작권 협의 |
| 제휴 | Studio Dragon·SLL 등 스튜디오 LOI | 계약·비공개 데이터 |
| 줄거리·메타 | 위키류 시놉시스(원문 아닌 메타만) | verbatim 금지, 요약·구조만 |

원칙: 합법 출처만. 크롤링 ToS·저작권 준수. 원문 verbatim 적재 금지(메타·구조·임베딩 중심). 기존 finetune/pre_train_safety(PII·toxic·copyright verbatim≤30%)를 수집 게이트로 재사용.

## 2.2 분석 (raw → 4단 자산)

| 단계 | 처리 | 도구/근거 |
| --- | --- | --- |
| 파싱 | 씬 분할·화자/지문 분리·구조화 | 규칙 + LLM 보조 |
| 메타 추출 | 인물·관계·감정·갈등·모티프·거시아크·서브플롯 태깅 | LLM-1 Critic + 공식 |
| 그래프 적재 | 인물 노드·관계 엣지·서브플롯 스레드 → NKG | literary_system/graph(NKG) |
| 임베딩 | 씬·인물·모티프 벡터화 | ChromaDB/Qdrant |
| 출처 원장 | 수집원·권리·해시 기록 | governance/provenance_ledger |

## 2.3 저장 (DB 구조)

corpus/<drama_id>/

script.parsed.json     # 씬·화자·지문 (verbatim 최소·권리 준수)

meta.json              # 인물·관계·감정·갈등·모티프·아크·서브플롯

embeddings/            # ChromaDB 벡터 (씬·인물·모티프)

nkg.graph              # 인물 노드·관계 엣지·서브플롯 스레드

provenance.json        # 출처·권리·해시·수집일

## 2.4 단계·전환

| 마일스톤 | 규모 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 파일럿 | 10~20편 | 파이프라인 검증·분석 품질 게이트 |
| Gold | 30편 | 검증 실험 정답셋(일치율·선호 기준) |
| Phase F | 200편 | LLM-1.5 학습·확대 |

합성→실 전환: 합성 더미 1만 씬은 실데이터로 점진 대체. 실/합성 비율을 게이트로 추적, 검증·학습에는 실데이터 우선.

# §3. 검증 설계 업그레이드 — 단일 씬 → 앙상블 에피소드

기존 검증 설계(validation_first)의 시험 과제가 단일 씬이라 모델 해자(다인물·다서브플롯)를 측정 못함. 에피소드 단위 + 강한 베이스라인 + 객관 지표로 업그레이드.

| 요소 | 업그레이드 |
| --- | --- |
| 과제 | 인물 6~8 + 서브플롯 M개 + 로그라인 동일 입력 → 에피소드(다수 씬) 생성 |
| arm A(베이스라인) | 강한 LLM-에이전트(인물목록·서브플롯 개요 주고 다단계 생성) — 순진 단일 프롬프트 아님 |
| arm B | Literary OS 파이프라인(NKG·공식·Critic 가이드) |
| 객관 지표 | 인물 등장·일관성율 / 서브플롯 회수율(설정→전개→회수) / 관계 모순 건수 / 거시아크-미시비트 정합 / 감정아크 적합 |
| 주관 지표 | 작가 5+ 블라인드 선호 |
| 통계 | 사전등록 임계(B 선호 ≥60%, p<0.05) + 효과크기, 길이·예산 통제 |

의의: 이 과제가 'G_VALUE_PROOF'의 진짜 형태. 객관 지표(특히 서브플롯 회수율·관계 모순)는 인간 평가 없이도 구조 우위를 정량화한다.

# §4. UI/UX + 작가 개입 + Claude Design (1차 방향)

## 4.1 3-zone UI 상세

| 존 | 폭 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Left | 25% | 컨텍스트: NKG 상태·인물 카드·관계·서브플롯 진행 게이지·거시 아크 |
| Center | 50% | 작업: 씬 편집·생성·재생성, inline 수정 |
| Right | 25% | 평가·대화: Critic 5축 점수·경고, best-of-n 후보, 작가-AI 대화 |

## 4.2 작가 개입 지점 (휴먼인더루프)

| 단계 | 개입 | 모델 |
| --- | --- | --- |
| 씨앗 | 거시 아크·인물 설정 승인/수정 | 승인 게이트 |
| 미시 분해 | 서브플롯 분해 승인·재배치 | 승인 게이트 |
| 인물 | 생성 인물 매칭 조정 | 편집 |
| 생성 | 씬 inline 편집·재생성·best-of-n 선택 | 선택/편집 |
| 검증 | Critic 경고 수용/기각 | 판단(학습 신호) |
| 최종 | LLM-1.5 초안 → 인간 최종 승인 | 의무 게이트 |

개입=학습 신호: 작가의 선택·수정·수용/기각이 RLAIF 선호 신호 및 LearnableCritic 계수 보정 입력이 된다(공식↔에이전트 연결과 직결).

## 4.3 Claude Design 개발 워크플로

| 단계 | 행동 |
| --- | --- |
| 1 | Claude Design 가입(Pro/Max) + literary-os 레포 연결 |
| 2 | 기획 보고서 docx 업로드 → 도메인 인지 |
| 3 | 3-zone prototype 생성 → 조정 노브로 정제 |
| 4 | Claude Code 핸드오프 → apps/studio_api 코드 생성 |
| 효과 | SP-E.3 UI 15주 → 3~5주 단축 |

# §5. 공식 ↔ AI 에이전트 유기 연결 (정본 요약)

상세는 agentic_orchestration_consensus 정본. 요지: 공식=영속 검증 패스(타입 시스템), Critic=LearnableCritic(계수 학습), 분해 로직은 LLM·씨앗은 선언적. LLM 포용=컴파일 패스의 LLM-0→2.5 점진 교체. 작가 개입(§4.2)·코퍼스(§2)·검증(§3)이 모두 이 연결의 학습 신호·메모리·평가 기준으로 수렴한다.

# §6. 결정 · 위험 · 다음

| # | 결정 | 권고 |
| --- | --- | --- |
| D27 | 코퍼스 수집 트랙 | 공공·오픈 우선 + 제휴 병행, verbatim 금지 |
| D28 | 검증 과제 | 앙상블 에피소드 + 강한 에이전트 베이스라인 |
| D29 | 작가 개입 기본값 | 휴먼인더루프 ON, 단계 승인 게이트 |
| D30 | UI 구현 | Claude Design로 3-zone 단축 |
| D31 | 합성→실 전환 | 게이트로 실/합성 비율 추적, 실 우선 |
| D32 | 개입=학습 | 작가 선택을 RLAIF·계수 보정 신호로 |

## 위험

- 코퍼스 권리 확보 실패 → 공공·합성 폴백, 메타·구조 중심 적재.

- 앙상블 객관 지표가 '재미'를 못 잡음 → 주관 선호 병행.

- Claude Design 가입 제한 → v0/Lovable 폴백.

## 자기 점검

- 본 문서는 '맵 + 1차 방향'. 코퍼스·검증·UI 각각의 정밀 블루프린트는 후속 독립 문서 필요.

- 코퍼스 분석 자동화 품질은 미검증 → 파일럿 10~20편으로 분석 게이트 먼저.

# §7. 결론 · 후속

6대 의제를 한 맵으로 체계화하고, 최대 공백인 코퍼스 파이프라인(검색→분석→DB)과 검증 업그레이드(앙상블 에피소드)를 우선 설계했다. 다음은 (A) 코퍼스 파이프라인 독립 블루프린트, (B) 검증 업그레이드 반영한 validation_first v1.1, (C) UI/작가개입/Claude Design 통합 블루프린트를 순차 작성·push.

문서 ID: LOS-PRE-E-AGENDA-MAP-V1.0-2026-06-02

허브: github.com/limsanghyuk/literary-os