Literary OS

UI/UX · 작가 개입 · Claude Design 통합

설계도 (C)

3-zone + 개입 6지점(휴먼인더루프) + best-of-n + Claude Design

기준선 V745 · 선행 HEAD 041ffa4 · 2026년 6월 2일 · 기획·설계 모드(Opus)

# 목차

# §0. 목적

작가가 Literary OS의 에이전트 오케스트레이션에 개입·통제하는 UI/UX와, 그 개발을 Claude Design으로 가속하는 방법을 통합 설계한다. 핵심 원칙: 작가의 개입은 단순 편집이 아니라 시스템의 학습 신호(RLAIF·LearnableCritic)가 된다.

# §1. 3-zone UI 상세

| 존 | 폭 | 컴포넌트 |
| --- | --- | --- |
| Left | 25% | NKG 상태·인물 카드·관계 그래프·서브플롯 진행 게이지·거시 아크 타임라인 |
| Center | 50% | 씬 편집기·생성/재생성·inline 수정·best-of-n 후보 비교 |
| Right | 25% | Critic 5축 점수·경고·근거(RAG)·작가↔AI 대화 |

정보 흐름: Left(컨텍스트) → Center(작업) → Right(평가) 단방향 + Right→Center 피드백 루프.

# §2. 작가 개입 모델 (휴먼인더루프)

| 단계 | 개입 지점 | UI | 게이트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 씨앗 | 거시 아크·인물 설정 승인/수정 | Left 편집 | 승인 게이트 |
| 미시 분해 | 서브플롯 분해 승인·재배치 | Left/Center | 승인 게이트 |
| 인물 | 생성 인물 매칭 조정 | 인물 카드 | 편집 |
| 생성 | 씬 inline 편집·재생성·best-of-n 선택 | Center | 선택/편집 |
| 검증 | Critic 경고 수용/기각 | Right | 판단 |
| 최종 | LLM-1.5 초안 → 인간 최종 승인 | Center | 의무 게이트 |

# §3. 개입 = 학습 신호

작가의 선택·수정·수용/기각은 시스템 입력이 된다: best-of-n 선택 → RLAIF 선호쌍, Critic 경고 수용/기각 → LearnableCritic 계수 보정(공식↔에이전트 연결), 인물·서브플롯 수정 → NKG 갱신. 즉 UI는 '쓰는 도구'이자 '학습 수집기'다.

# §4. 멀티 프로바이더 best-of-n + Live Artifacts

| 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| best-of-n 3컬럼 | Claude / GPT / 로컬 LoRA 후보 동시 제시, 작가 선택 |
| Live Artifacts | 작품 진행률·씬 에너지·감정 아크·Gate 상태 4 패널 실시간 |

# §5. Claude Design 개발 워크플로

| 단계 | 행동 | 산출 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Claude Design 가입(Pro/Max) + literary-os 레포 연결 | 도메인 인지 |
| 2 | 기획 보고서 docx 업로드 | 컨텍스트 주입 |
| 3 | 3-zone prototype 생성 → 조정 노브(spacing·color·layout) | HTML/React 시안 |
| 4 | inline 코멘트로 정제 | 반복 개선 |
| 5 | Claude Code 핸드오프 | apps/studio_api 코드 |

효과: SP-E.3 UI MVP 15주 → 3~5주 단축. 단축분은 코퍼스 트랙에 투입.

# §6. 구현 · SP-E.3 매핑

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 위치 | apps/studio_api 확장(+ static React) |
| 스택 | FastAPI(백엔드) + React(프런트) + Claude Design 생성 |
| 버전 | SP-E.3 V776~V785 (Claude Design로 단축) |
| 검증 | 작가 베타 5명 사용 + 만족도 ≥0.7 |

# §7. 위험 · 자기점검 · 다음

- Claude Design 가입·지역 제한 → v0/Lovable 폴백.

- 개입 지점 과다 → 작가 피로. 기본은 핵심 3지점(씨앗·생성·최종), 나머지는 선택.

- 개입=학습 신호의 품질은 작가 수·일관성에 의존 → 베타 설계 중요.

다음: Claude Design 가입 + 1차 prototype, 작가 베타 모집. 문서 ID: LOS-UI-WRITER-CLAUDEDESIGN-V1-2026-06-02