Literary OS

Phase B 본안 합의 제안서 v1.0

V596 ~ V630 — Fine-tuning · RLHF · Multi-work · 통합 최적화 (Final)

기준선: v10.0.2 (V595.2) · 51 Gates · 6,182 Tests · ADR-001~055 · CI GREEN

목표 상태: v11.0.0 (V630) · 60 Gates · 7,000+ Tests · ADR-001~072

기반: GitHub 초안 docs/phase/literary-os-phase-b-design.docx (commit 9488645d)

Chief Architect × Chief Compiler × Chief System Principal Engineer

2026년 5월 21일

기밀 — LOS-PHASE-B-PROPOSAL-FINAL-2026-05-21

# 1. 경영진 요약

본 제안서는 GitHub 메인 브랜치에 push된 Phase B 초안(docs/phase/literary-os-phase-b-design.docx, commit 9488645d, 2026-05-21 작성)을 base로 하여 3인 전문가(Chief Architect × Chief Compiler × Chief System Principal Engineer)가 정밀 검증 후 16개 보강 사항을 분산 부착한 본안 합의 결과다.

초안의 4-SP 골격(LoRA → RLHF → MultiWork → 통합)과 V596~V630 35-version 범위, 9개 신규 Gate(G53~G61), 17개 ADR(056~072)은 검증 결과 모두 정당하므로 본안에서 그대로 계승한다. 본안의 기여는 (a) 학습 데이터 거버넌스 강화, (b) 재현성·평가 표준 명문화, (c) Safety 양면 검증, (d) 운영 단계 안정성 보강 4개 축이다.

3인 만장일치 결정 사항 (초안 → 본안 진화):

| # | 결정 | 초안 → 본안 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 4 SP 직렬 V596~V630 35 versions | 초안 그대로 계승. SP-B.1(5v) / SP-B.2(10v) / SP-B.3(10v) / SP-B.4(10v) |
| D2 | 베이스 모델 선정 위임 → 본안 확정 | 초안 '권장 Llama-3.1-8B 또는 EXAONE-3.5-7.8B' → 본안 Llama-3.1-8B-Instruct(128K) 1차, EXAONE-3.5-7.8B는 V603 A/B 후보 |
| D3 | LoRA rank/target 표준 | 초안 미명시 → 본안 rank=16/alpha=32, q/k/v/o_proj |
| D4 | 학습 빈도 + GPU SLO | 초안 미명시 → 본안 격주 학습 + 주 1회 미세조정. 월 ~$96 (SLO $120 hard) |
| D5 | 평가 3축 + 회귀 floor | 초안 R(scene) ≥0.70 (LoRA) / ≥0.75 (RLHF) → 본안 + BERTScore F1 ≥0.85 + LLM-judge ≥4.0 + Style ≥80% + BLEU floor 0.30 |
| D6 | 재현성 3-tag | 초안 미명시 → 본안 seed + git commit SHA + dataset SHA-256 (LoRAArtifactContract) |
| D7 | Provenance Immutable | 초안 ProvenanceIndex (Phase A) → 본안 sha256 chain ledger + S3 Versioning + Git LFS 3중 |
| D8 | Pre/Post Safety 양면 | 초안 PostTrain SafetyRegressionSuite만 → 본안 + PreTrainSafetyCheck (학습 비용 낭비 방지) |
| D9 | Canary 4단계 | 초안 CanaryKPIMonitor 명시 → 본안 4단계 (5/25/50/100) + 자동 롤백 KPI 명문화 |
| D10 | LLM-judge 일관성 | 초안 미명시 → 본안 Krippendorff α ≥ 0.7 분기별 + 인간 5명 월 1회 calibration |
| D11 | LongContext 16부작 220K | 초안 미명시 → 본안 청크 100K + overlap 16K + NKG RAG (V599) |
| D12 | ModelRouting + CanonicalBridgeV2 | 초안 미명시 → 본안 V610 RLHF 통합 시점 외부 LLM + 로컬 LoRA 동시 + 3축 라우팅 정책 |
| D13 | LLM-1 원칙 명문화 | 초안 'finetune/ 내부에서만 호출 허용' → 본안 그대로 채택 + LLM-0 호환 인터페이스 명세 |
| D14 | Multi-LoRA Stacking 인터페이스 | 초안 GenreTransferPipeline (LoRA 어댑터 교환) → 본안 V615 LoRAStackingAdapter 표준 인터페이스 사전 정의 |
| D15 | DSR Handler | 초안 미명시 → 본안 V596 GDPR/PIPA 30일 SLA |
| D16 | Phase B Exit G61 명세 | 초안 '60/60 + 7,000+' → 본안 + 6축 명문화: LoRA G54 PASS + RLHF G56/57 + MultiWork G59 + Performance G60 + Exit 통합 동작 |

Phase B 종료(V630) 시점 가시화 가능 자산:

| # | 자산 | 측정 지표 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 한국 드라마 LoRA v1.0 + RLHF v1.0 자체 모델 | R(scene) ≥0.75 / BERTScore ≥0.85 / LLM-judge ≥4.0 / Style ≥80% |
| A2 | FastAPI ModelServingEndpoint + Canary 4단계 100% | P95 ≤1.5초 + error ≤0.5% |
| A3 | MultiWork 오케스트레이터 (3작품 동시) | 캐릭터 충돌 0건 + 세계관 일관성 ≥0.85 + 저작권 추적 100% |
| A4 | CanonicalBridgeV2 (외부 LLM + 로컬 LoRA 동시) | 라우팅 정책 + 비용 비교 KPI |
| A5 | Provenance Immutable Ledger (5만 신+) | sha256 chain + DSR 응답 ≤30일 |
| A6 | Pre/Post Safety 4축 0건 모델 | 자해/혐오/PII/저작권 모두 0건 |
| A7 | v11.0.0 릴리즈 + 60 Gates + 7,000+ tests | Phase B Exit Gate G61 PASS |

# 2. GitHub 초안 정밀 검증

## 2.1 초안의 강점 (본안 그대로 계승)

| # | 초안 결정 | 검증 결과 |
| --- | --- | --- |
| I1 | 4 SP 직렬 V596~V630 (LoRA → RLHF → MultiWork → 통합) | 의존성 그래프 단방향. RLHF 보상 모델은 LoRA 학습 후, MultiWork는 단일 작품 안정화 후. 정당. |
| I2 | LLM-1 원칙 도입 (학습된 내부 모델은 finetune/ 내부 호출 허용) | LLM-0 폐기가 아닌 완화. 외부 LLM 의존도 점진 감소. 정당. |
| I3 | 기존 finetune/ 모듈 (V485~ V525 스텁) 활용 | 스텁 구조 (job_manager, dataset, eval_harness, version_manager, prose_specializer_api) 실 구현으로 전환. 정당. |
| I4 | RewardModel = LOSConstitution 5축 → 단일 보상 스칼라 | Constitution v1.0 (Phase A V594) 자연 확장. 정당. |
| I5 | PPO 학습 + KL 발산 제한 + ConstraintGuard | 보상 해킹 (마커 스터핑) 완화 메커니즘 적합. 정당. |
| I6 | MultiWork 기존 모듈 (V562~V571) 통합 → 3작품 동시 생성 | shared_character_db / shared_world_db / multi_work_orchestrator 활용. 정당. |
| I7 | v11.0.0 / 60 Gates / 7,000+ tests 목표 | Phase A의 51/6,182 → +9 Gates / +800+ tests. 평균 23 tests/version, 합리적. |
| I8 | ADR-056~072 17건 + Gate G53~G61 9건 | 1 SP당 2~3 ADR, 적정. 정당. |
| I9 | A: 즉시 진입 / B: REAL 검증 후 / C: Gemini 우선 3 시나리오 | 운영 현실 반영. 정당. |
| I10 | Phase C 예고: 멀티 에이전트 + 실시간 독자 피드백 | Phase B 종료 후 자연 진화. 정당. |

## 2.2 본안 보강 16건 (B-M-01 ~ B-M-16)

| ID | 초안 한계 | 근거 (전문가) | 본안 보강 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-M-01 | Provenance Immutable 보장 부재 | Architect: append-only ledger 없으면 사후 위변조 위험 | V596 ProvenanceLedger sha256 chain + S3 Versioning + Git LFS |
| B-M-02 | Dataset 재현성 부재 (HF 캐시 의존) | Compiler: 머신마다 다른 캐시. 학습 재현 불가 | V596 DatasetRegistry + DVC remote |
| B-M-03 | LoRA Artifact 표준 부재 | Compiler: safetensors + 메타 표준 없으면 롤백 시 혼란 | V598 LoRAArtifactContract 3-tag (seed+commit+dataset SHA) |
| B-M-04 | 베이스 모델 미확정 | Architect: 'Llama-3.1-8B 또는 EXAONE' 양자 검증 필요 | Llama-3.1-8B-Instruct(128K) 1차, EXAONE V603 A/B 후보 |
| B-M-05 | LoRA rank/target 미명시 | Architect: rank 결정 없으면 학습 비용 가변 | rank=16, alpha=32, q/k/v/o_proj 4 modules |
| B-M-06 | 학습 빈도 + 월 GPU SLO 미명시 | Compiler: 주 1회면 월 $96, GPU SLO $120 hard 초과 우려 | 격주 학습 + 미세조정 weekly = 월 $96 |
| B-M-07 | 평가 다축화 부재 (R(scene) 단일) | Compiler: R(scene) 단일 평가 부적합 | + BERTScore F1 ≥0.85 + LLM-judge ≥4.0 + Style ≥80% + BLEU floor 0.30 |
| B-M-08 | LLM-judge 일관성 부재 | Compiler: judge 자체 불안정 시 평가 왜곡 | Krippendorff α ≥ 0.7 분기별 + 인간 5명 월 1회 100 샘플 calibration |
| B-M-09 | Pre-train Safety 누락 | Principal: PostTrain 검증만으로는 학습 비용 낭비 | V599 PreTrainSafetyCheck (4축: PII/Toxic/Copyright/Quality) |
| B-M-10 | Canary 단계 + KPI 미명문화 | Compiler: 자동 승격 시 회귀 위험 | Canary 4단계 (5/25/50/100) + p95 ≤300ms / error ≤0.5% / BERTScore drift ≤0.02 |
| B-M-11 | LongContext 16부작 220K 미명시 | Architect: Llama-3.1-8B 128K 단일 처리 불가 | V600 LongContextStrategy (청크 100K + overlap 16K + NKG RAG) |
| B-M-12 | DSR Handler 부재 | Principal: GDPR/PIPA 30일 SLA 미충족 시 법적 위험 | V596 dsr_handler.py + ProvenanceLedger 역참조 |
| B-M-13 | Multi-LoRA Stacking 인터페이스 부재 | Principal: GenreTransfer가 LoRA 교환인데 표준 부재 | V615 LoRAStackingAdapter 표준 인터페이스 사전 정의 |
| B-M-14 | Model Card 자동 노출 부재 | Principal: ATIA 메타데이터 외부 감사 시 부담 | V605 ModelServing /model_card endpoint 자동 노출 |
| B-M-15 | ModelRoutingPolicy 부재 | Architect: 외부 LLM + 로컬 LoRA 동시 사용 시 라우팅 정책 미명문화 | V610 CanonicalBridgeV2 + 비용·지연·품질 3축 ModelRoutingPolicy |
| B-M-16 | TrainPlane/ServePlane 격리 부재 | Architect: 학습 실패가 서빙에 영향 가능 | 별도 Helm chart + Cost SLO 독립 + 모니터링 분리 |

# 3. 3인 전문가 추가 분석 (메타 리뷰)

## 3.1 최고 수석 아키텍처 — 시스템 경계·데이터 흐름·SPOF

Phase B는 학습 모드(SP-B.1~B.2, 저빈도·고비용 GPU)와 추론 모드(SP-B.3~B.4, 고빈도·저비용)가 분리되는 단계다. 시스템 경계를 5개 plane으로 명세한다.

| Plane | 구성 (V버전) | 통신 | SLO 독립 |
| --- | --- | --- | --- |
| DataPlane | DataGovernance(V596) + DatasetRegistry(V596) + ProvenanceLedger(V596) | filesystem + DVC remote | immutable append-only |
| TrainPlane | LoRAJobRunner(V597) + PPOTrainer(V603) + LongContextStrategy(V600) | GPU pod (RunPod/Lambda) | ephemeral on-demand |
| EvalPlane | FinetuneEvalPipeline(V599) + RLHFMonitor(V604) + SafetyRegressionSuite | CPU + LLM-judge API | weekly + post-train |
| ServePlane | LoRAInferenceGateway(V598) + ModelServing(V605) + Canary + Bridge(V610) | FastAPI + Helm | high availability A/B |
| MultiWorkPlane | SharedCharacterDB v2(V611) + Orchestrator(V613) + GenreTransfer(V615) | GraphRealAdapter (NKG) | 프로젝트 격리 |

주요 권고:

• TrainPlane과 ServePlane 별도 Helm chart 격리. 학습 실패가 prod 서빙에 영향 주지 않도록 SLO 독립.

• ProvenanceLedger는 매 학습 데이터 입력마다 sha256 chain. 매 5만 신 ingest마다 root hash 갱신.

• CanonicalBridgeV2 (V610)의 라우팅 정책 ADR-064 (본안 신설)로 명문화 — 비용·지연·품질 3축.

• LoRAStackingAdapter (V615) 인터페이스를 Phase B에서 사전 정의. 단일 LoRA만 활성, 다중은 Phase C+에서 활성화.

• MultiWorkPlane의 SharedCharacterDB v2.0은 GraphRealAdapter 기반. 캐릭터 충돌 해결은 SharedCharacterDB.resolve() 책임.

## 3.2 최고 수석 컴파일러 — 검증·CI·재현성·평가

Phase B의 본질은 '재현 가능한 학습 ↔ 회귀 0 평가 ↔ 안전 배포' 3축 사이클 자동화다.

| 축 | 결정 | 도구 |
| --- | --- | --- |
| 재현성 | seed 고정 + git commit SHA + dataset SHA-256 (3-tag) | DatasetRegistry + LoRAArtifactContract |
| 회귀 검증 | BERTScore ≥0.85 + LLM-judge ≥4.0 + Style ≥80% + BLEU floor 0.30 | FinetuneEvalPipeline + ModelEvalV2 |
| 배포 안전성 | Canary 4단계 + KPI Gate + 자동 롤백 | CanaryKPIMonitor + Gate G56/G60 |
| GPU 비용 SLO | 격주 학습 ~$48 + 미세조정 weekly ~$48 = 월 ~$96 | GPUCostLedger (Phase A V590 확장) |
| LLM-judge 일관성 | Krippendorff α ≥0.7 분기별 + 인간 5명 calibration | test-retest reliability |

주요 권고:

• HF datasets 캐시 의존성 제거: DVC remote (S3 또는 Azure Blob). 매 학습 시 dataset SHA-256 검증.

• LoRA artifact는 safetensors + metadata.json (training_config + dataset_sha + code_commit + seed + eval_metrics).

• LLM-judge 캐스케이드: Sonnet 4.6 1차 → Haiku 4.5 폴백 비용 절감. 분기별 Krippendorff α 측정.

• Canary 4단계: 5% (1h smoke) → 25% (24h) → 50% (24h) → 100%. 위반 시 자동 롤백.

• 학습 빈도 격주: 주 1회 학습(~$24×4=$96)을 격주(~$48) + 미세조정 weekly(~$48)로 분산.

• PPO 보상 해킹 방지: LOSConstitution 마커 가중치 상한 + ConstraintGuard. KL 발산 ≤0.05.

## 3.3 최고 시스템 프린시펄 엔지니어 — 거버넌스·진화·리스크·해결책

Phase B는 Literary OS가 '내부 R&D'에서 '외부 신뢰 자산'으로 전환되는 분기점이다. 거버넌스 5개 축을 본안에 강제한다.

| 축 | 요구 사항 | 구현 |
| --- | --- | --- |
| DSR | GDPR/PIPA 데이터 주체 요청 ≤30일 SLA | V596 dsr_handler.py + ProvenanceLedger 역참조 |
| Model Card | HuggingFace Model Card + ATIA 메타데이터 | V605 ModelServing /model_card endpoint 자동 노출 |
| Human Calibration | 월 1회 100 샘플 인간 평가 5명 calibration | V599 FinetuneEvalPipeline + Google Form |
| Pre/Post Safety | PreTrain (데이터 단계) + PostTrain (모델 단계) 양면 | V599 PreTrainSafetyCheck + V607 SafetyRegressionSuite |
| LoRA Stacking 진화 | Phase C+ Multi-LoRA 진입 비용 감소 인터페이스 | V615 LoRAStackingAdapter (Phase B 단일 LoRA, Phase C 다중) |

진화 방향 추가 제언 (Phase C 진입 대비):

• Phase C 예고 (V631+ 멀티 에이전트 + 실시간 독자 피드백)와 본 Phase B의 LoRAStackingAdapter / MultiWork 인터페이스 정합 점검.

• Phase B 종료(V630) 시점 5만 신 + LoRA v1.0 + RLHF v1.0 + 3작품 통합 = 'KoreanDrama-Suite-v1' Dataset+Model Card로 HuggingFace 비공개 등록.

• Phase D(SDK + 경쟁 흡수) 진입 전 LOI 1건 시도 권고 — 본안에서는 Phase B에 포함하지 않고 Phase C/D 운영 트랙으로 분리.

문제점·해결책 종합:

| # | 문제 | 해결책 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 월 SLO 초과 위험 (학습+평가+canary) | 격주 학습 + Real-Eval 10% / CPU 평가 우선 / Mock 90% |
| P2 | PostTrain Safety만 검증 시 학습 비용 낭비 | V599 PreTrainSafetyCheck (4축) 양면 |
| P3 | Phase C Multi-LoRA 진입 비용 폭증 | V615 LoRAStackingAdapter 인터페이스 사전 정의 |
| P4 | 보상 해킹 (마커 스터핑) | LOSConstitution 마커 상한 + ConstraintGuard |
| P5 | MultiWork 3작품 동시 캐릭터 충돌 | SharedCharacterDB v2.0 실시간 검증 + resolve() API |
| P6 | 베이스 모델 미확정 → 학습 비용 가변 | Llama-3.1-8B 1차 + EXAONE-3.5-7.8B A/B (V603) |
| P7 | LLM-judge 자체 일관성 부재 | 분기별 Krippendorff α + 인간 5명 calibration |
| P8 | TrainPlane / ServePlane 영향 전파 | 별도 Helm chart + 모니터링 분리 |

# 4. 쟁점별 합의 (10건)

| ID | 쟁점 | 입장 차이 | 합의 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-D01 | 베이스 모델 1차 선정 | Architect: Llama-3.1-8B / Compiler: EXAONE-3.5-7.8B 한국어 / PE: Llama-3.1-8B | Llama-3.1-8B-Instruct(128K) 1차. EXAONE-3.5-7.8B는 V603 A/B 후보 |
| B-D02 | 학습 빈도 | Architect: 주 1회 / Compiler: 격주 / PE: 격주 | 격주 학습 + 미세조정 weekly. 월 ~$96 (SLO $120 hard 여유 $24) |
| B-D03 | Canary 단계 수 | Architect: 3단계 / Compiler: 4단계 / PE: 4단계 | 4단계 (5/25/50/100). 첫 5%는 1h smoke |
| B-D04 | ModelEval 인간 calibration | Architect: 자동만 / Compiler: 자동만 / PE: 인간 5명 필수 | 인간 5명 월 1회 100 샘플 calibration |
| B-D05 | LoRA Stacking 시점 | Architect: Phase B V615 / Compiler: Phase C / PE: Phase B 인터페이스만 | V615 인터페이스 정의 + 단일 LoRA 활성. Phase C에서 다중 합성 |
| B-D06 | Provenance Immutable 방법 | Architect: sha256 chain / Compiler: Git LFS / PE: 양립 | S3 Versioning(prod) + sha256 chain(audit) + Git LFS(backup) 3중 |
| B-D07 | Pre/Post Safety | Architect: Pre만 / Compiler: Post만 / PE: 양면 | Pre (V599) + Post (V607) 양면. 비용 낭비 vs 모델 회귀 둘 다 방지 |
| B-D08 | RLHF KL 발산 임계 | Architect: 0.03 / Compiler: 0.05 / PE: 0.05 | KL ≤0.05 + ConstraintGuard 보상 해킹 차단 |
| B-D09 | MultiWork 동시 작품 수 | Architect: 2작품 / Compiler: 3작품 / PE: 3작품 (G59 기준) | 2작품(G58) → 3작품(G59) 단계 승격 |
| B-D10 | Phase B Exit G61 축 수 | Architect: 5축 / Compiler: 6축 / PE: 6축 | 6축: LoRA G54 + RLHF G56/G57 + MultiWork G59 + Performance G60 + 통합 동작 |

# 5. Phase B 통합 합의 로드맵 (V596~V630, 35 versions, 4 Sub-Phase)

Phase A 완료(V595.2, 51 Gates, 6,182 Tests, Principal Audit P0/P1 해소) 후 즉시 진입. GitHub 초안의 4-SP 골격 그대로 + 16개 보강 사항 분산 부착.

## 5.1 SP-B.1 (V596~V600, 5 versions) — LoRA Fine-tuning Pipeline

초안 5 versions 그대로 채택. 본안 보강 사항을 각 V버전에 부착.

| V | 초안 구현 | 본안 보강 (분산 부착) |
| --- | --- | --- |
| V596 | LoRADatasetBuilder + DatasetSplitter (8:1:1) | + ProvenanceLedger sha256 chain (B-M-01), + DatasetRegistry DVC (B-M-02), + DSR Handler (B-M-12) |
| V597 | LoRATrainingConfig + LoRAJobRunner | + rank=16/q,k,v,o_proj (B-M-05), + 격주 학습 + GPU SLO $96 (B-M-06), + TrainPlane Helm 분리 (B-M-16) |
| V598 | LoRAModelRegistry + LoRAInferenceGateway → G53 | + LoRAArtifactContract 3-tag (B-M-03), + safetensors 표준 |
| V599 | FinetuneEvalPipeline + CanaryKPIMonitor | + PreTrainSafetyCheck 4축 (B-M-09), + BERTScore/LLM-judge/Style 3축 (B-M-07), + Krippendorff α + 인간 5명 (B-M-08), + LongContextStrategy 220K (B-M-11) |
| V600 | FinetuningGate G54 + finetune_ci.yml | + ModelEvalV2 통합 + Llama-3.1-8B vs EXAONE A/B 옵션 (B-M-04) |

## 5.2 SP-B.2 (V601~V610, 10 versions) — RLHF 루프

| V | 초안 구현 | 본안 보강 |
| --- | --- | --- |
| V601 | RewardModel v1.0 (5축 → 스칼라) | + ConstitutionWeights 마커 상한 (보상 해킹 방지) |
| V602 | RLHFDatasetBuilder + 보상 캐싱 | + DatasetRegistry SHA 검증 재사용 |
| V603 | PPOTrainer v1.0 + KL 제한 + G55 | + ConstraintGuard 강화 + KL ≤0.05 |
| V604 | RLHFMonitor + 자동 롤백 + LOSDB 영속화 | + 보상 추세 dashboard |
| V605 | A/B 테스트 LoRA v1 vs RLHF v1 + 챔피언 선택 | + ModelServing /model_card endpoint (B-M-14) + Canary 4단계 (B-M-10) |
| V606 | RLHF 반복 학습 cycle 1 | + 인간 calibration agreement ≥0.7 |
| V607 | RLHF 반복 학습 cycle 2 + 안전성 자동화 | + SafetyRegressionSuite 4축 자동 (PostTrain) |
| V608 | RLHF 반복 학습 cycle 3 | + Krippendorff α 1차 측정 |
| V609 | 안전성 회귀 스위트 통합 | + 자해/혐오/PII/저작권 0건 검증 |
| V610 | RLHFGate G56 + ConstitutionGate G57 + Phase B.2 완료 | + CanonicalBridgeV2 외부+로컬 동시 + ModelRoutingPolicy 3축 (B-M-15) |

## 5.3 SP-B.3 (V611~V620, 10 versions) — Multi-work 협업 프레임워크

| V | 초안 구현 | 본안 보강 |
| --- | --- | --- |
| V611 | SharedCharacterDB v2.0 (GraphRealAdapter) | + 캐릭터 충돌 resolve() API |
| V612 | SharedWorldDB v2.0 + WorldConsistencyGate | + 온톨로지 충돌 자동 감지 |
| V613 | MultiWorkOrchestratorV2 + 우선순위 큐 → G58 | + 2작품 동시 응답 ≤5초 확인 |
| V614 | MultiWorkCIM v2.0 + 실시간 갱신 | + 관계 변화 이벤트 스트림 |
| V615 | GenreTransferPipeline + AuthorLicenseAPI | + LoRAStackingAdapter 표준 인터페이스 (B-M-13) — 단일 LoRA 활성 |
| V616 | 3작품 E2E 테스트 setup |  |
| V617 | 캐릭터 캐시 최적화 |  |
| V618 | 세계관 인덱스 최적화 |  |
| V619 | 성능 프로파일링 |  |
| V620 | MultiWorkGate G59 + Phase B.3 완료 | + 세계관 일관성 ≥0.85 + 저작권 추적 100% |

## 5.4 SP-B.4 (V621~V630, 10 versions) — 통합 최적화 + Phase B Exit

| V | 초안 구현 | 본안 보강 |
| --- | --- | --- |
| V621 | SystemIntegrationTest + 병목 식별 | + LoRA + RLHF + MultiWork 통합 E2E 시나리오 |
| V622 | PerformanceOptimizer (P95 ≤1.5초) + INT8 양자화 → G60 | + KV 캐시 + 추론 캐시 |
| V623 | 장기 실행 테스트 24h |  |
| V624 | 메모리 누수 검증 |  |
| V625 | 자동 복구 시나리오 | + 격주 학습 운영 사이클 정착 |
| V626 | TrainPlane Helm chart 검증 |  |
| V627 | ServePlane Helm chart 검증 |  |
| V628 | 통합 모니터링 dashboard |  |
| V629 | Phase B 문서 완성 + 외부 감사 패키지 | + ATIA 메타데이터 + Model Card 표준 |
| V630 | Phase B Exit Gate G61 + v11.0.0 릴리즈 + Phase C 진입 선언 | + 6축 명문화 (LoRA G54 / RLHF G56,G57 / MultiWork G59 / Performance G60 / 통합 동작) |

# 6. 리스크 레지스터 (초안 7건 + 본안 추가 5건)

| ID | 리스크 | 확률 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-R01 | LoRA 학습 품질 미달 (R<0.70) | 중 | 고 | 데이터 품질 향상 + 하이퍼파라미터 그리드 서치 (초안) |
| B-R02 | RLHF 보상 해킹 (마커 스터핑) | 고 | 고 | Constitution 마커 상한 + ConstraintGuard (초안) |
| B-R03 | GPU 비용 초과 | 중 | 중 | GPUCostLedger 일일 한도 + 자동 중단 (초안) + 격주 학습 (본안) |
| B-R04 | MultiWork 캐릭터 불일치 | 중 | 낮음 | SharedCharacterDB 실시간 검증 + resolve() (초안) |
| B-R05 | 모델 추론 지연 초과 (>2초) | 중 | 중 | INT8 양자화 + 추론 캐시 + 스트리밍 (초안) |
| B-R06 | 안전성 회귀 (유해 콘텐츠) | 낮음 | 치명 | SafetyRegressionSuite + 자동 롤백 (초안) |
| B-R07 | API 크레딧 소진 | 확정 | 낮음 | Gemini 백업 + Ollama 폴백 (초안) |
| B-R08 | Provenance 사후 위변조 | 낮음 | 치명 | sha256 chain + S3 Versioning + Git LFS 3중 (본안 신규) |
| B-R09 | LLM-judge 일관성 부족 | 고 | 중 | Krippendorff α + 인간 5명 calibration (본안 신규) |
| B-R10 | Llama-3.1-8B 128K OOM | 중 | 고 | rank=16 + LoRA 4 modules + gradient checkpointing (본안 신규) |
| B-R11 | 5만 신 PII 누락 발견 | 중 | 치명 | PreTrainSafetyCheck + 5% 수기 검수 (본안 신규) |
| B-R12 | Phase C Multi-LoRA 진입 비용 | 중 | 중 | V615 LoRAStackingAdapter 인터페이스 사전 정의 (본안 신규) |

# 7. 결론 및 서명

본 Phase B 본안 합의 제안서는 GitHub 메인 브랜치에 push된 Phase B 초안(commit 9488645d)을 정밀 검증하여 16개 보강 사항을 부착하고 10개 쟁점을 해소한 합의안이다.

초안 → 본안 핵심 진화 (16개 보강):

• 데이터 거버넌스 강화 (4건): ProvenanceLedger Immutable, DatasetRegistry+DVC, DSR Handler, Pre/Post Safety 양면

• 재현성·평가 표준 (4건): LoRAArtifactContract 3-tag, BERTScore/LLM-judge/Style 3축, BLEU floor 0.30, Krippendorff α + 인간 calibration

• 학습 인프라 명확화 (4건): Llama-3.1-8B(128K)/EXAONE A/B, rank=16/q,k,v,o_proj, 격주 학습 + 미세조정 weekly, LongContext 청크+RAG

• 서빙·운영 보강 (4건): Canary 4단계 + KPI Gate, ModelRoutingPolicy 3축, Model Card 자동 노출, TrainPlane/ServePlane Helm 분리

Phase B 종료(V630) 시점 Literary OS는 한국 드라마 LoRA v1.0 + RLHF v1.0 + MultiWork 3작품 동시 + Canary 100% + Pre/Post Safety 4축 0건 + v11.0.0 60 Gates 7,000+ tests를 보유한다. 이는 Phase C(V631+ 멀티 에이전트 + 실시간 독자 피드백) 진입의 안정 기반이다.

미결 Phase B 저우선순위 이슈 3건(BUG-03, BUG-09, BUG-11)은 SP-B.1 진입 전 처리 권고 (초안 §11.2 §10.2 일치).

API 크레딧 충전 + REAL LLM 테스트 2 passed 확인은 SP-B.1 V596 Preflight 15단계의 일부로 강제.

진입 시나리오는 초안 §11.1 A/B/C 중 'B: REAL LLM 완전 검증 후 진입' (안전) 또는 'A: 즉시 진입 + LoRA 로컬 실험' (현실) 선택. 본안은 두 시나리오 모두 허용.

Phase F~H (V701+) 장기 비전(영어·일본어 확장 → GenerativeWorld → AuthorAI Marketplace)의 구체 설계는 Phase D 종료 후 별도 본안 작성.

| Chief Architect | Chief Compiler | Chief System Principal Engineer |
| --- | --- | --- |
| ________________________ | ________________________ | ________________________ |

— Literary OS Phase B Proposal v1.0 (Final)  |  Based on GitHub draft 9488645d  |  2026-05-21 —