Literary OS

Phase E 검증 우선 설계도

설계도 v1.0

검증 실험 프로토콜 · 공식(LearnableCritic) 진화 명세 · Gate

기준선 V745 (v13.0.0) · 선행 E~G 통합기획 v1.0 (HEAD 5536758)

작성: 기획·설계 모드 (Opus) — 개발자 검토용 · 2026년 6월 2일

# 목차

# §1. 검증 우선 SP 재구조 (버전맵 변경 최소)

기존 v1.0 SP 구조를 유지하되, 종료 게이트 격상과 MVE 삽입 두 변경만 적용한다.

| SP | 버전 | 주제 | 변경 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.0 | V746 | 무결성 선결(TD-E0) | 유지 |
| E.1 | V747~760 | 코퍼스 50편 — Gold 우선 | Gold 30편 선인덱싱(실험 컨텍스트용) |
| E.2 | V761~775 | LLM-1 (10 ADR·5 Gate·12 모듈) | 유지 + 생성 1팔 최소연결을 V773까지 |
| E.MVE | V774~775 | 최소실현실험(소표본) | 신규 — 방향성 게이트 |
| E.3 | V776~785 | UI 3-zone(Claude Design) | 유지 + 블라인드 평가 화면 포함 |
| E.4 | V786~792 | RLAIF/DPO/best-of-n | 유지 |
| E.EXP | V783~790 | 본 검증 실험(E.3와 병행) | 신규 — 본 실험 수행 |
| E.5 | V793~795 | Phase E Exit | 종료 게이트=G_VALUE_PROOF로 격상 |

# §2. 실험 프로토콜 (정량)

## 2.1 가설

- H1: 구조+LLM(arm B)이 순수 LLM(arm A)보다 작가 블라인드 선호도가 높다.

- H2: 해석적 공식-Critic이 블랙박스 보상모델 대비 품질 동등 이상 + 감사가능성/통제성 우위.

## 2.2 실험 팔(arm)

| 팔 | 구성 | 통제 |
| --- | --- | --- |
| A 순수 LLM | 동일 LLM + Story Bible식 컨텍스트 주입만 | 동일 모델·온도·토큰예산 |
| B 구조+LLM | 동일 LLM + NKG·공식 Critic·RAG 가이드 | 동일 입력 프롬프트 |
| C 상용(옵션) | Sudowrite/NovelCrafter 산출 | 참고 베이스라인 |

## 2.3 표본·과제·측정

| 항목 | MVE | 본 실험 |
| --- | --- | --- |
| 씬 수 | 10~15 | 40~60 |
| 평가 작가 | 2~3 | 5+ |
| 과제 | 동일 프롬프트 한국 드라마 씬 |  |
| 주관 측정 | 2지 블라인드 선호(A/B 라벨 은닉, 순서 무작위) |  |
| 객관 측정 | 일관성·인물붕괴·인과단절 지표 + 공식 내부점수 상관 |  |
| 통계 | 방향성만 | paired test·효과크기·사전등록 임계 |

## 2.4 사전등록 임계 (편향 차단)

분석 전 고정: B가 A 대비 선호 ≥60%, p<0.05, 효과크기(Cliff's δ 또는 Cohen's d) 보고. 미달 시 no-go 또는 Critic 재설계로 분기. 임계·분석코드는 실험 전 커밋해 사후조정 방지.

# §3. 공식 진화 명세 (LearnableCritic)

공식을 고정 규칙이 아니라 학습 가능한 해석적 Critic으로 명세한다. 기존 모듈 위에 얹는다.

## 3.1 구성

| 요소 | 기반(V745 기존) | Phase E 추가 |
| --- | --- | --- |
| 계수 저장 | physics/coefficient_store.py | extended_coefficient_store 연계 |
| 계수 학습 | learning/physics_coefficient_updater.py (gd, lr 0.01) | alignment 신호로 축별 재학습 |
| 동기 게이트 | optimizer/update_coordinator.py | 공식store↔학습store 동기 PASS 필수 |
| Critic 인터페이스 | (신규 critic/base.py, ADR-212) | LearnableCritic = CriticInterface 하위 |

## 3.2 오류수정·가중치 비교 루프

for batch in scene_features:                      # 학습 데이터(코퍼스/생성결과)

formula_score = learnable_critic.evaluate(batch, rag_context)

target        = human_or_gold_signal(batch)   # 작가 선호/Gold 라벨

err           = target - formula_score         # 오류

updater.update_one_epoch(batch)                # 계수 gradient 갱신(lr 0.01)

coordinator.tick_and_sync()                    # 공식↔학습 store 동기 게이트

alignment_monitor.record(formula_score, target)# 일치율 추적(ADR-214)

# 일치율 낮은 축 → 해당 계수 재학습 우선순위 ↑ (오류수정 피드백)

## 3.3 보상모델 Ablation (검증 2)

- 동일 신호로 (a) LearnableCritic(해석적) vs (b) 블랙박스 보상모델 학습.

- 비교 축: 선호 예측 정확도 · 표본효율 · 감사가능성(계수 해석) · 통제성(특정 축 개입 가능).

- 결과로 공식의 복잡도 정당화 여부를 정량 판정.

# §4. 신설·연계 Gate

| Gate | 검증 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| G_VALUE_PROOF | 본 실험 결과 (Phase E 종료) | H1 사전등록 임계 충족 |
| G_FORMULA_ABLATION | 공식 vs 보상모델 | 품질 동등 이상 + 감사가능성 우위 |
| G_LLM1_ALIGNMENT(연계) | 일치율 | Gold ≥0.80 (실측 재보정) |

# §5. 코드 스켈레톤 (요지)

experiments/value_proof/

├── harness.py        # arm A/B(/C) 동일 프롬프트 실행·산출 수집

├── blind_eval.py     # 라벨 은닉·순서 무작위·작가 선호 수집

├── metrics.py        # 일관성/인물붕괴/인과 + 공식점수 상관

├── ablation.py       # LearnableCritic vs reward model

└── preregister.json  # 가설·임계·분석계획(실험 전 커밋)

# §6. 전제·자원

| 전제 | 처리 |
| --- | --- |
| LLM API 자격증명 | 보안 원칙(환경변수 전용·마스킹·커밋/채팅 노출 0)으로 실행 단계에서만 사용 |
| Gold 코퍼스 | SP-E.1에서 30편 우선 인덱싱(실험 컨텍스트) |
| LLM-1 최소연결 | SP-E.2 V773까지 생성 1팔 가능 |
| 작가 평가자 | 5명+ 모집(Phase E 병행 트랙) |

# §7. 자기 점검

| 약점 | 개선 |
| --- | --- |
| 소표본 MVE의 통계력 한계 | MVE는 방향성·게이트용, 본 실험에서 표본 확대·사전등록 |
| 객관 지표가 선호와 불일치 가능 | 주관 선호를 1차 기준, 객관은 보조·상관 분석 |
| 공식-보상모델 비교의 공정성 | 동일 신호·동일 데이터·동일 표본으로 ablation 통제 |

문서 ID: LOS-PHASE-E-VALFIRST-BLUEPRINT-V1.0-2026-06-02 · 동반 제안서 별첨

허브: github.com/limsanghyuk/literary-os