Literary OS

Phase E 검증 우선 재설계 제안서

제안서 v1.0

구조+LLM vs 순수 LLM 적합성 검증을 Phase E 최우선으로

기준선 V745 (v13.0.0) · 선행 E~G 통합기획 v1.0 (HEAD 5536758)

작성: 기획·설계 모드 (Opus) — 개발자 검토용 · 2026년 6월 2일

# 목차

# §1. 배경 — 미검증 핵심 가설

Phase E~G 통합 기획 v1.0(허브 HEAD 5536758)이 push됐다. 그러나 그 전체 로드맵이 의미를 가지려면 단 하나의 load-bearing 가설이 참이어야 한다: 'Literary OS의 구조(학습 가능한 해석적 공식·NKG·Critic)로 가이드한 생성이, 잘 프롬프트된 순수 LLM 생성보다 인간(작가)이 선호하는 산출물을 낸다.' 이 가설이 거짓이면 Phase F·G·자금 트랙은 모두 매몰비용이 된다.

따라서 Phase E의 최우선 과제는 코퍼스·UI·RLAIF가 아니라, 이 가설의 정량 검증이다. 검증이 먼저여야 이후 기획·투자가 합리적으로 가능하다.

# §2. 제안 — Phase E를 '검증 우선'으로 격상

| 변경 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 종료 게이트 격상 | Phase E Exit를 신설 게이트 G_VALUE_PROOF(블라인드 작가 선호 실험 PASS)로 격상. 이 통과가 Phase F 진입의 단일 선결조건. |
| ② MVE 조기 삽입 | 본 실험 전, 소표본 최소실현실험(MVE)을 V774~775에 삽입해 방향성을 수 주 내 확인 — 본격 투자 결정 게이트. |
| ③ 앞단 최소화 | SP-E.1 코퍼스·SP-E.2 LLM-1은 '실험을 돌릴 수 있는 최소치'까지만 우선 완성(Gold 우선 인덱싱·생성 1팔 최소 연결). |

이는 기존 v1.0 버전맵을 갈아엎지 않는다. 변경점은 (1) 종료 게이트 격상, (2) MVE 삽입 두 가지이며 나머지 SP 구조·LLM-1 10 ADR은 유지된다.

# §3. 공식 관점 재정의 (개발자 지적 반영)

개발자 지적: 공학·수학적 공식은 '인공지능의 문제점을 강제·교정하는 틀'을 제공할 뿐 전체를 이루려는 것이 아니며, 공식은 학습과정에서 오류를 수정하고 가중치 반영을 비교하며 진화해야 한다. 본 제안은 이를 설계 원칙으로 승격한다.

| 기존 서술(부정확) | 교정된 정의 |
| --- | --- |
| 결정론적 공식 vs LLM | 해석 가능·저분산 prior/Critic + 고표현력 LLM의 결합 |
| 공식이 생성을 대체 | 공식은 AI 약점(장편 일관성·인과·통제)을 교정하는 학습형 가드레일 |
| 공식=고정 규칙 | 공식 계수는 gradient 기반으로 학습·보정(이미 코드에 존재) |

근거(V745 실측): learning/physics_coefficient_updater.py가 gradient descent(lr 0.01)로 계수(conflict·scene_energy·motif·curiosity)를 갱신하고, optimizer/update_coordinator.py가 공식 store와 학습 store의 동기 갱신을 게이트로 강제한다. 즉 '공식의 학습적 진화'는 이미 씨앗이 심겨 있다.

ML 주류 정합: 이 관점은 learned reward model·process reward model·constitutional/critic model·RLAIF·verifier model 계열과 정확히 정합한다. '인간이 규칙을 정하고 규칙 밖 대처를 멀티 에이전트에 위임'하는 흐름과도 역행하지 않는다.

# §4. 두 겹 검증 (정직한 시험)

| 검증 | 질문 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 검증 1 | 구조+LLM > 순수 LLM (작가 블라인드 선호) | 모델의 존재가치 1차 증명 |
| 검증 2 | 해석적 공식-Critic ≈/> 블랙박스 보상모델 (품질 동등+감사가능성 우위) | 공식의 복잡도 정당화 — 실패 시 가치는 '감사가능성 프리미엄'으로 축소 |

# §5. 기대 효과

- 존재가치를 가장 빠르게(수 주 MVE) 정량 입증 — 보고서 10개보다 강력한 결정 근거.

- ADR-214의 일치율 0.80 임계를 실측으로 재보정하는 근거 데이터 확보.

- Phase F·G·자금 투자에 대한 go/no-go 의사결정 근거.

# §6. 결정 요청 (D16~D20)

| # | 항목 | 권고 |
| --- | --- | --- |
| D16 | 검증 우선 채택 | Phase E 종료 게이트=G_VALUE_PROOF |
| D17 | MVE 시점 | V774~775 소표본 선행 |
| D18 | 임계 사전등록 | B 선호 ≥60%, p<0.05, 효과크기 보고 |
| D19 | 작가 베타 | 블라인드 평가자 5명+ 모집(Phase E 병행) |
| D20 | 공식 진화 범위 | LearnableCritic 계수 학습 + 보상모델 ablation 포함 |

# §7. 위험·완화

| 위험 | 완화 |
| --- | --- |
| 구조 arm이 순수 LLM에 패배 | 조기 MVE로 매몰비용 차단 — no-go 결정도 성공 |
| LLM-1 미연결로 실험 불가 | SP-E.2 최소 연결을 MVE 전 선행 |
| 평가자 편향 | 블라인드·순서 무작위·동일 LLM/온도/컨텍스트 예산 통제 |
| 자격증명 보안 | 환경변수 전용·마스킹·커밋/채팅 노출 0 (실행 단계 한정) |

문서 ID: LOS-PHASE-E-VALFIRST-PROPOSAL-V1.0-2026-06-02 · 동반 설계도 별첨