Literary OS

Phase B 본안 합의 제안서 v2.0

SP-B.2 · SP-B.3 · SP-B.4 진화 본안 — V601~V630

기준선: v10.5.0 (V600) · 53 Gates · 6,382 Tests · ADR-001~060 · CI GREEN

목표: v11.0.0 (V630) · 60 Gates · 7,000+ Tests · ADR-001~072 + ADR-PC-IF

기반 본안: 본안 v1.0 (literary_os_v596_v630_phase_b_*.docx, commit cad96ee1)

작성자: Chief Architect × Chief Compiler × Chief System Principal Engineer

2026년 5월 22일

기밀 — LOS-PHASE-B-PROPOSAL-V2-2026-05-22

# 1. 경영진 요약

본 v2.0 제안서는 본안 v1.0 (2026-05-21 작성, commit cad96ee1)이 SP-B.1 (V596~V600) 실 구현을 통해 검증된 시점에서 잔여 SP-B.2/B.3/B.4 (V601~V630, 30 versions)를 재정밀화한 합의 본안이다.

V600 완료 실측치(53 Gates PASS, 6,382 PASS, R(scene) 학습 후 ≥0.70 달성)를 반영하여 v1.0 골격을 100% 계승하되, SP-B.1에서 발견된 9개 사실(F-01~F-09)을 SP-B.2/B.3/B.4에 분산 부착한다. 또한 본 Phase B의 최종 산출물이 Phase C(V631+ 멀티 에이전트 + 실시간 독자 피드백) 및 Phase D(Public SDK + 경쟁 흡수)와 끊김 없이 연결되도록 인터페이스 사전 트레이스 5건(P-IF-01~05)을 V605/V610/V615/V620/V630에 추가 부착한다.

3인 만장일치 결정 사항 (v1.0 → v2.0 진화):

| # | 결정 | v1.0 → v2.0 진화 |
| --- | --- | --- |
| D17 | 기준선 갱신 | v10.0.2 (V595.2, 51 Gates) → v10.5.0 (V600, 53 Gates) |
| D18 | 베이스 모델 듀얼 트랙 | v1.0 Llama-3.1-8B 단일 → v2.0 8B(본 학습) + 3.2-3B(저자원) 듀얼 |
| D19 | Llama-3.2-3B 호환성 강제 | transformers≥4.44/peft≥0.12/trl≥0.9/bitsandbytes≥0.43 강제 |
| D20 | Phase C 인터페이스 사전 트레이스 | P-IF-01~05 사전 부착. Phase C 진입 비용 −60% |
| D21 | Phase D Public-API SemVer | V605 /model_card + openapi.yaml + breaking-change 감지 |
| D22 | RLHF KL 임계 단계화 | cycle1 ≤0.08 → cycle2 ≤0.06 → cycle3 ≤0.05 |
| D23 | 보상 해킹 방어 3중화 | 마커 상한 + ConstraintGuard + 적대적 시드 5건/cycle |
| D24 | Canary 자동 결정 | 5분 dry-run + 60분 smoke + KPI 자동 PASS/FAIL |
| D25 | MultiWork 워크로드 SLO | 1작품 ≤3초 / 2작품 ≤5초 / 3작품 ≤8초 |
| D26 | 캐릭터 충돌 정책 5종 | rename/merge/fork/block/escalate + 우선순위 3축 |
| D27 | Performance 측정 5축 | latency P50/P95/P99 + throughput + GPU + Mem + Cost |
| D28 | Phase B Exit G61 6+1축 | + C7 = Phase C/D 인터페이스 트레이스 PASS |
| D29 | 운영 사이클 캘린더 동기 | 매월 1·15일 02:00 KST 자동 + Lambda H100 폴백 |
| D30 | Krippendorff α cycle별 | cycle별 + 분기 종합 이중 측정 |
| D31 | ATIA mini-audit 분산 | SP-B.2 V610 + SP-B.3 V620 + V629 종합 감리 |
| D32 | Branch Protection 강화 | main sign-off ≥1 + force push 차단 + status check |

# 2. SP-B.1 (V596~V600) 실측치 → 잔여 SP 영향 분석

v1.0 작성 시점에는 SP-B.1이 미구현이었으나, v2.0 시점에는 V600까지 main 머지 완료. SP-B.1 발견 9개 사실(F-01~F-09)을 SP-B.2/B.3/B.4에 반영할 보강 사항으로 도출한다.

| ID | 발견 사실 (V596~V600 실측) | 잔여 SP 영향 |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Llama-3.2-3B-Instruct 적합성 확정 (V600 lite()) | SP-B.2 V603 듀얼 모델 학습 회로 필요 |
| F-02 | LoRAArtifact 3-tag 안정 동작 | SP-B.2 V605 Canary 회귀 추적 + SP-B.3 V615 동일 계약 |
| F-03 | PreTrainSafety 4축 자동 차단 동작 | SP-B.2 V607 PostTrain 4축 일치 → 양면 표준화 |
| F-04 | ProvenanceLedger 932 files 0 mismatch | SP-B.3 SharedCharacterDB 신규 입력도 chain 등재 |
| F-05 | FineTuneEvalPipeline 5축 PASS | SP-B.2 RLHFGate G56 5축 + delta≥0.05 강제 |
| F-06 | DSR Handler GDPR/PIPA 30일 SLA 검증 완료 | SP-B.2 ModelCard + SP-B.3 MultiWork 작품 격리 |
| F-07 | TrainPlane/ServePlane Helm 분리 V597 정착 | SP-B.4 V626/V627 → V621 직후로 앞당김 |
| F-08 | LongContextStrategy 220K 청크+RAG 동작 | SP-B.3 작품별 220K 분리 (작품 간 누설 방지) |
| F-09 | Krippendorff α V599에서 ≥0.7 만족 | SP-B.2 cycle별 측정 + SP-B.3 일관성 평가에 적용 |

# 3. 3인 전문가 메타 리뷰 (v2.0 진화 방향)

## 3.1 Chief Architect — 시스템 경계·플레인·진화 cliff

v1.0의 5-plane(DataPlane/TrainPlane/EvalPlane/ServePlane/MultiWorkPlane) 정당성 V600 실측 확인. v2.0에서는 Phase C/D 진입 cliff를 사전 차단하기 위한 인터페이스 표면 5건을 본 Phase B 내부에 사전 부착한다.

- P-IF-01 (V610) AgentRequestEnvelope — Phase C MultiAgent의 generate(prompt, agent_id, role) → CanonicalBridgeV2 호환. ModelRoutingPolicy 3축에 agent_id 차원 추가.

- P-IF-02 (V615) LoRAStackingAdapter (v1.0 보강) + Phase C 다중 활성 시 KL 분산 모니터링 hook.

- P-IF-03 (V620) ReaderFeedbackIngest — Phase C 실시간 독자 피드백 → RLHF 보상 어댑터 표면. 본 Phase B는 NotImplementedError, Phase C 활성.

- P-IF-04 (V605) ModelServing /model_card + OpenAPI SemVer + breaking-change 감지 — Phase D SDK 공개 대비.

- P-IF-05 (V630) PhaseBExitGate +C7축 "Phase C/D 인터페이스 트레이스 PASS".

Train/Serve 격리 강화: V626/V627 Helm 검증을 V621 직후로 이동 (병목 조기 식별, P-Arch-01).

## 3.2 Chief Compiler — 재현성·평가·CI 강화

v1.0 평가 5축 V600 실측 안정. v2.0에서 보상 해킹 방어 3중화 + Canary 자동 결정 + 매 SP mini-audit 추가.

- 적대적 시드 5건 강제 — 마커 스터핑/길이 인플레이션/반복 패턴/극단 감정/장르 이탈. cycle 평가 모두 통과 강제.

- Canary 자동 결정 (D24): 5분 dry-run(100건) → 60분 smoke(1000건) → KPI 자동 PASS/FAIL → 수동 승격 금지. 운영자는 롤백/긴급 중단만.

- Krippendorff α cycle별 + 분기 종합. drift > 0.1이면 평가 기준 재정의 자동 트리거.

- Mini-audit (D31): SP-B.2 V610 + SP-B.3 V620 + V629 종합. 100건 무작위 + ATIA + sha256 chain. V629 부담 분산.

- 성능 측정 5축 (D27): latency P50/P95/P99 + throughput + GPU util + Mem peak + Cost/scene. PerformanceOptimizer V622 회귀 -0.02 floor.

## 3.3 Chief System Principal Engineer — 거버넌스·진화·운영

v1.0 거버넌스 5축 V600 정착. v2.0에서 운영 사이클 캘린더 동기 + Phase C/D 진화 경로 + 브랜치 보호 강화.

- 운영 사이클 캘린더 동기 (D29): 매월 1·15일 02:00 KST 자동 학습. RunPod 부족 ≥2회 시 Lambda H100 자동 폴백 + Slack 알림. Phase B 정착 → Phase C에서 매주 cycle.

- Phase B 종료 자산: KoreanDrama-Suite-v1 (LoRA + RLHF + 5만 신 + 3작품 통합) HuggingFace 비공개 등록. Phase D 진입 시 Public-API 전환.

- 브랜치 보호 (D32): main sign-off ≥1 + force push 차단 + 60 Gates status check 필수. release_gate.py 자동 status 게시.

- Phase C 진입 LOI 1건 시도 권고 — Phase B 종료 후 2개월 이내. 본 Phase B 산출물에는 미포함.

문제점·해결책 종합:

| # | v1.0 미해소 / v2.0 신규 식별 | v2.0 해결책 |
| --- | --- | --- |
| P9 | RLHF cycle 초기 KL 발산 불안정 | D22 단계 임계 0.08→0.06→0.05 |
| P10 | Canary 수동 승격 누락 위험 | D24 자동 결정 + 운영자 개입은 롤백만 |
| P11 | MultiWork 3작품 컨텍스트 누설 | F-08 + project_isolation v2.0 + 220K 분리 |
| P12 | Phase C 멀티 에이전트 인터페이스 재설계 비용 | D20 P-IF-01~05 사전 트레이스 |
| P13 | Phase D SDK breaking change 위험 | D21 OpenAPI SemVer + 감지 hook |
| P14 | 월 GPU SLO $120 폴백 비용 누락 | D29 + Lambda H100 폴백 알림 + 일일 한도 $30 |
| P15 | Krippendorff α drift 감지 지연 | D30 cycle별 + 분기 종합 |
| P16 | main 직접 push 60 Gates 회귀 가능 | D32 sign-off + status check 필수 |

# 4. 본안 v2.0 보강 사항 (B-V2-01 ~ B-V2-12)

v1.0 16개 보강(B-M-01~B-M-16) 모두 계승. v2.0에서 추가 도출된 12건 부착.

| ID | v1.0 잔여 / v2.0 신규 | 근거 (전문가) | 부착 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-V2-01 | Llama-3.2-3B 듀얼 트랙 학습 회로 | Compiler: 8B/3B 동시 GPU 정책 | V603 LoRAJobRunner.dual_track_mode + Helm values |
| B-V2-02 | RLHF cycle별 KL 임계 단계화 | Compiler: cycle1 KL 발산 위험 | V603 PPOTrainer.kl_threshold_by_cycle |
| B-V2-03 | 적대적 시드 5종 강제 | Compiler: 정상만으론 마커 스터핑 미감지 | V606~V608 cycle별 5건 평가 강제 |
| B-V2-04 | Canary 자동 결정 + 수동 승격 금지 | Compiler: 수동 승격이 회귀 유발 | V605 CanaryController.auto_decide()=True |
| B-V2-05 | AgentCoordinator-IF 사전 표면 | Architect: Phase C 인터페이스 재설계 비용 | V610 canonical_bridge_v2.py +AgentEnvelope |
| B-V2-06 | ReaderFeedbackIngest-IF 사전 표면 | Architect: Phase C 실시간 피드백 진입 비용 | V620 신규 multiwork/reader_feedback_ingest.py |
| B-V2-07 | OpenAPI SemVer 명세 + 감지 hook | Architect: 외부 SDK breaking-change 위험 | V605 + openapi.yaml + SemVer hook |
| B-V2-08 | MultiWork 워크로드 프로파일 1/2/3작품 SLO | Architect: 1/3작품 동일 SLO 무리 | V613 MultiWorkOrchestratorV2.workload_profile |
| B-V2-09 | 충돌 정책 5종 + 우선순위 3축 | Principal: resolve()만으론 의사결정 불가 | V611 SharedCharacterDB v2.0.conflict_policy |
| B-V2-10 | Performance 측정 5축 | Compiler: P95만으론 GPU/Mem/Cost 회귀 미감지 | V622 PerformanceOptimizer.metrics_5axis |
| B-V2-11 | 운영 사이클 캘린더 동기 | Principal: 격주 학습 누락 위험 | .github/workflows/biweekly_train.yml |
| B-V2-12 | Branch Protection + status check | Principal: main push 60 Gates 회귀 | GitHub Branch Protection + release_gate status |

# 5. 쟁점별 합의 (B-D11 ~ B-D20, 10건)

v1.0 쟁점 10건(B-D01~B-D10) 그대로 계승. v2.0 추가 도출 10건 부착.

| ID | 쟁점 | 입장 차이 | 합의 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-D11 | Llama-3.2-3B 듀얼 트랙 시점 | Architect: V603 / Compiler: V605 / PE: V603 | V603 PPOTrainer 시점. 8B 본 학습, 3B 회귀+저자원 |
| B-D12 | RLHF KL 단계 | A/C: 0.05 고정 / PE: 단계 0.08→0.06→0.05 | 단계 0.08→0.06→0.05 (cycle1/2/3) |
| B-D13 | Canary 자동 vs 수동 | A/C: 자동 + 안전망 / PE: 자동 | 자동 결정 + 수동은 롤백/긴급 중단만 |
| B-D14 | AgentCoordinator-IF 시점 | A: V610 / C: V615 / PE: V610 | V610 canonical_bridge_v2.py +AgentEnvelope |
| B-D15 | ReaderFeedbackIngest 시점 | A: V620 / C: Phase C / PE: V620 NotImplementedError | V620 NotImplementedError + Phase C 활성 |
| B-D16 | MultiWork SLO | A: 작품 무관 ≤5초 / C: 1/2/3=≤3/5/8 / PE: 후자 | 1작품 ≤3초 / 2작품 ≤5초 / 3작품 ≤8초 |
| B-D17 | 캐릭터 충돌 우선순위 | A: 저작권만 / C: +등장수 / PE: 3축 | 저작권 > 등장 작품 수 > 첫 등장 일자 |
| B-D18 | Performance 5축 회귀 floor | A: P95만 / C: -0.02 / PE: -0.05 | 5축 모두 -0.02 회귀 floor |
| B-D19 | G61 축 수 | A: 6 / C: 6+1 / PE: 6+1 | 6+1축 (C7 = Phase C/D 인터페이스 트레이스 PASS) |
| B-D20 | mini-audit 시점 | A: V629만 / C: 매 SP / PE: SP-B.2/3 + V629 | SP-B.2 V610 + SP-B.3 V620 + V629 종합 |

# 6. SP-B.2 (V601~V610) — RLHF 루프 + 헌법 기반 보상

v1.0 골격 + v2.0 보강 분산 부착. 의존성: SP-B.1 V600 완료 (LoRA 8B/3B + G53/G54 PASS).

| V | v1.0 구현 (그대로) | v2.0 보강 (부착) |
| --- | --- | --- |
| V601 | RewardModel v1.0 + 마커 상한 0.20 | + 보상-품질 상관 hook + adv_seeds 인터페이스 |
| V602 | RLHFDatasetBuilder + 보상 캐싱 + SHA 재사용 | + 8B/3B 듀얼 데이터셋 sample_rate=1.0/0.3 |
| V603 | PPOTrainer + ConstraintGuard + G55 | + kl_threshold_by_cycle (D22) + dual_track_mode (B-V2-01) |
| V604 | RLHFMonitor + 자동 롤백 + LOSDB 영속화 | + Krippendorff α cycle별 측정 자동 (D30) |
| V605 | A/B + Canary 4단계 + Model Card | + CanaryController.auto_decide()=True + openapi.yaml + SemVer (B-V2-04, B-V2-07) |
| V606 | RLHF cycle 1 + 인간 calibration ≥0.7 | + KL ≤0.08 + 적대적 시드 5건 강제 |
| V607 | RLHF cycle 2 + SafetyRegressionV2 4축 | + KL ≤0.06 + 적대적 시드 5건 |
| V608 | RLHF cycle 3 + Krippendorff α 측정 | + KL ≤0.05 + 적대적 시드 5건 + α drift 검증 |
| V609 | 안전성 회귀 스위트 통합 | + PiiFilter v2.0 회귀 0건 |
| V610 | RLHFGate G56 + ConstitutionGate G57 + CanonicalBridgeV2 | + AgentEnvelope 사전 표면 (P-IF-01) + SP-B.2 mini-audit |

SP-B.2 완료 조건:

- Gate G55 (V603): KL≤0.05 + 보상 추세 ≥3 에폭 (cycle 단계 통과)

- Gate G56 (V610): R(scene) ≥0.75 + delta ≥0.05 + Safety 0

- Gate G57 (V610): 5축 상관 ≥0.80 + 마커 스터핑 적대 시드 5건 차단

- mini-audit (V610): 100건 무작위 + ATIA + sha256 chain

- Test 누적 +300 PASS (V600 6,382 → V610 6,682+)

# 7. SP-B.3 (V611~V620) — MultiWork 협업 프레임워크

의존성: SP-B.2 V610 완료 (RLHF v1.0 + CanonicalBridgeV2 + AgentEnvelope).

| V | v1.0 구현 (그대로) | v2.0 보강 |
| --- | --- | --- |
| V611 | SharedCharacterDB v2.0 (GraphRealAdapter) + resolve() + ADR-065 | + conflict_policy 5종 + 우선순위 3축 (B-V2-09) |
| V612 | SharedWorldDB v2.0 + WorldConsistencyGate + 충돌 감지 | + 매 입력 sha256 chain 등재 (F-04) |
| V613 | MultiWorkOrchestratorV2 + 우선순위 큐 → G58 | + workload_profile 1/2/3작품 + SLO ≤3/5/8초 (B-V2-08) |
| V614 | MultiWorkCIM v2.0 + 실시간 갱신 + 이벤트 스트림 | + project_isolation v2.0 작품 간 누설 차단 |
| V615 | GenreTransfer + LoRAStackingAdapter + AuthorLicenseAPI | + Phase C 다중 활성 KL 분산 hook (P-IF-02 확장) |
| V616 | 3작품 E2E setup + 캐릭터 캐시 + 세계관 인덱스 |  |
| V617 | 캐릭터 캐시 최적화 (Redis/LRU) |  |
| V618 | 세계관 인덱스 최적화 (Trie/FAISS) |  |
| V619 | 성능 프로파일링 (cProfile + tracemalloc) | + 5축 측정 (B-V2-10) |
| V620 | MultiWorkIntegrationGate G59 + Phase B.3 완료 | + ReaderFeedbackIngest 사전 표면 (P-IF-03) + SP-B.3 mini-audit |

SP-B.3 완료 조건:

- Gate G58 (V613): 2작품 동시 + 충돌 0 + 응답 ≤5초

- Gate G59 (V620): 3작품 + 일관성 ≥0.85 + 저작권 100% + SLO ≤3/5/8초

- mini-audit (V620): 3작품 통합 100건 + ATIA + sha256

- Test 누적 +200 PASS (V610 6,682 → V620 6,882+)

# 8. SP-B.4 (V621~V630) — 통합 최적화 + Phase B Exit

v2.0에서 Helm 검증을 V626/V627에서 V621 직후로 앞당김 (P-Arch-01).

| V | v1.0 구현 (그대로) | v2.0 보강 |
| --- | --- | --- |
| V621 | SystemIntegrationTest LoRA+RLHF+MultiWork E2E | + TrainPlane/ServePlane Helm 사전 검증 (P-Arch-01) |
| V622 | PerformanceOptimizer + INT8 + KV 캐시 → G60 | + metrics_5axis + 회귀 -0.02 floor (B-V2-10) |
| V623 | 24h 장기 실행 | + 매월 1·15일 02:00 KST 자동 시뮬레이션 (D29) |
| V624 | 메모리 누수 검증 (tracemalloc + valgrind) |  |
| V625 | 자동 복구 + 격주 학습 운영 사이클 정착 | + biweekly_train.yml 동작 + Lambda H100 폴백 알림 (B-V2-11) |
| V626 | TrainPlane Helm 검증 완성 |  |
| V627 | ServePlane Helm 검증 완성 |  |
| V628 | Grafana + Prometheus dashboard | + Krippendorff α drift + Cost SLO 알림 |
| V629 | Phase B 문서 + 외부 감사 패키지 + ATIA | + Branch Protection 검증 (B-V2-12) |
| V630 | PhaseBExitGate G61 + v11.0.0 + Phase C 진입 | + C7 Phase C/D 인터페이스 트레이스 PASS (D28) |

SP-B.4 완료 조건 (G60 + G61 PASS):

- Gate G60 (V622): P95 ≤1.5초 + GPU SLO + 메모리 안정 + 5축 -0.02 floor

- Gate G61 (V630) 6+1축: C1 G54 / C2 G56+G57 / C3 G59 / C4 G60 / C5 60 Gates / C6 7,000+ Tests / C7 P-IF-01~05 PASS

- Test 누적 +150 PASS (V620 6,882 → V630 7,032+)

- v11.0.0 GitHub Release + Phase C 진입 선언 PR 머지

# 9. Phase B 종료(V630) 가시화 자산

| # | 자산 | 측정 지표 | v2.0 추가 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 한국 드라마 LoRA v1.0 + RLHF v1.0 (8B+3B) | R ≥0.75 / BERT ≥0.85 / LLM-judge ≥4.0 / Style ≥80% | + 3B 저자원 모델 |
| A2 | FastAPI ModelServing + Canary 100% | P95 ≤1.5초 + error ≤0.5% | + openapi.yaml + SemVer |
| A3 | MultiWork 3작품 오케스트레이터 | 충돌 0 + 일관성 ≥0.85 + 저작권 100% | + SLO 1/2/3=≤3/5/8초 |
| A4 | CanonicalBridgeV2 (외부+로컬) | 라우팅 3축 + 비용 비교 KPI | + AgentEnvelope 사전 표면 |
| A5 | Provenance Ledger 5만 신+ | sha256 chain + DSR ≤30일 + 0 mismatch | + MultiWork 변경도 chain |
| A6 | Pre/Post Safety 4축 0건 | 자해/혐오/PII/저작권 0건 | + 적대 시드 5종 차단 |
| A7 | v11.0.0 + 60 Gates + 7,000+ Tests + G61 | G61 6+1축 PASS | + C7 인터페이스 트레이스 PASS |
| A8 | KoreanDrama-Suite-v1 | HF 비공개 등록 + ATIA | (v1.0 유지) + Model Card SemVer |
| A9 | 운영 사이클 정착 | 월 ~$96 + 자동 트리거 + 폴백 알림 | + 1·15일 02:00 KST 캘린더 |

# 10. 리스크 레지스터 (v1.0 12건 + v2.0 추가 6건)

| ID | 리스크 | 확률 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-R13 | Llama-3.2-3B 듀얼 학습 GPU 충돌 | 중 | 중 | V603 dual_track_mode + 시간대 격리 (8B 02:00 / 3B 04:00) |
| B-R14 | RLHF cycle1 KL 발산 (>0.08) | 중 | 고 | D22 단계 임계 + ConstraintGuard 강화 + 자동 롤백 |
| B-R15 | Canary 자동 결정 false PASS | 낮음 | 치명 | D24 KPI 다축 + 5분 dry-run + 60분 smoke + Sentinel |
| B-R16 | MultiWork 3작품 컨텍스트 누설 | 중 | 고 | F-08 + project_isolation v2.0 + 작품별 220K 분리 |
| B-R17 | Phase C 진입 시 P-IF-01~05 변경 요구 | 중 | 중 | D20 사전 트레이스 + Phase C 본안 review |
| B-R18 | Phase D SDK OpenAPI breaking change | 낮음 | 고 | D21 SemVer + Tier C 통보 ≥30일 + v0.x 명시 |

# 11. 결론 및 서명

본 Phase B 본안 합의 제안서 v2.0은 본안 v1.0의 4-SP 골격 100% 계승 + V600 실측 9개 사실(F-01~F-09) 반영 + v2.0 보강 12건(B-V2-01~12) + 신규 합의 10건(D17~D32, B-D11~B-D20) + Phase C/D 인터페이스 사전 트레이스 5건(P-IF-01~05)을 통합한다.

v1.0 → v2.0 핵심 진화 5건:

- [기준선] v10.0.2 → v10.5.0 (SP-B.1 완료) — 53 Gates / 6,382 Tests / ADR-001~060

- [안전성] RLHF KL 단계화 0.08→0.06→0.05 + 적대적 시드 5건 강제 — 보상 해킹 3중화

- [운영] Canary 자동 결정 + 캘린더 동기 + Branch Protection — 운영 회귀 차단

- [진화] P-IF-01~05 + G61 C7축 — Phase C/D 진입 cliff 방지

- [성능] 5축 측정 (P50/P95/P99/throughput/GPU/Mem/Cost) + 회귀 -0.02 floor — 정량 회귀 차단

Phase B 종료(V630) 시점 Literary OS는 한국 드라마 LoRA v1.0 (8B+3B) + RLHF v1.0 + MultiWork 3작품 + Canary 100% + Pre/Post Safety 4축 0건 + 적대적 시드 5종 차단 + v11.0.0 / 60 Gates / 7,000+ Tests / G61 6+1축 PASS를 보유한다. 이는 Phase C (V631+ 멀티 에이전트 + 실시간 독자 피드백) 진입의 안정 기반이며 Phase D (Public SDK + 경쟁 흡수) 진입 비용을 최소화한다.

문서 ID: LOS-PHASE-B-PROPOSAL-V2-2026-05-22

기반 v1.0: LOS-PHASE-B-PROPOSAL-FINAL-2026-05-21 (commit cad96ee1)

후속 본안 설계도: literary_os_v601_v630_phase_b_blueprint_v2.docx

Chief Architect       Chief Compiler       Chief System Principal Engineer

___________          ___________          ___________________________

— Literary OS Phase B Proposal v2.0 (Final) | Based on v1.0 commit cad96ee1 | 2026-05-22 —