Literary OS

Phase 3 — 프로덕션 멀티테넌트

시스템 설계도  v2.0

V451 ~ V480  |  5 SubPhases  |  30 Versions

Gate 19/19 Cumulative  ·  ADR-011 ~ ADR-019  ·  RPO 1h

Chief Architect × Chief Compiler × Chief System Principal Engineer

2026년 5월 15일 (v2 합의 최종)

Companion to Phase3_V451_V480_제안서_v2.docx

# 0. 변경 이력 (v1 → v2)

본 설계도 v2는 제안서 v2.0의 결정사항을 1:1로 반영한다. 주요 설계 변경은 다음과 같다.

| # | 설계 항목 | v1 | v2 | 근거(ADR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | ADR 번호 | 010~014 | 011~019 (9건) | 합의 |
| D-02 | 멀티테넌트 격리 | ID 기반 논리 격리 | + KMS 키 분리 + region_id | ADR-011/016 |
| D-03 | 결제 | 미정 | BillingEngine + PG 어댑터 | ADR-012 |
| D-04 | PII 정확도 | ≥ 95% | ≥ 90% (한국어 NER) | ADR-019 |
| D-05 | AuditTrailDB | SQLite append-only | PostgreSQL + hash chain | 합의 |
| D-06 | CircuitBreaker | 30s | 60s/120s LLM 의존 | 합의 |
| D-07 | LoadBalancer | Round-Robin | WRR-Cost (비용·품질 가중) | 합의 |
| D-08 | DR | RTO 4h / RPO 24h | RTO 4h / RPO 1h | 합의 |
| D-09 | FineTune | OpenAI 우선 | LoRA 자체호스팅 1순위 | ADR-014 |
| D-10 | Canary | 30일 롤백만 | + 5분 KPI 윈도우 자동 롤백 | ADR-017 |

# 1. 전체 아키텍처 개요 (v2)

## 1.1 시스템 계층 구조

| 계층 | 핵심 컴포넌트 (v2) | SubPhase |
| --- | --- | --- |
| L1 LLM 연동 | RealClaudeAdapter · RealOpenAIAdapter · RealOllamaAdapter · LiveCostMeter · SemanticCache | SP1 |
| L2 멀티테넌트 | TenantManager(region_id) · TenantRouter · ResourceQuotaEnforcer · TenantAuditLog · BillingEngine(PG 다중화) | SP2 |
| L3 컴플라이언스 | PIIScanner v2(한국어 90%) · GDPRCompliance · ConsentManager · AuditTrailDB(PostgreSQL) · DataResidencyRouter | SP3 |
| L4 파인튜닝 | FineTuneJobManager(LoRA) · ModelEvalHarness · SafetyRegressionSuite · ModelVersionManager v2 · CanaryKPIMonitor | SP4 |
| L5 운영·스케일 | LoadBalancer(WRR-Cost) · CircuitBreaker(60s/120s) · ObservabilityStack · DRController · ProductionLaunchGate | SP5 |

## 1.2 의존성 흐름도

Phase 3의 컴포넌트 의존성은 다음 단방향 흐름을 따른다 (v2 갱신):

[Phase 2 출력] LLMAdapterContract v2 + QualityGate Suite (Gate1~14)

↓

[SP1] RealLLMAdapters (Claude/OpenAI/Ollama) + LiveCostMeter + SemanticCache

↓

[SP2] TenantManager(region_id) → TenantRouter → ResourceQuotaEnforcer

└→ BillingEngine (Stripe/Toss 어댑터)

↓

[SP3] PIIScanner v2 → GDPRCompliance/ConsentManager → AuditTrailDB(PG)

└→ DataResidencyRouter (ADR-016)

↓

[SP4] FineTuneJobManager (LoRA) → ModelEvalHarness → ModelVersionManager v2

└→ CanaryKPIMonitor (5min window, ADR-017)

↓

[SP5] LoadBalancer(WRR-Cost) → CircuitBreaker → ObservabilityStack → ProductionLaunchGate

└→ DRController (RPO 1h)

# 2. SubPhase 1 — Real-LLM Live Integration (V451~V456)

목표: Mock LLM에서 실제 Claude API · OpenAI API · Ollama로의 완전 전환 및 실시간 비용 계측·캐시 검증 시스템 구축.

## 2.1 버전별 설계

| 버전 | 모듈 | 설계 요점 (v2) | 인터페이스 계약 |
| --- | --- | --- | --- |
| V451 | RealClaudeAdapter | LLMAdapterContract v2 구현 · messages_api 직접 호출 · 토큰 스트리밍 · 지수 백오프(2^n, max 5) | call(ctx)→LLMResponse cost_estimate(ctx)→float health_check()→bool |
| V452 | RealOpenAIAdapter | gpt-4o/gpt-4o-mini · function_calling 패스스루 · 스트림 청크 정규화 | call(ctx)→LLMResponse health_check()→bool |
| V453 | RealOllamaAdapter | 로컬 Ollama HTTP API · 모델 pull 자동화 · GPU 메모리 모니터 | call(ctx)→LLMResponse get_model_info()→dict |
| V454 | LiveCostMeter + SemanticCache | 실시간 토큰→비용 변환 · per-tenant 버킷 · Redis fuzzy hit cos≥0.92 · 캐시 적중률 70% | record(tokens,provider,tenant_id) get_total(tenant_id)→float |
| V455 | Gate15(LiveAdapter) + 골든셋50 | 4개 어댑터 + 50 시나리오 자동 회귀 · 품질 알람 | run()→GateResult {passed,gates_checked:15} |
| V456 | SP1 통합 + 패키징 | Release Gate 15/15 PASS · ZIP · CHANGELOG_V456 | release_gate.py v456 gates_checked:15 |

## 2.2 핵심 데이터 계약

# LLMAdapterContract v2 (Phase 2 계승)

class RealClaudeAdapter(LLMAdapterContract):

def call(self, ctx: LLMContext) -> LLMResponse: ...

def cost_estimate(self, ctx: LLMContext) -> float: ...

def health_check(self) -> bool: ...

def get_provider_name(self) -> str: ...

def get_model_info(self) -> dict: ...

def get_rate_limits(self) -> dict: ...

# v2 신규 — SemanticCache + LiveCostMeter 호출 시퀀스

def call_with_cache_and_meter(ctx, adapter, cache, meter):

hit = cache.lookup(ctx, threshold=0.92)

if hit: meter.record_cache_hit(ctx.tenant_id); return hit.response

resp = adapter.call(ctx)

meter.record(resp.tokens, adapter.get_provider_name(), ctx.tenant_id)

cache.store(ctx, resp)

return resp

# 3. SubPhase 2 — Multi-tenant Production Infrastructure (V457~V462)

목표: 복수 테넌트의 완전한 데이터·리소스 격리 보장 + 결제 PG 다중화(Stripe + 토스페이먼츠) + DR RPO 1h 검증.

## 3.1 버전별 설계

| 버전 | 모듈 | 설계 요점 (v2) | 인터페이스 계약 |
| --- | --- | --- | --- |
| V457 | TenantManager | CRUD · UUID 격리 키 · Free/Pro/Enterprise 티어 · 활성/정지 · region_id(KR/EU/US) 필드 | create(cfg)→Tenant get(id)→Tenant set_region(id,region) |
| V458 | TenantRouter + ResourceQuotaEnforcer | 요청 헤더→tenant_id · 미들웨어 · 토큰/비용/요청수 쿼터 · QuotaExceededError | resolve(req)→TenantCtx check(tenant_id,metric,val)→bool |
| V459 | BillingEngine (PG 다중화) | Stripe + 토스페이먼츠 어댑터 패턴 · 환불·웹훅 표준화 · 인보이스 자동 | charge(tenant_id,amount,pg) refund(tx_id) webhook(event) |
| V460 | TenantAuditLog + ProductionMonitor | 불변 JSON Lines · SIEM 방출 · OTel 스팬 · SLO 대시보드 | log(event)→str query(filters)→list |
| V461 | Gate16(Tenant) + DRController | TenantManager·Router·Quota·AuditLog 생존 + Qdrant 1h snapshot · WAL streaming · RPO 1h 검증 | run()→GateResult dr_restore_test()→Report |
| V462 | SP2 통합 + 패키징 | 격리 테스트 · 쿼터 경계 · PG 결제 단대단 · Release Gate 16/16 PASS · ZIP | release_gate.py v462 gates_checked:16 |

## 3.2 테넌트 격리 아키텍처 (v2 확장)

| 격리 차원 | 구현 메커니즘 (v2) |
| --- | --- |
| 데이터 격리 | tenant_id FK 모든 레코드 의무 · 쿼리 자동 필터 주입 · row-level RLS PostgreSQL |
| 모델 격리 | 테넌트별 임베딩 네임스페이스 · QdrantBridge collection_prefix |
| 비용 격리 | LiveCostMeter per-tenant 버킷 · ResourceQuotaEnforcer 독립 추적 |
| 감사 격리 | TenantAuditLog tenant_id 파티셔닝 · 교차 테넌트 쿼리 금지 |
| 보안 격리 | KMS 키 per-tenant · API 키 hash · IAM role 분리 |
| 리전 격리 | ADR-016 · region_id(KR/EU/US) 라우팅 · S3 region prefix |
| 네트워크 격리 | API Gateway tenant-aware rate limit · WAF rule per plan |

# 4. SubPhase 3 — Compliance · Governance · Data Sovereignty (V463~V468)

목표: GDPR/PIPA 고도화 + EU AI Act + 한국 AI 기본법 + PII v2 + AuditTrailDB PostgreSQL 전환 + ADR-016 데이터 주권 라우팅.

## 4.1 버전별 설계

| 버전 | 모듈 | 설계 요점 (v2) | 인터페이스 계약 |
| --- | --- | --- | --- |
| V463 | GDPRCompliance + ConsentManager | 보존 정책 · 삭제 권리 · 포터빌리티 export · 명시 동의 수집·철회 · 불변 이력 | enforce_retention() erase(subject_id)→Report grant/revoke/check |
| V464 | EU AI Act + 한국 AI 기본법 | 고위험 분류 모듈 · 투명성 API · AI 생성물 워터마크 · 사용자 권리 화면 | classify(system)→RiskLevel watermark(output)→str |
| V465 | PIIScanner v2 (한국어 90%) | 규칙 + KoNLPy·KLUE-NER · 주민번호·전화·이메일·이름 · scan_fn 주입(LLM-0) | scan(text)→PIIReport redact(text)→str |
| V466 | AuditTrailDB v2 (PostgreSQL) | append-only 트리거 · 해시 체인 무결성 · 7년 보존 · 외부 감사 export | append(event)→hash verify_chain()→bool export(start,end)→list |
| V467 | Gate17(Compliance) + DataResidencyRouter | ADR-016 라우터 · region_id 기반 KR/EU/US 라우팅 · 외부 법무 검토 | route(req)→Region run()→GateResult |
| V468 | SP3 통합 + 패키징 | PII 한국어 ≥90% · GDPR 삭제 완전성 · 동의 불변 · Release Gate 17/17 PASS · ZIP | release_gate.py v468 gates_checked:17 |

## 4.2 DataResidencyRouter 설계 (ADR-016)

class DataResidencyRouter:

def __init__(self, region_store: TenantRegionStore):

self.region_store = region_store

def route(self, req: Request) -> RegionEndpoint:

tenant_id = req.headers['X-Tenant-ID']

region = self.region_store.get(tenant_id)  # KR | EU | US

# 검색 인덱스 / 객체 스토리지 / 모델 호출 모두 동일 리전 강제

return RegionEndpoint(qdrant=f'{region}.qdrant.svc',

s3_bucket=f'litos-{region.lower()}',

model_gateway=f'{region}.gateway.svc')

# 위반 시 동작 — 국외이전 동의 없음 → 403

def enforce(endpoint, req):

if req.target_region != endpoint.region and not req.consent.cross_border:

raise DataResidencyViolation(req.tenant_id, req.target_region)

# 5. SubPhase 4 — Fine-tune LoRA POC (V469~V474, 축소)

목표: Phase 2 품질 데이터셋을 활용한 LoRA 자체호스팅 파인튜닝 POC + 카나리 KPI 모니터(5분 윈도우) + 30일 롤백. 외부 fine-tuning API는 ADR-014에 따라 동의 시에만 Tier-2로 사용하고, 본격 외부 fine-tuning은 Phase 4 이연.

## 5.1 버전별 설계

| 버전 | 모듈 | 설계 요점 (v2) | 인터페이스 계약 |
| --- | --- | --- | --- |
| V469 | FineTuneJobManager (LoRA) | 로컬 LoRA/QLoRA · peft 라이브러리 · 체크포인트 · 잡 폴링 · ADR-014 Tier-2 OpenAI fallback | submit(dataset_id)→JobID status(job_id)→JobStatus cancel(job_id) |
| V470 | ProseStyleDataset | 한국 문학 스타일 레이블링 v2 · KOFICE/KOCCA · CC-BY 라이선스 필터 | load(filters)→Dataset license_check()→bool |
| V471 | ModelEvalHarness + SafetyRegressionSuite | BLEU/ROUGE/Coherence/Safety · Phase 2 SafetyGate 전수 재실행 · 허상율 기준 | run_eval(model_id)→EvalReport run(model_id)→SafetyReport |
| V472 | ModelVersionManager v2 + CanaryKPIMonitor | 파인튜닝 모델 등록 · 30일 롤백 · 카나리 1% · 5분 윈도우 · 임계 초과 자동 롤백 (ADR-017) | register(model_id,artifact) canary_promote(model_id,pct) rollback(model_id) |
| V473 | Gate18(FineTune) + ProseSpecializer API | 파인튜닝 모델 서빙 엔드포인트 · 폴백 체인 · A/B 비교 | run()→GateResult serve(prompt)→Response |
| V474 | SP4 통합 + 패키징 | E2E · 스타일 유사도 +12%p · Release Gate 18/18 PASS · ZIP | release_gate.py v474 gates_checked:18 |

## 5.2 파인튜닝 파이프라인 (v2)

TrainingDataRegistry (Phase 2 SP3)

→ SLMDatasetBuilder → TraceQualityFilter → SyntheticAugmentor

↓

ProseStyleDataset.load(license='CC-BY', source='KOFICE')

↓

FineTuneJobManager.submit(dataset_id)  # 1순위: LoRA 자체호스팅

# Tier-2: OpenAI fine-tuning (동의 시)

↓

ModelEvalHarness.run_eval(model_id)   # BLEU / ROUGE / Coherence

SafetyRegressionSuite.run(model_id)   # 허상율 / 안전 위반율

↓

ModelVersionManager.register(model_id)

↓ canary_promote(model_id, pct=1)

CanaryKPIMonitor (5min sliding window):

metrics = {coherence, hallucination, safety_violation}

if any metric > threshold: rollback(model_id)  # 자동

else: 점진 promote(5% → 25% → 100%)

# 6. SubPhase 5 — Production Launch · Scale · DR (V475~V480)

목표: WRR-Cost 로드밸런서 + 60s/120s CircuitBreaker + Observability 통합 + 결제 단대단 온보딩 + DRController + 최종 19/19 게이트 통과.

## 6.1 버전별 설계

| 버전 | 모듈 | 설계 요점 (v2) | 인터페이스 계약 |
| --- | --- | --- | --- |
| V475 | LoadBalancer(WRR-Cost) + CircuitBreaker | 비용·품질 가중 라운드 로빈 · 3상태 자동기계 · 기본 60s / LLM 의존 120s · 자동 페일오버 | route(req)→AdapterRef set_weights({adapter:w}) call(fn)→Any · get_state() |
| V476 | UserOnboarding + 결제 통합 | 가입/결제/온보딩 API · 코호트 인터페이스 · 이메일 훅 · Stripe + Toss 단대단 | onboard(user_info) create_subscription(user,plan,pg) |
| V477 | ObservabilityStack + LoadTest | OTel 트레이스/메트릭/로그 · Prometheus export · 알림 룰 · Locust/k6 100 VU p95<3s | trace(span,fn) record_metric(name,val,labels) |
| V478 | PublicAPIDoc v2 + Analytics Dashboard | OpenAPI 3.1 · 개발자 포털 · NPS/이탈/재방문 자동 측정 · 코호트 분석 | generate_openapi()→dict track_event(name,user_id,props) |
| V479 | Gate19(Scale) + ProductionLaunchGate | 19개 Gate 전수 통과 + SLA 4축 + 거버넌스 RACI 서명 | run_full_check()→LaunchReport approve_launch()→bool |
| V480 | Phase 3 최종 패키징 + 공개 출시 | Release Gate 19/19 PASS · ZIP · 버전 5.0.0 · 프레스 키트 · Phase 4 키오프 | release_gate.py v480 version:V480 gates_checked:19 |

## 6.2 LoadBalancer WRR-Cost 알고리즘

# 비용·품질 가중 라운드 로빈 (v2 신규)

def select_adapter(adapters, ctx):

weights = {}

for a in adapters:

if not a.health_check(): continue

cost = a.cost_estimate(ctx)               # $/1k tokens

quality = a.last_judge_score              # 0~1 from LLMJudge

# cost는 낮을수록, quality는 높을수록 가중치 증가

weights[a] = (quality ** 2) / (cost + 1e-6)

return weighted_round_robin(weights)

# CircuitBreaker — 외부 LLM 의존 시 임계 완화 (ADR 합의)

class CircuitBreaker:

def __init__(self, fail_rate_threshold=0.5,

recovery_timeout_s=60,        # 기본 60s

llm_recovery_timeout_s=120):  # LLM 외부 의존 120s

# 7. Gate 체계 설계 (v2)

## 7.1 Phase 3 신규 Gate (Gate15~Gate19)

| Gate | 이름 | 통과 조건 | 추가 버전 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate15 | LiveAdapterGate | RealClaudeAdapter · OpenAI · Ollama · LiveCostMeter 4개 모듈 생존 + call() 정상 | V455 |
| Gate16 | TenantGate | TenantManager · Router · QuotaEnforcer · AuditLog 생존 + 격리 확인 + DR RPO 1h 검증 | V461 |
| Gate17 | ComplianceGate | PIIScanner v2 · GDPR · ConsentManager · AuditTrailDB(PG) 생존 + 정책 + DataResidencyRouter | V467 |
| Gate18 | FineTuneGate | FineTuneJobMgr · EvalHarness · SafetyRegression · ModelVersionManager · CanaryKPIMonitor 생존 | V473 |
| Gate19 | ScaleGate | LoadBalancer(WRR-Cost) · CircuitBreaker · ObservabilityStack · ProductionLaunchGate 생존 | V479 |

## 7.2 누적 게이트 통과 (Phase 2 14 + Phase 3 5 = 19/19)

| 릴리즈 버전 | gates_checked | gates_passed | 추가 Gate | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V450 (Phase 2 완료) | 14 | 14 | Gate14 | PASS |
| V456 (SP1 완료) | 15 | 15 | Gate15 | 목표 |
| V462 (SP2 완료) | 16 | 16 | Gate16 | 목표 |
| V468 (SP3 완료) | 17 | 17 | Gate17 | 목표 |
| V474 (SP4 완료) | 18 | 18 | Gate18 | 목표 |
| V480 (Phase 3 완료) | 19 | 19 | Gate19 | 최종 목표 |

# 8. 모듈 계약 명세 (Interface Contracts)

## 8.1 LLM-0 원칙 준수 확인 (v2)

Phase 3의 모든 신규 모듈은 LLM-0 원칙(개발 중 LLM 호출 없음)을 준수한다. CI 환경에서는 모든 외부 호출을 mock fn으로 대체할 수 있도록 인터페이스를 강제한다.

| 모듈 | LLM-0 방법 | 주입 가능한 대체 fn |
| --- | --- | --- |
| RealClaudeAdapter / OpenAI / Ollama | mock_fn 주입 가능 | call_fn: (ctx) → LLMResponse |
| TenantManager | 인메모리 딕셔너리 | storage_fn: (id) → Tenant |
| BillingEngine | Stripe / Toss mock | pg_fn: (charge) → Receipt |
| PIIScanner v2 | 규칙 기반 패턴 + 한국어 NER | scan_fn: (text) → list |
| AuditTrailDB | PostgreSQL test instance | db_fn: (event) → str |
| DataResidencyRouter | 순수 함수 라우팅 | region_fn: (tenant_id) → Region |
| FineTuneJobManager | mock API 응답 | submit_fn: (data) → JobID |
| CanaryKPIMonitor | 주기 콜백 mock | metric_fn: () → dict |
| LoadBalancer (WRR-Cost) | 순수 함수 + health mock | health_fn / cost_fn / score_fn |
| CircuitBreaker | 상태 머신만 | 없음 — 완전 LLM-0 |

## 8.2 테스트 커버리지 목표 (v2)

v1의 +30/+35 등 추정치는 V450 실측 기준선 확정 후 갱신한다. v2 본문은 SubPhase별 최소 증분 목표만 명시한다.

| SubPhase | 최소 테스트 증분 목표 | 핵심 시나리오 | Gate 통과 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP1 (V451~456) | +30 | Real API mock 응답 · 비용 계측 · 백오프 · 캐시 fuzzy | Gate15 4/4 PASS |
| SP2 (V457~462) | +40 | 테넌트 격리 경계 · 쿼터 초과 · PG 단대단 · DR 복원 | Gate16 4/4 + RPO 1h |
| SP3 (V463~468) | +35 | PII 한국어 ≥90% · 삭제 완전성 · 동의 이력 · 리전 라우팅 | Gate17 4/4 + 법무 검토 |
| SP4 (V469~474) | +25 | LoRA 잡 E2E · 안전 회귀 · 카나리 자동 롤백 | Gate18 4/4 + 유사도 +12%p |
| SP5 (V475~480) | +35 | WRR-Cost · 서킷 브레이커 · OTel 트레이스 · 100VU | Gate19 4/4 + SLA 4축 |

# 9. 아키텍처 결정 레코드 (ADR-011 ~ ADR-019)

제안서 v2.0의 ADR 단일 시퀀스를 설계 측면에서 1:1 매핑한다.

| ADR | 제목 | 결정 (v2) | 근거 / 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-011 | Multi-tenant Architecture | tenant_id 기반 논리적 격리 · 물리 DB 분리 없음 · KMS 키 per-tenant | 운영 단순성 vs 보안 균형. V457 결정 강제. |
| ADR-012 | Billing & PG 다중화 | Stripe + 토스페이먼츠 어댑터 패턴 · 환불·웹훅 표준화 | 한국 시장 진입 결제 단절 해소. 자체 구현 기각. |
| ADR-013 | EU AI Act + 한국 AI 기본법 | 고위험 분류 + 워터마크 + 사용자 권리 화면 | 2026-08 단계 시행 대응. ADR-016과 짝. |
| ADR-014 | Fine-tuning Policy | LoRA 자체호스팅 1순위 · OpenAI Tier-2 (동의 시) · Anthropic 대기 | 데이터 국외이전 위험 차단. Phase 4 가속 옵션. |
| ADR-015 | Production SLO v2 | p95<3s · 99.0%(베타)/99.5%(GA) · 월 ≤ ₩200만 | 베타 단계 SLA 현실화. 비용 절대값 도입. |
| ADR-016 | Data Residency | KR/EU/US 리전 라우팅 · region_id · S3 region prefix | 개인정보보호법 §28-8 · GDPR §45 충족. |
| ADR-017 | Canary KPI Monitor | 5분 윈도우 Coherence/허상/Safety 감시 · 임계 초과 자동 롤백 | 모델 회귀 즉시 차단. ADR-014와 짝. |
| ADR-018 | SubPhase Rollback Policy | Tag-based revert · 데이터 마이그레이션 역방향 · DRController 협력 | SubPhase 실패 복원 절차 표준화. |
| ADR-019 | PII KR Accuracy | SP3 한국어 ≥ 90% · 95%는 Phase 4 · 정밀도/재현율 분리 측정 | 한국어 NER 도메인 현실 반영. |

# 10. 예상 파일 구조 (v2)

literary_system/

adapters/

real_claude_adapter.py          # V451

real_openai_adapter.py          # V452

real_ollama_adapter.py          # V453

live_cost_meter.py              # V454

semantic_cache_live.py          # V454

tenancy/

tenant_manager.py               # V457 (region_id 포함)

tenant_router.py                # V458

resource_quota_enforcer.py      # V458

tenant_audit_log.py             # V460

billing_engine.py               # V459

pg_stripe_adapter.py            # V459

pg_toss_adapter.py              # V459

compliance/

pii_scanner_v2.py               # V465 (KoNLPy + KLUE-NER)

gdpr_compliance.py              # V463

consent_manager.py              # V463

audit_trail_db.py               # V466 (PostgreSQL)

data_residency_router.py        # V467 (ADR-016)

ai_act_classifier.py            # V464

watermark.py                    # V464

finetune/

finetune_job_manager.py         # V469 (LoRA)

prose_style_dataset.py          # V470

model_eval_harness.py           # V471

safety_regression_suite.py      # V471

model_version_manager.py        # V472

canary_kpi_monitor.py           # V472 (ADR-017)

prose_specializer_api.py        # V473

ops/

load_balancer.py                # V475 (WRR-Cost)

circuit_breaker.py              # V475 (60s/120s)

observability_stack.py          # V477

dr_controller.py                # V461 (RPO 1h)

production_launch_gate.py       # V479

user_onboarding.py              # V476

analytics_dashboard.py          # V478

gates/

gate15_live_adapter.py          # V455

gate16_tenant.py                # V461

gate17_compliance.py            # V467

gate18_finetune.py              # V473

gate19_scale.py                 # V479

release_gate.py                 # V480 (gates_checked: 19)

tests/

test_v451_real_claude_adapter.py

test_v452_real_openai_adapter.py

... (V480까지 동일 패턴, SubPhase별 +25~+40 증분)

docs/

adr/ADR-011.md ~ ADR-019.md     # 9건 단일 시퀀스

runbook_dr.md                   # RPO 1h 복원 절차

legal/eu_ai_act_compliance.md   # V464

legal/data_residency.md         # ADR-016

# 11. SLA · 품질 · 비용 기준 (v2)

| 지표 | v1 목표 | v2 목표 | 측정 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 응답 시간 p95 | < 3초 | < 3초 (베타) / < 2초 (GA) | ObservabilityStack |
| 시스템 가용성 | ≥ 99.5% | 99.0% (베타) / 99.5% (GA) | CircuitBreaker + LB |
| DR RTO / RPO | 4h / 24h | 4h / 1h | DRController |
| 허상 탐지율 | ≤ 5% | ≤ 5% (배포 모델) | SafetyRegressionSuite |
| PII 탐지 정확도 | ≥ 95% | ≥ 90% (한국어 SP3) / 95% Phase 4 | PIIScanner v2 |
| 테넌트 격리 위반 | 0건 | 0건 | TenantRouter + AuditLog |
| 캐시 적중률 | ≥ 70% | ≥ 70% | SemanticCache + LiveCostMeter |
| NPS | + 40 | +30 1차 / +40 stretch | Analytics Dashboard |
| 월 운영비 | 수입의 20% | ≤ ₩ 200만 + 사용자당 ₩ 2만 | CostLedger v2 |
| 테스트 PASS 률 | 100% | 100% (Gate 19/19) | release_gate.py |

# 12. CSPE 감수 흔적 (Sign-off Trail)

CSPE 감수는 본 설계도의 모든 ADR과 게이트에 대해 다음 항목을 명시한다.

- 감수일: 2026-05-15

- 검토자: Chief System Principal Engineer

- 상태: APPROVED (조건부 — 잔존 약점 W-01~W-04의 완화 조치 동시 합의)

- 외부 법무 검토: ADR-013/016 한정으로 SubPhase 시작 2주 전 RFP 발송 강제

- 재감수 트리거: ADR-014 외부 fine-tuning API 공개 / EU AI Act 시행 일정 변경 / DR 복원 훈련 실패

— Phase 3 Design v2.0 (CSPE 감수 통과 · 3인 합의 최종) | 2026-05-15 —

| Chief Architect | Chief Compiler | Chief System Principal Engineer |
| --- | --- | --- |
| _____________________ 2026-05-15 | _____________________ 2026-05-15 | _____________________ 2026-05-15 |