Literary OS

V575 → V580  안정화 로드맵

합의안 제안서  v2.0

Critical 4건 + High 6건 해소 · 프로덕션 배포 준비

— GitHub: limsanghyuk/literary-os · CSPE 감수 통과 · 3인 합의 —

Chief Architect  ×  Chief Compiler  ×  Chief System Principal Engineer

2026년 5월 19일 (3인 합의 최종)

기반: V574 Principal Engineer Report · Claude-Native Preflight Guide v1.1 · GitHub V571 main

현재 상태: V574 (7.9.0) · 690 py / 118,996 LOC · 5,471 PASS · 87% cov · 20/30 Gate 실등록

기밀 — 내부 검토용

# 0. 경영진 요약 (Executive Summary)

V574 Principal Engineer Report는 4건의 Critical 결함과 6건의 High 결함을 식별하고 V575~V580 7주 안정화 로드맵(보고서 §8)을 제안했다. Chief Architect와 Chief Compiler는 이 로드맵을 V574 코드베이스 실제 상태와 GitHub(V571 main, 5,456 PASS / 30/30 Gate) 정합성, 그리고 Claude-Native Preflight Guide v1.1과 교차 검증했다.

결과적으로 보고서 v1 로드맵 대비 20개의 추가 결함·누락·모순을 식별했다. 핵심 모순은 다음과 같다.

- README는 V571 30/30 Gate PASS를 표시하지만 보고서는 V574에서 20/30만 실등록으로 보고 — 1차 정합성 위반.

- V574 보고서는 multiwork 패키지 8파일을 dead code로 분류하지만 V571 README는 동일 패키지를 Stage C 완성품으로 명시 — 2차 정합성 위반.

- Critical 4건이 V575~V579 5개 버전에 분산되어 프로덕션 배포 가능 시점이 V579 이후로 미뤄짐 — 보안·신뢰성 즉시 패치 부재.

- Preflight Guide §3의 12단계 적용 의무가 V575~V580 어디에도 명시되지 않음.

v2 합의안은 V574.1 즉시 핫픽스(0.5일)를 V575 진입 전에 분리하고, V575~V580 각 단계에 Preflight 위험도(R/Y/G)와 CSPE 감수 흔적을 강제한다. ADR 1~13 retroactive 자동화 스크립트와 GATE_REGISTRY.py 단일 소스화 등 13개 신규 합의 항목을 본문에 흡수했다.

v2 종료 시점(2026년 7월 7일, 7주 후) Literary OS V580은 Critical 0건 · High 0건 · Gate 31/31 실등록 · 커버리지 ≥ 95% · README와 pyproject.toml 버전 정합성 강제 · ADR-001~033 (32 갭 해소 + 1~13 retroactive) 완성 상태로 프로덕션 배포 추천 등급(A)에 도달한다.

# 1. 변경 이력 (V574 보고서 v1 → 합의안 v2)

v2 합의안은 V574 보고서의 V575~V580 로드맵을 다음 13개 항목에서 보강했다.

| # | 범주 | V574 보고서 v1 | 합의안 v2 | 주관 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Critical 즉시 핫픽스 | V575 1주에 보안만 | V574.1 핫픽스 0.5일 분리 (DEV_MODE/desc/CI) | CSPE |
| C-02 | Preflight 의무화 | 미명시 | §3 12단계 V575~V580 전수 의무 + 위험도 R/Y/G | CSPE |
| C-03 | Survival Matrix | v1.1 유지 | multiwork 8파일 · 어댑터 v4 진입 반영 v1.2 | CC |
| C-04 | Gate Registry | V578 통합 언급만 | GATE_REGISTRY.py 단일 소스 + CI 강제 | CC |
| C-05 | 어댑터 canonical | V577 통합 후순위 | V577 첫 1일 결정 (adapters_live/* 우선) | CA |
| C-06 | ADR 1~13 | retroactive 작성 권고 | git log + grep 자동 추출 스크립트 (V578) | CC |
| C-07 | ADR-032 갭 | 해소 권고 | V578에서 갭 메우는 ADR 발행 의무화 | CC |
| C-08 | mypy strict | V579 일괄 | 5단계 점진 strict 로드맵 | CA |
| C-09 | 커버리지 게이트 | V575 88% | V575 88% → V578 92% → V580 95% 점진 | CSPE |
| C-10 | 성능 베이스라인 | V580에서만 | V575 종료 시점 측정 후 V580 회귀 비교 | CSPE |
| C-11 | multiwork 검증 | dead 분류 | import 그래프 재검증 후 결정 (V577 첫 1일) | CSPE |
| C-12 | README 정합성 | 미명시 | README ↔ pyproject ↔ git tag CI 강제 | CSPE |
| C-13 | CSPE 감수 흔적 | 서명만 | 각 V575~V580 · ADR · Gate에 감수일/검토자 명시 | CSPE |

# 2. V574 코드베이스 정밀 검토 (CA · CC)

## 2.1 현황 지표 (보고서 §1 정합 + GitHub 교차 검증)

| 항목 | V574 보고서 | GitHub V571 main | 합의 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 버전 (pyproject) | 7.9.0 | 7.7.1 | 7.9.0 (V574) |
| 테스트 PASS | 5,471 | 5,456 | V574 5,471 |
| SKIP | 22 | 20 | V574 22 |
| Gate 등록 | 20/30 | 30/30 표기 | 20/30 실등록 + 10 누락 |
| Python 파일 | 690 | 미상 | 690 |
| LOC | 118,996 | 미상 | 118,996 |
| 커버리지 | 87% | 미상 | 87% 기준선 |
| ADR | 19건 (014~033) | ADR-001~031 README | 014~033 (32 갭 + 1~13 누락) |

정합성 위반 핵심 — README는 V571 30/30 Gate PASS를 자랑하지만 V574 보고서는 동일 코드베이스에서 20/30만 실등록으로 진단했다. 이 격차는 GitHub Badge 표기가 README 손작업이고 실제 release_gate.py가 등록 게이트만 검사하는 구현 차이에서 비롯된다. 합의안 v2는 V578에서 GATE_REGISTRY.py 단일 소스화로 이 격차를 영구 해소한다.

## 2.2 Critical 4건 (보고서 §2)

| # | Critical 결함 | 증거 | 합의안 V575~V580 매핑 |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-1 | DEV_MODE 기본값 = true | auth/middleware.py:29 | V574.1 핫픽스 0.5일 (즉시) |
| CR-2 | LLM 어댑터 4세대 공존 | llm_bridge/ 6+ 파일 (claude_adapter / anthropic_adapter / adapters_v2 / real_claude_adapter / unified_llm_gateway) | V577 어댑터 통합 1.5주 |
| CR-3 | 0% 커버리지 파일 21개 | schemas/ 21 + retrieval/ 3 | V576 Test Fortification 1주 |
| CR-4 | 중복 클래스명 88개 | CharacterNode / CircuitBreaker / DRController / AuditRecord 외 84 | V579 Duplicate Resolution 1주 |

## 2.3 High 6건 (보고서 §3)

| # | High 결함 | 증거 | 합의안 매핑 |
| --- | --- | --- | --- |
| HI-1 | Gate 1~6/12/26/29/30 누락 | gates/ 디렉터리 20파일만 | V578 Gate Registry 1주 |
| HI-2 | print() 28개 | e2e_loop_orchestrator 8개 외 | V575 logging 전환 |
| HI-3 | Studio API SKIP 22개 | FastAPI 조건부 import | V576 TestClient 통합 |
| HI-4 | 장대형 함수 5개 (164~219줄) | gate19/e2e/production_proof/gate20/episode | V580 함수 분할 |
| HI-5 | Dead Code 37개 | main_v316 / multiwork 8 / adapters 5 / retrieval 3 등 | V575 + V577 단계 제거 |
| HI-6 | pyproject 메타 불일치 | desc='V571' vs version=7.9.0 | V574.1 핫픽스 0.5일 |

# 3. CA · CC 공동 비판 — V574 보고서 v1 로드맵 20개 결함

Chief Architect와 Chief Compiler는 V574 보고서의 V575~V580 로드맵(보고서 §8)을 다음 20개 결함 가설로 검토했다.

| ID | 결함 | 우선순위 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Critical 4건이 V575~V579 분산 | P1 | DEV_MODE만 V575 1일, 나머지 6주 후 해소 — 즉시 배포 불가 |
| D-02 | V577 어댑터 통합 ↔ V579 중복 클래스 순서 충돌 | P1 | 어댑터도 중복 클래스 88개에 포함. 동시 진행 또는 순서 명확화 필요 |
| D-03 | Preflight 12단계 의무 미명시 | P1 | Preflight Guide v1.1 §3가 V575~V580 어디에도 강제되지 않음 |
| D-04 | Survival Matrix v1.1 갱신 누락 | P1 | multiwork 8파일 · 어댑터 v4 · Gate 26~31 추가 반영 부재 |
| D-05 | README ↔ pyproject 버전 모순 미해소 | P2 | V571(README) vs V574(pyproject) — CI 검증 부재 |
| D-06 | Gate 26 / 29 / 30 정합성 모순 | P2 | README 30/30 PASS vs 보고서 미구현 — 데이터 출처 단일화 부재 |
| D-07 | schemas smoke test 불충분 | P2 | schemas는 데이터 클래스 — 직렬화/검증 round-trip 테스트 필요 |
| D-08 | 장대형 함수 V580에 묻힘 | P2 | gate19 219줄 / e2e_loop 188줄 — async 리팩토링과 별개 작업 |
| D-09 | bare except + noqa 남용 분리 누락 | P2 | 보고서 4.2 언급되었으나 V575 항목으로만 들어감 (noqa 미명시) |
| D-10 | pyproject description 즉시 패치 가능 | P2 | 즉시 패치 가능 항목이 1주 V575로 미뤄짐 |
| D-11 | 성능 베이스라인 V580 단일 시점 | P3 | V575 종료 시점 측정으로 회귀 감지 능력 향상 필요 |
| D-12 | Async 리팩토링 ↔ Gate 통합 순서 충돌 | P2 | V578 Gate ↔ V580 FastAPI async 동시 진행 시 머지 충돌 위험 |
| D-13 | mypy --strict 점진 적용 부재 | P2 | 89.6% → strict 시 313개 함수 일괄 실패. 단계적 도입 필요 |
| D-14 | ADR 1~13 retroactive 작성 부담 | P2 | 19건 중 13건 누락 → 단순 권고만, 자동화 스크립트 부재 |
| D-15 | CI bandit/safety V576 미명시 | P2 | 보고서 4.1은 ruff+mypy+bandit 언급, V575~V580 로드맵에는 ruff만 |
| D-16 | DEV_MODE=false 인증 회귀 테스트 누락 | P2 | V576 schemas/retrieval에 묻힘 — 별도 항목 분리 필요 |
| D-17 | multiwork 8파일 dead vs Stage C 모순 | P1 | V571 README는 완성품 명시. dead 분류는 import 그래프 검증 부재 |
| D-18 | schemas/cross_packet.py 13% vs 0% 모순 | P3 | 보고서 §2.3은 0% 표기, §1.2 표는 13% — 데이터 정합성 부재 |
| D-19 | DRController canonical 결정 부재 | P3 | dr/ vs ops/ 위치 둘 다 나열만, 합의 부재 |
| D-20 | CSPE 감수 흔적 본문 부재 | P3 | 서명 필드 없음 + 감수 의견 본문 미명시 |

# 4. CSPE 감수 의견 (추가 고려·문제점·해결책)

Chief System Principal Engineer는 v1 보고서의 20개 결함을 6개 운영축(보안·정합성·게이트·테스트·아키텍처·거버넌스)으로 재정렬하고 다음 3개 범주로 합의 안건을 정리했다.

## 4.1 추가 고려사항 (CSPE-A)

- Preflight Protocol 의무화 — V575~V580 모든 단계 진입 시 §3 12단계 실행, 위험도 R(전부) / Y(7~10) / G(10,12)

- Survival Matrix v1.2 갱신 — CRITICAL_SYMBOLS에 multiwork 8 클래스 추가 (있을 시) · adapters_live/* 추가 · CRITICAL_GATES에 G29/G30/G31 검증

- GATE_REGISTRY.py 단일 소스 — 모든 게이트 등록·검사 단일 진입점, CI에서 release_gate.py와 cross-check

- 어댑터 canonical 결정 V577 첫 1일 — adapters_live/real_*.py 를 1순위로, llm_bridge/deprecated/ 로 이관

- mypy 5단계 점진 strict — Stage1 check-untyped-defs (V576) → Stage2 disallow-untyped-defs (V578) → Stage3 strict-optional (V579) → Stage4 --strict (Phase 7) → Stage5 enforce in CI

- 커버리지 게이트 점진 — V575 88% → V576 90% → V578 92% → V580 95%, CI에서 --fail-under 강제

- ADR 자동화 스크립트 — git log + grep으로 ADR 1~13 후보 추출 후 사람이 50% 큐레이션 (V578)

- CHANGELOG 표준화 — 각 V575~V580에 Critical/High 해소 리스트 + Preflight 단계별 통과 결과 명시

## 4.2 식별된 문제점 (CSPE-B)

P1 README ↔ pyproject ↔ 보고서 3종 버전 표기 혼재  /  P2 Gate 29/30 README PASS vs 보고서 미구현  /  P3 multiwork 패키지 dead vs Stage C 완성 모순  /  P4 어댑터 4세대 canonical 결정 부재  /  P5 mypy --strict 단계 부재  /  P6 88개 중복 클래스 canonical 결정 절차 부재  /  P7 multiwork import 그래프 검증 부재  /  P8 CI 보안 스캔(bandit/safety) 부재  /  P9 ADR 1~13 누락 — 설계 결정 추적성 손상  /  P10 성능 기준선 측정 부재  /  P11 FastAPI 라우터 동기/비동기 혼재  /  P12 대형 함수 219줄 분할 미명확  /  P13 CSPE 감수 흔적 부재.

## 4.3 해결책 (CSPE-C)

- S1. V574.1 즉시 핫픽스 0.5일 — DEV_MODE / pyproject description / ruff CI 일괄 패치 (V575 진입 전)

- S2. README ↔ pyproject ↔ git tag 정합성 CI Job 추가 (V574.1)

- S3. G29(PNE) · G30(Corpus) · G31(MultiWork) 실등록 검증 후 V578 GATE_REGISTRY.py 단일 소스화

- S4. multiwork import 그래프 재검증 (V577 첫 1일) — 정말 dead면 V577 제거, 살아있으면 V577 README 보강

- S5. LLM 어댑터 canonical 결정 V577 첫 1일 — adapters_live/real_*.py 1순위, llm_bridge/deprecated/ 이관

- S6. mypy 5단계 점진 strict 도입표 본문 명시

- S7. 88개 중복 클래스 RACI — V579 각 중복마다 R(검토자) 지정 + canonical 결정 / alias / 삭제 분기

- S8. CI bandit + safety 주간 cron Job 추가 (V576)

- S9. ADR 1~13 git log + grep 기반 자동 추출 스크립트 작성 + 사람 50% 큐레이션 (V578)

- S10. V575 종료 시점 성능 베이스라인 측정 → V580 회귀 감지 기준선

- S11. FastAPI async 통일은 V580 1.5주 — 라우터 우선 → 오케스트레이터 후순위. asyncio.to_thread() 래퍼 도입

- S12. 대형 함수 5개(219/188/171/168/164) 분할은 V580 sub-task로 별도 명시

- S13. CSPE 감수 흔적을 V575~V580 · ADR · Gate마다 명시 (감수일/검토자/상태)

# 5. 3대 전략 옵션 평가 (Tree-of-Thought)

3인 전문가는 다음 3가지 전략을 동시에 생성·평가하고 가장 비합리적인 옵션을 제거한 후 최적안을 선택했다.

| 전략 | 핵심 아이디어 | 장점 | 단점/리스크 | 비용 | 채택 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 직선형 (Sequential) | 보고서 V575~V580 6단계 그대로 | 보고서 충실 이행 | Critical 4건이 V579까지 분산. 즉시 배포 불가 | 8주 | 부분 흡수 |
| B Critical 즉시 묶음 (Critical Bundle) | V574.1 핫픽스 + Critical 4건 V577 집중 | Critical 4건 1.5주 내 해소 → 즉시 배포 가능 | V577 부하 집중 | 8주 | 핵심 흡수 |
| C SubPhase 5×6 모델 (Phase 7) | V575~V580 → Phase 7 30버전 확장 | Phase 3 패턴 일관 | 8주 → 30주, ROI 낮음 | 30주 | 기각 |

기각 근거 — 전략 C: 7주 안정화에 30주 확장은 ROI 부적합. 부패한 코드를 신속 정리하고 Phase 7(새 기능 진화)로 진입해야 한다.

채택안: 전략 B를 골자로 전략 A의 “V575~V580 6단계 경계 유지”를 흡수한 혼합형 B+. 구체적으로,

- V574.1 즉시 핫픽스 (0.5일) — 보고서 미포함 신설 단계. DEV_MODE / pyproject description / CI ruff 즉시 패치

- V575 Security & Hygiene 1주 — 보고서 V575에 logging 전환 + bare except + noqa + main_v316 제거 집중. 성능 베이스라인 측정 추가.

- V576 Test Fortification 1주 — schemas/retrieval 실제 round-trip 테스트 + Studio API TestClient + 인증 회귀 + bandit CI

- V577 LLM Adapter Consolidation 1.5주 — Critical 어댑터 4세대 통합. 첫 1일 canonical 결정 + multiwork 그래프 검증 (전략 B 핵심)

- V578 Gate Registry & ADR 1주 — GATE_REGISTRY.py 단일 소스 + Gate 29/30/31 통합 + ADR 1~13 자동 retroactive + ADR-032 갭 해소

- V579 Duplicate Resolution + mypy gradual 1주 — Critical 중복 클래스 88개 + mypy Stage 2~3 strict 도입

- V580 Async + Performance 1.5주 — FastAPI 라우터 async 통일 + 장대형 함수 5개 분할 + 성능 벤치마크 회귀 비교

선택 근거: Critical 4건 중 어댑터(CR-2)·중복(CR-4)이 가장 큰 기술 부채이고 서로 부분 의존(중복 88개 중 어댑터 일부 포함). V577 1.5주 + V579 1주 묶음이 가장 효율적 해소 경로다.

# 6. V574.1 즉시 핫픽스 (0.5일, V575 진입 전)

V575 1주 정식 일정 진입 전에 다음 즉시 패치 가능 항목을 0.5일에 일괄 처리한다.

| # | 항목 | 파일 | 변경 내용 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | DEV_MODE 기본값 | apps/studio_api/auth/middleware.py | 'true' → 'false' | conftest.py 명시 |
| H-02 | pyproject description | pyproject.toml | 'V571' → 'V574 — 7.9.0' | CI ver 검사 |
| H-03 | README 버전 | README.md badge + heading | V571 → V574 | CI cross-check |
| H-04 | CI ruff 추가 | ci.yml | ruff check . 추가 | ruff PASS |
| H-05 | CI 버전 정합 | ci.yml | README ↔ pyproject ↔ git tag 일치 검사 | fail-on-mismatch |

Preflight 위험도 — 모두 G(Low). Step 10·12만 실행. 패치 후 즉시 main 머지 가능.

# 7. V575 → V580 합의 로드맵 (7주)

## 7.1 단계별 요약표

| 버전 | 제목 | 기간 | 핵심 산출물 | Preflight 위험도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V574.1 | 즉시 핫픽스 | 0.5일 | DEV_MODE / desc / CI ruff / 버전 정합 | 🟢 G |
| V575 | Security & Hygiene | 1주 | logging 전환 / bare except / noqa / main_v316 제거 / 성능 베이스라인 | 🟡 Y |
| V576 | Test Fortification | 1주 | schemas/retrieval round-trip / TestClient / 인증 회귀 / bandit | 🟡 Y |
| V577 | LLM Adapter Consolidation | 1.5주 | providers/ 단일 구조 / multiwork 그래프 검증 / deprecated 이관 | 🔴 R |
| V578 | Gate Registry & ADR | 1주 | GATE_REGISTRY.py / G29~G31 통합 / ADR 1~13 자동 / ADR-032 갭 | 🔴 R |
| V579 | Duplicate + mypy gradual | 1주 | 중복 클래스 88건 / mypy Stage 2~3 | 🔴 R |
| V580 | Async + Performance | 1.5주 | FastAPI async / 장대형 함수 분할 / 성능 회귀 비교 | 🔴 R |

## 7.2 단계별 상세

### V575 Security & Hygiene (1주)

- V574 보고서 §8 V575 + CSPE 추가 항목 — print 28→logging / bare except 4 + noqa 일괄 → except Exception as e: + 명시 처리 / main_v316.py 제거 / dead code 37개 중 확인 가능한 항목 제거 / V575 종료 시점 성능 베이스라인 측정 (씬 생성 p50/p95/p99)

- Preflight: Step 1~12 전부 (logging 전환은 광범위 변경)

- CI 추가: ruff check . / coverage --fail-under=88

- 게이트: G32(LoggingDiscipline) 신설 — print 0건 검증

### V576 Test Fortification (1주)

- schemas/ 21파일 round-trip 테스트 (인스턴스화 + 직렬화 + 역직렬화 + validator 통과) / retrieval/ 3파일 통합 테스트 / Studio API 22 SKIP → PASS (FastAPI TestClient fixture) / DEV_MODE=false 인증 회귀 테스트 / bandit + safety 주간 CI cron

- Preflight: Step 3~12 (테스트 추가 — 위험도 Y)

- CI 추가: mypy Stage 1 (check-untyped-defs) / coverage --fail-under=90

- 게이트: G33(SchemaRoundTrip) · G34(AuthRegression) 신설

### V577 LLM Adapter Consolidation (1.5주) — Critical CR-2

- Day 1: canonical 결정 + multiwork 그래프 검증 (CSPE 합의 핵심)

- Day 2~7: providers/claude.py · providers/openai.py · providers/ollama.py 단일 구조 / gateway.py 단순화 / 구버전 deprecated/ 이관 / V578 삭제 예고 마킹

- Day 8~10: AdapterContractV2 / CascadeOrchestrator 검증 + Preflight Survival Matrix v1.2 갱신

- Preflight: Step 1~12 전부 (위험도 R — Gate 파일/LLM 어댑터 직접 수정)

- 게이트: G35(AdapterCanonical) 신설 — providers/* 외 어댑터 0건

### V578 Gate Registry & ADR (1주)

- GATE_REGISTRY.py 단일 소스화 — Gate 1~31 + 신설 32~35 모두 등록 / Gate 1~6 pipeline·ensemble 이관 / Gate 26 auto_repair_executor 참조 해소 / Gate 29(PNE) · G30(Corpus) · G31(MultiWork) 실등록 검증 / ADR-032 갭 해소 / ADR 1~13 git log + grep 자동 추출 스크립트 → 사람 50% 큐레이션

- Preflight: Step 1~12 전부 (위험도 R — release_gate.py 수정)

- CI 추가: GATE_REGISTRY ↔ release_gate.py cross-check / coverage --fail-under=92

- 게이트: G36(GateRegistry) 신설

### V579 Duplicate Resolution + mypy gradual (1주) — Critical CR-4

- 88개 중복 클래스 RACI 결정 — 각 중복마다 canonical / alias / 삭제 분기 / CharacterNode · CircuitBreaker · DRController · AuditRecord · DatasetCardGenerator 등 5개 핫스팟 우선 / mypy --strict 5단계 중 Stage 2(disallow-untyped-defs) + Stage 3(strict-optional) 도입

- Preflight: Step 1~12 전부 (위험도 R — 다중 파일 rename)

- CI 추가: mypy Stage 2 + Stage 3 / 중복 클래스 명단 0건 검증

- 게이트: G37(DuplicateZero) 신설

### V580 Async + Performance (1.5주)

- FastAPI 라우터 async 통일 (오케스트레이터는 asyncio.to_thread() 래퍼) / 장대형 함수 5개(219/188/171/168/164) 80줄 이하 분할 / 성능 벤치마크 suite (씬 생성 p50/p95/p99) → V575 베이스라인 회귀 비교 / 회귀 -5% 이내 게이트

- Preflight: Step 1~12 전부 (위험도 R — FastAPI 라우터·오케스트레이터 수정)

- CI 추가: 성능 회귀 게이트 / coverage --fail-under=95

- 게이트: G38(AsyncDiscipline) · G39(PerformanceRegression) 신설

## 7.3 신설 게이트 총괄 (V575~V580)

| Gate | 이름 | 버전 | 통과 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| G32 | LoggingDiscipline | V575 | print() 0건 (테스트 제외) · logging 전환 100% |
| G33 | SchemaRoundTrip | V576 | schemas/ 21파일 직렬화·역직렬화·검증 round-trip PASS |
| G34 | AuthRegression | V576 | DEV_MODE=false 환경에서 JWT 우회 0건 |
| G35 | AdapterCanonical | V577 | providers/{claude,openai,ollama}.py 외 어댑터 import 0건 |
| G36 | GateRegistry | V578 | GATE_REGISTRY.py ↔ release_gate.py 게이트 목록 일치 |
| G37 | DuplicateZero | V579 | mypy로 검증한 중복 클래스 0건 |
| G38 | AsyncDiscipline | V580 | FastAPI 라우터 100% async · 동기 함수는 to_thread 래퍼 |
| G39 | PerformanceRegression | V580 | 씬 생성 p95 V575 베이스라인 대비 -5% 이내 |

V580 종료 시점 누적 Gate: V574 등록 20 + 보고서 누락 10 = 30 (Gate 1~31) + 신설 8 (G32~G39) = 39개 등록 게이트.

# 8. ADR 단일 시퀀스 (V575~V580 신설 + Retroactive)

V574 보고서가 식별한 ADR-032 갭과 ADR 1~13 누락을 V578에서 일괄 해소한다. V575~V580 단계별로 다음 7개 신규 ADR을 발행한다.

| ADR | 제목 | 버전 | 결정 요지 | R/A | 감수일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR-032 | Gate Registry Single Source | V578 | GATE_REGISTRY.py 단일 진입점 · release_gate.py와 CI cross-check | R:CC / A:CSPE | 2026-05-19 |
| ADR-033 | (보고서 기등록) | - | 기존 V574 ADR-033 유지 | - | - |
| ADR-034 | LLM Adapter Canonical | V577 | providers/{claude,openai,ollama}.py 단일 구조 · adapters_live/* 기반 | R:CA / A:CSPE | 2026-05-19 |
| ADR-035 | mypy Gradual Strict | V576~V580 | Stage1 V576 → Stage2 V578 → Stage3 V579 → Stage4 Phase7 → Stage5 enforce | R:CC / A:CSPE | 2026-05-19 |
| ADR-036 | Coverage Gate Progression | V575~V580 | V575 88% → V576 90% → V578 92% → V580 95% | R:CSPE / A:CA | 2026-05-19 |
| ADR-037 | Preflight Protocol 의무화 | V575~V580 | §3 12단계 + 위험도 R/Y/G 분류 + 단계별 CSPE 감수 | R:CSPE / A:CA | 2026-05-19 |
| ADR-038 | ADR Retroactive Automation | V578 | git log + grep 기반 ADR 1~13 후보 추출 + 사람 큐레이션 | R:CC / A:CSPE | 2026-05-19 |
| ADR-039 | Performance Baseline | V575/V580 | V575 베이스라인 → V580 회귀 비교 -5% 이내 | R:CSPE / A:CA | 2026-05-19 |

# 9. V580 종료 조건 (3인 합의)

| # | 항목 | V574 현재 | V580 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Critical 결함 | 4건 | 0건 | 코드 검사 + 보고서 갱신 |
| 2 | High 결함 | 6건 | 0건 | 위 동일 |
| 3 | Gate 등록 | 20/30 | 39/39 | GATE_REGISTRY.py |
| 4 | 커버리지 | 87% | ≥ 95% | pytest --cov |
| 5 | 테스트 PASS | 5,471 | ≥ 6,000 | pytest tests/ |
| 6 | Studio API SKIP | 22 | 0 | pytest -v 결과 |
| 7 | print() 잔존 | 28 | 0 | grep print 검사 |
| 8 | 중복 클래스 | 88 | 0 | mypy + 검사 스크립트 |
| 9 | 어댑터 세대 | 4 | 1 (canonical) | providers/ + deprecated/ |
| 10 | ADR 누락 | 1~13 (13건) | 0건 (1~13 retroactive) | docs/adr/ 디렉터리 |
| 11 | README 정합성 | V571 표기 | V580 표기 + CI 강제 | CI cross-check |
| 12 | 장대형 함수 (>150줄) | 5건 | 0건 | 함수 라인 검사 스크립트 |
| 13 | mypy strict | 미적용 | Stage 3 (strict-optional) | CI 검증 |
| 14 | DEV_MODE 기본값 | true | false | grep 검사 |
| 15 | CI 보안 스캔 | 없음 | bandit + safety 주간 | ci.yml |

# 10. 리스크 & 기회 레지스터 (v2)

## 10.1 리스크

| ID | 리스크 | 확률 | 영향 | v2 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | V577 어댑터 통합 머지 충돌 | 고 | 중 | V577 첫 1일 canonical 결정 / feature branch 격리 / V579 중복 결합 시 우선 |
| R-02 | Survival Matrix 갱신 누락 | 중 | 고 | Preflight Step 8 의무화 + CI 강제 |
| R-03 | multiwork 정말 dead일 가능성 | 중 | 중 | V577 첫 1일 import 그래프 검증 후 결정 |
| R-04 | mypy strict 회귀 발생 | 고 | 중 | 점진 5단계 + 비-strict 클래스 별도 ADR-035 명시 |
| R-05 | ADR 1~13 자동 추출 품질 부족 | 중 | 저 | 사람 큐레이션 50% 강제. 추출은 50% 골격만 |
| R-06 | 성능 회귀 -5% 초과 | 중 | 고 | V575 베이스라인 정확 측정 / 회귀 발생 시 V580 +0.5주 마진 |
| R-07 | FastAPI async 전환 시 라우터 호환성 | 중 | 중 | V580 1.5주에 라우터 우선, 오케스트레이터 후순위. asyncio.to_thread 래퍼 |
| R-08 | Gate 28 SceneChangePreGate 참조 끊김 | 고 | 고 | V578 GATE_REGISTRY 통합 시 우선 해소 |

## 10.2 기회 레지스터

| ID | 기회 | 확률 | 활용 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| O-01 | V580 시점 프로덕션 배포 등급 A 진입 | 고 | Phase 7(새 기능 진화) 즉시 키오프 가능 |
| O-02 | mypy strict + 중복 0건 완성 | 중 | Phase 7 신규 모듈 작성 속도 향상 |
| O-03 | Gate 39/39 + 커버리지 95% | 중 | 외부 감사·법무 자문 통과 가능 (Phase 3 v2와 결합) |
| O-04 | 성능 벤치마크 회귀 감지 자동화 | 중 | Phase 7 신기능 추가 시 회귀 위험 0 |
| O-05 | ADR 1~13 retroactive 완성 | 저 | 외부 개발자 인수·계승 비용 50% 절감 |

# 11. 일정 · 자원 · 비용 (3인 합의)

## 11.1 마일스톤 (총 7주)

| 마일스톤 | 목표 | 목표 시점 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| M5.0 | V574.1 핫픽스 | 2026-05-19 | DEV_MODE=false + pyproject desc + CI ruff + 버전 정합 |
| M5.1 | V575 Security & Hygiene | 2026-05-26 | print 0건 + bare except 0건 + main_v316 제거 + 성능 베이스라인 |
| M5.2 | V576 Test Fortification | 2026-06-02 | schemas round-trip + Studio API 0 SKIP + DEV_MODE 회귀 + bandit CI |
| M5.3 | V577 LLM Adapter | 2026-06-12 | providers/ 단일 구조 + multiwork 검증 + Survival Matrix v1.2 |
| M5.4 | V578 Gate & ADR | 2026-06-19 | GATE_REGISTRY.py + ADR 1~13 + ADR-032 갭 해소 |
| M5.5 | V579 Duplicate + mypy | 2026-06-26 | 중복 0건 + mypy Stage 2~3 |
| M5.6 | V580 Async + Performance | 2026-07-07 | FastAPI async + 장대형 함수 0건 + 성능 -5% 이내 |

## 11.2 자원 · 비용

- 백엔드 시니어 1명 × 7주 = 7 인주. 시장가 ₩ 4,400만

- QA·자동화 0.5명 × 7주 = 3.5 인주 — CI 강화 + Preflight 자동화 작성

- CSPE 감수 0.2명 × 7주 = 1.4 인주 — 각 마일스톤 진입·종료 시 감수

- 인프라: CI 추가 러너 + bandit·safety 라이선스 — 월 ₩ 30만 × 2개월 = ₩ 60만

- 합계: 약 ₩ 7,500만 (V574 보고서 v1 추정 대비 +10%, CSPE 감수·Preflight 자동화 포함)

# 12. 자가 점검 (Self-Audit) — 3인 합의 후

3인 전문가는 최종 합의안에 대해 잔존 논리적 약점을 점검했다. 다음 5개 약점이 식별되었고 모두 완화 조치가 동시 합의되었다.

| # | 잔존 약점 | 완화 조치 |
| --- | --- | --- |
| W-01 | V577 어댑터 통합 1.5주가 짧을 수 있음 | V578~V579 전후 마진 ±2일. canonical 결정 첫 1일에 실패 시 V577 +1주 자동 연장 ADR-037 |
| W-02 | multiwork 패키지 dead 여부 검증 결과에 따라 V577 범위 변동 | V577 첫 1일 검증 후 살아있으면 README 보강만, dead면 제거. ADR-034 분기 |
| W-03 | mypy strict 도입 시 5,000+ 테스트 회귀 가능 | Stage 2~3을 V579 후반에 배치, V580 진입 전 회귀 0건 검증. 회귀 시 Stage 후퇴 가능 |
| W-04 | 성능 -5% 게이트가 너무 엄격할 수 있음 | V575 베이스라인 측정 시 1주 평균값 / 95% 신뢰구간 + 외부 요인 분석 |
| W-05 | ADR 1~13 자동 추출이 50%만 사람 큐레이션 | V578 1주에 자동 추출 결과 검토 후 50% 누락 항목은 V580에서 V581+ 이연 가능 |

# 13. 결론 및 서명

V574 Principal Engineer Report v1이 “Critical 4건 + High 6건 식별과 7주 안정화 로드맵 제안”이었다면, 합의안 v2는 “Critical 즉시 핫픽스 + Preflight 의무화 + Gate Registry 단일 소스화 + ADR 갭 영구 해소”를 더한 프로덕션 배포 준비 완성안이다.

3인 전문가의 v2 합의 포인트는 다음과 같다:

- V574.1 즉시 핫픽스 (0.5일) — DEV_MODE / pyproject / CI 정합성 즉시 패치

- V575~V580 7주 단계별 Preflight Protocol §3 의무화 + 위험도 R/Y/G 분류 명시

- V577 첫 1일 어댑터 canonical 결정 + multiwork 그래프 검증 (전략 B 핵심)

- V578 GATE_REGISTRY.py 단일 소스 + ADR 1~13 자동 retroactive + ADR-032 갭 해소

- V579 중복 클래스 88건 + mypy 5단계 점진 strict (Stage 2~3)

- V580 종료 시 Gate 39/39 등록 + 커버리지 95% + 성능 회귀 -5% 이내 + Critical/High 0건

- ADR 7건 신설 (ADR-032·034~039) + CSPE 감수 흔적 ADR/Gate마다 명시

— V575~V580 Stabilization Roadmap v2.0 (CSPE 감수 통과 · 3인 합의 최종) | 2026-05-19 —

| Chief Architect | Chief Compiler | Chief System Principal Engineer |
| --- | --- | --- |
| _____________________ 2026-05-19 | _____________________ 2026-05-19 | _____________________ 2026-05-19 |