Literary OS

Phase C 본안 합의 제안서 v1.0 (Final)

V631 ~ V680 — Self-Learning · Multi-Agent · Production · Competitive Scale

기준선: v11.0.0 (V630, G61 7축 PASS, AUDIT3 완료) · 60 Gates · 7,213 Tests · ADR-001~097

목표 상태: v12.0.0 (V680) · 74 Gates · 10,000+ Tests · ADR-001~107

기반 초안: docs/phase/literary-os-phase-c-design.docx + docs/sessions/literary_os_v631_phase_c_{proposal,blueprint}.docx (2026-05-22)

Chief Architect × Chief Compiler × Chief System Principal Engineer

2026년 5월 25일

기밀 — LOS-PHASE-C-PROPOSAL-FINAL-2026-05-25

# 1. 경영진 요약

본 제안서는 2026-05-22 GitHub에 push된 Phase C 초안(proposal·blueprint·handoff 3종, 4 SP × 50 versions × 14 Gates × 23 ADR 골격 + 20건 쟁점 합의)을 base로 3인 전문가가 V630 AUDIT3 실측 자산(1,036 파일, ADR-001~097, ensemble/ 디렉토리 기존, canonical_bridge_v2.py 기존, phase_b_exit_gate.py 7축 InterfaceTrace) 정합 검증 후 12개 보강 사항(C-M-01 ~ C-M-12)을 분산 부착한 본안 합의 결과다.

초안의 4-SP 골격(Self-Learning → Multi-Agent → Production API → Competitive Absorption)과 V631~V680 50-version 범위, 14개 신규 Gate(G62~G75), 23개 ADR(073~095)은 검증 결과 모두 정당하므로 본안에서 그대로 계승한다. 본안의 기여는 (a) V630 AUDIT3 자산 활용 정합 보강, (b) 에이전트 비용·관측 보강, (c) 학습·평가 재현성 강화, (d) 거버넌스·매출 보강 4개 축이다.

3인 만장일치 결정 사항 (초안 → 본안 진화):

| # | 결정 | 초안 → 본안 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 4 SP 직렬 V631~V680 50 versions | 초안 그대로 계승. SP-C.1(15v) / SP-C.2(10v) / SP-C.3(10v) / SP-C.4(15v) |
| D2 | Gate G62~G75 14건 + ADR-073~095 23건 | 초안 그대로 계승. 본 보강은 ADR 부속 명시 |
| D3 | MetaLearner Bayesian Opt (Optuna) | 초안 그대로 + 본안 entropy ≥ 1.5 분포 제약 (C-M-05) |
| D4 | 4-Agent Ensemble (Director-Script-Critic-Editor) | 초안 그대로 + 본안 PromptCache + AgentTraceLogger 부착 (C-M-01/02) |
| D5 | max 3 round-trip + 30s timeout + 초안 폴백 | 초안 그대로 채택 |
| D6 | GPU SLO $200/월 | 초안 그대로. 본안 nightly CI 분리로 학습+평가 비용 분리 (C-M-08) |
| D7 | RetrainingScheduler MIN_INTERVAL 7일 | 초안 그대로 채택 (비용 폭발 방지) |
| D8 | 독자 피드백 PIPA 익명화 + z-score>3 이상치 제거 | 초안 그대로 + 본안 DSR 30일 SLA 확장 (C-M-10) |
| D9 | 경쟁 흡수 5종 독립 재구현 원칙 | 초안 그대로 + 본안 IP 자문 ADR 의무화 (C-M-11) |
| D10 | Reproducibility 3-tag → 4-tag 확장 | Phase B seed+commit+dataset → +Constitution weights version (C-M-06) |
| D11 | Phase B 기존 자산 활용 | ensemble/, canonical_bridge_v2.py, phase_b_exit_gate.py 백워드 호환 (C-M-04) |
| D12 | LoRAStackingAdapter Phase B V615 인터페이스 Phase C V658에서 활성화 | 본안 추가 (C-M-12) |

Phase C 종료(V680) 시점 가시화 자산:

| # | 자산 | 측정 지표 |
| --- | --- | --- |
| A1 | LOSConstitution v2.0 MetaLearner 4사이클 학습 완료 | R(scene) ≥ 0.78, Krippendorff α ≥ 0.70 |
| A2 | 4-Agent Ensemble (Director-Script-Critic-Editor) | R(scene) ≥ 0.83 (단일 LoRA 대비 +0.05+), BERTScore ≥ 0.87 |
| A3 | PublicSDK v1.0 + B2B Partner API + OpenAPI 3.1 | 20명 베타 P0 0건, 1,000 RPM, 99.9% uptime 30일 |
| A4 | ReaderFeedback 24h 무중단 루프 | PIPA 익명화 100%, DSR ≤ 30일, 오염 0건 |
| A5 | 경쟁 흡수 5종 (NovelAI/Sudowrite/Novelcrafter/NolanAI/Jenova) | Gate G72 PASS, 기존 Gate 회귀 0건 |
| A6 | V1650 Distillation Export v0.1 + 정식 계약 1건 | safetensors + GGUF + Revenue Gate G74 |
| A7 | v12.0.0 릴리즈 + 74 Gates + 10,000+ Tests | Phase C Exit Gate G75 PASS |

# 2. Phase C 초안 정밀 검증

## 2.1 초안의 강점 (본안 그대로 계승)

| # | 초안 결정 | 검증 결과 |
| --- | --- | --- |
| I1 | 4 SP 직렬 (Self-Learning → MAE → Production → Competitive) | 의존성 그래프 단방향. Constitution v2.0이 MAE 평가, MAE가 Production 채널 공급. 정당 |
| I2 | LLM-0 / LLM-1 원칙 불변 | Phase B 계승. corpus/constitution 외부 LLM 호출 금지 유지. 정당 |
| I3 | DEV_MODE false 유지 (ADR-034) | Phase B 절대 원칙 계승. 정당 |
| I4 | Bayesian Optimization 채택 (RL 대신) | 안정성 우선 + 구현 복잡도 낮음. Optuna 라이브러리. 정당 |
| I5 | 4-Agent (Director-Script-Critic-Editor) + 경량 모드 (Director+Script) | 품질 우선 + 폴백 보장. 정당 |
| I6 | 동일 LoRA base + role prompt 분리 | GPU 비용 $200/월 통제. 정당 |
| I7 | 독자 피드백 배치 변환 1시간 단위 (실시간 직결 X) | 시스템 안정성 우선. 정당 |
| I8 | max 3 round-trip + 30s timeout + 초안 폴백 | Critic-Editor 무한 루프 차단. 정당 |
| I9 | 독립 재구현 원칙 (경쟁사 코드/데이터 불사용) | 법적 리스크 최소화. 정당 |
| I10 | GPU SLO $200/월 + RetrainingScheduler MIN_INTERVAL 7일 | 비용 폭발 방지. Phase B $120 대비 확대 정당 |
| I11 | 인간 calibration 5명 → 10명 확대 (월 100 샘플, ~$500/월) | MetaLearner 앵커링 품질. 정당 |
| I12 | KoreanDrama-Suite-v1 HuggingFace 비공개 등록 → 계약 후 공개 | IP 보호 우선. 정당 |
| I13 | G74 Revenue Gate 완화 가능 (LOI→MOU+파일럿 유료화) | B2B 영업 불확실성 대응. 정당 |
| I14 | OpenAPI 3.1 (JSON Schema 완전 호환) | 최신 표준 준수. 정당 |
| I15 | Distillation v0.1 (V680) → 실 배포는 Phase D | Phase C 과부하 방지. 정당 |

## 2.2 본안 보강 12건 (C-M-01 ~ C-M-12)

| ID | 초안 한계 | 근거 (전문가) | 본안 보강 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-M-01 | AgentCoordinator 4 에이전트 호출 시 동일 prompt 중복 inference | Architect: 비용 30% 절감 가능 | V650 PromptCacheLayer (TTL 60s, 정확 일치 prefix-key) |
| C-M-02 | 멀티 에이전트 호출 체인 audit 미흡 | Architect: V630 G61 7축 InterfaceTrace 패턴 확장 | V650 AgentTraceLogger (4 에이전트 호출 ID + 보상 + 안전성 결과 trace) |
| C-M-03 | TrainPlane/ServePlane Helm v2.0 멀티 에이전트 부하 대응 부재 | Architect: V605~V607 Phase B Helm 분리를 MAE 부하로 재검증 필요 | V662 ModelServingEndpoint v2.0 Helm 보강 (HPA + AgentRouter) |
| C-M-04 | V630 ensemble/ 디렉토리(gate8_ensemble, narrative_fitness_arbiter) 기존 자산 활용 계획 부재 | Architect: 기존 모듈 폐기 vs 통합 결정 필요 | V646 신규 agents/ + ensemble/ 기존을 마이그레이션. 백워드 호환 보장 |
| C-M-05 | MetaLearner w1~w5 합 1.0 외 분포 제약 부재 | Compiler: 단일 축 0.49 점유 시 다른 축 학습 무력화 | ADR-073 부속 — entropy(w) ≥ 1.5 분포 균형 제약 |
| C-M-06 | Reproducibility 3-tag → MetaLearner weights version 추가 필요 | Compiler: Constitution v2.0 weights가 재학습 결과 영향 | Reproducibility 4-tag (seed + commit + dataset SHA + weights version) |
| C-M-07 | 단일 LoRA vs 4-agent 앙상블 A/B 자동화 부재 | Compiler: G65 Ensemble Quality Gate 검증 도구 명세 필요 | V652 AgentEnsembleEvaluator (10회 자동 A/B + 통계 검정) |
| C-M-08 | MetaLearner + 앙상블 + RLHF CI 시간 폭증 우려 | Compiler: Phase B equivalence_monthly.yml 패턴 확장 | nightly_meta_learner.yml + agent_ensemble_eval.yml CI 분리 |
| C-M-09 | 4 에이전트 책임 분담 + 권한 명문화 부재 | Principal: Critic이 위험 발견 시 누가 재생성 권한? Editor 거부 가능? | ADR-086 부속 — AgentResponsibility Matrix (4 에이전트 권한 명세) |
| C-M-10 | ReaderFeedback DSR 처리 명시 부재 | Principal: Phase B V596 dsr_handler 확장 필요 | V659 ReaderFeedbackCollector에 dsr_handler 연결 + 30일 SLA |
| C-M-11 | 경쟁 흡수 IP 자문 ADR 의무화 부재 | Principal: 각 CompetitorAbsorber 구현 전 법률 검토 필수 | ADR-093 부속 — CompetitorAbsorber 5건 각각 IP 자문 검토 commit 의무 |
| C-M-12 | Phase B V615 LoRAStackingAdapter 활성화 시점 부재 | Principal: 경쟁 흡수 차별화 = 장르별 LoRA 합성 | V658 B2B Partner API에서 LoRAStackingAdapter 활성 (다중 LoRA 합성) |

# 3. 3인 전문가 추가 분석 (메타 리뷰)

## 3.1 최고 수석 아키텍처 — V630 자산 정합 + 에이전트 관측

Phase B 종료(V630 AUDIT3, 1,036 파일) 시점 이미 다음 자산이 존재한다.

| 자산 | 위치 (V630) | Phase C 활용 |
| --- | --- | --- |
| LOSConstitution v1.0 | literary_system/constitution/los_constitution.py | V631 los_constitution_v2.py 가 상속 |
| CanonicalBridgeV2 | literary_system/llm_bridge/canonical_bridge_v2.py | V656 PublicSDK가 Bridge 호출 |
| finetune 풀스택 (15 파일) | literary_system/finetune/*.py | V631 RetrainingScheduler + V647 ScriptAgent가 LoRAInferenceGateway 직결 |
| ensemble/ 기존 (gate8_ensemble, narrative_fitness_arbiter) | literary_system/ensemble/*.py | V646 신규 agents/ 와 통합 (백워드 호환) |
| Phase A Exit + Phase B Exit Gate (G52, G61) | literary_system/gates/*.py | Phase C는 G75에서 InterfaceTrace 패턴 8축으로 확장 |
| TrainPlane/ServePlane Helm v1.0 | deploy/helm/* | Phase C SP-C.3 V662에서 v2.0 확장 |

주요 권고:

• V646 agents/ 디렉토리 신설 시 ensemble/ 기존 모듈 마이그레이션 계획 명시 (C-M-04). gate8_ensemble은 G64 AgentCoordinator로 진화, narrative_fitness_arbiter는 CriticAgent의 평가 컴포넌트로 통합.

• AgentCoordinator (V650)에 PromptCacheLayer 부착 — Director→Script→Critic→Editor 호출 시 동일 prefix 캐싱 (TTL 60s). 4-Agent 호출 시 LoRA 추론 호출 4회 → 2~3회로 감소 (~30% 비용 절감, C-M-01).

• AgentTraceLogger (V650) — 각 에이전트 호출에 trace_id, agent_role, latency_ms, r_score, safety_result 기록. V630 G61 7축 InterfaceTrace 패턴을 멀티 에이전트로 확장. G75 Exit Gate에서 8축으로 평가 (C-M-02).

• V662 ModelServingEndpoint v2.0 — Kubernetes HPA + AgentRouter (단일 LoRA / Ensemble / Cascade 모드 라우팅). Phase B의 TrainPlane/ServePlane 분리 유지 (C-M-03).

## 3.2 최고 수석 컴파일러 — 재현성·CI·평가 정합

Phase C는 'MetaLearner 가중치 학습 ↔ 앙상블 품질 회귀 0 ↔ 독자 피드백 신호 무오염' 3축 사이클을 자동화한다.

| 축 | 결정 | 도구 |
| --- | --- | --- |
| 재현성 | Phase B 3-tag → Phase C 4-tag | seed + git commit SHA + dataset SHA + Constitution weights version |
| 회귀 검증 | BERTScore ≥0.87 + R(scene) ≥0.83 + 인간 calibration α ≥0.70 | AgentEnsembleEvaluator + ConstitutionEvalV2 |
| 오염 감지 | z-score > 3 자동 제외 + 신뢰 가중치 + 5% 초과 시 루프 중단 | SelfLearningMonitor |
| MetaLearner 분포 | entropy(w) ≥ 1.5 (단일 축 점유 방지) | ConstitutionWeights.validate() |
| CI 분리 | main_ci (≤5분) + nightly_meta_learner (1h) + agent_ensemble_eval (30m) | GitHub Actions 3개 워크플로우 |

주요 권고:

• MetaLearner 가중치 분포 제약 (C-M-05): `entropy(w) = -sum(w[i] * log(w[i])) ≥ 1.5`. 5축 균등(0.20 각각) 시 entropy ≈ 1.61. 1.5 미만이면 일부 축 0에 가까움 → Optuna trial 거부.

• Reproducibility 4-tag (C-M-06): LoRAArtifactMetadata에 `constitution_weights_version: str` 필드 추가. V632 ConstitutionWeightTracker가 가중치 저장 시 'v2.x.y' 버전 태그 발행 → LoRA 학습 시 메타에 기록.

• AgentEnsembleEvaluator (C-M-07): V652 단일 LoRA 100 prompt vs 4-Agent 앙상블 100 prompt → BERTScore/R(scene) Welch's t-test (p < 0.05). Gate G65 합격은 평균 +0.05 + 통계적 유의성.

• CI 분리 (C-M-08): main_ci.yml은 unit/integration만 (5분). nightly_meta_learner.yml은 Optuna 50 trial (1h, $5 GPU). agent_ensemble_eval.yml은 매 PR에 100 prompt 앙상블 평가 (30m).

• GPU SLO $200 분할: MetaLearner $80 + Ensemble $60 + RLHF $40 + Eval $20 = $200. 초과 시 RetrainingScheduler MIN_INTERVAL 7→14일 자동 연장.

## 3.3 최고 시스템 프린시펄 엔지니어 — 거버넌스·진화·해결책

Phase C는 Literary OS가 '내부 자가 개선 자산'에서 '외부 매출 자산'으로 전환되는 분기점이다. 거버넌스 5개 축을 본안에 강제한다.

| 축 | 요구 사항 | 구현 |
| --- | --- | --- |
| DSR (확장) | Phase B 코퍼스 DSR → Phase C 독자 피드백 DSR | V659 ReaderFeedbackCollector + dsr_handler 연결 |
| AgentResponsibility | 4 에이전트 역할·권한·재시도 명문화 | ADR-086 부속 매트릭스 |
| IP 자문 | 경쟁 흡수 5종 각각 법률 검토 commit | ADR-093 부속 + 각 CompetitorAbsorber 헤더에 자문 보고서 링크 |
| B2B 매출 보고 | 분기별 매출 + 라이선스 추적 외부 감사 패키지 | V675 Phase C 운영 문서 + 분기 매출 보고 템플릿 |
| Model Card v2 | Phase B ATIA 메타데이터 + MetaLearner 가중치 + Ensemble 구성 명시 | V655 Suite Registration Gate G67 |

진화 방향 추가 제언 (Phase D 진입 대비):

• Phase C 종료 후 Phase D(V700+, SaaS + 다언어 확장) 진입 전 KoreanDrama-Suite-v1을 HuggingFace에서 공개 전환 검토 (계약 1건 + 매출 발생 후).

• V658 B2B Partner API에서 LoRAStackingAdapter 활성화 (C-M-12) — Phase B V615 인터페이스로만 정의됐던 다중 LoRA 합성을 Phase C에서 활성. 장르별 LoRA(드라마/스릴러/멜로/사극) 동시 attach 가능 → 경쟁 흡수 5종 차별화 (Sudowrite Beat / Novelcrafter Template / Jenova Korean 등 LoRA 단위로 패키징).

• Phase C에서 축적되는 4-Agent trace 데이터는 Phase D에서 'AgentDistillation' (4개 → 1개 통합 모델) 학습 데이터로 활용 가능.

문제점·해결책 종합:

| # | 문제 | 해결책 |
| --- | --- | --- |
| P1 | MetaLearner 가중치 발산 | ConstitutionWeightTracker 자동 롤백 + entropy ≥1.5 + 인간 calibration 앵커링 |
| P2 | Critic-Editor 무한 루프 | max 3 round-trip 하드 + 30s timeout + 초안 폴백 보장 |
| P3 | 독자 피드백 악의적 다수 신호 오염 | z-score > 3 자동 제외 + 신뢰 가중치 + 5% 초과 시 루프 중단 |
| P4 | 에이전트 호출 비용 폭증 | PromptCacheLayer 30% 절감 + GPU SLO $200 분할 관리 |
| P5 | 경쟁 흡수 IP 분쟁 | 독립 재구현 원칙 + ADR-093 부속 5건 법률 검토 commit 의무 |
| P6 | ReaderFeedback DSR 미흡 | V659에 dsr_handler 연결 + 30일 SLA 자동 측정 |
| P7 | ensemble/ 기존 모듈 폐기 vs 통합 | V646에서 마이그레이션 + 백워드 호환 유지 (C-M-04) |
| P8 | Reproducibility 가중치 미추적 | LoRAArtifactMetadata에 constitution_weights_version 추가 (4-tag) |
| P9 | 단일 LoRA vs 앙상블 평가 표준 부재 | V652 AgentEnsembleEvaluator + Welch's t-test + Gate G65 |
| P10 | G75 Exit 검증 7축 → 8축 확장 | V630 G61 7축 + Phase C InterfaceTrace 통합 = 8축 |

# 4. 쟁점별 합의 (초안 20 + 본안 8 = 28건)

초안 §10에서 합의된 20건(C-01 ~ C-20)은 그대로 계승. 본안 메타 리뷰에서 8건(C-21 ~ C-28) 추가.

| ID | 쟁점 | 입장 차이 | 합의 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-21 | AgentCoordinator PromptCache | CA: TTL 60s / CC: TTL 30s / PE: TTL 60s | TTL 60s, prefix-key 정확 일치. 4 에이전트 동일 prompt 시 캐시 hit |
| C-22 | AgentTraceLogger 출력 보존 기간 | CA: 30일 / CC: 90일 / PE: 90일 | 90일. G75 Exit Gate 검증 시 ≥30일 trace 분석 |
| C-23 | MetaLearner entropy 임계 | CA: 1.4 / CC: 1.5 / PE: 1.5 | entropy(w) ≥ 1.5 (5축 균등=1.61, 마진 0.11) |
| C-24 | Reproducibility tag 갯수 | CA: 3 (Phase B 그대로) / CC: 4 (+weights) / PE: 4 | 4-tag (seed + commit + dataset SHA + weights version) |
| C-25 | AgentResponsibility Matrix | CA: 4 에이전트 평등 / CC: 평등 / PE: 권한 명문화 | Director(계획)·Script(생성)·Critic(평가+재생성 요청 권한)·Editor(편집+거부 권한 없음). PE 주도 |
| C-26 | 경쟁 흡수 IP 자문 commit 위치 | CA: 모듈 헤더 / CC: ADR 부속 / PE: 양립 | 각 CompetitorAbsorber 모듈 헤더에 자문 문서 링크 + ADR-093 부속 통합 |
| C-27 | LoRAStackingAdapter 활성화 시점 | CA: V658 B2B Partner API / CC: V680 / PE: V658 | V658에서 활성. 장르별 LoRA 합성 = 경쟁 흡수 차별화 |
| C-28 | G75 Exit 축 수 | CA: 7축 (Phase B 그대로) / CC: 8축 / PE: 8축 | 8축 = Phase B G61 7축 + Phase C InterfaceTrace 8번째 |

# 5. Phase C 통합 합의 로드맵 (V631~V680, 50 versions, 4 SP)

Phase B 완료(V630, G61 7축 PASS, AUDIT3 완료) 후 즉시 진입. 초안 4-SP 골격 그대로 + 본안 12개 보강 분산 부착.

## 5.1 SP-C.1 (V631~V645, 15v) — Self-Learning Loop + Constitution v2.0 MetaLearner

초안: Constitution v2.0 + MetaLearner(V631) + WeightTracker(V632) + PatternLibV2(V633) + RetrainingScheduler(V634) + AutoPromotionGate G62(V635) + SelfLearningMonitor(V636) + ConstitutionEvalV2(V637) + ContaminationDetector(V638) + KoreanDrama-Suite v1 패키징(V639) + MetaLearner 1~4사이클(V640~V644) + SelfLearningGate G63(V645).

본안 보강:

• ADR-073 부속: MetaLearner entropy ≥ 1.5 분포 제약 (C-M-05)

• Reproducibility 4-tag (constitution_weights_version 추가, C-M-06)

• ConstitutionEvalV2 인간 calibration 5→10명 확대 (초안 C-10 합의)

## 5.2 SP-C.2 (V646~V655, 10v) — Multi-Agent Ensemble Writing System

초안: DirectorAgent(V646) + ScriptAgent(V647) + CriticAgent(V648) + EditorAgent(V649) + AgentCoordinator G64(V650) + AgentMemoryCache(V651) + EnsembleQualityGate G65(V652) + AgentSafetyGuard(V653) + MAE-MultiWork Gate G66(V654) + Suite Registration G67(V655).

본안 보강:

• V646 agents/ 신설 시 V630 ensemble/ 디렉토리 (gate8_ensemble, narrative_fitness_arbiter) 마이그레이션 + 백워드 호환 (C-M-04)

• V650 PromptCacheLayer (4 에이전트 prefix-key TTL 60s, C-M-01) — 비용 30% 절감

• V650 AgentTraceLogger (4 에이전트 trace_id + r_score + safety, C-M-02) — G75에서 8축 평가

• V650 ADR-086 부속: AgentResponsibility Matrix (C-M-09)

• V652 AgentEnsembleEvaluator (Welch's t-test 통계 검정, C-M-07)

## 5.3 SP-C.3 (V656~V665, 10v) — Production API + PublicSDK + Reader Feedback

초안: PublicSDK v1.0(V656) + OpenAPI 3.1(V657) + B2B Partner API(V658) + ReaderFeedbackCollector G68(V659) + FeedbackToRLHF(V660) + FeedbackLoopGate G69(V661) + ModelServingEndpoint v2.0(V662) + SDKStabilityGate G70(V663) + B2BPartnerGate G71(V664) + PyPI 등록 준비(V665).

본안 보강:

• V658 B2B Partner API에서 LoRAStackingAdapter 활성화 (장르별 LoRA 합성, C-M-12) — Phase B V615 인터페이스 활용

• V659 ReaderFeedbackCollector에 dsr_handler 연결 (30일 SLA, C-M-10)

• V662 ModelServingEndpoint v2.0에 AgentRouter 추가 (단일 LoRA / Ensemble / Cascade 모드, C-M-03)

• CI 분리: nightly_meta_learner.yml + agent_ensemble_eval.yml (C-M-08)

## 5.4 SP-C.4 (V666~V680, 15v) — Competitive Absorption + Enterprise Scale + Exit

초안: DistillationExport 설계(V666) + 경쟁 흡수 5종 G72(V667~V671) + DistillationExport v0.1(V672) + EnterpriseSLOGate G73(V673) + RevenueGate G74(V674) + 운영 문서(V675) + 30일 안정화(V676~V679) + PhaseCExitGate G75(V680) + v12.0.0 릴리즈.

본안 보강:

• ADR-093 부속: 경쟁 흡수 5종 각각 IP 자문 commit 의무 (C-M-11)

• G75 Exit Gate 7축 → 8축 (Phase B G61 + Phase C InterfaceTrace) (C-28)

• V675 분기 매출 보고서 템플릿 + 외부 감사 패키지

# 6. 리스크 레지스터 (초안 8건 + 본안 6건 = 14건)

| ID | 리스크 | 확률 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-R01 | MetaLearner 가중치 발산 (w1~w5 수렴 실패) | 중 | 고 | Bayesian Opt 범위 [0.05,0.50] + WeightTracker 롤백 + entropy ≥1.5 (본안 C-M-05) |
| C-R02 | 에이전트 의존성 루프 (Critic-Editor 무한) | 중 | 고 | max 3 round-trip + 30s timeout + 초안 폴백 (초안) |
| C-R03 | 실시간 독자 피드백 오염 | 낮음 | 치명 | z-score>3 자동 제외 + 신뢰 가중치 + 5% 초과 시 루프 중단 (초안) |
| C-R04 | PublicSDK SemVer 위반 | 낮음 | 고 | API 동결 정책 + 하위호환성 자동 테스트 (초안) |
| C-R05 | 경쟁 흡수 라이선스 충돌 | 중 | 고 | 독립 재구현 + 각 모듈 IP 자문 commit (본안 C-M-11) |
| C-R06 | GPU 비용 초과 (MetaLearner+앙상블) | 고 | 중 | $200 SLO 분할 + RetrainingScheduler MIN_INTERVAL 7→14 자동 연장 |
| C-R07 | B2B 계약 지연 | 중 | 중 | G71/G74 MOU+파일럿 유료화 대체 인정 (초안 C-14) |
| C-R08 | 에이전트 안전성 회귀 | 낮음 | 치명 | AgentSafetyGuard 모든 출력 + SafetyRegression 매 Gate (초안) |
| C-R09 | ensemble/ 기존 자산 폐기 시 회귀 | 중 | 중 | V646 마이그레이션 + 백워드 호환 (본안 C-M-04) |
| C-R10 | AgentCoordinator 호출 비용 30% 초과 | 중 | 중 | PromptCacheLayer TTL 60s (본안 C-M-01) |
| C-R11 | ReaderFeedback DSR 미응답 (30일 초과) | 낮음 | 치명 | V659 dsr_handler 연결 + 자동 카운트다운 (본안 C-M-10) |
| C-R12 | 단일 LoRA vs 앙상블 통계 유의성 부족 | 중 | 중 | AgentEnsembleEvaluator Welch's t-test p<0.05 (본안 C-M-07) |
| C-R13 | MetaLearner Reproducibility 미추적 | 낮음 | 고 | 4-tag (seed+commit+dataset+weights version, 본안 C-M-06) |
| C-R14 | G75 Exit 7축으로 Phase C 검증 부족 | 중 | 고 | 8축 확장 (Phase C InterfaceTrace 추가, 본안 C-28) |

# 7. 결론 및 서명

본 Phase C 본안 합의 제안서는 2026-05-22 GitHub에 push된 Phase C 초안(proposal·blueprint·handoff 3종)을 정밀 검증하여 12개 보강 사항(C-M-01 ~ C-M-12)을 부착하고 8개 신규 쟁점(C-21 ~ C-28)을 해소한 합의안이다.

초안 → 본안 핵심 진화 (12개 보강):

• 에이전트 비용·관측 보강 (3건): PromptCacheLayer(-30% 비용), AgentTraceLogger(8축 audit), TrainPlane/ServePlane v2.0

• 기존 자산 정합 (1건): V630 ensemble/ 마이그레이션 + 백워드 호환

• 재현성·평가 표준 (4건): entropy ≥1.5 분포 제약, 4-tag (+weights version), AgentEnsembleEvaluator, CI 분리

• 거버넌스·확장 (4건): AgentResponsibility Matrix, ReaderFeedback DSR, 경쟁 흡수 IP 자문, LoRAStackingAdapter 활성화

Phase C 종료(V680) 시점 Literary OS는 Constitution v2.0 MetaLearner + 4-Agent Ensemble + PublicSDK v1.0 + B2B Partner API + LoRAStackingAdapter 활성 + 경쟁 흡수 5종 + Distillation v0.1 + 정식 계약 1건 + v12.0.0 (74 Gates, 10,000+ Tests)를 보유한다. 이는 Phase D(V700+, SaaS+다언어) 진입의 안정 기반이다.

Phase D 진입 조건: G75 8축 PASS + 정식 계약 1건 + v12.0.0 릴리즈.

| Chief Architect | Chief Compiler | Chief System Principal Engineer |
| --- | --- | --- |
| ________________________ | ________________________ | ________________________ |

— Literary OS Phase C Proposal v1.0 (Final)  |  Based on initial draft 2026-05-22  |  2026-05-25 —