Literary OS

Phase C 본안 v1.2 — V640 생존 분석 (F4~F10)

GitNexus 재인덱싱 (V640 시점) + SP-C.1 진행 편차 + 본안 보강

기준선: V640 main HEAD 305742df (v11.10.0, FeedbackIntegrator)

선행: 본안 v1.0 (faeb863d) + v1.1 Errata (1dd93233)

Chief Architect × Chief Compiler × Chief System Principal Engineer

2026년 5월 26일

# §0. 본 문서의 위치

본 v1.2 생존 분석 보고서는 V631~V640 commit 진행 후 V640 시점 main HEAD를 GitNexus로 재인덱싱한 결과 도출된 7건 추가 발견(F4~F10)을 본안에 흡수한다. v1.0 골격 + v1.1 Errata 3건(F1·F2·F3) + v1.2 7건(F4~F10) = 누적 10건 정정/보강.

저연산 모드는 본안 v1.0 + v1.1 Errata + 본 v1.2를 함께 학습한 후 SP-C.1 V641 진입 (또는 V641 진행 중이면 V642부터).

# §1. V640 GitNexus 재인덱싱 결과

| 축 | V630 (faeb863d 기준) | V640 (305742df 기준) | 증가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모듈 | 790 | 810 | +20 |
| 심볼 | 14,897 | 15,527 | +630 |
| IMPORTS | 4,363 | 5,769 | +1,406 |
| CALLS | 14,811 | 45,178 | +30,367 |

CALLS 폭증(+30,367)은 V631~V640 신규 모듈의 method/function 호출 증가 + V632 LOSDB JSONL 영속화 + V636~V640 monitoring/feedback 컴포넌트 도입.

## 1.1 V631~V640 신규 클래스 blast radius

| 클래스 | V버전 | ADR | callers | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOSConstitutionV2 | V631 | ADR-098 | 2 | v1 상속, weight_tracker만 추가 호출 |
| ConstitutionWeightTracker | V632 | ADR-099 | 2 | v2 + auto_promotion_gate |
| PatternLibraryV2 | V633 | ADR-075 | 2 | 합 산정 도구 |
| RetrainingScheduler | V634 | ADR-076 | 2 | 독립 트리거 |
| AutoPromotionGate | V635 | ADR-077 | 3 | Gate registry + tests + v2 weights |
| SelfLearningMonitor | V636 | ADR-078 | 2 | monitoring entry |
| ConstitutionEvalV2 | V637 | ADR-079 | 2 | v2 활용 |
| ContaminationDetector | V638 | ADR-080 | 2 | monitoring 보조 |
| DataAugmentationController | V639 | ADR-081 | 2 | 본안 미포함 (F7) |
| FeedbackIntegrator | V640 | ADR-082 | 2 | 본안 미포함 (F7) |

# §2. 7대 신규 발견 (F4~F10)

## F4. constitution/ 디렉토리 비대화 — 11 모듈 집중

실측: V631~V640에서 신설된 10개 모듈 + 기존 los_constitution(V594) + __init__ = constitution/ 안에 11 모듈.

본안 가정 vs 실제 위치:

| 본안 가정 경로 | 실제 V640 경로 |
| --- | --- |
| literary_system/patterns/pattern_library_v2.py | literary_system/constitution/pattern_library_v2.py |
| literary_system/finetune/retraining_scheduler.py | literary_system/constitution/retraining_scheduler.py |
| literary_system/monitoring/self_learning_monitor.py | literary_system/constitution/self_learning_monitor.py |
| literary_system/monitoring/contamination_detector.py | literary_system/constitution/contamination_detector.py |
| literary_system/feedback/data_augmentation_controller.py | literary_system/constitution/data_augmentation_controller.py |
| literary_system/feedback/feedback_integrator.py | literary_system/constitution/feedback_integrator.py |

정정안:

• 본안 §6 모듈 매트릭스 갱신: 본 6개 모듈의 실제 경로를 constitution/* 으로 정정.

• 디렉토리 비대화 권고: V641~V645 중 1주를 할당해 서브패키지 분리 (constitution/learning/, constitution/monitoring/, constitution/feedback/). 백워드 호환 위해 constitution/__init__.py에서 facade re-export.

• 또는 V680 Phase B Exit 시점까지 그대로 두고 Phase D에서 재구성 (저연산 모드 부담 감소).

## F5. ADR 번호 체계 편차 (본안 ADR-073~095 가정 실패)

실측 V631~V640 commit ADR:

| V | 본안 가정 ADR | 실제 commit ADR | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| V631 | ADR-073 | ADR-098 | Phase B 종료 ADR-097 다음 자연 번호 |
| V632 | ADR-074 | ADR-099 | 연속 |
| V633 | ADR-075 | ADR-075 | 우연 일치 |
| V634 | ADR-076 | ADR-076 | 우연 일치 |
| V635 | ADR-077 | ADR-077 | 우연 일치 |
| V636 | ADR-078 | ADR-078 | 우연 일치 |
| V637 | ADR-079 | ADR-079 | 우연 일치 |
| V638 | ADR-080 | ADR-080 | 우연 일치 |
| V639 | ADR-081 (가정) | ADR-081 | 본안 SuitePackage 자리 → DataAugmentation |
| V640 | ADR-082 (가정) | ADR-082 | 본안 MetaLearner cycle 자리 → FeedbackIntegrator |

정정안:

• ADR-073/074 (본안 LOSConstitution v2.0 + WeightTracker) 매핑은 ADR-098/099로 정정.

• ADR-073/074 번호는 deprecated (사용 안 함) 또는 Phase B 후속 작업에 재할당 가능.

• ADR-081/082는 본안 계획(SuitePackage/MetaLearner)이 아닌 실제 commit(DataAugmentation/FeedbackIntegrator)으로 정정.

• Phase C 본안 누적 ADR 표 갱신: ADR-075~095 (21건) + ADR-098 + ADR-099 (2건) = 23건 유지.

## F6. DEV_PROTOCOL_v2.0 + PACKAGING_PROTOCOL_v1.0 신설 (본안 미반영)

실측: docs/workflow/DEV_PROTOCOL_v2.0.md + PACKAGING_PROTOCOL_v1.0.md 신설 (commit 17e70acdd2 + 46bae08994).

내용 추정 (commit 메시지 기준):

| 문서 | 핵심 |
| --- | --- |
| DEV_PROTOCOL_v2.0 | Preflight 필수화 + 패키지 비교 검증 + CLAUDE.md 경고 추가 |
| PACKAGING_PROTOCOL_v1.0 | ZIP 검증 프로토콜 (파일 수 1,200 기준, 런타임 포함 여부 주석) |

정정안:

• 본안 §0 'PREFLIGHT_GUIDE_v1.1 필수' → 'PREFLIGHT_GUIDE_v1.1 + DEV_PROTOCOL_v2.0 + PACKAGING_PROTOCOL_v1.0 필수' 확장.

• 각 SP 진입 전 체크리스트에 추가: DEV_PROTOCOL_v2.0 Preflight 필수 단계, PACKAGING ZIP 검증.

• Phase C 릴리즈 commit (V645/V655/V665/V680) 시 PACKAGING_PROTOCOL_v1.0 ZIP 검증 필수 ADR 부속.

## F7. V639/V640 계획 편차 (본안 SuitePackage/MetaLearner → 실제 DataAug/FeedbackIntegrator)

본안 v1.0 SP-C.1 V639/V640 계획:

| V | 본안 계획 | 실제 commit | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| V639 | KoreanDrama-Suite-v1 HuggingFace 비공개 등록 준비 | DataAugmentationController (ADR-081) | Suite 패키징 → V655 G67 Suite Registration으로 이연 |
| V640 | MetaLearner 1사이클 완료 검증 | FeedbackIntegrator (ADR-082) | MetaLearner 1사이클 → V641~V643 진행으로 이연 |

정정안 (SP-C.1 V641~V645 재배치):

| V | 원본 본안 | v1.2 정정 |
| --- | --- | --- |
| V641 | MetaLearner 1사이클 (본안 V640 자리 이전) | MetaLearner 1사이클 + Krippendorff α 1차 측정 |
| V642 | 2사이클 | 2사이클 + DataAugmentationController(V639) 통합 검증 |
| V643 | 3사이클 | 3사이클 + FeedbackIntegrator(V640) 통합 검증 |
| V644 | 4사이클 | 4사이클 + 가중치 수렴 확인 |
| V645 | SelfLearningGate G63 | G63 (오염 0%, KL<0.05, α≥0.70, 추세 양수 3사이클) |

## F8. SP-C.2 모듈 경로 V640 충돌 0건 (안전 확인)

실측: literary_system/agents/, literary_system/eval/agent_*  디렉토리/파일 V640 시점 미존재. 본안 V646~V655 모듈 8건 모두 신규 작성 가능.

정정안: 본안 v1.0 §1.2 (Phase B → Phase C 모듈 계층 변화)의 'agents/ 신규' 가정 유지. F3 ensemble/ 마이그레이션 4-step은 V646 진입 시 그대로 적용.

## F9. SafetyRegressionV2 V640 시점 여전히 미신설 (F2 미해결)

실측: literary_system/safety/ 디렉토리 자체 V640 시점에도 부재. v1.1 Errata F2 권고 commit 안 됨.

정정안 (v1.2 강화):

• V641 진입 시 'V630-AUDIT4 또는 V640-PATCH'로 SafetyRegressionV2 신설 commit **의무**.

• 미신설 상태에서 V650 AgentCoordinator 진입 시 AgentSafetyGuard가 pre_train_safety.py만 호출 (PostTrain 미검증).

• v1.1-R11 임계: 'SP-C.2 V650 진입 시점에 미commit'을 'SP-C.1 V641 진입 시점'으로 앞당김.

## F10. ensemble/ 마이그레이션 진행도 0% (F3 미진행)

실측: V640 시점 literary_system/agents/ 디렉토리 미존재 = ensemble/ 4-step 마이그레이션 1단계도 진행 안 됨.

정정안: V646 SP-C.2 진입 시점에 일괄 진행. v1.1 Errata 4-step 그대로 적용. orchestrators/full_scene_orchestrator.py + tests/test_v389/test_v579 동시 진행.

# §3. SP-C.1 잔여 (V641~V645) 권고 작업

| V | 핵심 작업 | 검증 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| V641 | MetaLearner 1사이클 + Krippendorff α 1차 + AUDIT4 SafetyRegressionV2 신설 | G62 PASS 후 α≥0.70 + safety/ 디렉토리 commit | F9 |
| V642 | MetaLearner 2사이클 + DataAugmentationController 통합 검증 | V639 모듈 통합 테스트 + α 모니터 | F7 |
| V643 | MetaLearner 3사이클 + FeedbackIntegrator 통합 검증 | V640 모듈 통합 + 가중치 추세 양수 | F7 |
| V644 | MetaLearner 4사이클 + 가중치 수렴 | 합 1.0 ± 0.01 + entropy ≥1.5 유지 | C-M-05 |
| V645 | SelfLearningGate G63 + (선택)constitution/ 서브패키지 분리 | 오염 0% + KL<0.05 + (선택)11→3 서브패키지 | F4 |

# §4. 누적 변경 사항 (v1.0 → v1.1 → v1.2)

| 발견 | 문서 | 상태 | 요지 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | v1.1 | 정정 | LoRAStackingAdapter V611 실 구현 (V615→V611 정정) |
| F2 | v1.1→v1.2 강화 | 미해결 | SafetyRegressionV2 V640 미신설 → V641 의무 |
| F3 | v1.1 | 미진행 | ensemble/ 4-step 마이그레이션 V646 일괄 |
| F4 | v1.2 | 신규 | constitution/ 11 모듈 비대화 |
| F5 | v1.2 | 신규 | ADR-073/074 → ADR-098/099 정정 |
| F6 | v1.2 | 신규 | DEV_PROTOCOL_v2.0 + PACKAGING_PROTOCOL_v1.0 본안 흡수 |
| F7 | v1.2 | 신규 | V639/V640 편차 (Suite/MetaLearner → DataAug/Feedback) |
| F8 | v1.2 | 안전 | SP-C.2 모듈 경로 충돌 0건 |
| F9 | v1.2 | 강화 | F2 임계 V650→V641 앞당김 |
| F10 | v1.2 | 미진행 | F3 4-step 진행 0% 상태 |

# §5. 결론

본 v1.2는 V640 시점 GitNexus 재인덱싱(810 모듈/15,527 심볼)으로 7건 추가 발견(F4~F10)을 도출하고 v1.1 미해결 2건(F2/F3)의 임계를 강화했다.

주요 변경:

• F4: constitution/ 11 모듈 비대화 — 본안 §6 경로 정정 + V645 서브패키지 분리 선택지

• F5: ADR 번호 ADR-073/074 → ADR-098/099 — 본안 ADR 매핑표 갱신

• F6: DEV_PROTOCOL_v2.0 + PACKAGING_PROTOCOL_v1.0 본안 §0 필수 가이드에 추가

• F7: V641~V645 재배치 (MetaLearner 사이클이 1버전씩 밀림)

• F8: SP-C.2 진입 안전 확인 (충돌 0건)

• F9: SafetyRegressionV2 신설 임계 V650→V641 앞당김

• F10: ensemble/ 마이그레이션 미진행 (V646 일괄 진행 계획 유지)

저연산 모드는 본 v1.2 §3 V641~V645 권고 작업을 우선 처리한 후 SP-C.2 V646 진입.

— Phase C Survival Analysis v1.2  |  V640 GitNexus 재인덱싱  |  2026-05-26 —