Literary OS

V581+ 장기 진화 합의 제안서 v2.0

Long-term Evolution Roadmap — Meta-Review Edition

기준선: v8.5.0-V580 · 5,529 PASS · Gate 38/38 · ADR-039

Chief Architect × Chief Compiler × Chief System Principal Engineer

2026년 5월 19일

기반: 1차 제안서·설계도 v1.0 + V580 코드베이스 + 메타 리뷰

기밀 — LOS-EVO-V581-002

# 1. 경영진 요약

본 v2.0 제안서는 1차 제안서(literary_os_evolution_proposal_v581.docx)와 1차 설계도를 3인 전문가가 메타 리뷰한 결과 도출된 최종 합의안이다. 1차의 5-Phase 골격(A LOSDB → B 실 LoRA → C RLHF → D SDK → E UX)은 정확하므로 그대로 채택한다. 그러나 메타 검토에서 12개 보강 사항이 식별되었다.

v2.0 핵심 보강 사항 12건 M-01 ChromaDB → Qdrant 우선 채택 (NIE v2.0 합의안 정합) M-02 LOSDB SPOF 위험 — 3계층 부분 가용성 보장 (ADR-058) M-03 Constitution v1.0을 Phase A 조기 완성 (V585까지) — Phase B 평가 기준 임시변통 방지 M-04 Minimal-CLI Phase D → Phase A 종료(V595)로 앞당김 — 베타 사용자 조기 노출 M-05 Multi-backend MigrationManager 추상화 — Alembic은 SQL용, NKG/Vector는 별도 패턴 M-06 MOCK ↔ REAL Equivalence Test 단계 신설 (V591에 추가, ADR-059) M-07 테스트 증가 보수적 추정 — V700 시점 7,000 → 7,500 PASS (LOSDB·RLHF 통합 테스트 폭증 고려) M-08 Llama-3-8B(32K) → Llama-3.1-8B(128K) 또는 70B + RoPE 명시 (16부작 200K 토큰) M-09 KOFICE/KOCCA 실 협약 일정 명시 — V583 시작, V589 1차 합의, V594 데이터 입수 M-10 GPU 비용 SLO 명시 — RunPod RTX 4090 $60~120/월 (CostLedger 통합) M-11 BLEU → BERTScore + LLM-as-judge 전환 (BLEU는 번역 평가 지표) M-12 B2B 영업 트랙 신설 — Phase D와 별개로 V610 시점 영업 채널 가동 (콘텐츠 스튜디오·작가 협회)

3인 합의 결론 1차 5-Phase 골격 + 우선순위(LOSDB → 실 LoRA → RLHF → SDK → UX) 유지. 12개 보강 사항을 5-Phase 내부에 분산 부착. 일정 변경 없음. 신규 ADR 3건 (ADR-058~060): LOSDB Partial Availability / MOCK-REAL Equivalence / B2B Channel. Constitution v1.0 (V585) 조기 완성 + Minimal-CLI (V595) 조기 출시 = Phase A 끝에 2개 산출물 추가. Phase B 종료 평가 지표: BLEU → BERTScore(≥0.85) + LLM-judge(≥4.0/5.0) + 드라마 스타일 정확도(≥80%). Phase D B2B 영업 트랙은 V610부터 병렬 가동 — Phase D 도착 시점에 이미 LOI 3건 확보 목표.

# 2. 1차 제안서·설계도 정밀 검증

## 2.1 1차의 강점 (그대로 계승)

- 5-Phase 골격(A LOSDB → B 실 LoRA → C RLHF → D SDK → E UX)의 의존성 순서 정확.

- LOSDB 3계층(Vector/Graph/Document) 통합 + SchemaRegistry + MigrationManager 결정.

- LearningQualityGate(Gate40) 도입 — 자가학습 루프 오염 P0 방지.

- 경쟁 도구 5종(NovelAI/Sudowrite/Novelcrafter/NolanAI 외) 흡수 매핑.

- UI 건너뛰기 + B2B 엔진 SDK 포지셔닝 전략.

- 17개 신규 ADR(040~057) + 17개 신규 Gate(39~55) 계획.

- Phase별 KPI 정량화 (PASS 수·Gate 수·BLEU·SDK 응답).

## 2.2 메타 리뷰 12개 보강 사항

| ID | 1차 약점 | 발견 근거 | v2.0 보강 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | ChromaDB 1차 선택 | NIE v2.0 합의안은 Qdrant 결정. 1차는 ChromaDB로 회귀. 인프라 안정성·한국어 BGE-M3 검증 차이. | Qdrant 우선 채택. ChromaDB는 "교체 가능 어댑터" 데모 백엔드. |
| M-02 | LOSDB SPOF 위험 | 3계층 통합 = 한 곳 장애 시 전체 마비. | ADR-058 — Vector/Graph/Document 부분 가용성 보장 + 우아한 열화 |
| M-03 | Constitution v1·v2 갭 | v1.0 V594 → v2.0 V611 갭 17 버전. Phase B 평가 기준 임시변통. | Constitution v1.0을 V585로 조기 완성. Phase B 진입 전 안정. |
| M-04 | Minimal-CLI Phase D 보류 | V631~V633(SDK) 시점까지 외부 사용자 0. 베타 작가 너무 늦음. | Minimal-CLI를 V595(Phase A 종료)로 앞당김. 초기 사용자 5명 확보. |
| M-05 | Alembic 가정 | Alembic은 SQL용. NKG/Vector는 별도 마이그레이션 패턴 필요. | Multi-backend MigrationManager 추상화 — SQL/Graph/Vector 별 어댑터. |
| M-06 | MOCK→REAL 검증 누락 | V591~593 GPU Adapter 추가만 명시. MOCK·REAL 응답 동등성 검증 부재. | ADR-059 — MOCK ↔ REAL Equivalence Test (BLEU diff ≤ 0.05 등 측정). |
| M-07 | 테스트 증가 낙관 | V700 7,000 PASS = 버전당 +12. LOSDB·RLHF 통합 테스트는 더 폭증. | V700 7,500 PASS 추정 (+12% 보수 상향). |
| M-08 | Llama-3-8B(32K) 한계 | 16부작 = 200K+ 토큰. 32K로 불가능. | Llama-3.1-8B(128K) 또는 Llama-3.1-70B 명시. RoPE scaling 옵션. |
| M-09 | 코퍼스 협약 일정 미명시 | V584~585 코드는 짓되 실 데이터 미확보 위험. | V583 KOFICE/KOCCA 접촉 → V589 LOI → V594 데이터 입수 일정 강제. |
| M-10 | GPU 비용 SLO 부재 | RunPod RTX 4090 비용 미산정. 재학습 주 1회 시 비용 폭주 가능. | 월 $60~120 SLO. CostLedger.gpu_track 신규 필드. |
| M-11 | BLEU 기준 | BLEU는 번역 평가 지표. 산문 품질 평가에 부적합. | BERTScore F1 ≥ 0.85 + LLM-as-judge ≥ 4.0/5.0 + 스타일 정확도 ≥ 80% 3축. |
| M-12 | B2B 영업 트랙 누락 | Phase D 시점에 LOI 0건이면 SDK 출시해도 채택자 없음. | V610부터 영업 채널 가동. 콘텐츠 스튜디오 3곳 + 작가 협회 LOI 목표. |

# 3. 3인 전문가 추가 분석 (메타 리뷰)

## 3.1 최고 수석 아키텍처 — LOSDB·인터페이스 보강

| Chief Architect | LOSDB의 단일점 장애(SPOF) 위험 1차 LOSDB QueryInterface는 단일 진입점. Vector 또는 Graph 또는 Document 한 곳 장애 시 전체 쿼리 불가. 보강: ADR-058 — PartialAvailability 정책. 3계층 중 하나가 down이어도 나머지 2계층 read는 가능. Circuit Breaker per backend. 단일 진입점 LOSDB QueryInterface는 유지하되, 내부에 BackendHealthMonitor + GracefulFallback (NIE의 GracefulDegradation 패턴 재사용). Vector DB 1차 선택 정정 NIE v2.0 합의안에서 Qdrant 채택 결정. 1차 ChromaDB 회귀는 V525 NIE 정합성 깨짐. Qdrant 1차, ChromaDB는 데모/테스트 백엔드. Qdrant 장점: BGE-M3 검증 완료, HNSW 안정성, 자체 호스팅 가능, NIE TemporalCIM과 정합. ChromaDB는 단순성만 우위. Constitution v1.0 조기 완성 — V585 1차는 V594에 Constitution v1.0 완성하나, Phase B 진입(V596) 직전. Phase A 통합 릴리즈(V595) 검증할 시간 없음. 결정: V583~V585에 Constitution v1.0 완성. Phase A의 LearningQualityGate(V583)가 Constitution 기준을 사용. 일관성 확보. Minimal-CLI 조기 출시 — V595 1차는 V661~V670 (Phase E)에 minimal-CLI. 즉 V580 → V661 = 81버전 동안 외부 사용자 0. 베타 작가 5명을 V595~V610 구간에 노출 = 실 사용 신호로 Phase B/C 조정. CLI는 click 기반 30시간 작업으로 가능. V595에 minimal-CLI v0.1 (analyze/repair/generate 3 명령) → Phase D에 PublicSDK v1.0으로 확장. L1 인터페이스 레이어 우선순위 1차 7-Layer: L1 Phase D, L7 Phase A. 사실은 L7(기반) + L5(LOSDB) + L1(CLI) 동시 작업이 가능. 병렬 진행 가능 작업 그래프 명시: L7(데이터 거버넌스) ⊥ L5(LOSDB) ⊥ L1(minimal-CLI). 의존: L5 → L3(GPU) → L4(RLHF). |
| --- | --- |

## 3.2 최고 수석 컴파일러 — 검증·비용·평가

| Chief Compiler | MOCK ↔ REAL Equivalence Test (ADR-059) 1차는 V591~593 GPU Adapter 추가만 명시. "MOCK 경로의 테스트가 REAL 경로도 보장한다"는 검증 없음. CI에서 MOCK만 검증되는 V580 부채가 그대로 누적. 보강: V591에 EquivalenceTester 신설. 동일 입력에 대해 MOCK output vs REAL output 비교 메트릭: • 응답 형식 동일성 (JSON schema 일치) • 길이 분포 일치 (±10% 이내) • 토큰 분포 일치 (KL divergence ≤ 0.3) • BERTScore F1 ≥ 0.80 (의미 일치) 월 1회 실 GPU 실행으로 검증. 위반 시 MOCK 코드 수정. Llama-3-8B 컨텍스트 문제 (M-08) 1차: "Llama-3 또는 Mistral 계열" 모호. Llama-3-8B = 32K. 한국 16부작 = 200K~250K 토큰. 결정 트리: 옵션 A: Llama-3.1-8B (128K) — 비용 효율적, 단 7부작까지만 한 번에 옵션 B: Llama-3.1-70B + RoPE 8x scaling → 1M context — 비용 4배, 16부작 가능 옵션 C: 청크 + RAG 보조 — 8B 모델 + 회상 RAG 8K씩 슬라이딩 권장: V599 옵션 A로 시작 (8B 128K), V603 옵션 C로 16부작 지원. 70B는 V650+ Phase D 후반. BLEU → BERTScore 전환 (M-11) BLEU는 4-gram 정확 매칭 기반 → 산문에서 동의어·재구성 표현 침투 시 점수 폭락. 산문 평가 부적합. v2.0 평가 3축: • BERTScore F1 (의미 유사도) ≥ 0.85 • LLM-as-judge (Constitution 기준 5점 척도) ≥ 4.0/5.0 • 드라마 스타일 정확도 (KoreanCadencePlanner 기반) ≥ 80% BLEU는 보조 지표로 유지 (≥ 0.30 — "품질 회귀 0" 의미). 테스트 증가 보수 추정 (M-07) 1차: V700 7,000 PASS = +1,471. LOSDB 통합 시 "단일 모듈 50 테스트" → "통합 200 테스트" 폭증 패턴. v2.0 추정: V595 5,900 / V610 6,400 / V630 7,000 / V660 7,500 / V700 8,000. GitNexus 부담: V573 29,124 nodes → V700 약 55,000 nodes (1.9배). 인덱싱 5분 → 12분 예상. CI 5잡 → 6잡(GitNexus 분리) 권장. GPU 비용 모델 (M-10) RunPod RTX 4090 = $0.39/시간. Lambda Labs H100 = $1.49/시간. HuggingFace AutoTrain = $4/시간(GPU 포함). LoRA 1회 학습: rank=16, 8B 모델, 5만 신 코퍼스 → 60시간 × $0.39 = $24 재학습 주기 7일: 월 4회 × $24 = $96 Phase B 시작 시점 SLO: 월 GPU $120 hard limit. soft alarm $90. CostLedger 확장: cost_ledger.gpu_track 신규 필드 (provider, hours, $/hr). |
| --- | --- |

## 3.3 최고 시스템 프린시펄 엔지니어 — 거버넌스·진화

| Chief System PE | 데이터 거버넌스 timeline 정정 1차는 V584~585 코퍼스 + V596~598 데이터 거버넌스 파이프라인. 두 시점에 PII 스크러빙·라이선스 검증이 중복 명시. 정정: V584~585 = 데이터 수집·검증 1차 운영. V596~598 = Provenance 추적·이력 관리·법적 감사 추가. 두 단계는 명확히 분리. v2.0: V584 코퍼스 수집 → V586 라이선스 검증 운영 → V588 PII 스크러빙 운영 → V596 Provenance 추적 → V598 법적 감사 시스템. KOFICE/KOCCA 실 협약 일정 (M-09) 1차는 "V584~585 KOFICE/KOCCA 수집 자동화"만 명시. 실 협약 일정 부재. 협약 6~12개월 소요 경험. v2.0 협약 timeline: V581~V582: 협약 후보 식별 + 초기 접촉 (KOFICE 콘텐츠진흥원 + KOCCA + 한국방송작가협회) V583~V585: 협약 제안서 작성 + 법무 검토 V586~V589: 협약 1차 합의 (NDA + 데이터 사용 범위) V590~V594: 데이터 1차 입수 (1만 신 + 라이선스 클리어) V596~V601: 정식 협약 + 데이터 2차 입수 (5만 신) 실패 시 폴백: 공개 도메인(저작권 만료) + 합성 코퍼스 B2B 영업 트랙 신설 (M-12, ADR-060) 1차는 V631~V660 Phase D에 "PublicSDK 개방" + "경쟁 흡수". 그러나 SDK 출시 = 자동 사용자 확보가 아님. B2B 채택은 6~12개월 영업 사이클. v2.0 영업 트랙은 V610(Phase B 종료) 즉시 가동: V610~V620: 한국 콘텐츠 스튜디오 3곳 접촉 (CJ ENM 스튜디오드래곤, JTBC 스튜디오, SLL) V610~V620: 작가 협회 2곳 접촉 (한국방송작가협회, 한국웹소설작가협회) V620~V630: LOI 3건 + Pilot 2건 확보 V631~V660: SDK 공개 + Pilot 운영 V660+: 정식 계약 1건 + 매출 기록 ADR-060: B2B Channel & Revenue Track. CRO 임명 (또는 외부 파트너). Constitution을 형식적 보상 함수 체계로 (Architect 의견 수용) 1차의 Constitution은 텍스트 정책 문서로 보임. 보상 함수는 수치 함수여야 함. v2.0 Constitution 정의: R(scene) = w1·DRSE + w2·NarrativeDebt + w3·ArcConsistency + w4·TensionCurve + w5·ProseStyle w1~w5 = Gate 38개 기준 가중치 (V585 v1.0 = 균등, V611 v2.0 = MetaLearner 학습) R(work) = mean(R(scene)) - λ·variance(R(scene)) RLHF 보상 = R(generated) - R(original) 이 수식이 LOS_Constitution 클래스로 V585에 구현. ADR-046 정정. Phase 6~5와 정합성 이전 Phase 6 로드맵(V546~V570)이 "Cleanup → Predictive+Corpus → MultiWork"였음. V580은 V570 이후 시점. V580 시점 V546~V570 산출물 확인: GraphSync, LLM0StaticGate, AutoRepair SafetyNet, PNE, CorpusBridge, MultiWork 모두 구현 완료 추정. v2.0은 V580 자산 위에 V581 시작. V580 GitNexus 인덱싱·ADR-001~039 모두 그대로 계승. Phase E 이후 — V701+ 장기 비전 1차는 Phase E(V661+)에 Web UI v1.0만 명시. 그 이후 비전 부재. 추가: Phase F (V701~V800): Multi-language expansion (영어·일본어 시장) Phase G (V801~V900): GenerativeWorld 메타-IP 플랫폼 (V480 합의안 "생성형 세계" 비전 계승) Phase H (V901~V1000): AuthorAI Marketplace (작가별 SLM 공유 마켓) 이 장기 비전이 Phase D B2B 영업의 "미래 이야기"가 됨. |
| --- | --- |

# 4. 쟁점별 합의 (8개)

| ID | 쟁점 | 입장 차이 | 합의 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-D01 | Vector DB 1차 | 1차: ChromaDB / Architect: Qdrant / PE: Qdrant | Qdrant 1차. ChromaDB는 어댑터 데모. NIE 정합 |
| E-D02 | Constitution 완성 시점 | 1차: V594 / Architect: V585 / Compiler: V583 | V585 v1.0 완성. Phase B 진입 전 안정 |
| E-D03 | Minimal-CLI 시점 | 1차: V661 / Architect: V595 / PE: V610 | V595 v0.1 출시. 베타 5명. V610 v0.2, V631 v1.0 |
| E-D04 | 평가 지표 | 1차: BLEU 0.65 / Compiler: BERTScore / PE: 3축 | BERTScore ≥0.85 + LLM-judge ≥4.0 + 스타일 ≥80% |
| E-D05 | 베이스 모델 | 1차: Llama-3 모호 / Compiler: 8B/70B trade-off | V599 Llama-3.1-8B(128K). V603 청크+RAG로 16부작. V650+ 70B |
| E-D06 | 코퍼스 협약 | 1차 미명시 / PE: V583부터 트랙 | V583 접촉 → V589 LOI → V594 1차 입수 → V601 5만 신 |
| E-D07 | GPU 비용 SLO | 1차 미명시 / Compiler: $120/월 | 월 $90 soft / $120 hard / $150 emergency |
| E-D08 | B2B 영업 시점 | 1차: V631 / PE: V610 병렬 | V610부터 영업 트랙 가동. SDK 출시 V631 시점 LOI 3건 |

# 5. V581+ 통합 합의 로드맵 v2.0

1차의 5-Phase 골격을 유지하고, 12개 보강 사항을 분산 부착. 각 Phase 종료 시 외부 검증 게이트 추가.

## 5.1 Phase A — LOSDB 통합 + 초기 외부 노출 (V581~V595, 15주)

Phase A v2.0 (15주, 진입: V580 5,529 PASS + 본 v2.0 승인) V581 SchemaRegistry (ADR-040) + Multi-backend MigrationManager 추상화 (M-05) V582 MigrationManager SQL/Graph/Vector 3종 백엔드 어댑터 (ADR-040 확장) V583 KOFICE/KOCCA 접촉 시작 (M-09) + LearningQualityGate Gate40 (ADR-041) V584 CorpusDataPipeline 운영 (ADR-042) + 라이선스 검증 V585 LOS_Constitution v1.0 수식 정의 (M-03, ADR-046) — R(scene)·R(work) V586 QdrantAdapter 우선 채택 (M-01, ADR-043) + ChromaDB 데모 백엔드 V587 PII 스크러빙 운영 통합 + Provenance 1차 (V596 본격화 예정) V588 LOSDB QueryInterface (ADR-044) + ADR-058 PartialAvailability (M-02) V589 LOI 1차 합의 (KOFICE 또는 KOCCA) + HybridSearchV2 BM25+Vector+Graph V590~V591 GPU Adapter (ADR-045) + EquivalenceTester (M-06, ADR-059) V592~V593 MOCK ↔ REAL Equivalence 통합 + 월 1회 실 GPU CI V594 코퍼스 1차 입수 1만 신 + Constitution 검증 V595 Phase A 통합 + Minimal-CLI v0.1 출시 (M-04) — analyze/repair/generate 3 명령 + 베타 5명 산출물: ADR-040~046, 058, 059. PASS 5,900. Gate 38→43.

## 5.2 Phase B — 실 LoRA + 영업 트랙 가동 (V596~V610, 15주)

Phase B v2.0 (15주, 진입: Phase A 완료 + Minimal-CLI 베타 5명 NPS≥+15) V596~V598 DataGovernancePipeline (ADR-047) — Provenance·라이선스·PII 통합 운영 V599~V601 LoRA RealTraining — Llama-3.1-8B(128K) (M-08, ADR-048) on 한국 드라마 1만 신 V601 코퍼스 5만 신 입수 (KOFICE/KOCCA 정식 협약) V602~V604 ModelEvalV2 (M-11) — BERTScore + LLM-judge + 스타일 정확도 3축 V605~V607 ModelServingEndpoint (ADR-049) + CanaryKPIMonitor V608 CanonicalBridgeV2 — GPT/Claude + 로컬 LoRA 동시 지원 V609 SafetyRegressionV2 (ADR-050) V610 KoreanDrama LoRA v1.0 배포 + B2B 영업 트랙 가동 (M-12, ADR-060) └ CJ ENM 스튜디오드래곤 / JTBC 스튜디오 / SLL / 작가 협회 2곳 접촉 산출물: ADR-047~050, 060. PASS 6,400. Gate 43→48. GPU 비용 ≤$120/월.

## 5.3 Phase C — RLHF 자가학습 (V611~V630, 20주)

Phase C v2.0 (20주, 진입: Phase B 완료 + LOI 1건) V611~V613 LOS Constitution v2.0 (ADR-051) — MetaLearner로 w1~w5 학습 V614~V616 RetrainingScheduler (ADR-052) — F1 드리프트 or 7일 V617~V619 AutoPromotionGate Gate50 — 자동 A/B + 자동 승급 V620~V622 SelfLearningMonitor Gate51 (ADR-053) — 루프 건강 V623~V625 PatternLibraryV2 — 중복 제거·우선순위 랭킹 V626~V628 ConstitutionEval (ADR-054) — 인간 샘플링 + calibration V629~V630 LOI 추가 2건 (총 3건) + Pilot 2건 협약 + Phase C 릴리즈 산출물: ADR-051~054. PASS 7,000. Gate 48→52. F1 자동·재학습 ≤7일.

## 5.4 Phase D — SDK 개방 + 경쟁 흡수 (V631~V660, 30주)

Phase D v2.0 (30주, 진입: Phase C 완료 + Pilot 2건 가동) V631~V633 PublicSDK v1.0 Python + Minimal-CLI v1.0 (M-04 완성) V634~V636 OpenAPI 완전화 + Swagger + Postman V637~V641 경쟁 흡수 5종 (NovelAI/Sudowrite/Novelcrafter/NolanAI/Jenova) V642~V650 V1650 Distillation Export Pipeline 실 운영 V651~V660 정식 계약 1건 + 매출 기록 + Phase D 릴리즈 산출물: PublicSDK + 경쟁 흡수. PASS 7,500. Gate 52→55. B2B 매출 1건.

## 5.5 Phase E — 인터페이스·에코시스템 (V661+)

Phase E v2.0 (Phase D 완료 후) V661~V680 작가용 CLI 고도화 + API 문서 사이트 + 튜토리얼 10종 V681~V700 Plugin Market (장르 특화) + 작가 커뮤니티 V701~V800 Phase F — 영어·일본어 시장 확장 V801~V900 Phase G — GenerativeWorld 메타-IP V901~V1000 Phase H — AuthorAI Marketplace 산출물: 월 활성 API 호출 ≥ 1,000, 매출 ≥ 월 ₩1,000만.

# 6. 리스크 레지스터 (1차 + v2.0 추가)

| ID | 리스크 | 확률 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V581-R01 | KOFICE/KOCCA 협약 실패 | 중 | 치명 | 공개 도메인 + 합성 코퍼스 폴백 (M-09) |
| V581-R02 | GPU 비용 폭주 | 중 | 고 | 월 $120 hard + CostLedger.gpu_track (M-10) |
| V581-R03 | LOSDB SPOF | 중 | 고 | PartialAvailability + Backend Circuit Breaker (M-02, ADR-058) |
| V581-R04 | MOCK→REAL drift | 고 | 고 | EquivalenceTester 월 1회 + KL ≤0.3 (M-06, ADR-059) |
| V581-R05 | Constitution 임시변통 | 고 | 중 | V585 조기 완성 (M-03) |
| V581-R06 | Llama-3 컨텍스트 한계 | 중 | 고 | 128K 모델 + 청크 RAG (M-08) |
| V581-R07 | B2B 채택 실패 | 고 | 치명 | V610 영업 가동 + 6~12개월 사이클 (M-12, ADR-060) |
| V581-R08 | 평가 지표 부적합 | 중 | 중 | BERTScore + LLM-judge 3축 (M-11) |
| V581-R09 | CI/GitNexus 부담 | 중 | 중 | CI 5→6잡 분리 + 인덱싱 분할 (M-07) |
| V581-R10 | Minimal-CLI 사용자 0 | 중 | 고 | V595 5명 베타 + V610 20명 확대 |

# 7. 결론 및 서명

본 V581+ v2.0 합의안은 1차 5-Phase 골격을 유지하고 12개 메타 보강을 부착하였다. 핵심 변화: (a) Qdrant 우선 (b) LOSDB Partial Availability (c) Constitution v1.0 V585 조기 완성 (d) Minimal-CLI V595 조기 출시 (e) MOCK-REAL Equivalence 검증 (f) Llama-3.1-128K + 청크 RAG (g) BLEU → BERTScore+LLM-judge (h) KOFICE/KOCCA 협약 일정 명시 (i) GPU 비용 SLO (j) B2B 영업 트랙 V610 가동 (k) ADR-058~060 신설.

Phase A~E 종료 시점(V700) Literary OS는 (i) LOSDB 통합 (ii) 한국 드라마 LoRA v1.0 자체 모델 (iii) RLHF 자가학습 (iv) PublicSDK + B2B 매출 1건 (v) Minimal-CLI 베타 사용자 — 5가지 자산을 보유하여 "한국 K-콘텐츠 창작 인프라" 단일 포지션 확립.

Phase F~H (V701~V1000) 장기 비전: 영어·일본어 확장 → GenerativeWorld 메타-IP → AuthorAI Marketplace. 이 비전이 B2B 영업의 "미래 이야기".

| Chief Architect | Chief Compiler | Chief System Principal Engineer |
| --- | --- | --- |
| ________________________ | ________________________ | ________________________ |

— V581+ Evolution Proposal v2.0  |  2026-05-19 —