Literary OS

V587 품질 기반 강화 제안서

Quality Foundation Release — CI · E2E · Gate Tiering · Docs

기준선: v9.1.0-V586  ·  Gate 44/44  ·  5,744+ PASS  ·  ADR-045

Chief Architect × Chief Compiler × Chief System Principal Engineer

2026년 5월 20일

# 1. 경영진 요약

V586으로 LOSDB Phase C(LOSDBClient Facade)가 완료되었다. Literary OS는 9.1.0 버전에서 44개 릴리즈 게이트와 5,744개 테스트를 통과하며, 한국 드라마 특화 서사 파이프라인에서 시장 유일한 자체 ML 레이어를 보유한 시스템으로 성장했다.

V587은 기능 확장이 아니라 품질 기반 강화 릴리스다. 외부 신뢰 확보, CI 지속 가능성, 제품 가치 입증의 3가지 필요성이 제기되었으며 6개 우선순위 항목으로 요약된다.

## 1.1 현황 진단 — V586 기준

| 우선순위 | 항목 | 현재 문제 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GitHub Releases | create_release.sh V571 하드코딩, V582~V586 미생성 | 외부 신뢰 0 |
| 2 | CI 문서 정합성 | ci.yml ’39 Gates’ 표기 잔류, MANIFEST·CHANGELOG 미검증 | 누적 불일치 |
| 3 | E2E 테스트 | V500+ 파이프라인 E2E 전무 | 통합 검증 공백 |
| 4 | 산문 밤치마크 | 실제 산문 수치 범치마크 없음 | 제품 본질 미입증 |
| 5 | 사용자 문서 | CLI/API 사용자 본 quickstart 없음 | 외부 사용 불가 |
| 6 | Gate 시간 | 44개 일괄 순차 실행, 계층 없음 | CI 시간 선형 증가 |

# 2. V587 목표 및 범위

## 2.1 항목별 목표

- GitHub Releases 자동화: create_release.sh v2 매개변수화 + CI release 잡 구현

- CI 정합성 강제: check_version_consistency.py v2 — MANIFEST·CHANGELOG·ci.yml gate수 포함

- E2E 테스트: tests/test_v587_e2e_prose.py (MOCK 모드) + Gate G46 신설

- 산문 밤치마크: tools/benchmark_drama.py — 씬 수·토큰·시간 측정, JSON 출력

- 사용자 문서: docs/quickstart.md + docs/cli_reference.md

- Gate 계층화(ADR-046): L0/L1 fast-path 10개 vs full 44개 분리

## 2.2 비범위 (V588+)

- LOSDB QueryInterface + PartialAvailability (V588, ADR-058)

- Qdrant 어댑터 (V589)

- MOCK↔REAL EquivalenceTester (V591, ADR-059)

- LOS Constitution v1.0 (V593)

## 2.3 V587 산출물 요약

| 산출물 | 위치 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| create_release.sh v2 | tools/create_release.sh | TAG + TITLE + NOTES 매개변수화 + CI release 잡 |
| check_version_consistency.py v2 | tools/ | MANIFEST·CHANGELOG·ci.yml gate수 덕포함 |
| test_v587_e2e_prose.py | tests/ | MOCK E2E: EpisodePlanner→SceneGen→RAG→NKG 전체 |
| benchmark_drama.py | tools/ | 산문 생성 속도/토큰 범치마크, JSON 출력 |
| quickstart.md | docs/ | 설치→LOSDB CLI→E2E 실행 5분 입문 가이드 |
| cli_reference.md | docs/ | losdb status/analyze/migrate/health 전체 레퍼런스 |
| Gate G46 (e2e_prose_g46) | release_gate.py | E2E 산문 파이프라인 생존 검증 6체크포인트 |
| ADR-046 | docs/adr/ | Gate 우순수위 L0/L1 fast-path vs full 설계 결정 |

# 3. 3인 전문가 협의

## 3.1 최고 수석 아키텍처 검해

V587은 기능 릴리스가 아니다. 항목 1~6은 모두 인프라와 신뢰에 투자하는 작업이다. Phase B(V596 실 LoRA) 진입 전 안정성 담보에 필수적이다. 특히 E2E 테스트는 V589 Qdrant 어댑터 추가 시 기준선으로 재사용된다.

## 3.2 최고 수석 컴파일러 검해

ci.yml ’39 Gates’ 문자열 불일치는 V581부터 누적된 기술 부체다. check_version_consistency.py 확장은 ADR-032 정신의 연장이며, 버전 범프 시마다 수동 수정 비용을 CI로 외부화하는 ROI가 높다.

## 3.3 최고 시스템 프린시파린 엔지니어 검해

Gate 계층화(ADR-046)는 V590 이후 Gate 수가 50+로 늘어도 CI 시간이 선형 증가하지 않도록 하는 펲다멘탈 설계다. L0/L1 fast-path 10개가 대부분의 지속적 실패를 잡아내므로, PR 빠른 피드백이 가능해진다.

# 4. 리스크 및 완화

| 리스크 | 확률 | 완화 |
| --- | --- | --- |
| E2E MOCK 테스트 실 LLM 결과 차이 | 낙음 | ADR-059 EquivalenceTester(V591)로 보완. V587은 MOCK만 유효함 명시 |
| Gate fast-path 분리 시 불일치 매핑 | 중간 | gate_registry.py layer 필드 자동 분류, 수동 코드 0건 |
| check_version v2 과도 어스엄티로 CI 실패 | 중간 | --strict는 CI에만 적용, 로친에서는 경고만 출력 |
| 산문 밤치마크 결과 공개 부담 | 낙음 | MOCK 모드만 공개, API 키 없이 실행 가능함 명시 |

# 5. 결론

V587은 기능 확장을 멈추고 외부에서 보면 신뢰할 수 있는 시스템으로 업그레이드하는 버전이다. 6개 우선순위 항목은 독립적으로 실행 가능하며, 모두 같은 릴리스에 담못으로써 V588 PartialAvailability와 V591 EquivalenceTester를 위한 필수 플랫폼을 완성한다.

Phase A(V581–V595) KPI: Gate 45개 · 테스트 5,900+ · Minimal-CLI 베타 5명. V587은 이 목표를 향한 필수 체크포인트다.

V587 Quality Foundation Proposal  |  2026-05-20  |  Chief Architect × Compiler × CSPE