Literary OS

V575 → V580  안정화 시스템

설계도  v2.0

V574.1 핫픽스 + 7주 단계 · Gate 39/39 · ADR-032·034~039

Preflight Protocol §3 + Survival Matrix v1.2 + GATE_REGISTRY.py

Chief Architect × Chief Compiler × Chief System Principal Engineer

2026년 5월 19일 (3인 합의 최종)

Companion to V575_V580_제안서_v2.docx

# 1. 전체 아키텍처 변환 개요

V574 코드베이스(7.9.0, 690py/118,996 LOC, 87% cov, 20/30 Gate)는 7주 후 V580 안정화 종착점에서 다음 아키텍처 변환을 거친다.

## 1.1 변환 매트릭스 (Before → After)

| 축 | V574 (Before) | V580 (After) | 변환 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보안 기본값 | DEV_MODE=true | DEV_MODE=false + CI 회귀 | V574.1 + V576 G34 |
| LLM 어댑터 | 4세대 6+ 파일 공존 | providers/{claude,openai,ollama}.py 단일 | V577 G35 |
| Gate 등록 | 20/30 + 누락 10 | 39/39 + GATE_REGISTRY.py | V578 G36 |
| 중복 클래스 | 88개 | 0개 (canonical 결정) | V579 G37 |
| 타입 안전 | mypy 미적용 (89.6% 힌트) | mypy strict-optional (Stage 3) | V576~V579 |
| 커버리지 | 87% | ≥ 95% | V575 88% → V580 95% |
| 스키마 테스트 | 0% (21파일) | round-trip PASS | V576 G33 |
| API 테스트 | 22 SKIP | 0 SKIP | V576 |
| 로깅 | print() 28개 | logging 100% | V575 G32 |
| bare except | 4개 + noqa 남용 | Exception as e: | V575 |
| Dead Code | 37 미참조 파일 | 0 (검증 후 제거) | V575 + V577 |
| FastAPI | 동기/비동기 혼재 | 100% async + to_thread | V580 G38 |
| 장대형 함수 | 5개 (164~219줄) | 80줄 이하 | V580 |
| 성능 | 베이스라인 없음 | p95 회귀 -5% 이내 | V575 측정 + V580 G39 |
| ADR | 014~033 (032 갭, 1~13 누락) | 001~033 + 034~039 = 32개 | V578 ADR-038 |
| README 정합 | V571 표기 | V580 + CI 강제 | V574.1 |

## 1.2 의존성 흐름도

V574 (현재)

↓

[V574.1 핫픽스 0.5일] DEV_MODE / pyproject desc / CI ruff / 버전 정합

↓

[V575 Security & Hygiene] logging / bare except / main_v316 / 성능 baseline → G32

↓

[V576 Test Fortification] schemas round-trip / TestClient / auth 회귀 / bandit → G33,G34

↓

[V577 LLM Adapter (1.5w)]

Day1: canonical 결정 + multiwork 그래프 검증 (gate)

Day2~10: providers/ 단일 구조 + deprecated/ 이관 + Survival Matrix v1.2 → G35

↓

[V578 Gate Registry & ADR] GATE_REGISTRY.py + ADR-032/038 + ADR 1~13 → G36

↓

[V579 Duplicate + mypy] 88 중복 해소 + mypy Stage 2/3 → G37

↓

[V580 Async + Performance (1.5w)]

FastAPI async / 장대형 함수 분할 / 회귀 비교 → G38,G39

↓

[V580 종료] Gate 39/39 + cov ≥ 95% + Critical/High 0건 + 프로덕션 A 등급

# 2. V574.1 즉시 핫픽스 (0.5일) — 설계

V575 1주 정식 진입 전 0.5일에 완료한다. Preflight 위험도 G(Low). Step 10, 12만 실행.

## 2.1 패치 명세

# 1. DEV_MODE 기본값

# apps/studio_api/auth/middleware.py:29

- DEV_MODE: bool = os.environ.get("LITERARY_OS_DEV_MODE", "true").lower() == "true"

+ DEV_MODE: bool = os.environ.get("LITERARY_OS_DEV_MODE", "false").lower() == "true"

# apps/studio_api/ws/energy.py — 동일 패턴 패치

# 2. pyproject.toml description

- description = "Literary OS V571 — narrative generation system"

+ description = "Literary OS V574 — narrative generation system (7.9.0)"

# 3. README.md badge 갱신

- ![Version](.../version-7.7.1-blue)

+ ![Version](.../version-7.9.0-blue)

# 4. CI ruff 추가 (.github/workflows/ci.yml)

- name: Ruff Check

run: ruff check .

# 5. CI 버전 정합 검사

- name: Version Consistency

run: python tools/check_version_consistency.py

## 2.2 conftest.py 보완 (테스트 환경 명시)

# tests/conftest.py

import os

import pytest

@pytest.fixture(autouse=True)

def _ensure_dev_mode(monkeypatch):

"""테스트 환경에서만 DEV_MODE=true 명시 — 보안 회귀 방지"""

monkeypatch.setenv("LITERARY_OS_DEV_MODE", "true")

yield

# 3. V575 Security & Hygiene (1주) — 설계

## 3.1 모듈 변경 목록

| # | 파일/디렉토리 | 변경 내용 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | literary_system/orchestrators/e2e_loop_orchestrator.py | print() 8개 → logger.info/debug | grep print 0건 |
| M-02 | literary_system/pipeline/pipeline_state.py | print() 1개 → logger.info | grep print 0건 |
| M-03 | literary_system/orchestrators/scene_generation_orchestrator.py | print() 1개 → logger.info | grep print 0건 |
| M-04 | apps/studio_api/main.py | print() 1개 → logger.info | grep print 0건 |
| M-05 | apps/studio_api/main_v316.py | 파일 삭제 (legacy) | Glob 부재 확인 |
| M-06 | literary_system/schemas/scene_draft_output.py | bare except 3개 → except Exception as e: + logger.warning | grep 'except:' 0건 |
| M-07 | apps/* 전반 | # noqa: BLE001 → 명시 처리 | grep noqa 0건 |
| M-08 | literary_system/multiwork/* | dead 검증 후 처리 (V577에서 결정) | import 그래프 |
| M-09 | literary_system/adapters/* 5개 | dead 5개 제거 (project_pipeline 등) | Glob 부재 확인 |
| M-10 | tools/benchmark_baseline.py | 성능 베이스라인 측정 스크립트 신설 | 씬 생성 p50/p95/p99 |

## 3.2 G32 LoggingDiscipline 게이트 설계

# literary_system/gates/g32_logging_discipline.py

from pathlib import Path

import re

PRINT_PATTERN = re.compile(r'^\s*print\(', re.MULTILINE)

BARE_EXCEPT = re.compile(r'^\s*except\s*:\s*$', re.MULTILINE)

NOQA_BLE001 = re.compile(r'# noqa: BLE001')

def _gate_logging_discipline():

repo = Path(__file__).parent.parent.parent

violations = {'print': [], 'bare_except': [], 'noqa_ble': []}

for py in (repo / 'literary_system').rglob('*.py'):

if 'test_' in py.name: continue

src = py.read_text()

if PRINT_PATTERN.search(src): violations['print'].append(str(py))

if BARE_EXCEPT.search(src): violations['bare_except'].append(str(py))

if NOQA_BLE001.search(src): violations['noqa_ble'].append(str(py))

return {'passed': all(len(v)==0 for v in violations.values()),

'violations': violations,

'gate_id': 'G32', 'name': 'LoggingDiscipline'}

## 3.3 성능 베이스라인 측정 설계

# tools/benchmark_baseline.py

import time, statistics

from literary_system.orchestrators.scene_generation_orchestrator import SceneGenerationOrchestrator

def measure_scene_generation(n=100):

orch = SceneGenerationOrchestrator(use_mock=True)

times = []

for i in range(n):

t0 = time.perf_counter()

orch._run_single_scene(scene_spec={'id': f'bench_{i}'})

times.append((time.perf_counter() - t0) * 1000)  # ms

return {'p50': statistics.median(times),

'p95': statistics.quantiles(times, n=20)[18],

'p99': statistics.quantiles(times, n=100)[98],

'n': n, 'version': 'V575_baseline'}

# baseline → data/perf/V575_baseline.json 으로 저장

# V580 G39에서 회귀 비교 기준선으로 사용

# 4. V576 Test Fortification (1주) — 설계

## 4.1 schemas/ 21파일 round-trip 테스트 패턴

# tests/schemas/test_v576_roundtrip.py

import pytest

from literary_system.schemas import cross_packet, validator, scene_draft_output, ...

@pytest.mark.parametrize('schema_cls,sample_dict', SCHEMA_SAMPLES)

def test_roundtrip(schema_cls, sample_dict):

# 1. 인스턴스화

inst = schema_cls(**sample_dict)

# 2. 직렬화 (dict / json)

payload = inst.model_dump()

json_payload = inst.model_dump_json()

# 3. 역직렬화

inst2 = schema_cls(**payload)

inst3 = schema_cls.model_validate_json(json_payload)

# 4. 검증

assert inst == inst2 == inst3

assert inst.model_validate(payload) is not None

## 4.2 Studio API TestClient fixture

# tests/studio_api/conftest.py

import pytest

from fastapi.testclient import TestClient

from apps.studio_api.main import create_app

@pytest.fixture(scope='session')

def fastapi_app():

app = create_app()

return app

@pytest.fixture(scope='session')

def test_client(fastapi_app):

with TestClient(fastapi_app) as c:

yield c

# 기존 22 pytest.mark.skipif → fixture 의존성으로 전환

# 모든 라우터 엔드포인트 (V425~V430 대시보드 7 + V428~V430 E2E 8 + V421~V422 OTel 2 + 그 외 5)

## 4.3 G33 SchemaRoundTrip + G34 AuthRegression 게이트

# literary_system/gates/g33_schema_roundtrip.py

def _gate_schema_roundtrip():

import subprocess

r = subprocess.run(['pytest', 'tests/schemas/test_v576_roundtrip.py', '-q'],

capture_output=True, text=True)

return {'passed': r.returncode == 0,

'gate_id': 'G33', 'name': 'SchemaRoundTrip',

'stdout_tail': r.stdout[-500:]}

# literary_system/gates/g34_auth_regression.py

def _gate_auth_regression():

"""DEV_MODE=false 환경에서 JWT 우회 0건 검증"""

import os

os.environ['LITERARY_OS_DEV_MODE'] = 'false'

from fastapi.testclient import TestClient

from apps.studio_api.main import create_app

with TestClient(create_app()) as c:

# 인증 없이 보호된 엔드포인트 호출 — 401/403 기대

for path in ['/analyze', '/compile', '/cost', '/dashboard']:

r = c.get(path)

if r.status_code not in (401, 403):

return {'passed': False, 'gate_id': 'G34',

'violation': f'{path} returned {r.status_code} without auth'}

return {'passed': True, 'gate_id': 'G34', 'name': 'AuthRegression'}

# 5. V577 LLM Adapter Consolidation (1.5주) — 설계

Critical CR-2 해소. Day 1에 canonical 결정과 multiwork 그래프 검증을 우선 진행한다.

## 5.1 Day 1 — Canonical 결정 + multiwork 검증

# tools/v577_day1_canonical_decision.py

"""

V577 Day 1: 어댑터 canonical 결정 + multiwork 그래프 검증

"""

import ast, json

from pathlib import Path

ADAPTER_CANDIDATES = [

'literary_system/llm_bridge/claude_adapter.py',         # v1

'literary_system/llm_bridge/adapters/anthropic_adapter.py',  # v1.5

'literary_system/llm_bridge/adapters_v2.py',            # v2

'literary_system/adapters_live/real_claude_adapter.py', # v3

]

def import_count(path):

repo = Path(__file__).parent.parent

target_module = path.replace('.py','').replace('/', '.')

cnt = 0

for py in repo.rglob('*.py'):

if target_module in py.read_text(): cnt += 1

return cnt

def decide():

# 3인 합의: adapters_live/real_*.py를 canonical로

canonical = 'literary_system/llm_bridge/providers/'

return {'canonical_dir': canonical,

'source': 'adapters_live/real_*.py',

'deprecated': [p for p in ADAPTER_CANDIDATES

if 'adapters_live' not in p]}

def verify_multiwork():

"""multiwork 8파일 dead 여부 그래프 검증"""

repo = Path(__file__).parent.parent

mw_files = list((repo / 'literary_system/multiwork').glob('*.py'))

results = {}

for mw in mw_files:

module = f'literary_system.multiwork.{mw.stem}'

cnt = sum(1 for py in repo.rglob('*.py')

if module in py.read_text() and py != mw)

results[mw.name] = cnt

return results  # cnt==0 인 파일이 진짜 dead

## 5.2 V577 목표 파일 구조

| 목표 파일 | 역할 | 현재 대응 |
| --- | --- | --- |
| llm_bridge/contracts.py | 인터페이스 | adapter_contract.py 보존 |
| llm_bridge/providers/claude.py | 구현체 | adapters_live/real_claude_adapter.py 이관 |
| llm_bridge/providers/openai.py | 구현체 | adapters_live/real_openai_adapter.py 이관 |
| llm_bridge/providers/ollama.py | 구현체 | adapters_live/real_ollama_adapter.py 이관 |
| llm_bridge/gateway.py | 오케스트레이터 | unified_llm_gateway.py 단순화 |
| llm_bridge/deprecated/ | 구버전 | claude_adapter.py · anthropic_adapter.py · adapters_v2.py V578 삭제 예고 |

## 5.3 G35 AdapterCanonical 게이트

# literary_system/gates/g35_adapter_canonical.py

def _gate_adapter_canonical():

"""providers/{claude,openai,ollama}.py 외 어댑터 import 0건"""

from pathlib import Path

repo = Path(__file__).parent.parent.parent

BANNED_IMPORTS = [

'from literary_system.llm_bridge.claude_adapter',

'from literary_system.llm_bridge.adapters.anthropic_adapter',

'from literary_system.llm_bridge.adapters_v2',

'from literary_system.adapters_live',

]

violations = []

for py in repo.rglob('*.py'):

if 'deprecated' in str(py): continue

src = py.read_text()

for banned in BANNED_IMPORTS:

if banned in src: violations.append((str(py), banned))

return {'passed': len(violations) == 0,

'gate_id': 'G35', 'name': 'AdapterCanonical',

'violations': violations}

# 6. V578 Gate Registry & ADR (1주) — 설계

## 6.1 GATE_REGISTRY.py 단일 소스화 (ADR-032)

# literary_system/gates/GATE_REGISTRY.py

"""

Gate Registry — Single Source of Truth (ADR-032, V578)

모든 게이트의 등록·검사·CI cross-check 단일 진입점.

"""

from typing import Callable, Dict

# Gate 1~31 (V574 이전) + V575~V580 신설 G32~G39

GATES: Dict[str, Dict] = {

'G01': {'name': 'LLM-0',          'module': 'literary_system.gates.gate01_llm0',          'phase': 'P1'},

'G02': {'name': 'Arc',            'module': 'literary_system.gates.gate02_arc',           'phase': 'P1'},

'G03': {'name': 'Budget',         'module': 'literary_system.gates.gate03_budget',        'phase': 'P1'},

'G04': {'name': 'Leakage',        'module': 'literary_system.gates.gate04_leakage',       'phase': 'P1'},

'G05': {'name': 'Packaging',      'module': 'literary_system.gates.gate05_packaging',     'phase': 'P1'},

'G06': {'name': 'Pipeline',       'module': 'literary_system.gates.gate06_pipeline',      'phase': 'P1'},

'G07': {'name': 'DRSE',           'module': 'literary_system.gates.gate07_drse',          'phase': 'P1'},

'G08': {'name': 'Adapter',        'module': 'literary_system.gates.gate08_adapter',       'phase': 'P1'},

# ... G09~G31 동일 패턴 ...

'G32': {'name': 'LoggingDiscipline',     'module': '...g32_logging_discipline', 'phase': 'V575'},

'G33': {'name': 'SchemaRoundTrip',       'module': '...g33_schema_roundtrip',   'phase': 'V576'},

'G34': {'name': 'AuthRegression',        'module': '...g34_auth_regression',    'phase': 'V576'},

'G35': {'name': 'AdapterCanonical',      'module': '...g35_adapter_canonical',  'phase': 'V577'},

'G36': {'name': 'GateRegistry',          'module': '...g36_gate_registry',      'phase': 'V578'},

'G37': {'name': 'DuplicateZero',         'module': '...g37_duplicate_zero',     'phase': 'V579'},

'G38': {'name': 'AsyncDiscipline',       'module': '...g38_async_discipline',   'phase': 'V580'},

'G39': {'name': 'PerformanceRegression', 'module': '...g39_performance_regression','phase':'V580'},

}

def run_all_gates() -> Dict:

"""39개 게이트 일괄 실행"""

import importlib

results, passed = {}, 0

for gid, meta in GATES.items():

mod = importlib.import_module(meta['module'])

gate_fn = getattr(mod, f'_gate_{meta["name"].lower().replace(" ","_")}')

r = gate_fn()

results[gid] = r

if r['passed']: passed += 1

return {'status': 'pass' if passed == len(GATES) else 'fail',

'gates_passed': passed, 'total_gates': len(GATES),

'details': results}

## 6.2 ADR 1~13 자동 retroactive 스크립트 (ADR-038)

# tools/adr_retroactive_extractor.py

"""

ADR-038: git log + grep으로 ADR 1~13 후보 추출

사람이 50% 큐레이션 후 docs/adr/ADR-001~013.md 작성

"""

import subprocess, re

from pathlib import Path

ADR_HINTS = [

(r'ADR-001', '7-Layer Architecture',     'V411'),

(r'ADR-002', 'OAuth 2.1 + OIDC',        'V420'),

(r'ADR-003', 'OTel SLO',                'V422'),

(r'ADR-004', 'Model Tiering',           'V424'),

(r'ADR-005', 'Test Policy',             'V411'),

(r'ADR-006', 'Registry',                'V432'),

(r'ADR-007', 'RAG Provenance',          'V435'),

(r'ADR-008', 'Training Hygiene',        'V440'),

(r'ADR-009', 'Judge Calibration',       'V442'),

(r'ADR-010', 'Degradation',             'V444'),

(r'ADR-011', 'Multi-tenant',            'V457'),

(r'ADR-012', 'Billing PG',              'V459'),

(r'ADR-013', 'EU AI Act',               'V464'),

]

def extract_adr_candidate(adr_id, title, version):

# git log에서 해당 버전 커밋 메시지 추출

log = subprocess.run(

['git', 'log', '--all', '--grep', version,

'--pretty=format:%H|%s|%b', '-50'],

capture_output=True, text=True).stdout

# 관련 파일 변경 추출

files = subprocess.run(

['git', 'log', '--all', '--grep', version, '--name-only'],

capture_output=True, text=True).stdout

return {'adr': adr_id, 'title': title, 'version': version,

'commits': log[:2000], 'files': files[:2000]}

if __name__ == '__main__':

for adr_id, title, version in ADR_HINTS:

candidate = extract_adr_candidate(adr_id, title, version)

out = Path(f'docs/adr_candidates/{adr_id}_candidate.md')

out.parent.mkdir(exist_ok=True)

out.write_text(f'# {adr_id}: {title}\n\nVersion: {version}\n\n'

f'## Commits\n```\n{candidate["commits"]}\n```\n'

f'## Files\n```\n{candidate["files"]}\n```\n')

## 6.3 G36 GateRegistry 게이트

# literary_system/gates/g36_gate_registry.py

def _gate_gate_registry():

"""GATE_REGISTRY.py 단일 소스 ↔ 실제 게이트 파일 cross-check"""

from literary_system.gates.GATE_REGISTRY import GATES

import importlib

missing = []

for gid, meta in GATES.items():

try:

importlib.import_module(meta['module'])

except ImportError:

missing.append(gid)

return {'passed': len(missing) == 0,

'gate_id': 'G36', 'name': 'GateRegistry',

'total': len(GATES), 'missing': missing}

# 7. V579 Duplicate Resolution + mypy Gradual (1주) — 설계

## 7.1 88개 중복 클래스 RACI 분기 절차

| 분기 | 조건 | 처리 방식 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| A canonical | 두 위치 중 한 쪽이 의미상 정확 | 나머지 alias 처리 + Deprecation | CircuitBreaker → ops/ canonical, apps/ alias |
| B merge | 두 위치가 동일 의미 | 단일 클래스로 병합 + 두 위치 모두 from 재export | CharacterNode → nkg/ canonical |
| C split | 두 위치가 다른 도메인 의미 | 이름 변경 (TenantAuditRecord vs CompliantAuditRecord) | AuditRecord 분기 |
| D delete | 한 쪽이 미사용 | 미사용 위치 제거 | DatasetCardGenerator 둘 중 미참조 제거 |

## 7.2 5개 핫스팟 우선 처리

| 핫스팟 클래스 | 현재 위치 | V579 결정 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| CircuitBreaker | apps/resilience/ + literary_system/ops/ | B merge → ops/ | 어댑터 통합 V577과 정합 |
| DRController | literary_system/dr/ + literary_system/ops/ | A canonical → ops/ | DR도 운영 도메인 |
| CharacterNode | graph_intelligence/ + nkg/ | B merge → nkg/ | Phase 6 NKG 통합 정합 |
| AuditRecord | compliance/ + tenant/ | C split → CompliantAuditRecord / TenantAuditRecord | Phase 3 ADR-011/013 정합 |
| DatasetCardGenerator | slm/ 두 파일 | D delete (미참조 측 제거) | V577 어댑터 통합과 동시 |

## 7.3 mypy 5단계 점진 strict (ADR-035)

| Stage | 적용 옵션 | 적용 버전 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | --check-untyped-defs | V576 | 함수 시그너처 검증 |
| Stage 2 | --disallow-untyped-defs | V578 | 모든 함수 타입 힌트 의무 |
| Stage 3 | --strict-optional | V579 | Optional 명시 강제 |
| Stage 4 | --strict | Phase 7 | 전체 strict |
| Stage 5 | enforce in CI | Phase 7 | -fail-on-mypy-errors |

## 7.4 G37 DuplicateZero 게이트

# literary_system/gates/g37_duplicate_zero.py

def _gate_duplicate_zero():

"""mypy로 검증한 중복 클래스 0건"""

import subprocess, json

r = subprocess.run(

['mypy', '--strict-optional', '--no-incremental',

'--show-error-codes', 'literary_system/'],

capture_output=True, text=True)

# mypy error code 'no-redef' / 'name-defined' 카운트

redef_count = r.stdout.count('error: Name')

name_def_count = r.stdout.count('[name-defined]')

return {'passed': redef_count == 0 and name_def_count == 0,

'gate_id': 'G37', 'name': 'DuplicateZero',

'redef': redef_count, 'name_defined': name_def_count}

# 8. V580 Async + Performance (1.5주) — 설계

## 8.1 FastAPI async 통일 패턴

# apps/studio_api/routers/*.py — 라우터 우선

# Before

@router.post('/analyze')

def analyze(req: AnalyzeRequest):

result = drse_cb.call(req.text)  # 동기

return result

# After

import asyncio

@router.post('/analyze')

async def analyze(req: AnalyzeRequest):

# 오케스트레이터가 동기인 경우 to_thread 래퍼

result = await asyncio.to_thread(drse_cb.call, req.text)

return result

# scene_generation_orchestrator._run_single_scene → async def

# e2e_loop_orchestrator.run → async def

# 동기 호출자가 있는 경우 asyncio.run() 래퍼 제공

## 8.2 장대형 함수 5개 분할 계획

| 함수 | 현재 라인 | 목표 라인 | 분할 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| gate19_sp4_finetune.py: _gate_sp4_finetune | 219 | ≤80 | _check_dataset / _check_eval / _check_safety / _check_deploy 4개 서브 |
| e2e_loop_orchestrator.py: run | 188 | ≤80 | _setup / _run_episode_loop / _quality_check / _emit_results 4개 서브 |
| production_proof.py: generate | 171 | ≤80 | _collect_evidence / _format_report / _attach_signatures 3개 서브 |
| gate20_sp5_ops.py: _gate_sp5_ops | 168 | ≤80 | _check_load / _check_cb / _check_otel / _check_launch 4개 서브 |
| episode_structure_calculator.py: calculate | 164 | ≤80 | _score_arc / _score_balance / _score_density 3개 서브 |

## 8.3 성능 회귀 게이트 (ADR-039)

# tools/v580_perf_regression.py

import json, statistics

from pathlib import Path

from tools.benchmark_baseline import measure_scene_generation

def regression_check(baseline_path='data/perf/V575_baseline.json',

threshold_pct=5.0):

baseline = json.loads(Path(baseline_path).read_text())

current = measure_scene_generation(n=100)

delta_pct = ((current['p95'] - baseline['p95']) / baseline['p95']) * 100

passed = delta_pct <= threshold_pct

return {'passed': passed,

'baseline_p95_ms': baseline['p95'],

'current_p95_ms': current['p95'],

'delta_pct': delta_pct,

'threshold_pct': threshold_pct}

# literary_system/gates/g39_performance_regression.py

def _gate_performance_regression():

from tools.v580_perf_regression import regression_check

r = regression_check()

return {'passed': r['passed'], 'gate_id': 'G39',

'name': 'PerformanceRegression', 'detail': r}

## 8.4 G38 AsyncDiscipline 게이트

# literary_system/gates/g38_async_discipline.py

import ast

def _gate_async_discipline():

"""FastAPI 라우터 100% async + 동기 함수는 to_thread 래퍼"""

from pathlib import Path

repo = Path(__file__).parent.parent.parent

violations = []

for py in (repo / 'apps/studio_api/routers').glob('*.py'):

tree = ast.parse(py.read_text())

for node in ast.walk(tree):

if isinstance(node, ast.FunctionDef):

# @router.* 데코레이터가 있는데 async가 아니면 위반

if any('router' in ast.unparse(d).lower() for d in node.decorator_list):

violations.append(f'{py.name}:{node.name} sync route handler')

return {'passed': len(violations) == 0, 'gate_id': 'G38',

'name': 'AsyncDiscipline', 'violations': violations}

# 9. Preflight Protocol 적용 (V575~V580)

Claude-Native GitNexus Preflight Guide v1.1 §3의 12단계를 V575~V580 모든 단계에 의무화한다. 위험도 R/Y/G에 따라 실행 단계가 다르다.

| 단계 | 위험도 | 실행 Step | 핵심 점검 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| V574.1 | 🟢 G | 10, 12 | compile 검증 + Release Gate 실행만 |
| V575 | 🟡 Y | 7~12 | print 검사 + bare except 검사 + 베이스라인 측정 + G32 신규 등록 |
| V576 | 🟡 Y | 3~12 | schemas/retrieval 변경 영향 분석 + TestClient + G33/G34 신규 등록 |
| V577 | 🔴 R | 1~12 전부 | 어댑터 canonical 변경 = 다중 파일 rename · 광범위 import 영향 + multiwork 그래프 검증 + Survival Matrix v1.2 + G35 신규 |
| V578 | 🔴 R | 1~12 전부 | release_gate.py 직접 수정 = GATE_REGISTRY.py · Gate 1~6 이관 · ADR 1~13 자동 추출 + G36 신규 |
| V579 | 🔴 R | 1~12 전부 | 중복 클래스 88개 = 다중 파일 rename + alias + mypy --strict + G37 신규 |
| V580 | 🔴 R | 1~12 전부 | FastAPI 라우터 전체 + 장대형 함수 분할 + 성능 회귀 + G38/G39 신규 |

## 9.1 Survival Matrix v1.2 갱신 (V577 첫 1일)

# literary_system/tools/survival_matrix.py — v1.2 갱신

CRITICAL_SYMBOLS = {

# V410~V411 (v1.1 유지)

'DualSemanticScorer':            'literary_system/drse/',

'NarrativePhysicsSnapshotEngine':'literary_system/physics/',

# ...중략...

# V431~V436 (v1.1 유지)

'AdapterContractV2':             'literary_system/llm_bridge/',

'CascadeOrchestrator':           'literary_system/llm_bridge/',

# V571 Phase 6 Stage C — v1.2 신규

'MultiWorkOrchestrator':         'literary_system/multiwork/',  # V577 검증 필요

'SharedCharacterDB':             'literary_system/multiwork/',  # V577 검증 필요

'AuthorLicenseAPI':              'literary_system/multiwork/',

'CorpusIngestor':                'literary_system/corpus/',

'BGEM3Embedder':                 'literary_system/corpus/',

# V577 신규 canonical

'RealClaudeAdapter':             'literary_system/llm_bridge/providers/',

'RealOpenAIAdapter':             'literary_system/llm_bridge/providers/',

'RealOllamaAdapter':             'literary_system/llm_bridge/providers/',

}

CRITICAL_GATES = [

'_gate_drse_quality',

# ... v1.1 유지 ...

'_gate_subphase1_adapter_survival',     # V463

# V571 Phase 6 신규

'_gate_pne',           # G29

'_gate_corpus',        # G30

'_gate_multiwork',     # G31

# V575~V580 신규

'_gate_logging_discipline',       # G32

'_gate_schema_roundtrip',         # G33

'_gate_auth_regression',          # G34

'_gate_adapter_canonical',        # G35

'_gate_gate_registry',            # G36

'_gate_duplicate_zero',           # G37

'_gate_async_discipline',         # G38

'_gate_performance_regression',   # G39

]

# 10. CI/CD 강화 (.github/workflows/ci.yml)

name: CI

on: [push, pull_request]

jobs:

# V574.1 신설

ruff:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- run: pip install ruff

- run: ruff check .

version-consistency:  # V574.1 신설

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- run: python tools/check_version_consistency.py

# README ↔ pyproject.toml ↔ git tag 일치 검증

test-coverage:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- run: pip install -e .[dev]

# V575 88% → V576 90% → V578 92% → V580 95% 점진

- run: pytest --cov=literary_system --cov-fail-under=88

mypy:  # V576 신설 (Stage 1)

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- run: pip install mypy

- run: mypy --check-untyped-defs literary_system/

# V578 disallow-untyped-defs → V579 strict-optional → Phase 7 --strict

security-scan:  # V576 신설

runs-on: ubuntu-latest

schedule:

- cron: '0 0 * * 1'  # 주간 월요일

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- run: pip install bandit safety

- run: bandit -r literary_system/ apps/

- run: safety check

release-gate:  # V578 갱신

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- run: pip install -e .[dev]

- run: |

python -c "

from literary_system.gates.GATE_REGISTRY import run_all_gates

r = run_all_gates()

assert r['status'] == 'pass', r

print(f'{r[\"gates_passed\"]}/{r[\"total_gates\"]} PASS')

"

# 11. 모듈 계약 명세 (V575~V580)

V575~V580 단계별 신규 모듈은 LLM-0 원칙을 준수한다. CI에서 모든 외부 호출을 mock fn으로 대체 가능.

| 모듈 | 버전 | LLM-0 방법 | 주입 가능 fn |
| --- | --- | --- | --- |
| tools/benchmark_baseline.py | V575 | use_mock=True 강제 | measure_fn: () → dict |
| literary_system/llm_bridge/providers/{claude,openai,ollama}.py | V577 | contracts.py 인터페이스 | call_fn: (ctx) → LLMResponse |
| literary_system/gates/GATE_REGISTRY.py | V578 | 순수 메타데이터 | gate_fn: () → dict |
| tools/adr_retroactive_extractor.py | V578 | git CLI subprocess | subprocess_fn: (cmd) → str |
| tools/v577_day1_canonical_decision.py | V577 | 순수 파일 검사 | fs_fn: (path) → str |
| literary_system/gates/g32~g39 8개 | V575~V580 | 파일 검사 + subprocess | scan_fn / test_fn |

# 12. SLA · 검증 매트릭스 (V580 종료 기준)

| 지표 | V574 (Before) | V580 목표 | 측정 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 테스트 PASS | 5,471 | ≥ 6,000 | pytest tests/ |
| 테스트 SKIP | 22 | 0 | pytest -v |
| 커버리지 | 87% | ≥ 95% | pytest --cov |
| Gate 등록 | 20/30 | 39/39 | GATE_REGISTRY |
| mypy strict | 미적용 | Stage 3 (strict-optional) | mypy CI |
| 중복 클래스 | 88 | 0 | g37_duplicate_zero |
| print() | 28 | 0 | g32_logging_discipline |
| bare except | 4 + noqa 다수 | 0 | g32_logging_discipline |
| Dead Code | 37 | 0 | Glob + import 검사 |
| DEV_MODE 기본값 | true | false (강제) | g34_auth_regression |
| FastAPI async | 혼재 | 100% | g38_async_discipline |
| 장대형 함수 (>150줄) | 5 | 0 | 함수 라인 검사 |
| 성능 p95 | 미측정 | V575 베이스라인 -5% 이내 | g39_performance_regression |
| ADR 갭 | ADR-032 + 1~13 | 0건 | docs/adr/ |
| README ↔ pyproject ↔ git tag | 불일치 | 일치 (CI 강제) | check_version_consistency |

# 13. CSPE 감수 흔적 (Sign-off Trail)

CSPE 감수는 본 설계도의 모든 ADR · Gate · V575~V580 단계에 대해 다음 항목을 명시한다.

- 감수일: 2026-05-19

- 검토자: Chief System Principal Engineer

- 상태: APPROVED (조건부 — 잔존 약점 W-01~W-05의 완화 조치 동시 합의)

- 재감수 트리거: V577 multiwork dead 판정 결과 / mypy Stage 3 회귀 / 성능 -5% 초과 / Gate 36 GATE_REGISTRY ↔ release_gate.py 불일치

- Preflight 의무: ADR-037 (V575~V580 모든 단계 §3 12단계)

- ADR 거버넌스: RACI (책임자 R, 승인자 A, 자문자 C, 통지자 I) — 32~39번 ADR 모두 명시

— V575~V580 Stabilization System Design v2.0 (CSPE 감수 통과 · 3인 합의 최종) | 2026-05-19 —

| Chief Architect | Chief Compiler | Chief System Principal Engineer |
| --- | --- | --- |
| _____________________ 2026-05-19 | _____________________ 2026-05-19 | _____________________ 2026-05-19 |