Literary OS — GPU 학습 인프라 진화 제안서 및 설계도

클라우드 · 로컬(RTX 4070) · 하이브리드 — 3-모드 학습 전략

3인 전문가 합의안 (최고 수석 아키텍트 × 최고 수석 컴파일러 × 최고 시스템 프린시펄 엔지니어)

대상 버전: V767 (LocalGPUAdapter) · V768 (Provider Routing)

기준 버전 v13.19.0 (V766 Phase E 전이 트랙 종료) · 2026-06-16

# 목차

# 1. 문제의 구조적 정의

V765에서 RLAIF 사슬(Pass7 패널 → loop-C 선호쌍 → 보상모델 → DPO 적재 → 학습 트리거)이 코드로 완결됐다. 그러나 트리거가 호출하는 실 학습 백엔드(`finetune`)는 클라우드 전용으로 설계되어 `GPUProvider`에 RUNPOD·LAMBDA_LABS만 존재한다. 개발자의 워크스테이션에는 NVIDIA RTX 4070(12GB) 이 있어 QLoRA 4bit 기준 7–8B 모델의 로컬 실학습이 가능함에도, 이를 호출할 코드 경로가 없다.

핵심 질문: 클라우드 / 로컬 / 하이브리드 — 세 방식은 모두 개발할 가치가 있는가, 있다면 어떻게 한 코드베이스에서 공존시키는가? 본 문서는 두 수석(아키텍트·컴파일러)의 제안서와 설계도, 프린시펄 엔지니어의 진화·리스크 검토, 그리고 3인 합의 최종 설계도를 담는다.

## 1.1 사실 기반 (근거)

| 항목 | 확인된 사실 |
| --- | --- |
| RTX 4070 12GB | QLoRA 4bit로 7B(약 11.2GB 사용)~8B 실학습 가능. 풀FT 대비 품질 80–90%. 7B 도메인 특화 ~오후 한나절 |
| 클라우드 시세(RunPod) | 커뮤니티: RTX 4090 ≈ $0.34/h, A100 ≈ $0.89/h. V765 추정($0.78/2h)과 부합 |
| 현 인프라 | GPUAdapterContract(provider_id/cost_per_hour/launch_job/dry_run/estimate_cost), GPUProvider{RUNPOD, LAMBDA_LABS}, CostSLO, biweekly_train.yml 존재 |
| 빌드 단위 | ‘3개 방식’이 아니라 어댑터 2개(클라우드=기존, 로컬=신규) + 라우팅 정책 1개. 하이브리드는 두 어댑터 위의 정책 |

# 2. 제안서 — 최고 수석 아키텍트 × 최고 수석 컴파일러

두 수석은 ‘세 방식 중 택일’ 프레임을 기각하고, 세 모드를 모두 지원하되 빌드 단위는 둘이라는 데 합의했다. 각자의 관점은 다음과 같다.

## 2.1 최고 수석 아키텍트 관점 — 경계와 계약

아키텍트 — 세 모드는 경쟁이 아니라 동일 계약(GPUAdapterContract)의 세 구현/조합이다. LOCAL 어댑터를 같은 ABC 뒤에 두면 RLAIFTrigger·CostSLO·biweekly는 한 줄도 안 바뀐다. 하이브리드는 새 컴포넌트가 아니라 어댑터를 고르는 얇은 라우팅 정책일 뿐이다.

아키텍트가 강조하는 불변식(invariant):

- LLM-0 경계 유지: 어댑터(클라우드·로컬 공통)는 외부 LLM API를 호출하지 않는다. critic/만 LLM-1.

- 계약 단일화: LOCAL도 provider_id/cost_per_hour/launch_job/dry_run/estimate_cost를 그대로 구현 → 호출부 무변경(개방-폐쇄 원칙).

- 프라이버시 경계: 로컬 모드는 코퍼스·데이터셋이 PC를 떠나지 않는다(코퍼스는 제품 해자). 라우팅 정책의 1순위 신호로 삼는다.

## 2.2 최고 수석 컴파일러 관점 — 실행·자원·재현성

컴파일러 — 로컬은 ‘공짜’가 아니라 자원 제약이 곧 컴파일 타깃 제약이다. 12GB VRAM은 8B QLoRA가 천장이고, 배치·시퀀스 길이·옵티마이저 상태가 메모리를 잡아먹는다. 따라서 LOCAL 어댑터는 사전조건 게이트(VRAM·CUDA·bitsandbytes)를 통과 못하면 그래파일(fail-fast) 하고 클라우드로 폴백해야 한다.

컴파일러가 요구하는 실행 규율:

- Preflight 자원 게이트: nvidia-smi 가용·VRAM≥요구·torch+CUDA·peft·trl·bitsandbytes 설치 확인. 미충족 시 dry_run 또는 클라우드 폴백.

- 결정성·재현성: seed 고정, 동일 config→동일 artifact 해시(가능 범위). 산출물은 artifact_path로 등록.

- 비용 모델 일관성: 로컬 cost_per_hour는 $0(전기 별도 주석)으로 보고하되 wall-clock·VRAM peak를 metadata에 남겨 클라우드와 비교가능.

## 2.3 합동 제안 — 3-모드 동시 지원

두 수석의 합동 결론: 세 방식은 각자 ‘단독 최선’ 국면이 있으므로 모두 살린다. 단, 구현은 어댑터 2개 + 정책 1개로 최소화한다.

| 모드 | 단독 최선 국면 | 개발 이유 |
| --- | --- | --- |
| 클라우드 | 8B 초과·풀FT·70B·롱컨텍스트, 병렬 스윕, biweekly 무인 정기학습, 팀·재현 | 스케일/자동화 백본 (이미 존재) |
| 로컬 4070 | 17쌍·3B 잦은 반복, 코퍼스 IP 보호, 오프라인·키 불필요, 스핀업 0, $0 | 일상 개발·실험 기본기 (V767 신규) |
| 하이브리드 | 위 둘 자동 분배, 한쪽 불가 시 폴백, 성숙기 운영 | 정책 계층 (V768 신규) |

# 3. 설계도 (제안서 기반)

## 3.1 컴포넌트 구성

| 컴포넌트 | 버전 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| GPUProvider.LOCAL (enum 추가) | V767 | 로컬 워크스테이션 식별자 |
| LocalGPUAdapter | V767 | GPUAdapterContract 구현 — 4070 QLoRA 4bit, cost_per_hour=$0, VRAM 가드 |
| LocalPreflight | V767 | nvidia-smi/VRAM/torch+CUDA/peft/trl/bitsandbytes 사전조건 게이트 |
| train_local.py | V767 | PC에서 실제 실행하는 QLoRA 학습 스크립트(샌드박스 아님) |
| ProviderRouter | V768 | 스펙·신호 기반 provider 자동 선택 + 폴백 |
| G_GPU_ROUTING (게이트) | V768 | 라우팅 결정의 안전성/비용/프라이버시 규칙 검증 |

## 3.2 계약 매핑 — LocalGPUAdapter ⇒ GPUAdapterContract

| 계약 메서드 | LocalGPUAdapter 구현 |
| --- | --- |
| provider_id | → GPUProvider.LOCAL |
| cost_per_hour | → 0.0 (metadata에 전기료 추정·VRAM peak·wall-clock 기록) |
| estimate_cost | → 0.0 (시간만 추정), VRAM 요구>12GB면 예외→폴백 신호 |
| dry_run | → LocalPreflight 실행 후 예상 wall-clock·VRAM 반환(기동 없음) |
| launch_job | → train_local.py 호출(subprocess), QLoRA 4bit, seed 고정, artifact_path 등록 |

## 3.3 라우팅 정책 (V768) — 결정 규칙

ProviderRouter는 RLAIFTrainingSpec과 환경 신호를 받아 provider를 고른다. 우선순위 규칙:

- 프라이버시 우선: 데이터셋이 민감 코퍼스 태그를 가지면 → LOCAL (PC 이탈 금지).

- 용량 한계: 모델>8B 또는 풀FT 요청 → CLOUD (4070 천장 초과).

- 무인 정기학습: biweekly 스케줄 트리거(사람 부재 가정) → CLOUD.

- 기본(개발 반복): 위 비해당 + LocalPreflight PASS → LOCAL ($0·즉시).

- 폴백: LOCAL 선택됐으나 Preflight FAIL(VRAM/드라이버) → CLOUD로 자동 전환 + 경고 로그.

## 3.4 시퀀스 (학습 1건)

| # | 흐름 |
| --- | --- |
| 1 | RLAIFOrchestrator.prepare(pairs) → DPO jsonl + RLAIFTrainingSpec |
| 2 | RLAIFTrigger.trigger(spec) → ProviderRouter.select(spec, env) |
| 3 | Router 규칙 평가 → provider ∈ {LOCAL, RUNPOD, LAMBDA_LABS} |
| 4 | get_adapter(provider) → LocalGPUAdapter ¦ RunPodAdapter ¦ LambdaLabsAdapter |
| 5a | LOCAL: LocalPreflight → PASS면 train_local.py(QLoRA) / FAIL면 CLOUD 폴백(2회차) |
| 5b | CLOUD: 기존 launch_job(dataset 업로드 → 원격 학습 → artifact 회수) |
| 6 | GPUJobResult(provider, status, actual_hours, cost_usd, artifact_path) → CostSLO 기록 → 모델 등록 |

## 3.5 버전 계획

| 버전 | 산출물 | Exit 조건 |
| --- | --- | --- |
| V767 | LocalGPUAdapter + LocalPreflight + train_local.py + ADR-227 | 계약 5메서드 구현, dry_run PASS, Preflight 게이트 동작, 12 TC |
| V768 | ProviderRouter + G_GPU_ROUTING + ADR-228 | 5규칙·폴백 검증, 3-모드 라우팅 TC, 통합 레포 제공 |

# 4. 최고 시스템 프린시펄 엔지니어 검토

프린시펄 엔지니어는 두 수석의 설계를 감독하며 다음 단계 진화 방향·문제점·해결책을 제시한다.

## 4.1 진화 방향 (제안 추가 사항)

프린시펄 — 3-모드는 끝이 아니라 하이브리드 학습 경제(training economy) 의 출발점이다. 다음 진화는 ‘어디서 도느냐(provider)’를 넘어 ‘무엇을 어디서 도느냐(work placement)’의 자동 최적화로 간다.

- E1: 분업 파이프라인 — 로컬에서 3B로 빠른 후보 선별(loop-C 반복) → 클라우드에서 8B로 최종 강화. 단계별 최적 GPU 배치.

- E2: 비용·품질 파레토 라우팅 — Router를 규칙 기반에서 비용/예상품질(보상모델 win-rate) 파레토 최적 선택으로 승급.

- E3: 로컬 캐시 워밍 — 4070을 상시 후보 채점·임베딩·dry-run에 활용해 클라우드 호출 빈도 자체를 줄임.

- E4: 멀티-PC 페더레이션 — 향후 추가 로컬 GPU를 LOCAL 어댑터의 노드 풀로 확장(federation 패키지와 접속).

## 4.2 문제점 및 해결책

| 문제점 | 리스크 | 해결책 |
| --- | --- | --- |
| Windows bitsandbytes/CUDA 셋업 마찰 | 로컬 학습 자체가 안 뜸 | LocalPreflight가 사전 차단 + 셋업 가이드 동봉 + 실패 시 CLOUD 폴백 |
| 12GB 천장 초과 요청 | OOM 중단·시간 낭비 | estimate_cost에서 VRAM 추정>12GB면 라우터가 CLOUD 강제 |
| 로컬·클라우드 결과 비교 불가 | 품질 회귀 미검출 | 동일 seed/config + GPUJobResult.metadata(VRAM peak·wall-clock)로 교차 비교, EquivalenceTester 연계 |
| PC 점유로 개발 중단 | 사용성 저하 | 기본은 짧은 3B 반복만 로컬, 장시간 8B는 CLOUD 라우팅 |
| 데이터 유출(클라우드 업로드) | 코퍼스 IP 노출 | 민감 태그→LOCAL 강제(라우팅 1순위), 클라우드行 데이터 마스킹 |
| 라우터 오판 | 비용/프라이버시 사고 | G_GPU_ROUTING 게이트가 결정 사후검증, dry_run 우선 원칙 |

## 4.3 프린시펄 추가 불변식

- dry_run 우선 원칙: 실 학습 전 반드시 dry_run으로 provider·비용·VRAM을 확정 후 사람 승인(또는 정책 자동승인 한도).

- CostSLO 통합: 로컬은 $0이라도 클라우드 폴백분은 기존 soft/hard/emergency SLO에 합산.

- LLM-0 불변: 모든 어댑터·라우터는 외부 LLM 미호출. 학습 데이터(DPO 쌍)는 critic 산출이지 어댑터 내부 호출이 아님.

# 5. 3인 전문가 합의 최종 설계도

아키텍트(계약 단일화)·컴파일러(자원 규율)·프린시펄(진화·안전)이 논의하여 도출한 최적 합의안이다.

## 5.1 합의 원칙 (3인 서명)

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| P1 세 모드 모두 채택 | 클라우드/로컬/하이브리드 모두 유효 — 빌드는 어댑터 2 + 정책 1로 최소화 |
| P2 계약 단일화 | LOCAL도 GPUAdapterContract 그대로 구현, 호출부 무변경 |
| P3 fail-fast + 폴백 | LocalPreflight 미충족 시 즉시 CLOUD 폴백, 사용자 중단 없음 |
| P4 프라이버시 1순위 | 민감 코퍼스는 LOCAL 강제, 클라우드 이탈 금지 |
| P5 dry_run 우선·CostSLO 통합 | 실학습 전 dry_run 확정, 비용은 단일 SLO로 관리 |
| P6 LLM-0 불변 | 어댑터·라우터 외부 LLM 미호출 유지 |

## 5.2 최종 아키텍처 (계층도)

| 계층 | 구성 |
| --- | --- |
| 트리거 | RLAIFTrigger (V765) — spec 받아 라우터 호출 |
| 정책 | ProviderRouter (V768) — P3/P4 규칙 + 폴백, G_GPU_ROUTING 검증 |
| 계약 | GPUAdapterContract (기존) — 5메서드 단일 인터페이스 |
| 어댑터 | LocalGPUAdapter(V767) ¦ RunPodAdapter ¦ LambdaLabsAdapter (기존) |
| 실행 | train_local.py(PC, QLoRA 4bit) ¦ 원격 클라우드 launch_job |
| 관측 | GPUJobResult + CostSLO + EquivalenceTester(교차 비교) |

## 5.3 합의 실행 로드맵

| 버전 | 범위 | 수용 기준(Exit) |
| --- | --- | --- |
| V767 | LocalGPUAdapter·LocalPreflight·train_local.py·ADR-227 | 계약 5메서드 PASS, Preflight 게이트 동작, dry_run 4070 추정, ≥12 TC, RULE-0 Preflight PASS, 통합 ZIP 제공 |
| V768 | ProviderRouter·G_GPU_ROUTING·ADR-228 | P3/P4 규칙·폴백 검증, 3-모드 라우팅 TC, 민감태그→LOCAL 강제, 통합 ZIP 제공 |
| V769(차기) | 분업 파이프라인 E1 PoC | 로컬 3B 선별→클라우드 8B 강화 1사이클 측정 |

## 5.4 합의 결론

세 방식은 모두 개발 가치가 있으며, 배타적이지 않다. 클라우드는 스케일·자동화 백본, 로컬 4070은 비용 0·프라이버시·즉시성의 일상 개발 엔진, 하이브리드는 둘을 자동 분배·폴백하는 운영 정책이다. 한 코드베이스에서 어댑터 2개와 라우팅 정책 1개로 셋을 모두 지원하며, 계약 단일화·fail-fast 폴백·프라이버시 1순위·dry_run·LLM-0 불변의 6원칙으로 안전성을 보장한다. 즉시 착수안은 V767(LocalGPUAdapter) 이다.

### 자기검토 — 합의안의 논리적 약점과 보완

- 약점: 로컬·클라우드 산출 모델의 품질 동등성 미보장 → 보완: 동일 seed/config + EquivalenceTester 골든셋 교차 채점을 V768 Exit에 포함.

- 약점: Windows 로컬 환경 가변성(드라이버 버전) → 보완: LocalPreflight를 버전 핀·체크리스트화, 실패는 폴백으로 흡수(개발 중단 0).

- 약점: 라우터 규칙의 과적합 → 보완: 초기엔 단순 규칙(P3/P4)만, 파레토 최적화(E2)는 데이터 축적 후 승급.