Literary OS

한국 드라마 코퍼스 파이프라인

검색 → 분석 → DB · 설계도(Blueprint) v1.0

SP-E.1 (V747~V760) · 실데이터 0편 문제의 본체

기준선 V745 · 선행 HEAD 6b2058a · 2026년 6월 2일 · 기획·설계 모드(Opus)

# 목차

# §0. 목적 · 현황

Phase E SP-E.1의 실데이터 코퍼스 구축을 검색→분석→DB로 상세 설계한다. 핵심 인식: 인프라(수집·검증·PII·임베딩·출처·벡터·권리 API)는 V745에 상당 부분 존재하나, 실데이터가 0편이고 end-to-end 오케스트레이션·실데이터 소싱·메타/NKG 분석·게이트가 비어 있다. 본 설계는 '새로 짓기'가 아니라 '기존 모듈을 잇고, 비는 곳을 채우고, 파일럿을 돌리는' 것이다.

# §1. 코퍼스 자산 정의 (4단)

드라마 1편 = 4단 자산. 원문 verbatim이 아니라 구조·메타·임베딩·그래프 중심.

| 자산 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| script.parsed | 씬 분할·화자/지문 구조화 | 원문 verbatim 최소(권리) |
| meta | 인물·관계·감정·갈등·모티프·거시아크·서브플롯 | 분석 산출 |
| embeddings | 씬·인물·모티프 벡터 | BGE-M3 / Qdrant |
| nkg | 인물 노드·관계 엣지·서브플롯 스레드 | 검색·생성 메모리 |

+ provenance(출처·권리·해시·수집일)는 모든 자산에 의무 부착.

# §2. 인프라 인벤토리 — 존재 vs 공백 (V745 실측)

| 기존 모듈(존재) | 역할 |
| --- | --- |
| corpus/corpus_ingestor.py | ScenarioEntry/IngestReport 수집 |
| corpus/corpus_validator.py | 배치 검증·pass_rate |
| corpus/corpus_pii_filter.py | PII 필터 |
| corpus/bgem3_embedder.py | BGE-M3 임베딩 |
| corpus/provenance_index.py | 출처 색인·코퍼스 카운트 |
| corpus/dataset_card_generator.py | 데이터셋 카드 |
| rag/data_rights_api.py | 권리·동의(ConsentStatus/RightType) |
| rag/qdrant_bridge.py | 벡터 저장(EmbeddingService) |
| rag/hybrid_retriever·retrieval_pipeline·nkg_context_adapter | 검색·RAG |
| governance/provenance_ledger.py | 출처 원장 |
| finetune/pre_train_safety.py | PII·toxic·copyright·quality 4축 |
| learning/scene_corpus_builder.py | 텍스트→SceneFeature |

| 공백(채워야 함) | 우선 |
| --- | --- |
| 실데이터 소싱·권리 협약(운영) | 최우선 |
| end-to-end 파이프라인 오케스트레이션 | 최우선 |
| 메타/NKG 추출 분석기(인물·관계·서브플롯) | 높음 |
| 분석 품질 게이트 + 실/합성 비율 게이트 | 높음 |
| 파일럿 10~20편 실행 | 높음 |

# §3. 검색 · 수집 (Sourcing & Rights) — 최우선 공백

| 트랙 | 출처 후보 | 권리·주의 |
| --- | --- | --- |
| 공공·오픈 | AI Hub 방송·대화 코퍼스, KOCCA/영진위 공개자료, 공공도메인 대본 | 라이선스·재배포 조건 확인 |
| 출판 | 시판 시나리오집·공모 수상 공개본 | 인용 비율·저작권 협의 |
| 제휴 | Studio Dragon·SLL 등 LOI | 계약 데이터·비공개 |
| 메타만 | 시놉시스·인물 관계도(원문 아님) | verbatim 금지, 구조·요약만 |

원칙: 합법 출처만. 크롤링 ToS·저작권 준수. 원문 적재 최소화(메타·구조·임베딩 중심). data_rights_api로 동의·권리 상태 관리, pre_train_safety로 verbatim≤30%·PII 차단을 수집 게이트로 강제.

# §4. 분석 파이프라인 (end-to-end 오케스트레이션)

기존 모듈을 한 흐름으로 잇고, 비는 '메타/NKG 분석기'를 추가한다.

raw script

└─ CorpusIngestor ──> ScenarioEntry[]            (corpus_ingestor)

└─ CorpusValidator (pass_rate)                (corpus_validator)

└─ pii_filter + pre_train_safety (권리게이트)

└─ [NEW] NarrativeAnalyzer              (메타 추출)

· 인물·관계·감정·갈등·모티프·거시아크·서브플롯

· LLM-1 Critic 보조 + 공식 baseline (ADR-218)

└─ NKG load (인물 노드·관계 엣지·서브플롯)

└─ BGEM3Embedder ─> qdrant_bridge (임베딩 저장)

└─ CorpusProvenanceIndex + provenance_ledger

└─ dataset_card_generator (카드)

분석기 원칙: 메타 추출은 LLM-1(critic/*) 보조로 하되 공식 baseline과 일치율로 가드(LLM-1 경계 ADR-211 준수: 분석은 critic 영역, corpus 적재 자체는 결정론). 추출 결과는 작가가 검수·수정 가능(개입 지점).

# §5. 저장 · 스키마 (DB)

corpus/<drama_id>/

script.parsed.json   # scenes[]: {idx, speakers, action, dialogue}

meta.json            # characters[], relations[], emotions[], conflicts[],

#  motifs[], macro_arc, subplots[]

embeddings/          # Qdrant collection refs (scene/char/motif)

nkg.graph            # nodes(char), edges(relation), threads(subplot)

provenance.json      # source, rights, consent, sha256, collected_at

dataset_card.md      # 자동 생성

벡터=Qdrant(qdrant_bridge), 그래프=NKG, 원장=provenance_ledger. 코퍼스 카운트는 provenance_index가 권위(LLM-1 안전장치 corpus<50 차단의 기준).

# §6. 품질 · 안전 게이트

| Gate | 검증 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| G_CORPUS_RIGHTS | 권리·verbatim·PII | 동의 확보·verbatim≤30%·PII 0 |
| G_CORPUS_QUALITY | 분석 커버리지·정합 | 인물/서브플롯 추출 누락 0·검증 pass_rate≥기준 |
| G_CORPUS_PROVENANCE | 출처 의무 | 모든 자산에 provenance 100% |
| G_CORPUS_REALRATIO | 실/합성 비율 | 검증·학습에 실데이터 우선, 비율 추적 |

# §7. 신규 모듈 · 단계 로드맵 (SP-E.1 V747~V760)

| V | 작업 | 산출 |
| --- | --- | --- |
| V747 | 소싱·권리 운영 + data_rights_api 연동 | 수집 트랙·동의 흐름 |
| V748 | corpus/pipeline_orchestrator.py | end-to-end 스켈레톤 |
| V749 | corpus/narrative_analyzer.py | 메타 추출(LLM-1 보조) |
| V750 | NKG 적재 스키마 + graph 연동 | nkg.graph 로더 |
| V751 | BGEM3+qdrant 임베딩 배선 | 벡터 저장 동작 |
| V752 | provenance_index+ledger+card 통합 | 출처·카드 |
| V753 | corpus/quality_gate.py | G_CORPUS_QUALITY |
| V754 | corpus/real_ratio_gate.py | G_CORPUS_REALRATIO |
| V755~757 | 파일럿 10~20편 수집·분석·검증 | 파일럿 코퍼스 |
| V758~759 | Gold 30편 구축(검증 정답셋) | Gold set |
| V760 | SP-E.1 Exit — 50편 인덱스 안정 | Exit 게이트 |

# §8. 합성 → 실데이터 전환

- 현 합성 더미 1만 씬은 실데이터로 점진 대체. real_ratio_gate로 실/합성 비율 추적.

- 검증 실험·학습에는 실데이터 우선. 합성은 인프라 테스트·콜드스타트에만.

- Gold 30편은 100% 실데이터 — 일치율·선호 검증의 기준점.

# §9. ADR · 결정

| ADR | 제목 |
| --- | --- |
| ADR-C1 | 코퍼스 4단 자산 스키마 |
| ADR-C2 | 소싱·권리 정책(verbatim 금지·동의 의무) |
| ADR-C3 | NarrativeAnalyzer LLM-1 보조 경계 |
| ADR-C4 | NKG 적재 스키마 |
| ADR-C5 | 합성→실 전환 게이트 |

| # | 결정 | 권고 |
| --- | --- | --- |
| DC1 | 소싱 우선순위 | 공공·오픈 우선 + 제휴 병행 |
| DC2 | 분석기 LLM 사용 | LLM-1 보조 + 공식 가드, 작가 검수 |
| DC3 | 원문 적재 | 메타·구조·임베딩 중심, verbatim 최소 |
| DC4 | 파일럿 규모 | 10~20편 먼저 분석 게이트 검증 |

# §10. 위험 · 자기 점검

| 위험 | 완화 |
| --- | --- |
| 실데이터 권리 확보 실패 | 공공·합성 폴백, 메타·구조 중심 적재 |
| LLM-1 메타 추출 품질 미달 | 파일럿서 분석 게이트 + 작가 검수 루프 |
| 저작권·PII 사고 | pre_train_safety+data_rights 게이트 의무 |
| 합성 의존 잔존 | real_ratio_gate로 강제 추적 |

- 자기점검: 본 설계는 인프라 존재를 전제로 '배선+소싱+분석기+게이트+파일럿'에 집중. 실제 분석기 품질·소싱 가능성은 파일럿 10~20편으로 먼저 실증해야 함(가정 검증 선행).

# §11. 결론 · 다음

인프라는 있으나 실데이터·오케스트레이션·분석기·게이트가 비어 있다. 본 설계는 이를 SP-E.1 V747~V760으로 채운다. 가장 먼저 V747 소싱·권리 운영 + V755~757 파일럿 10~20편으로 '실데이터가 합법적으로 수집·분석 가능한가'를 실증하는 것이 최우선 — 이것이 G_VALUE_PROOF의 arm B(실 파이프라인) 가동의 전제다.

문서 ID: LOS-CORPUS-PIPELINE-BLUEPRINT-V1.0-2026-06-02 · 후속: validation v1.1(앙상블) / UI·작가개입·Claude Design

허브: github.com/limsanghyuk/literary-os